DB

浙江省工程建设标准

DB33/T 1008-20xx

建筑基坑工程技术规程

（报批稿）

Code for Technique of Building Foundation

Excavation Engineering

浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》编制组

前  言

根据浙江省住房和城乡建设厅《2009年度浙江省建设地方标准编制计划》（建设发[2009]306号文件）的要求，规程编制组经深入调查研究，依据相关国家标准，总结已有科研成果和工程实践经验，广泛征求各方面意见的基础上，修订了《建筑基坑工程技术规程》DB33/T-2000。

规程共分17章，内容包括：总则、主要术语和符号、基本规定、支护结构侧压力计算、桩墙式支护结构、放坡、土钉墙及复合土钉墙、重力式水泥土挡墙、内支撑结构、锚杆、与主体结构相结合的支护结构、地下水控制、基坑土体加固、施工要点、环境保护、基坑监测以及相关附录。

本次修订的主要技术内容是：1. 调整了基坑工程的设计等级划分；2. 规定了支护结构的设计使用期限；3. 调整了基坑稳定性的表达式及安全度要求、调整了选用土的抗剪强度指标的规定；4. 新增了锚杆、复合土钉墙、双排桩、基坑土体加固和环境保护的规定；5、新增了基坑抗承压水稳定的验算规定；6. 充实了支护结构、土方开挖、降水施工的规定。

本规程由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，由浙江省建筑设计研究院负责解释。在执行过程中，如有意见或建议，请寄交：浙江省建筑设计研究院结构与岩土工程研究室、浙江省工程建设标准《建筑基坑工程技术规程》管理组（地址：杭州市安吉路18号，邮编310006）。

主编单位：   浙江省建筑设计研究院

浙江大学

参编单位：   浙江工业大学

温州大学

浙江省长城建设集团

杭州市建筑设计研究院有限公司

浙江大学建筑设计研究院

浙江华展工程研究设计院有限公司

杭州市地铁集团有限责任公司

温州市建筑设计研究院

杭州市勘测设计研究院

汉嘉设计集团股份有限公司

浙江山川有色勘察设计有限公司

宁波市建筑设计研究院有限公司

浙江鼎丰实业有限公司

浙江省建工集团有限责任公司

浙江湖州市建工集团有限公司

中天建设集团有限公司

主要起草人： 施祖元 刘兴旺 潘秋元 樊良本 杨学林 李冰河 袁静 李宏伟 蔡袁强 应宏伟 俞建霖 倪士坎 周群建 吴才德 沈林冲 张清华 孔剑华 蒋波 张晓鹏 岑仰润 徐洋 占宏 吴飞 茅建坤  金睿 蒋金生 刘玉涛 史军 童磊 龚迪快 汪前

主要审查人：龚晓南 益德清 杨斌 蔡泽芳 钱令航 顾晓鲁 袁内镇 姚光恒 赵宇宏 姜天鹤 周爱其

目 录

1  总  则	1

2  主要术语、符号	2

2.1  术   语	2

2.2  符   号	2

3  基本规定	5

4  勘察与环境调查	8

5  支护结构侧压力计算	10

5.1  一般规定	10

5.2  静止土压力	10

5.3  主动土压力和被动土压力	11

5.4  水压力	11

5.5  其他情况下的侧压力	12

6 桩墙式支护结构	15

6.1 一般规定	15

6.2 排  桩	19

6.3  地下连续墙	20

6.4  型钢水泥土连续墙	20

6.5  板   桩	21

6.6  双排桩	22

7 放 坡	23

7.1 一般规定	23

7.2 设  计	23

8 土钉墙及复合土钉墙	25

8.1 一般规定	25

8.2 设  计	25

8.3 构  造	27

9 重力式水泥土挡墙	29

9.1 一般规定	29

9.2 设  计	29

9.3 构  造	31

10  内支撑结构	32

10.1  一般规定	32

10.2  选型和布置	32

10.3  结构计算	33

10.4  构   造	34

11 锚杆	36

11.1 一般规定	36

11.2  设  计	36

11.3 构  造	38

12与主体结构相结合的支护结构	40

12.1一般规定	40

12.2 两墙合一	40

12.3 结构水平构件与支撑相结合	41

12.4 结构竖向构件与立柱相结合	41

13  地下水控制	43

13.1  一般规定	43

13.2  基坑截水	43

13.3  明沟排水	44

13.4  降水	44

13.5  承压水控制	45

13.6  回  灌	47

14  基坑土体加固	48

14.1  一般规定	48

14.2  设  计	48

14.3  构  造	48

15  施工要点	51

15.1 一般规定	51

15.2  支护结构	51

15.3  降排水	55

15.4  土方开挖	56

15.5  应急响应及措施	57

16   环境保护	59

16.1 一般规定	59

16.2  设  计	59

16.3 施  工	59

17  基坑监测	61

17.1  一般规定	61

17.2  监  测	61

17.3  其  他	62

附录A 土的侧向基床比例系数	63

附录B 悬臂式支护结构计算要点	64

附录C 支撑式或锚拉式支护结构等值梁法计算要点	66

附录D 土钉拉拔试验要点	68

附录E 锚杆试验	70

附录F 基坑涌水量计算	72

条文说明	75

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Basic Requirements	7

4  Geotechnical Investigation and Investigation of Surroundings	8

5  Calculation of Lateral Pressure Acting on Retaining Structure	10

5.1  General Requirements	10

5.2  Earth Pressure at Rest	10

5.3  Active and Passive Earth Pressure	11

5.4  Water Pressure	11

5.5  Other Lateral Pressure	12

6  Piles-formed Retaining Walls	15

6.1  General Requirements	15

6.2  Column-Row-Pile Wall	19

6.3  Diaphragm Wall	20

6.4  Steel and Cement-Soil Mixed Wall	20

6.5  Sheet Pile Wall	21

6.6  Pile Wall in Double Rows	22

7  Sloped Excavation	23

7.1 General Requirements	23

7.2 Design of Sloped Excavation	23

8  Soil Nailing Wall and Composite Soil Nailing Wall	25

8.1 General Requirements	25

8.2 Design of Soil Nailing Wall and Composite Soil Nailing Wall	25

8.3 Structural Details of Soil Nailing Wall and Composite Soil Nailing Wall	27

9  Gravity Cement-soil Wall	29

9.1 General Requirements	29

9.2 Design of General Requirements	29

9.3 Structural Details of General Requirements	31

10  Strut Structure	32

10.1  General Requirements	32

10.2  Type Selection and Layout of Strut Structure	32

10.3  Design Calculation	33

10.4  Structural Details of Strut Structure	34

11  Anchor	36

11.1 General Requirements	36

11.2 Design of Anchor	36

11.3 Structural Details of Strut Structure	38

12  Excavations Supported by Permanent Structure	40

12.1 General Requirements	40

12.2 Retaining Wall Serving as Outside Wall of Permanent Underground Structure	40

12.3 Permanent Slabs Serving as Horizontal Struts in Excavation	41

12.4 Permanent Columus and Piles Serving as Vertical Struts in Excavation	41

13  Groundwater Control	43

13.1 General Requirements	43

13.2 Cut-Off Drains	43

13.3 Drainage Galleries	44

13.4 Dewatering	44

13.5 Confined Water Control	45

13.6 Groundwater Recharge	47

14  Soil Improvement	48

14.1  General Requirements	48

14.2  Design of Soil Improvement	48

14.3  Structural Details of Soil Improvement	48

15  Construction Points	51

15.1  General Requirements	51

15.2  Construction of Retaining and Protection Structure	51

15.3  Construction of Dewatering and Drainage	55

15.4  Construction of Excavation	56

15.5  Emergency Plans	57

16  Environmental Protection	59

16.1  General Requirements	59

16.2  Design Calculation	59

16.3  Construction Points	59

17  Monitoring	61

17.1  General Requirements	61

17.2  Monitoring	61

17.3  Others	62

Appendix A  Lateral Subgrade Reaction Ratio Coefficient of Soil	63

Appendix B  Calculation Points of Cantilever Retaining Rtructure	64

Appendix C  Calculation Points in Equivalent Beam Method for Supported and Anchored Retaining Structure	66

Appendix D  Kernel of Soil Nail Pull out Test	68

Appendix E  Anchor Test	70

Appendix F  Simplified Calculation for Water Discharge in Excavation Pit	72

Explanation of Provisions	75

# 1  总  则

1.0.1为在基坑工程中执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、保证质量、保护环境，制定本技术规程。

1.0.2本规程适用于浙江省内基坑工程的勘察、设计、施工与监测。

1.0.3基坑工程的设计与施工，应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度及形状尺寸、地下结构形式、周边环境及荷载特征、施工技术条件和地方经验等，注重概念设计，精心组织施工，严格监测与控制。

1.0.4基坑工程勘察、设计、施工与监测，除应执行本规程外，尚应符合国家及浙江省现行标准的有关规定。

# 2  主要术语、符号

## 2.1  术   语

    - 基坑工程——为挖除建（构）筑物地下结构处的土方，保证主体地下结构的安全施工及保护基坑周边环境而采取的围护、支撑、降水、加固、挖土与回填等工程措施的总称。

    - 基坑支护——为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全，对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。

    - 支护结构——支挡或加固基坑侧壁的结构。

    - 围护墙——设置在基坑周边，承受作用于基坑侧壁上各种荷载的墙体。

    - 放坡开挖——又称坡率法，是利用土体自身的强度保持边坡不发生坍滑、移动、松散或不均匀下沉，达到边坡稳定的方法。

    - 土钉墙——由原状土体、设置于土中的土钉体和挂钢筋网的喷射混凝土面板等共同作用所形成的补强复合土体。

    - 复合土钉墙——由超前支护桩及原状土、设置于土中的土钉体和挂钢筋网的喷射混凝土面板等共同作用所形成的补强复合支护体。

    - 水泥土重力式挡墙——以水泥作为固化剂加固处理基坑周围一定深度和一定宽度内的土层，使之形成壁状或格栅状水泥土体，作为支挡结构。

    - 桩墙式支护结构——由分离排列的桩式结构或连续排列的墙式结构与坑内支撑或坑外拉锚组成的支护结构。

    - 土层锚杆——由设置于钻孔内、端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆件。

    - 截水帷幕——用于阻隔或减少地下水由基坑侧壁或基底流入基坑内而设置的竖向或水平向的截水体，分为竖向截水帷幕和水平向截水帷幕。

    - 两墙合一——基坑围护墙兼作主体工程地下结构的外墙。

    - 逆作法——利用主体地下结构的全部或一部分作为内支撑，按楼层自上而下并与基坑开挖交替进行的施工方法。

    - 基坑土体加固——在基坑开挖工程中，对软弱土层采用注浆、高压喷射注浆、深层搅拌等方法来改良土质条件的方法。

    - 基坑监测——在基坑开挖与施工过程中，采用仪器对基坑及周围环境进行测量、监视，以便对可能出现危害施工和周围建筑物、构筑物安全的险情，及时采取加固措施。

## 2.2  符   号

A((截面面积（m2）；

a0——加固深度（m）；

B——挡墙宽度（m）；

——位移、沉降等的限值；

ck——土的粘聚力标准值（kPa）；

d——桩径（m）；

e——土的孔隙比；

E──材料的弹性模量（MPa）；

Ea──主动土压力合力（kN/m）；

Ep──被动土压力合力（kN/m）；

Es——压缩模量（MPa）；

f——锚杆钢筋的抗拉强度设计值（kPa）；

——经深度修正后的墙底面处地基承载力特征值（kPa）；

fy——钢筋抗拉强度设计值（kPa）；

G——土体、墙身自重（kN/m）；

h──基坑开挖深度（m）；

hi——第i层土的厚度（m）；

hw——静止水压力（kPa）；

Hcr——临界深度（m）；

IL——土的液性指数；

k——土的渗透系数（m/d）；

kv——土的竖向渗透系数（m/d）；

kh——土的水平向渗透系数（m/d）；

kH——土的侧向基床系数（kN/m3）；

K──安全系数、入土深度经验调整系数；

K0——静止土压力系数；

Ka——主动土压力系数；

Kb——围护墙底端土体抗隆起稳定安全系数；

Ke——嵌固稳定性安全系数；

Kf——抗倾覆安全系数；

Kg──抗管涌分项系数；

Kp——被动土压力系数；

Kr——绕最下层支点圆弧滑动的抗隆起稳定安全系数；

Ks——整体稳定性安全系数；

Ksl——抗滑移分项系数；

Kt——土钉或锚杆抗拔安全系数；

Kw——抗承压水稳定安全系数；

l──支撑的计算长度（m）；

L——土钉或锚杆总长度（m）；

m——土的侧向基床比例系数（kN/m4）；

M——计算截面处的墙身弯矩（kN∙m）；

Ma——主动土压力绕前墙趾的力矩和（kN∙m/m）；

Mp——被动土压力绕前墙趾的力矩和（kN∙m/m）；

N——标准贯入试验击数；

Nc、Nq──地基土的承载力系数；

Nk——土钉的轴向拉力标准值（kN）；

Nu——锚杆轴向受拉承载力设计值（kN）；

OCR——土的超固结比；

p——集中荷载（kN）；

p0——静止土压力强度（kPa）；

pa——主动土压力强度（kPa）；

pp——被动土压力强度（kPa）；

q——地面均布荷载（kPa）；

q0——设计单井出水能力（m3/d）；

qsk——土体与锚固体的极限粘结强度标准值（kPa）；

qu——单轴抗压强度（kPa）；

Q——基坑总涌水量（m3/d）、单位宽度的剪力（kN(m）；

R──支护结构构件的承载力设计值（kN）或半径（m）；

R0——基坑等效半径与降水影响半径之和（m）；

——结构构件的抗力设计值。

Rk——抗力标准值；

s——位移（m）；

S──内力组合设计值（kN）；

——作用基本组合的效应（轴力、弯矩等）设计值；

Sh–––土钉或支撑的水平间距（m）；

——作用标准组合的效应；

Sr–––土的饱和度；

Sv–––土钉的垂直间距（m）；

t──围护墙的插入深度（m）；

W——截面抗弯模量（m3）；

——作用标准组合时的效应（位移、沉降等）计算值；

(──土体重度（kN/m3）；

——土的有效重度（kN/m3）；

──支护结构的重要性系数；

——作用基本组合的综合分项系数；

(w——水的重度（kN/m3）；

(k–––土的内摩擦角标准值（(）；

——土的有效内摩擦角标准值（(）；

——土的泊松比、墙体材料的抗剪断系数；

(——土钉或锚杆的倾角（o）；

、——截面最大和最小正应力（kPa）；

——土钉与土体之间的界面粘结强度（kPa）；

(hw——基坑内外水头差（m）；

──墙体截面水泥土置换率。

# 3  基本规定

3.0.1  基坑支护应满足下列功能要求：

1 保证基坑周边建（构）筑物、管线、道路等设施的安全与正常使用；

2 保证主体地下结构的正常施工。

3.0.2  基坑工程根据其开挖深度、周边环境条件及重要性等因素分为三个设计等级：

3.0.2.1  符合下列条件之一时，属一级基坑工程：

1 开挖深度大于10m；

2 支护结构作为主体结构的一部分；

3 在基坑开挖影响范围内有重要建（构）筑物、轨道交通、需严加保护的管线或其他重要设施。

3.0.2.2  开挖深度小于5m，且周围环境无特别要求时，属三级基坑工程；

3.0.2.3  除一级和三级以外的均属二级基坑工程。

3.0.3  基坑支护设计应规定其设计使用期限，基坑支护的设计使用期限应满足下列要求：

1 设计等级为一级的基坑工程（以下简称一级基坑），不应小于两年；

2 二、三级基坑，不应小于一年；

3 当支护结构构件作为永久结构的一部分时，应满足永久结构的使用期限要求；

4 当支护结构构件达到其设计使用期限而需继续使用时，应进行安全性评估。

3.0.4  基坑施工应连续进行，重视时空效应。当基坑暴露时间过长，应复核基坑的安全性；不满足要求时，应采取支护加强措施。

3.0.5  基坑工程设计应收集下列资料：

1 工程地质和水文地质资料、气象资料；

2 工程用地红线图、地形图、建筑总平面图、地下结构施工图；

3 周边道路与管线资料、河道资料；

4 邻近既有建（构）筑物和地下设施的类型、基础及结构特征、使用现状、与基坑的相对位置；

5 周边在建和待建项目的工程资料及施工计划；

6 施工场地布置及荷载限值。

3.0.6  基坑工程设计应包括下列内容：

1 基坑支护方案比较和选型；

2 基坑稳定性计算和验算；

3 支护结构的内力和变形计算；

4 环境影响分析和环境保护措施；

5 地下水控制及降排水设计；

6 基坑支护施工的技术及质量检验要求、土方开挖要求；

7 监测内容及要求；

8 应急预案。

3.0.7  基坑支护的选型应考虑下列因素：

1 基坑开挖深度、平面尺寸和形状；

2工程地质及水文地质条件；

3 场地条件；

4 支护结构及周边环境的变形控制要求；

5 基坑支护施工的可行性、质量可靠性及施工过程的环境影响；

6 经济指标和施工工期。

3.0.8  基坑支护设计应根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求进行，应包括：

1 承载能力极限状态需要计算和验算的内容：

1）支护结构构件的承载能力计算；

2）稳定性计算和验算，主要包括基坑整体稳定性、支护结构抗倾覆稳定性及抗滑移稳定性、墙底土体抗隆起稳定性、坑底土体抗隆起稳定性、抗渗流稳定性、抗承压水稳定性等。

2 正常使用极限状态需要计算和验算的内容包括：

1）支护结构和土体的变形计算；

2）基坑周边建筑物、管线及其他保护设施的变形计算。

3.0.9  承载能力极限状态的设计表达式应满足下列规定：

1 支护结构构件承载能力极限状态设计，应符合下式要求：

（3.0.9-1）

式中  ——支护结构重要性系数，对应于一级、二级、三级基坑分别取1.1、1.0、1.0。

——作用基本组合的效应（轴力、弯矩等）设计值；

——结构构件的抗力设计值。

对临时性支护结构，作用基本组合的效应设计值应按下式确定：

（3.0.9-2）

式中  ——作用基本组合的综合分项系数，不应小于1.25；

——作用标准组合的效应。

2 稳定性计算和验算，应符合下式要求：

（3.0.9-3）

式中  ——稳定分析时的抗力标准值；

——稳定分析时作用标准组合的效应；

——安全系数。

3.0.10  根据正常使用极限状态设计时，支护结构和土体的变形应符合下式要求：

（3.0.10）

式中  ——作用标准组合时的效应（位移、沉降等）计算值；

——位移、沉降等的限值。

3.0.11 作用标准组合时的变形计算值应小于变形控制值，基坑工程设计应按下列要求设定支护结构和周边环境的变形控制值：

1 基坑周边既有建筑物的变形控制值应根据其结构类型、基础形式、使用状况等因素确定，保证其安全和正常使用；根据变形控制值确定的建筑物累计变形量应同时满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中对地基变形允许值的规定；

2 盾构隧道、管线、文保建筑等设施的变形控制值应满足相关部门和有关规范的规定；

3 当支护结构构件同时作为主体地下结构构件时，其变形控制值不应大于主体结构设计对其变形的限值；

4 在满足环境保护要求的基础上，支护结构变形控制值不宜超过表3.0.11的数值：

表3.0.11  支护结构变形控制值

| 基坑设计等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变形控制值 | (0.2~0.5)%h | (0.4~0.9)%h | (0.8~1.2)%h |

注：1  h为基坑开挖深度；	2  环境条件复杂时取低值。

3.0.12  基坑支护设计应考虑下列作用效应：

1  土压力；

2  水压力；

3  地面超载；

4  开挖影响范围内的建筑物荷载；

5  施工荷载；

6  邻近工程施工的影响；

7  温度影响。

3.0.13  基坑坑边设计地面超载应根据场地条件、周边道路使用状况等因素确定，并不应小于15kPa。

3.0.14  当同一基坑采用多种不同的支护形式时，交接处应有可靠的过渡措施。

3.0.15  基坑支护剖面的开挖深度计算应符合下列要求：

1坑外地面标高取值应根据场地内外自然地面标高、周边道路标高、施工单位进场后成桩施工和场地平整等因素后综合确定；

2 坑底标高应根据基坑周边承台、地梁、基础底板的厚度以及坑中坑的影响等综合分析确定。

3.0.16  电梯井、集水井等局部坑中坑距离基坑侧壁较近时，基坑支护措施及计算分析应将基坑和坑中坑视为一个整体考虑。

3.0.17  基坑支护设计应规定基坑施工的工况要求，基坑施工应按设计工况要求进行。

3.0.18  基坑工程的设计、施工应结合工程施工过程中的监测资料进行动态调整，对设计、施工方案作必要的修正，并对可能发生的危害进行预防。

# 4  勘察与环境调查

4.1一般规定

4.1.1  基坑工程勘察应包含于主体建筑物岩土工程勘察中；必要时进行补充勘察和施工勘察。

4.1.2  基坑工程勘察应查明下列情况：

1  土层分布、岩土物理力学性质；

2  地下水的类型、埋藏条件、水位、补给条件和动态变化；

3  填土、暗浜、古河道及地下障碍物等的分布、埋深；

4  场地内溶洞、土洞和其它洞穴的分布及充填状况。

4.1.3  设计前应根据基坑工程设计等级进行环境调查工作，环境调查获取的资料应作为设计和施工的依据。

4.2  勘  察

4.2.1  一级、二级基坑，基坑工程应采用勘探、原位测试及室内试验等多种方法综合评价岩土的特性。

4.2.2  勘察范围应按基坑工程设计等级和场地地质条件确定，宜取基坑边线外相当于基坑深度1.0(2.0倍的范围，当该范围内无法布置勘探点时，应通过调查取得有关资料。对于软土、不良地质的地段和有特殊要求时可适当扩大勘察范围。

4.2.3  勘探孔宜沿基坑周边设置，其间距应按基坑工程设计等级确定，宜为10～30m；对一级基坑工程，间距不宜大于15m；当遇暗塘、暗浜或填土厚度变化大时，应适当加密勘探孔。取样孔数量不应少于勘探孔总数的1/3。

4.2.4  勘探孔的深度应根据基坑深度和地质条件确定，不宜小于基坑深度的2.5(3.0倍，并满足基坑稳定性验算时对孔深的要求。当勘探孔底为淤泥、淤泥质土或含水地层时应加大勘探孔深度；当开挖深度范围内遇到岩石时，可根据岩石类别和支护要求减小勘探孔深度。

4.2.5  取样孔宜按1m的竖向间距采取土样；当遇同一较厚土层时，可放大取土间距，但不宜大于2.5m。当遇到较薄的软弱夹层时可根据静力触探曲线或已有钻孔资料确定取样位置。

4.2.6  勘探孔及探井施工结束后，应及时回填密实，回填质量应满足相关规定，必要时可采取注浆封孔处理措施。

4.2.7  基坑工程勘察应进行下列试验并提供相关成果资料：

1  土的物理性质指标试验，提供土的物理性质指标。

2  直剪固结快剪试验，提供土的固结快剪强度指标。

3  三轴抗剪强度试验，提供三轴固结不排水抗剪强度指标；对淤泥及淤泥质土，当基坑工程设计等级为一级时，宜进行有效自重压力下预固结的不固结不排水三轴试验，提供相应的抗剪强度指标。

4  一级基坑工程，对淤泥及淤泥质土应进行原位十字板剪切试验，提供土的十字板抗剪强度。

5  对砂土、粉土以及夹薄砂层或粉土层的粘性土，应进行室内渗透试验，提供竖直向渗透系数值和水平向渗透系数值；对水文地质条件复杂的一、二级基坑，宜进行现场抽水试验确定土的渗透系数、降水影响半径等。

6  对淤泥及淤泥质土，宜进行有机质含量试验，提供有机质含量。

7  对砂土和粉土，应进行颗粒大小分析试验，提供土的颗粒级配资料。

8  应提供土的侧向基床比例系数。土的侧向基床比例系数，对一级基坑，宜通过原位试验测定；对二、三级基坑，可根据土的物理力学指标及附录A确定。

9、当存在承压水且可能影响基坑安全时，应设置承压水观测孔，测定承压水水头及水头随季节的变化。

4.2.8  基坑工程勘察成果应包括在岩土工程勘察报告中，有专门的章节论述，并包括下列内容：

1 场地土层分布、岩土物理力学指标的统计与综合分析，提出基坑工程设计参数的建议值；

2 地下水类型、埋藏条件、水位变化、补给条件、土层的渗透系数等水文地质资料以及地表水体情况，并估计其对基坑工程的影响；评价基坑发生渗流破坏和坑底突涌的可能性；提出基坑工程降水和截水方案建议；

3 对拟采用的基坑支护类型的建议，以及设计和施工中应注意的事项；

4 估计基坑开挖和降水对周围环境可能产生的不利影响，并提出防范建议；

5 有关图表，包括场地总平面和勘探孔布置图、工程地质剖面图、试验及建议采用的物理、力学参数表等。

4.3　环境调查

4.3.1  基坑周边环境调查应包括下列内容：

1 基坑周围影响范围内建（构）筑物的高度、结构类型、基础型式、尺寸、埋深、地基处理情况和建成时间、沉降变形、损坏情况以及使用现状；

2 基坑周围影响范围内各类地下管线的类型、材质、分布、重要性、使用情况、对施工振动和变形的承受能力，地面和地下贮水、输水等用水设施的渗漏情况及其对基坑工程的影响程度；

3 对基坑及周围影响范围内存在的地下隧道、人防工程、河流水渠以及洞穴、人工填土、边坡等，应查明其空间分布特征和对基坑工程的影响；

4 基坑周边道路的交通状况；

5 基坑周边地表水的汇集和排泄情况；对基坑周边正在进行抽降地下水施工时，应查明降深、影响范围和可能的停抽时间，以及对基坑侧壁土性指标的影响；

6 相邻工程建设状况，包括桩基施工、基坑支护、土方开挖等。

    - 地下管线的调查宜采用物探为主、坑探为辅的方法。

    - 环境条件复杂、环境保护要求高时，应进行专项环境调查工作，调查结果应能满足环境影响分析与评价的需要。

# 5  支护结构侧压力计算

## 5.1  一般规定

5.1.1  支护结构侧压力计算应包括下列内容“

1、土压力；

2、水压力；

3、基坑坑边地面超载、建筑物等引起的附加侧向压力。

5.1.2  支护结构侧压力计算应考虑下列因素：

1 土的物理力学性质指标；

2 支护结构相对土体的变位方向和大小；

3 地面坡度、地面超载和邻近建（构）筑物的荷载；

4 地下水位、渗流条件及其变化；

5 支护结构的刚度、围护墙形状和插入深度；

6 挡墙和土体间的摩擦特性、基坑内外工程桩的影响；

7 基坑工程的施工方法和施工顺序。

5.1.3  计算支护结构侧压力时，土、水压力计算方法和土的物理力学指标取值应符合下列规定：

1  对地下水位以上的粘性土，土的强度指标应选用三轴试验固结不排水抗剪强度指标或直剪试验固结快剪指标；对地下水位以上的粉土、砂土、碎石土，应采用有效应力抗剪强度指标，如无条件取得有效应力强度指标时，也可选用三轴试验固结不排水抗剪强度指标或直剪试验固结快剪强度指标；土的重度取天然重度。

2  对地下水位以下的粉土、砂土、碎石土等渗透性能较强的土层，应采用有效应力抗剪强度指标和土的有效重度按水土分算原则计算侧压力；如无条件取得有效应力强度指标时，可选用三轴试验固结不排水抗剪强度指标或直剪试验固结快剪强度指标。

3  对地下水位以下的淤泥、淤泥质土和粘性土，宜按水土合算原则计算侧压力。此时，对正常固结和超固结土，土的抗剪强度指标可结合工程经验选用三轴试验固结不排水抗剪强度指标或直剪试验固结快剪指标；对欠固结土，宜采用有效自重压力下预固结的三轴不固结不排水抗剪强度指标。土的重度取饱和重度。

5.1.4当预估支护结构位移达到相应土体的极限状态位移时，可采用主动、被动土压力；当支护结构未达到极限状态位移，有可靠经验时，可按支护结构与土的相互作用确定土压力值；当支护结构的水平变形有严格限制时，宜采用静止土压力。

## 5.2  静止土压力

5.2.1  当坑外地面为水平面，基坑围护墙背为竖直面时，静止土压力强度标准值可按（5.2.1）式计算。

（5.2.1）

式中  ——计算点处的静止土压力强度标准值（kPa）；

——计算点以上第i层土的重度，地下水位以上取天然重度，地下水位以下取有效重度（kN/m3）；

——计算点以上第i层土的厚度（m）；

——基坑坑边地面超载（kPa）；

——计算点处的静止土压力系数。

5.2.2  静止土压力系数可由试验测定或按式（5.2.2）的经验方法估算。

对砂土、粉土                            （5.2.2-1）

对正常固结的黏性土、淤泥质土、淤泥                 （5.2.2-2）

式中  ——土的有效内摩擦角标准值（(）。

## 5.3  主动土压力和被动土压力

5.3.1  当坑外地面为水平面，基坑围护墙背为竖直面时，由式（5.3.1-1）计算主动土压力强度标准值，由式（5.3.1-2）计算被动土压力强度标准值。

（5.3.1-1）

（5.3.1-2）

式中  —— 计算点处的主动土压力强度标准值（kPa），时，取=0；

—— 计算点处的被动土压力强度标准值（kPa）；

—— 计算点以上第i层土的重度（kN/m3）。地下水位以上取天然重度，地下水位以下当水土分算时取有效重度、水土合算时取饱和重度；

—— 计算点以上第i层土的厚度（m）；

—— 计算点处的主动土压力系数，；

—— 计算点处的被动土压力系数，；

——计算点处土的粘聚力标准值（kPa）和内摩擦角标准值（(），按5.1.3条确定。

5.3.2  对带撑（锚）桩墙式支护结构，当采用弹性地基梁法计算支护结构内力及变形时，坑底标高以上主动土压力按式（5.3.1-1）计算，坑底标高以下主动土压力可采用与坑底标高处土压力相等的矩形分布模式（图5.3.2）。

图5.3.2 带撑(锚)桩墙式支护结构内力变形计算的经验土压力分布模式

## 5.4  水压力

5.4.1  按水土分算原则计算水压力时，应根据地下水渗流状况，采用不同的水压力分布模式。

5.4.2  基坑内外不考虑地下水渗流时，作用在支护结构上主动侧的静水压力，在坑内地下水位以上按三角形分布计算；在坑内地下水位以下按矩形分布计算，见图5.4.2。对承压水，地下水位应取测压管水位；当有多个含水层时，应取计算点所在含水层的地下水位。

5.4.3  当采用悬挂式截水帷幕，地下水达到稳定渗流时，宜考虑渗流对土压力的影响，可取平均水力坡降按图5.4.3所示的一维稳定渗流近似方法计算支护结构主动土压力侧的水压力，并不计作用于围护墙被动侧的水压力。对一级基坑，当渗流路径内存在渗透性不同的土层时，宜按不同土层相应的水力坡降计算水压力。

（5.4.3-1）

（5.4.3-2）

式中   	——坑内地下水位处主动土压力侧的水压力（kPa）；

——截水帷幕底部处主动土压力侧的水压力（kPa）；

——水的重度（kN/m3）；

——截水帷幕厚度（m）；

——坑底地下水位至截水帷幕底部距离（m）；

——基坑内外水头差（m）。

图5.4.2  地下水无渗流时的水压力分布      图5.4.3  地下水有稳定渗流时的近似水压力分布

## 5.5  其他情况下的侧压力

5.5.1  基坑外侧地表局部均布荷载引起的附加侧向土压力按下式近似计算：

(5.5.1)

式中  —— 附加侧向土压力标准值(kPa)；

—— 地表局部均布荷载标准值(kPa)；

—— 如图5.5.1所示的角度，以弧度计。

图5.5.1  地表局部均布荷载作用下的附加侧向土压力

5.5.2  相邻建筑基础线均布荷载引起的附加侧向土压力按下式计算。

（5.5.2）

式中     —— 附加侧向土压力标准值(kPa)；

——相邻基础底面处的线均布荷载标准值（kN(m）；

——分别为、的比值，x、z分别为线荷载到围护墙的水平位移和计算点到地表的深度，见图5.5.2示；

——相邻基础底面以下的围护墙体深度(m)。

图5.5.2  相邻基础线均布荷载引起的侧向土压力

5.5.3  基坑外侧地表集中荷载作用所引起的附加侧向土压力可按下式计算：

（5.5.3）

式中    —— 附加侧向土压力标准值(kPa)；

—— 基坑外侧地表面的集中荷载标准值（kN）；

——分别为、、的比值，x、y、z分别见图5.5.3示；

—— 地表至围护墙底面的深度(m)。

（a）坑顶作用集中荷载产生的侧压力      （b）集中荷载作用点两侧沿墙各点的侧向压力

图5.5.3  集中荷载作用下引起的附加侧向土压力

# 6 桩墙式支护结构

## 6.1 一般规定

6.1.1  当基坑开挖深度较深、施工场地狭窄、地质条件差、环境复杂或基坑变形要求严格时，宜采用桩墙式支护结构。

6.1.2  桩墙式支护结构可由围护墙独立支护，也可与内支撑、锚杆等组合支护。

6.1.3  围护墙可采用排桩、地下连续墙、型钢水泥土连续墙、板桩等型式，围护墙选型应综合考虑基坑开挖深度、土质条件、环境及场地条件、建设工期和施工工艺等因素。

6.1.4  桩墙式支护结构设计主要包括下列内容：

1  围护墙选型；

2  围护墙插入深度估算；

3  基坑底部土体抗隆起稳定性验算；

4  基坑底部土体抗渗流、抗承压水稳定性验算；

5  围护墙抗倾覆稳定性验算；

6  基坑整体稳定验算；

7  围护墙的内力及变形计算；

8  支撑或锚杆的承载能力、变形及稳定性计算；

9  围护墙、支撑、围檩、竖向立柱等构件的截面设计；

10 基坑开挖对周围环境的影响估算。

6.1.5  桩墙式支护结构设计应考虑下列施工工况：

1  围护墙施工；

2  挖土至压顶梁底；

3  挖土至各道支撑或锚杆底；

4  挖土至基坑底；

5  各道支撑或锚杆拆除；

6  围护结构构件回收。

6.1.6 围护墙插入深度应满足下列要求：

1  围护墙和地基的稳定、强度及变形要求；

2  环境保护要求高时，围护墙底端宜穿透软土层，进入性质相对较好的土层；

3  对悬臂式支护结构，不宜小于0.8h（h为开挖深度）；当围护墙底端位于淤泥、淤泥质土时，不宜小于2h；

4  对单道支撑或锚杆支护结构，不宜小于0.3 h；当围护墙底端位于淤泥、淤泥质土时，不宜小于1.3 h；

5  对多道支撑或锚杆支护结构，不宜小于0.2 h；当围护墙底端位于淤泥、淤泥质土时，不宜小于1.0 h。

6.1.7 对悬臂式、单道支撑或锚杆支护结构应进行围护墙底端嵌固稳定性验算，嵌固稳定分析可按附录B、C的方法进行，对一级、二级、三级工程，嵌固稳定安全系数分别不应小于1.25、1.2、1.15。

6.1.8 当基坑底部土体为淤泥、淤泥质土或粘性土时，坑底土抗隆起稳定性应符合下列规定：

1 按式（6.1.8-1）验算围护墙底地基承载力。计算图式见图6.1.8-1：

(6.1.8-1)

式中 、──地基土的承载力系数，；；

──坑外地表至围护墙底或软弱下卧层顶面，各土层天然重度的加权平均值（kN/m3）；

──坑内开挖面以下至围护墙底或软弱下卧层顶面，各土层天然重度的加权平均值（kN/m3）；

h──基坑开挖深度（m）；

t──围护墙的插入深度（m）；

qk──基坑坑外地面超载（kPa）；

──围护墙底端土体抗隆起安全系数，一级、二级、三级基坑，分别不应小于1.8、1.6、1.4。

图6.1.8-1  围护墙底地基承载力验算图式

当围护墙底面以下有软弱下卧层时，墙底土的抗隆起稳定性验算应考虑软弱下卧层的影响。

2  按式（6.1.8-2）验算开挖阶段各设计工况绕最下道支撑或锚杆圆弧滑动的抗隆起稳定性，计算图式见图6.1.8-2：

(6.1.8-2)

图6.1.8-2 基坑底抗隆起验算图式

式中

──绕最下层支点圆弧滑动的抗隆起稳定安全系数，一级、二级、三级基坑，分别不应小于1.6、1.5、1.4。

τi——最下一道支撑底部至围护墙底端深度范围第i计算土层（对应图6.1.8-2中Ai与Bi深度范围的土层）中间深度点的抗剪强度（kPa），按勘察报告提供的相应深度十字板抗剪强度取值，也可采用按固结快剪强度指标计算得到的抗剪强度，计算土层厚度不宜超过1m；

──滑弧面与第i土层的交点Ai、Bi与最下层支点的连线与垂直面的夹角（弧度）；

──地面至基坑开挖面范围，各土层天然重度的加权平均值（kN/m3）。

6.1.9  按式6.1.9对围护墙在开挖阶段各设计工况的抗倾覆稳定性进行验算，计算图式见图6.1.9：

（6.1.9）

式中  ──抗倾覆力矩，取相应工况坑内被动土压力对最下一道支撑点的力矩（kN·m/m）；

──倾覆力矩，取相应工况最下一道支撑以下范围的主动土压力对最下一道支撑点的力矩（kN·m/m）；

──围护墙抗倾覆安全系数，一级、二级、三级基坑，分别不应小于1.2、1.15、1.1。

图6.1.9  抗倾覆验算图式

6.1.10  围护墙沿竖向具有两道和两道以上混凝土内支撑的工况，支撑系统符合第10章的规定时，可不进行基坑整体稳定验算；下列情况应按第6.1.11条的规定进行基坑整体稳定验算：

1  悬臂支护结构

2  全部采用钢结构内支撑的支护结构；

3  沿竖向设置一道混凝土内支撑的支护结构；

4  沿竖向设置不少于两道混凝土内支撑的支护结构，在开挖阶段悬臂工况和沿竖向设置一道混凝土内支撑工况时；

5  由围护墙与锚拉系统组成的支护结构。

6.1.11  基坑整体稳定可采用圆弧滑动简单条分法（图6.1.11），采用圆弧滑动简单条分法时，整体稳定性应符合式6.1.11的要求：

图6.1.11  基坑整体稳定性验算示意图

（6.1.11）

式中

──整体稳定性安全系数，一级、二级、三级基坑，分别不应小于1.35、1.3、1.25；

、──第j土条滑动面上土的粘聚力（kPa）、内摩擦角（(），按5.1.3条确定；

──第j土条弧长（m），取；

──第j土条顶面的地面均布荷载标准值(kPa)；

——第j土条宽度(m)；

——第j土条弧线中点切线与水平线夹角(°)；

——第j土条重量（kN/m），在无渗流作用时，地下水位以上用土的天然重度计算，地下水位以下用土的有效重度计算。当有渗流作用时，对坑内外水位差之间的土，在计算滑动力矩时用饱和重度，计算抗滑力矩时用有效重度；

──第k层锚杆在滑动面以外的锚固段的极限抗拔承载力标准值与杆体受拉承载力标准值的较小值（kN）；

——第k层锚杆的倾角(°)；

——滑弧面在第k层锚杆处的法线与垂直面的夹角(°)；

──第k层锚杆的水平间距（m）；

──计算系数，可按取值；

——第k层锚杆与滑弧交点处土的内摩擦角(°)；

当墙底以下存在软弱下卧土层时，稳定性验算的滑动面中尚应包括由圆弧与软弱土层层面组成的复合滑动面。

6.1.12  基坑底部土体的抗渗流稳定性验算按第13章的相关规定进行。

6.1.13  围护墙内力及变形分析宜采用竖向弹性地基梁法，对基坑施工过程进行模拟，完整考虑土方开挖、支撑设置、地下结构施工、支撑拆除等工况内力及变形的迭加，并符合下列规定：

1、内支撑、锚杆和坑内土体对围护墙的作用以弹簧支座模拟，土体抗力大于按式5.3.1-2计算得到的被动土压力时，取被动土压力。

2、主动区作用于围护墙的土压力按式5.3.2计算。

3、对排桩、板桩、型钢水泥土连续墙，以单根桩或型钢作为计算对象，计算土压力宽度取桩或型钢中心距；对地下连续墙，以一延米墙体为计算对象，计算土压力宽度取1.0。

6.1.14 地基土体的侧向基床比例系数按勘察报告取值，并应符合下列规定：

1 坑底土体为软土时，应根据软土的灵敏度、流变效应、允许的坑底暴露时间和面积等因素，对侧向基床比例系数取值适当折减；

2 采用围护墙结合竖向斜撑支护体系时，周边留土的侧向基床比例系数应根据留土长度、留土宽度和高度、土质条件、基坑开挖深度和平面尺寸等因素综合确定；

3 坑壁附近存在坑中坑时，根据坑中坑的规模及支护形式，对侧向基床比例系数取值适当折减。

6.1.15  支撑的弹簧刚度宜通过平面整体分析确定；当支撑与围檩正交时，也可按下式计算：

（6.1.15）

式中，  (──支撑松弛系数，对混凝土支撑和预加轴向压力的钢支撑，取(=1.0，对不预加轴向压力的钢支撑，取(=0.8~1.0；

A──支撑的截面积（m2）；

E──支撑材料的弹性模量（MPa）；

l──支撑的计算长度，按其实际长度和两端支承条件确定（m）；

Sh──支撑的水平间距（m）。

6.1.16  围护墙顶部应设置压顶梁，压顶梁宜沿基坑周边形成封闭结构。

## 6.2 排  桩

6.2.1  排桩选型应符合下列规定：

1  环境保护要求高时，不应采用挤土型桩或有较大振动的施工工艺；

2  宜选择抗弯和抗剪性能强的桩型。

6.2.2  排桩的正截面和斜截面承载力应按国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的相关规定进行计算。

6.2.3  采用混凝土灌注桩时，对悬臂式排桩，桩径不宜小于600mm；对锚拉式排桩或支撑式排桩，桩径不宜小于400mm；排桩的中心距不宜大于桩直径的2.0倍。

6.2.4  混凝土灌注桩的构造应符合下列规定：

1  桩身混凝土强度等级不宜低于C25；

2  纵向受力钢筋宜选用HRB400级及以上规格的钢筋，数量不宜少于8根，钢筋净距不应小于60mm；纵向受力钢筋伸入压顶梁的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定；当不满足锚固长度要求时，钢筋末端可采取机械锚固措施；

3  箍筋宜采用螺旋式箍筋，直径不应小于纵向受力钢筋最大直径的1/4，且不应小于6mm；间距宜取100mm～200mm，且不应大于400mm及桩的直径；

4  加强箍筋应满足钢筋笼起吊安装要求，间距宜取1000mm～2000mm；

5  纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于35mm；采用水下灌注混凝土工艺时，不应小于50mm；

6  纵向受力钢筋宜沿截面周边均匀布置，当非均匀布置时，受压区的纵向钢筋根数不应少于5根；

7  纵向受力钢筋可根据计算内力包络图沿深度分段配筋，钢筋连接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。

6.2.5  在有主体建筑地下管线的部位，压顶梁顶部宜低于地下管线。

6.2.6  压顶梁的宽度不应小于桩径，高度不宜小于桩径的0.6倍。钢筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对梁的构造配筋要求。压顶梁用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时，尚应按受力构件进行截面设计。

6.2.7  当基坑周边环境保护要求较高时，可采取下列措施避免桩间土流失：

1 设置水泥搅拌桩、高压旋喷桩或拉森钢板桩，可与截水帷幕相结合；

2 设置钢筋网或钢丝网喷射混凝土面层。

6.2.8  当采用全套管工艺施工的咬合桩时，桩径可取800mm～1500mm，相邻桩咬合不宜小于200mm。素混凝土桩宜采用强度等级不小于C20的超缓凝混凝土，其初凝时间宜取40h～70h。

## 6.3  地下连续墙

6.3.1  地下连续墙的设计，除应满足本规范第6.1节的要求外，还应包括下列内容：

1 单元槽段的平面形状和成槽长度；

2 成槽施工的环境影响评估及环境保护措施；

3 各单元墙幅之间的接头型式及构造；

4 作为主体结构的一部分时，与主体结构构件的连接构造。

6.3.2  地下连续墙单元槽段平面形状可采用一字形、L形、T形以及折线形等，现浇钢筋混凝土一字型槽段的成槽长度宜取6m。

6.3.3  地下连续墙各单元墙幅之间的连接宜采用锁口圆弧形或波形等柔性接头。当防水要求较高时，应采用防水接头；当接头间要求传递面内剪力时，可采用带穿孔的十字钢板抗剪接头；当接头间要求传递面外剪力或弯矩时，可采用带端板的钢筋搭接接头。

6.3.4  地下连续墙的厚度不应小于600mm，墙身混凝土强度等级不宜小于C30。

6.3.5  地下连续墙的混凝土保护层厚度，在迎坑面不宜小于50mm，在迎土面不宜小于70mm。

6.3.6  纵向受力钢筋应采用HRB400级及以上规格的钢筋，直径不宜小于20mm；构造钢筋直径不宜小于14mm。

6.3.7  单元槽段的钢筋笼应装配成一个整体。纵向受力钢筋连接宜采用机械连接，接头位置宜相互错开。

6.3.8  钢筋笼端部与接头管或相邻槽段混凝土接头面之间应留有不大于150mm的间隙。钢筋笼下端500mm长度范围内宜按1∶10收成闭合状。钢筋笼下端与槽底之间宜留有不小于500mm的间隙。

6.3.9  地下连续墙的墙体混凝土抗渗等级不宜小于P6级。

## 6.4  型钢水泥土连续墙

6.4.1  型钢水泥土连续墙可根据成墙深度、地质条件等采用型钢水泥土搅拌墙和渠式切割型钢水泥土连续墙。

6.4.2 内插型钢宜采用Q235B和Q345B级钢，其规格、型号及有关要求宜按国家现行标准《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T11263和《焊接H型钢》YB3301选用。

6.4.3  型钢水泥土连续墙内力及变形分析仅考虑型钢的作用，重复利用的型钢应根据其使用状况确定其强度和截面尺寸。

6.4.4  应根据型钢间距，对型钢之间的水泥土进行抗剪分析。

6.4.5  应根据型钢水泥土连续墙的深度、土质条件及环境条件等因素预估型钢回收的可行性。

6.4.6  型钢回收应符合下列规定：

1 应具备型钢回收的场地及环境条件；

2 型钢应预先采取减摩阻措施；

3 采取有效措施使型钢与压顶梁混凝土隔离，同时应保证压顶梁的受力性能满足要求；型钢与压顶梁间的隔离材料在基坑内一侧应采用不易压缩的硬质材料；

4 采用土钉或预应力锚索（锚杆）支护结构时，土钉或预应力锚索应避开型钢，其端部锚固采用的钢筋或型钢不宜与型钢水泥土连续墙中的型钢焊接，必须焊接时，宜在地下结构施工完成后通过换撑措施解除连接；

5 采用内支撑支护体系时，拆除支撑前的换撑构件不应与型钢水泥土连续墙中的型钢焊接；

6 型钢拔出前水泥土连续墙与主体结构地下室外墙之间应回填密实；

7 型钢拔出后的水泥土连续墙不应作为截水帷幕，型钢拔出时间的确定应考虑型钢拔出后坑内外地下水的渗流作用可能产生的环境影响；

8 对型钢拔除后形成的空隙宜采用注浆等方法填充。

6.4.7  型钢水泥土连续墙墙端宜比型钢端部深0.5 m～1.0m；墙体垂直度允许偏差为1/250。

6.4.8  内插型钢的垂直度允许偏差为1/250；其平面布置应满足受力要求，基坑的转角处应设置一根型钢，下列情况宜增加型钢插入密度：

1 位移控制严格；

2 在砂土、粉土等透水性较强的土层中；

3 转角周边2m范围及平面形状复杂处。

6.4.9  压顶梁截面设计应考虑型钢回收工况以及型钢穿过对压顶梁截面的削弱影响。

6.4.10  竖向斜撑支撑在压顶梁上，且型钢与压顶梁之间采取隔离措施时，应在型钢与压顶梁之间设置竖向抗剪构件。

6.4.11  型钢水泥土连续墙中墙身厚度变化处或型钢插入密度变化处，连续墙厚度较大区段或型钢插入密度较大区段宜作延伸过渡。

## 6.5  板   桩

6.5.1  板桩可采用钢板桩、预制钢筋混凝土板桩等形式。钢板桩可选用等截面的U型、Z型、直线型、组合型和型钢等；预制钢筋混凝土板桩可选用矩形、T型和I型等截面形式。

6.5.2  当压顶梁或围檩分段设置时，U型钢板桩的惯性矩和弹性抵抗矩应予以折减，折减系数分别为0.6、0.7。

6.5.3  基坑转角处的板桩，应根据转角的平面形状做成相应的异形转角板桩，转角桩和定位桩的桩长宜加长2m。

6.5.4  围檩分段设置时，分段位置应避开围檩受力较大处。

6.5.5  钢板桩与钢围檩宜采用焊接的连接方式，其间隙应灌细石混凝土填实。

6.5.6  当钢板桩采用锁口式防水构造时，沉桩前应在锁口内填黄油、沥青或其他密封止水材料。当有较高防水要求时，应在坑外单独设置截水帷幕。

6.5.7  钢筋混凝土板桩混凝土强度等级不应低于C30。

6.5.8  钢筋混凝土板桩纵向受力钢筋宜采用直径不小于16mm的HRB400级及以上规格钢筋，且伸出桩顶长度不宜小于350mm。构造钢筋直径不宜小于8mm。吊钩钢筋需绑扎在下层纵向受力钢筋上，直径不宜小于20mm。顶部主筋保护层厚度不宜小于80mm，底部不宜小于50mm，侧面不宜小于30mm。

## 6.6  双排桩

6.6.1  当前后排桩的中心距满足式（6.6.1）时，前排桩可按顶部锚拉型排桩进行内力变形分析，后排桩按锚桩要求设计。

（6.6.1）

其中   sy——前后排桩的中心距（m）；

h——基坑开挖深度（m）；

——为坑底土的内摩擦角标准值（°）。

1 前排桩   2 后排桩  3 前排桩压顶梁  4 连梁  5 后排桩压顶梁

图6.6.1  双排桩

6.6.2当前后排桩的中心距时（为桩径，取前后排桩桩径较大者），可将双排桩按等效抗弯刚度原则简化为单排桩进行内力、变形分析。

6.6.3 当前后排桩的中心距时，可按行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的相关规定进行设计计算。

6.6.4前、后排桩的桩顶压顶梁之间应设置连梁，连梁中心距不宜大于后排桩中心距的两倍，连梁宽度不应小于，高度不宜小于0.8，连梁高与双排桩排距的比值宜取1/6～1/3；压顶梁与连梁之间宜设置混凝土板，板厚不宜小于100mm。

6.6.5 双排桩的桩间土为软土、松散砂层时，宜对桩间土进行加固。

6.6.6  双排桩应按偏心受压、偏心受拉构件进行截面承载力计算，连梁应根据其跨高比按普通受弯构件或深受弯构件进行截面承载力计算。

# 7 放 坡

## 7.1 一般规定

7.1.1 当场地及环境条件允许，经验算能保证土坡稳定时，可采用放坡开挖。

7.1.2 当采用上部放坡，下部设置其它支护结构的形式时，放坡设计应考虑下部支护结构的变形对其稳定及变形控制的不利影响。

7.1.3 放坡开挖应做好坑边的截流和坑内外排水措施，必要时可采取降水措施。

7.1.4 放坡坡面应设置防护层和泄水管，泄水管应采取防止土颗粒流失的反滤措施。

## 7.2 设  计

7.2.1  对土（岩）质比较均匀的边坡基坑，可按表7.2.1-1和表7.2.1-2初步确定放坡参数。

表7.2.1-1  土质边坡

| 土的类别 | 密实度或状态 | 坡度容许值（高宽比） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 坡高5m以内 | 坡高5~10m |
| 碎石土 | 密实 中密 稍密 | 1:0.35~1:0.5 1:0.5~1:0.75 1:0.75~1.1.00 | 1:0.50~1:0.75 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25 |
| 砂土 |  | 1:1.00（或自然休止角） |  |
| 粉土 | 密实 中密 稍密 | 1:0.40~1:0.60 1:0.60~1:1.00 1:1.00~1:1.50 | 1:0.60~1:1.00 1:1.00~1:1.50 |
| 粘性土 | 坚硬 硬塑 可塑 | 1:0.75 1:1.00~1:1.25 1:1.25~1:150 | 1:1.00~1:1.25 1:1.25~1:1.50 1:1.50~1:2.50 |
| 残积土（混合土） | 坚硬~硬塑（中~密实） 可塑（中密） | 1:0.50~1:0.75 1:0.75~1:1.00 | 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25 |
| 全风化粘性土 | 坚硬 硬塑 可塑 | 1:0.50~1:0.75 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25 | 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25 1:1.25~1:1.50 |
| 杂填土 | 中密或密实的建筑垃圾 | 1:0.75~1:1.00 |  |

注：1 表中碎石土的充填物为坚硬或硬可塑状态的粘性土；

2 砂土、粉土放坡开挖时，坑外一定范围及坑内地下水位应控制在开挖面以下；

3 残积土、混和土、全风化粘性土等特殊性土的坡度容许值也可参照自然类比法确定。

表7.2.1-2  岩石边坡

| 岩石类别 | 风化程度 | 坡度容许值（高宽比） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 坡高在8m以内 | 坡高8~15m |
| 硬质岩石 | 微风化 中等风化 强风化 | 1:0.10~1:0.20 1:0.20~1:0.35 1:0.35~1:0.50 | 1:0.20~1:0.35 1:0.35~1:0.50 1:0.50~1:0.75 |
| 软质岩石 | 微风化 中等风化 强风化 | 1:0.35~1:0.50 1:0.50~1:0.75 1:0.75~1:1.00 | 1:0.50~1:0.75 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25 |

注：1 硬质岩石：饱和单轴抗压强度大于30MPa；软质岩石：饱和单轴抗压强度小于等于30MPa。岩石坚硬程度分类参照现行国家标准《工程岩体分级标准》（GB50218）；

2 本表适用于无外倾软弱结构面的边坡。

7.2.2 深度大于5m的土质边坡宜分级放坡并设置过渡平台。

7.2.3 边坡的稳定性验算应符合下列规定：

1 土质边坡高度大于5m或基坑周边地面超载超过20kPa时，边坡整体稳定应符合本规程6.1.11条的规定；

2 土质边坡有软弱夹层时，宜按可能在夹层处滑动进行验算；

3 边坡岩层层面或主要结构面的倾斜方向与边坡开挖面的坡向一致，且两平面倾向方向的夹角小于45°时，宜按可能沿层面或主要结构面滑动进行验算。

# 8 土钉墙及复合土钉墙

## 8.1 一般规定

8.1.1 当场地条件许可、周边环境条件较好时可采用土钉墙及复合土钉墙支护。深厚软粘土地基中采用土钉墙支护的基坑深度不宜超过4m，采用复合土钉墙支护的基坑深度不宜超过6m。新填土、浜填土和淤泥等地基不宜采用土钉墙及复合土钉墙。

8.1.2 土钉墙和复合土钉墙的选型应与地质条件相适应，并考虑地下水的影响，采取相应的降排水措施。

8.1.3 当基坑不具备全深度采用土钉墙或复合土钉墙支护条件时，可采用上部土钉墙或复合土钉墙支护，下部采用桩墙式支护结构支护的围护形式；但土钉墙和复合土钉墙设计应考虑下部桩墙式支护结构的变形对其稳定及变形控制的不利影响。

## 8.2 设  计

8.2.1 土钉墙的设计主要包括下列内容：

1 土钉选型、平面和剖面布置；

2 土钉的计算，包括土钉直径、长度、间距和倾角等；

3 土钉墙整体稳定和抗隆起稳定验算；

4 注浆体强度、注浆方式和面层。

8.2.2 复合土钉墙设计除满足第8.2.1条要求外，尚应包含下列内容：

1 超前支护桩设计；

2 土钉与超前支护桩的连接构造设计；

3 作为截水帷幕的水泥土墙的防渗要求及抗渗流稳定验算。

8.2.3 应根据地下水状况和土层性质，采用合适的土钉材料和施工工艺。

8.2.4超前支护桩可根据基坑开挖深度、土质条件、环境条件等因素选用水泥土桩、微型桩等；水泥土桩可采用水泥搅拌桩、高压旋喷桩等，微型桩可采用钢管、型钢和混凝土灌注桩等。

8.2.5 土钉墙及复合土钉墙的整体稳定性分析应符合下列规定：

1 采用圆弧滑动条分法进行整体稳定性验算时，应符合本规范第6.1.11条的规定；

2 当基坑面以下存在软弱下卧土层时，整体稳定性验算滑动面中应包括由圆弧与软弱土层组成的复合滑动面；

3 对复合土钉墙，当滑动面穿过超前支护桩嵌固段的土条时，可考虑超前支护桩的抗滑作用。

8.2.6 对复合土钉墙可根据超前支护桩的深度，按本规程6.1.8条的规定进行坑底土的抗隆起稳定性验算。

8.2.7 土钉的极限抗拔承载力标准值应按下列规定确定：

1  单根土钉的极限抗拔承载力标准值应通过抗拔试验确定，试验方法应符合本规程附录D的规定。

2  单根土钉的极限抗拔承载力标准值也可按下式估算，但应通过本规程附录D规定的土钉抗拔试验进行验证：

（8.2.7）

图8.2.7 土钉抗拔承载力计算

1—滑动面；2—土钉；3—喷射混凝土面层

式中		——第j道土钉的极限抗拔承载力标准值（kN）；

、——第j道土钉孔径和土钉钢筋直径（m）；

——土钉从滑弧面一侧伸入稳定土体长度（图8.2.7，m），直线滑动面与水平面的夹角取；

——土钉与土体之间的界面粘结强度标准值（kPa），可按下表结合工程经验取值估算；

——基坑底面以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角平均值（°）。

表8.2.7  　土钉与土体之间界面粘结强度标准值

| 土的名称 | 土的状态 | （kPa ） |
| --- | --- | --- |
| 素填土 | --- | 15~30 |
| 淤泥质土 | --- | 10~15 |
| 粘性土 | 软塑 | 15~30 |
|  | 可塑 | 30~50 |
|  | 硬塑 | 50~70 |
|  | 坚硬 | 70~90 |
| 粉土 | 稍密 | 30~50 |
|  | 中密 | 40~70 |
|  | 密实 | 60~90 |
| 砂土 | 松散 | 25~50 |
|  | 稍密 | 45~90 |
|  | 中密 | 60~120 |
|  | 密实 | 75~150 |

注： 1 钻孔注浆土钉采用压力注浆或二次注浆时，表中数值可适当提高；

2 对于粉土，密实度相同时，湿度越高，取值越低；

3 对于砂土，密实度相同时，粉细砂宜取较低值，中砂宜取中值，粗砾砂宜取较高值。

8.2.8 土钉轴向拉力标准值可按下式计算：

（8.2.8）

式中  ——第j道土钉轴向拉力标准值（kN）；

——第j道土钉倾角（°）；

、——土钉长度中心点所处深度位置上由支护土体自重和地面均布荷载引起的主动土压力标准值（kPa）；

、——土钉的垂直、水平间距（m）；

ζ、η——墙面倾斜时主动土压力折减系数及土钉轴向拉力调整系数，可按现行国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的有关规定进行计算并结合相关工程经验取值。

8.2.9 土钉极限抗拔承载力标准值应符合下式规定：

（8.2.9）

式中：——土钉抗拔安全系数，对一级、二级、三级基坑，分别取1.8、1.6、1.4。

8.2.10土钉杆体的受拉承载力应符合下列规定：

（8.2.10）

式中		——杆体抗拉强度设计值（N/mm2）；

As——土钉杆体的截面面积（m2）。

8.2.11土钉墙和复合土钉墙设计，应规定基坑分段施工的长度和分块施工的面积，并对空间效应不利部位的土钉和超前支护桩予以加强。

8.2.12 土钉墙及复合土钉墙侧向位移可综合考虑基坑开挖深度、土钉长度、超前支护刚度、土钉注浆量、场地地质情况、放坡形式、基坑长度等因素，采用数值分析方法或工程类比法预估。

## 8.3 构  造

8.3.1 确定土钉墙坡度时应考虑开挖时坡面的局部自稳能力及修坡施工能力，土钉支护的坡度不宜大于1：0.2，当基坑较深、土的抗剪强度较低时，宜取较小坡度并设置分级放坡平台。8.3.2复合土钉墙上部宜适当卸土放坡，下部宜采用超前支护桩与土钉墙面层贴合的垂直墙面。

8.3.3 土钉水平间距和竖向间距宜为lm~2m，当基坑较深、土的抗剪强度较低时，土钉间距应取小值。土钉倾角应根据土性和施工条件确定，宜为5°~20°，利用重力向孔中注浆时倾角不宜小于15°。土钉长度应按各层土钉受力均匀、各土钉拉力与相应土钉抗拔极限承载力的比值相近的原则确定。

8.3.4 成孔注浆型钢筋土钉的构造应符合下列要求：

1 成孔直径宜取80mm~120mm；

2 土钉钢筋宜采用HRB400及以上规格的钢筋，钢筋直径宜取16mm~32mm；

3 应沿土钉全长设置对中定位支架，其间距宜取1.0m~2.0m，土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm。

8.3.5 钢管土钉的构造应符合下列要求：

1 钢管的外径不宜小于48mm，壁厚不宜小于3.0mm；钢管的注浆孔应设置在钢管里端L/2~2L/3范围内（L为钢管土钉的总长度）；每个注浆截面的注浆孔宜取2个，且应对称布置，注浆孔的孔径宜取5mm~8mm，注浆孔外宜设置保护倒刺；

2 钢管土钉的连接采用焊接时，接头强度不应低于钢管强度；可采用数量不少于3根、直径不小于16mm的钢筋沿截面均匀分布拼焊，双面焊接时钢筋长度不应小于钢管直径的2倍。

8.3.6 钢管土钉注浆前应进行洗孔，钢筋土钉注浆前应将孔内虚土清除干净。土钉注浆材料宜采用水灰比0.5~0.6的水泥浆，宜选用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥，成孔注浆型钢筋土钉注浆材料也可采用水泥砂浆，注浆材料可根据需要掺外加剂；注浆应采用孔底注浆，注浆控制标准及注浆量应根据土质条件、注浆工艺等合理确定，注浆体强度不宜低于20MPa。

8.3.7 喷射混凝土面层的构造要求应符合下列规定：

1面层厚度宜取80mm~100mm；

2混凝土强度等级不宜低于C20；

3面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋，钢筋网钢筋直径宜取6mm~8mm，间距宜取l50mm~250mm；钢筋网间的搭接长度应大于300mm：加强钢筋的直径宜取14mm~20mm；当充分利用土钉杆体的抗拉强度时，加强钢筋的截面面积不应小于土钉杆体截面面积的1/2。当面层厚度>100mm时，宜设置2层钢筋网；

4 坡顶喷射混凝土面层应翻边，翻边宽度不宜小于2m；

5 喷射混凝土面层应覆盖至基坑开挖面底，且在施工基础垫层时，垫层应施工至基坑边，将喷射混凝土面层端部封闭。

8.3.8土钉与加强钢筋宜采用焊接连接，其连接应满足承受土钉拉力的要求；当在土钉拉力作用下喷射混凝土面层的局部受冲切承载力不足时，应采用增加钢筋、增厚喷射混凝土面层、设置承压钢板等加强措施。

8.3.9 当土钉墙面层后存在滞水时，应在含水土层部位的墙面设置泄水孔或其它疏水措施。

8.3.10 采用水泥土复合土钉墙时，应符合下列要求：

# 1 水泥土桩插入基坑底面的长度不宜小于2m；

2 水泥土桩宜与喷射混凝土面层贴合，土钉施工前应先在水泥土中开孔；

3 水泥土28d无侧限抗压强度不宜小于0.5MPa；

4 水泥土桩兼作截水帷幕时，应符合相关截水要求。

# 9 重力式水泥土挡墙

## 9.1 一般规定

9.1.1  周边环境条件较好，无特殊保护要求且基坑开挖深度不大于5m时，可采用重力式水泥土挡墙支护结构。

9.1.2  水泥宜采用强度等级不低于P.O 42.5级的普通硅酸盐水泥，水泥掺入比应根据土质条件确定，且不宜小于15%。淤泥和淤泥质土中应提高水泥掺量或掺加外加剂。

9.1.3 水泥土28天无侧限抗压强度标准值不宜小于0.5MPa。

9.1.4 软弱土层有机质含量较高时，应通过试验确定重力式水泥土挡墙的适用性。

## 9.2 设  计

9.2.1  重力式水泥土挡墙的计算应包括如下内容：抗倾覆稳定验算、抗滑移稳定验算、整体稳定验算、抗坑底隆起稳定验算、抗渗流稳定验算以及水泥土墙身强度、墙下地基承载力验算等。

9.2.2  重力式水泥土挡墙截面尺寸经试算确定，应符合下列规定：

对淤泥质土：         t≥1.2 h，B≥0.7 h         （9.2.2-1）

对淤泥：            t≥1.3 h，B≥0.8 h          （9.2.2-2）

式中t——水泥土重力式挡墙的插入深度（m）；

B——水泥土重力式挡墙宽度（m）；

h——基坑开挖深度（m）。

9.2.3  抗倾覆稳定应按下式验算：

（9.2.3）

式中   、——分别为主动土压力和被动土压力绕前墙趾A点的力矩标准值（）；

G ——水泥土墙身重量（）；

F——作用于墙底面上的平均水浮力合力（），

（为水的重度，、分别为墙前、墙后地下水位至墙底面的距离）；

B——墙身宽度（m）；

——抗倾覆安全系数，不小于1.4。

图9.2.3  水泥土挡墙计算简图

9.2.4  抗水平滑移稳定应按下式验算：

（9.2.4）

式中    、——分别为主动土压力和被动土压力的合力标准值（）；

——墙底处土层的固结快剪内摩擦角标准值（°）；

——墙底处土层的固结快剪粘聚力标准值（kPa）；

——抗滑移安全系数，不小于1.2。

9.2.5  整体稳定应满足本规程第6.1.11条的规定，并应验算切墙圆弧的整体稳定性。

9.2.6  墙底抗隆起稳定性应按第6.1.8条第1款的要求进行验算。

9.2.7  抗渗流稳定按规范第13.2.5条计算。

9.2.8  重力式水泥土挡墙截面应力应符合下列规定：

1  压应力：

（9.2.8-1）

2  拉应力：

（9.2.8-2）

3 剪应力：

（9.2.8-3）

式中

——作用的分项系数，取1.25；

Eaki、Epki——分别为验算截面以上的主动土压力标准值、被动土压力标准值(kN/m)，可按本规程5.3.1条的规定计算；验算截面在坑底以上时，取Epki=0；

——水泥土开挖龄期时的轴心抗压强度设计值（kPa），应根据现场试验或工程经验确定；

——验算截面以上的墙体自重（kN/m）

Z——计算点在地表以下的深度（m）；

——水泥土挡墙的平均重度，取18~19，坑内地下水位以下的墙体重度应取浮重度；

Mk——计算截面处的墙身弯矩标准值（/m）；

——墙体截面水泥土置换率，为水泥土加固体与墙体截面积之比；

——地面均布荷载（kPa）；

——水泥土无侧限抗压强度标准值（kPa）；

B——验算截面处水泥土墙的宽度（m）；

——墙体材料的抗剪断系数，取0.4~0.5。

9.2.9  重力式水泥土挡墙进行正截面应力验算时，计算截面应包括以下部位：

1  基坑面以下主动、被动土压力强度相等处；

2  基坑底面处；

3  水泥土墙的截面突变处。

9.2.10  重力式水泥土挡墙应力在墙底面处尚应满足下式：

（9.2.10）

式中——截面最大应力（kPa）；

——经深度修正后的墙底面处地基承载力特征值（kPa），深度修正应自基坑底标高起算。

9.2.11  重力式水泥土挡墙墙顶的侧向位移量，可采用数值分析方法或工程类比法进行估算。

## 9.3 构  造

9.3.1  重力式水泥土挡墙宜采用水泥土搅拌桩相互搭接成实体的结构形式，也可采用水泥土搅拌桩相互搭接形成的格栅状结构形式。桩间搭接不宜小于150mm。

9.3.2  重力式水泥土挡墙采用格栅形式时，其截面置换率宜为0.6~0.8，且纵向墙肋净间距不宜大于1.3m，横向墙肋间净距不宜大于1.8m。每个格栅的土体面积应符合下式要求：

（9.3.2）

式中：   A──格栅内土体的截面面积(m2)；

c──格栅内土的粘聚力(kPa)；

──计算系数。对粘性土，取 =0.5；对砂土、粉土，取=0.7；

u──计算周长(m)，按图9.3.2计算；

γm──格栅内土的天然重度(kN/m3)；对成层土，取水泥土墙深度范围内各层土按厚度加权的平均天然重度。

1－水泥土桩；2－水泥土桩中心线；3－计算周长；a－纵向墙肋净间距；b－横向墙肋间净距

图9.3.2  格栅式水泥土墙

9.3.3 当需要增强墙身的抗拉性能时，可在水泥土桩内插入杆筋。杆筋可采用钢筋、钢管或毛竹等。杆筋的插入深度宜大于基坑深度。

9.3.4 重力式水泥土挡墙顶面宜设置与挡墙宽度一致的钢筋混凝土压顶板，板厚不宜小于200mm，且宜用插筋与前后排桩连接，插筋上端锚入压顶板，下端插入水泥土挡墙中不应小于1m。

# 10  内支撑结构

## 10.1  一般规定

10.1.1  内支撑结构应采用稳定的结构体系和可靠的连接构造，并具有足够的强度和刚度。

10.1.2  当支撑构件兼作施工平台或栈桥时，应进行专项设计。

10.1.3  内支撑结构设计应包括下列内容：

1  选型和布置；

2  构件内力和变形计算；

3  承载力和稳定验算；

4  节点构造；

5  拆撑和换撑。

## 10.2  选型和布置

10.2.1  内支撑结构可采用钢支撑、钢筋混凝土支撑或钢与钢筋混凝土组合支撑体系。

10.2.2  内支撑结构可采用水平支撑体系或竖向斜撑体系。

10.2.3  当利用地下连续墙墙体内的暗梁代替围檩时，设置在每幅槽段上的支撑点不应少于2个。

10.2.4  水平支撑体系的布置应符合下列规定：

1 平面布置方式可采用对撑、角撑、边桁架及内环形支撑等，也可采用以上形式的组合；

2 钢支撑和基坑周围环境有特殊要求的钢筋混凝土支撑，宜采用相互正交、均匀布置的对撑体系；

3 当钢筋混凝土支撑长度较长或基坑变形控制要求严格时，可设置钢筋混凝土板带进行加强。

10.2.5  水平内支撑结构布置应符合下列规定：

1每道水平支撑宜设置在同一标高并形成整体，上、下各道水平支撑的布置宜对齐；

2 应方便土方开挖和地下主体结构的施工；支撑构件宜避开地下主体结构的墙、柱等竖向构件；

3 基坑阳角部位的支撑应加强；

4 相邻支撑的水平间距较大时，宜在支撑的端部设置八字撑；

5 支撑的竖向设置应有利于控制围护墙的内力和变形；

6 上、下各道水平内支撑之间的垂直净距不宜小于3.0m，每道内支撑与其下面在拆撑前需施工的楼板（或底板）之间的垂直净距不宜小于700mm。

10.2.6  竖向斜撑体系的布置要求：

1 竖向斜撑布置宜均匀、对称；

2 斜撑与水平面的夹角不宜大于35°，软土层中不宜大于26°；

3 斜撑基础应具备可靠的水平和竖向承载能力，斜撑与基础、斜撑与围檩之间的连接应满足斜撑构件内力的传递要求；

4 斜撑长度超过15米时，宜设置竖向立柱；

5 斜撑基础与围护墙之间的水平距离，应满足基坑内侧预留土坡的稳定要求和围护墙侧向变形的控制要求。

10.2.7内支撑体系的立柱在开挖面以上宜采用格构式钢柱，开挖面以下宜采用钻孔灌注桩，可利用工程桩作立柱桩。

10.2.8水平支撑的立柱宜设置在支撑节点处，并应避开地下主体结构的梁、柱及承重墙的位置。立柱的间距应根据支撑结构的稳定要求和竖向荷载的大小由计算确定，且不宜超过15米。

## 10.3  结构计算

10.3.1  内支撑结构应考虑下列荷载和作用：

1 围护墙传至内支撑结构的荷载；

2 内支撑结构的自重和施工活荷载，施工活荷载取值不宜小于4.0kN/m2；

3 钢支撑的预加压力；

4 温度应力；

5立柱之间的差异沉降引起的附加应力。

10.3.2  内支撑结构的内力与变形计算应符合下列规定：

1计算结果应按最不利工况取值；

2可采用平面杆系模型计算，现浇钢筋混凝土支撑节点可按刚接考虑，钢支撑节点宜按铰接考虑；

3 边界约束的数量、位置应根据对支撑结构内力和变形影响最小的原则确定；

4 钢筋混凝土围檩的内力和变形可按多跨连续梁计算，钢结构围檩可按简支梁计算，计算跨度取相邻水平支撑的中心距；

5 竖向荷载作用下，内支撑构件的内力和变形可按多跨连续梁或空间框架进行计算。

10.3.3  内支撑构件的受压计算长度应按下列规定确定：

1 在竖向平面内，取相邻立柱的中心距；

2 在水平面内，取与该支撑相交的相邻横向水平支撑的中心距；

3 对钢结构支撑，当横向与纵向支撑不在同一水平面内时，其平面内的受压计算长度应取与该支撑相交的相邻横向支撑中心距的1.5～2.0倍；

4 当纵向和横向支撑的交点处未设置立柱时，在竖向平面内，现浇钢筋混凝土支撑的受压计算长度取支撑全长，钢支撑的受压计算长度取支撑全长的1.2倍；

5当围檩（或压顶梁）按偏心受压构件计算时，钢筋混凝土围檩（或压顶梁）的受压计算长度取相邻水平支撑的中心距，钢围檩的受压计算长度取相邻水平支撑中心距的1.5倍。

10.3.4  内支撑构件的截面承载力计算应符合下列规定：

1 内支撑构件的截面承载力应按偏心受压构件计算。偏心弯矩除竖向荷载和水平荷载产生的弯矩外，尚应考虑支撑轴向力对构件初始偏心距的附加弯矩。钢筋混凝土支撑初始偏心距可取支撑计算长度的3/1000、偏心方向支撑截面尺寸的1/30和20mm的较大值；钢支撑初始偏心距可取支撑计算长度的3/1000和40mm的较大值；

2 围檩和压顶梁的截面承载力可按水平方向的受弯构件计算。当围檩（或压顶梁）与水平支撑斜交或作为边桁架的弦杆时，其截面承载力宜按偏心受压构件计算；

3 现浇钢筋混凝土围檩（或压顶梁）在水平面内的支座弯矩、钢筋混凝土支撑在竖向平面内的支座弯矩，可乘以0.8～0.9的调幅系数，但跨中弯矩应相应增加；

4 钢筋混凝土内支撑构件及其连接的受压、受弯、受剪承载力计算，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；钢支撑构件及其连接结点的受压、受弯、受剪承载力计算及其各类稳定性验算，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定。

10.3.5  立柱的截面承载力计算应符合下列规定：

1 立柱应按偏心受压构件进行截面承载力计算和稳定性验算。计算偏心弯矩时，除考虑支撑竖向荷载对立柱形心的偏心作用外，尚应考虑立柱轴向力对构件初始偏心距的附加弯矩，偏心距应根据立柱垂直度按双向偏心进行计算；

2 应按基坑土方开挖和拆撑过程中的最不利工况设计；

3 立柱的受压计算长度，取相邻各层水平支撑的竖向中心距；最下层水平支撑以下，取该层支撑中心线至开挖面以下3～5倍立柱直径（或边长）处的垂直距离。

10.3.6 立柱桩应进行单桩竖向承载力计算，竖向荷载应按最不利工况取值。

## 10.4  构   造

10.4.1  钢筋混凝土支撑体系的构造应符合下列规定：

1 混凝土强度等级不应低于C25；

2 内支撑构件的截面高度不宜小于其竖向平面内计算跨度的1/20；围檩（或压顶梁）的截面宽度不宜小于其水平向计算跨度的1/10，截面高度不宜小于相邻支撑构件的截面高度；

3 内支撑体系宜在同一平面内整浇，压顶梁、围檩和支撑交接节点应按刚节点处理；

4 围檩与围护墙之间不应留水平间隙；当围檩与围护墙之间需要传递水平剪力时，应在墙体上沿围檩长度方向预留由计算确定的剪力筋或剪力槽；

5 内支撑构件的交点处应设置水平加腋；

6 内支撑构件、围檩（或压顶梁）的纵向钢筋直径不宜小于16mm，沿截面四周纵向钢筋的最大间距不宜大于200mm，箍筋直径不宜小于8mm，间距不宜大于250mm；

7 内支撑构件纵向钢筋在围檩或压顶梁内的锚固长度应满足《混凝土结构设计规范》GB50010的要求。

10.4.2  钢支撑体系的构造应符合下列规定：

1 钢支撑构件可采用钢管、H型钢、工字钢、槽钢及其组合截面；钢围檩可采用H型钢、槽钢及其组合截面，其截面宽度不宜小于300mm；

2 钢支撑受压杆件的长细比不应大于150，受拉杆件的长细比不应大于200；

3 钢支撑构件在其长度方向的拼接宜采用高强螺栓连接或焊接，拼接点强度不应低于构件截面强度；

4 纵横向支撑宜设置在同一标高。当纵横向支撑交汇点不在同一标高连接时，其连接构造应满足支撑在平面内的稳定要求；

5 钢支撑与竖向立柱之间应设置钢托架进行连接，钢托架应满足对钢支撑在节点位置约束要求；

6钢支撑与钢围檩的连接节点或转角位置，型钢构件的翼缘和腹板均应加焊加劲板，加劲板厚度不应小于10mm，焊缝高度不应小于6mm；

7 采用格构式组合钢构件时，应采用钢板或型钢作为缀条；

8 采用排桩作围护墙时，钢围檩与围护墙之间的缝隙应采用不低于C25的细石混凝土填实。

10.4.3  立柱的构造应符合下列规定：

1 格构式钢立柱的长细比不宜大于25；

2 采用钻孔灌注桩作立柱桩时，钢立柱截面尺寸应满足混凝土浇筑要求；钢立柱锚入立柱桩内的长度应根据计算确定，且不宜小于钢立柱边长的4倍；在钢立柱伸入的长度范围内，钻孔灌注桩箍筋应加密，直径不应小于8mm，间距不应大于100mm；

3 立柱与水平支撑的连接节点应根据承受的荷载大小，采取设置抗剪钢筋或钢牛腿的抗剪措施；立柱在穿越主体结构底板处应设置可靠的止水措施。

10.4.4  内支撑结构除应符合本节的有关构造要求外，钢筋混凝土支撑尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，钢支撑尚应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定。

# 11 锚杆

## 11.1 一般规定

11.1.1 土层锚杆的使用年限不宜超过2年。

11.1.2 土层锚杆的锚固段不宜设置在淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土及松散填土等软弱地层中。

11.1.3 在下列情况下，施工前应进行锚杆基本试验，并根据试验结果确定设计参数和施工工艺。基本试验方法应符合附录E的规定。

1 一、二级基坑；

2 应用于软弱土层地基；

3 地质条件复杂或缺乏经验时。

## 11.2  设  计

11.2.1 锚杆设计应包括下列内容：

1锚杆选型；

2锚杆抗拔承载力计算；

3 锚杆平面和竖向布置；

4锚杆构造；

5 试验和监测要求。

11.2.2 锚杆杆体材料宜选用高强度低松弛的钢绞线或高强精轧螺纹钢筋，钢绞线的性能应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224的有关规定。当设计的锚杆抗拔承载力较低时，也可采用HRB400级及以上规格的钢筋杆体。压力型预应力锚杆应选用无粘结钢绞线。

11.2.3 锚杆的布置应符合下列规定：

1 锚杆的布置应避免对相邻建（构）筑物的基础和地下管线产生不利影响，宜避开易塌孔、变形的土层；

2 锚杆的竖向间距不宜小于2.0m，水平向间距不宜小于1.5m；

3 锚杆锚固段的上覆土层厚度不宜小于4.0m；

4 锚杆倾角宜取15o~25o，且不应大于45o，不应小于10o。锚固段宜设置在物理力学性质较好的土层中。

11.2.4 锚杆注浆宜采用二次注浆。在易塌孔的松散土层或地下水位较高的砂土、粉土层中，宜采用套管护壁成孔工艺。

11.2.5 锚杆的极限抗拔承载力应符合下式要求：

（11.2.5）

式中： Kt ——锚杆抗拔安全系数；一、二、三级基坑，分别不应小于1.8、1.6、1.4；

Nk ——锚杆轴向拉力标准值（kN），按本规程第6.1.13条确定，并考虑锚杆倾角的影响；

Rk ——锚杆极限抗拔承载力标准值，按本规程第11.2.6条确定。

11.2.6 锚杆极限抗拔承载力标准值应通过抗拔试验确定，试验方法应符合附录E的要求。初步设计时可按下式估算。

（11.2.6）

式中： d m——锚杆的锚固体直径（m）；

li ——锚杆的锚固段在第i层土中的长度（m）；

qsk,i ——锚固体与第i层土之间的极限粘结强度标准值（kPa），应根据工程经验并结合表11.2.6取值。

表11.2.6 土体与锚固体间极限粘结强度标准值

| 土层种类 | 土的状态 | qsk, i（kPa） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一次常压注浆 | 二次压力注浆 |
| 填土 |  | 16~30 | 30~45 |
| 淤泥质土 |  | 16~20 | 20~30 |
| 粘性土 | IL>1 | 18~30 | 25~45 |
|  | 0.75<IL≤1.0 | 30~40 | 45~60 |
|  | 0.50<IL≤0.75 | 40~53 | 60~70 |
|  | 0.25<IL≤0.50 | 53~65 | 70~85 |
|  | 0<IL≤0.25 | 65~73 | 85~100 |
|  | IL≤0 | 73~90 | 100~130 |
| 粉土 | e>0.90 | 22~44 | 40~60 |
|  | 0.75≤e≤0.90 | 44~64 | 60~90 |
|  | e<0.75 | 64~100 | 90~130 |
| 粉细砂 | 稍密 | 22~42 | 40~70 |
|  | 中密 | 42~63 | 70~110 |
|  | 密实 | 63~85 | 110~130 |
| 中砂 | 稍密 | 54~74 | 70~100 |
|  | 中密 | 74~90 | 100~130 |
|  | 密实 | 90~120 | 170~170 |
| 粗砂 | 稍密 | 80~130 | 100~140 |
|  | 中密 | 130~170 | 140~220 |
|  | 密实 | 170~220 | 220~250 |
| 砾砂 | 中密、密实 | 190~260 | 240~290 |
| 风化岩 | 全风化 | 80~100 | 120~150 |
|  | 强风化 | 150~200 | 200~260 |

注： 1. 采用泥浆护壁成孔工艺时，应取低值并根据具体情况适当折减；

2. 在淤泥质土层中采用注浆扩孔工艺时，应在表中数值的基础上适当折减；

3. 砂土中细粒含量超过30%时，表中数值应乘以0.75的系数；

4. 对于有机质含量为5%~10%的有机质土，按表取值后应适当折减；

5. 当锚固段长度大于16m时，应对表中数值适当折减。

11.2.7 当锚杆锚固段位于粘土层、淤泥质土层和填土层时，应考虑土体蠕变对锚杆预应力损失的影响，并根据蠕变试验确定锚杆的极限抗拔承载力标准值。

11.2.8 锚杆的自由段长度应按下式计算（图11.2.8），并满足11.3.1条第2款的规定。

（11.2.8）

式中： lf ——锚杆自由段长度（m）；

α ——锚杆的倾角（o）；

a1 ——锚杆的锚头中点到基坑底面的距离（m）；

a2 ——基坑底面至主动土压力强度与被动土压力强度相等处O点的距离（m）；

d ——挡土构件的厚度（m）；

φm ——O点以上各土层按厚度加权的内摩擦角平均值（o）。

图11.2.8 锚杆自由段长度计算简图

1 - 挡土构件；2 - 锚杆；3 - 理论直线滑动面

11.2.9 锚杆总长度L可按式（11.2.9）计算，并应满足支护结构的整体稳定性要求。

（11.2.9）

la ——锚杆锚固段长度（m），

11.2.10 锚杆杆体的截面积应按下式确定：

（11.2.10-1）

（11.2.10-2）

式中： Nd ——锚杆轴向拉力设计值（kN）；

fpy ——钢绞线、钢筋的抗拉强度设计值（kN）；

As ——锚杆杆体截面积（m2）。

11.2.11 压力型锚杆锚固体的承压面积应按下式验算：

（11.2.11）

式中： Ap ——锚杆承载体与锚固体横截面的净接触面积，即毛受压面积扣除孔道面积（m2）；

Ac ——锚固体的横截面面积（m2）；

fc ——锚固体的轴心抗压强度设计值（kPa）；

η ——有侧限条件下锚固体强度的增大系数，由试验确定。当无试验资料时，可取1.5~2.0。

## 11.3 构  造

11.3.1 锚杆的构造应符合下列规定：

1 成孔直径宜取100~180mm；

2 自由段长度不宜小于5.0m，并应穿过潜在滑动面不小于1.5m。土层锚杆锚固段的长度不宜小于6m；

3 锚杆杆体的外露长度应满足围檩、台座尺寸及张拉锁定要求；

4 应沿锚杆杆体全长设置定位支架。定位支架的间距应根据杆体的组装刚度确定，对自由段宜取1.5~2.0m，对锚固段宜取1.0~1.5m，且确保锚固段的补充厚度不小于20mm。定位支架应使各根钢绞线相互分离。

11.3.2 锚头结构构造应符合下列规定：

1锚具可选择夹片式张拉端锚具、精轧螺纹锚具或螺丝端杆锚具，其性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定；

2 围檩可采用型钢组合围檩或钢筋混凝土围檩；

3 型钢组合围檩可选用双槽钢或双工字钢，槽钢之间或工字钢之间应采用缀板焊接为整体构件，焊缝连接应采用贴角焊。当需要增加局部受压和受扭稳定性时，可在型钢翼缘端口处配置加筋肋板；

4 混凝土围檩宜采用斜面与锚杆轴线垂直的梯形截面，腰梁的混凝土强度等级不宜低于C25，梯形截面的上边水平尺寸不宜小于250mm；

5 围檩与支护结构之间应可靠连接，能承受围檩自重和锚杆轴力等的作用。

11.3.3 锚杆注浆宜采用纯水泥浆或水泥砂浆，浆体抗压强度标准值不宜低于20.0MPa。

11.3.4 锚杆锚固体强度达到80%设计强度后方可施加预应力。锁定拉力根据地质条件和使用要求确定，可取轴向拉力标准值的0.7~0.9倍。

# 12与主体结构相结合的支护结构

## 12.1一般规定

12.1.1  对于开挖深度深、平面尺寸大、环境保护要求高或有特殊要求等情况下的基坑工程，可采用与主体结构相结合的支护结构。

12.1.2  与主体结构相结合的支护结构可采用下列形式：

1 地下结构的外墙与支护结构的围护墙相结合；

2 地下结构的楼面梁、板与支护结构的水平支撑相结合；

3 地下结构的内墙、柱与支护结构立柱相结合。

12.1.3  与主体结构相结合的支护结构可采用下列施工方法：

1 顺作法；

2逆作法；

3 顺作与逆作相结合。

12.1.4 与主体结构相结合的支护结构设计，尚应具备主体工程的设计文件、图纸资料和施工要求。

12.1.5 与主体结构相结合的支护结构构件应同时满足施工阶段和使用阶段的要求。

## 12.2 两墙合一

12.2.1  两墙合一的地下连续墙设计计算除应满足第6章的相关规定外，应包括永久使用阶段的下列内容：

1  水平承载性能；

2  竖向承载性能；

3  与主体结构的连接构造；

4  地下室的使用要求。

12.2.2  水平承载性能设计应符合下列规定：

1  应分别按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行承载力、变形计算；

2  永久使用阶段根据相关规定考虑人防、地震等水平荷载作用。

12.2.3  竖向承载性能设计应符合下列规定：

1  地下连续墙的竖向承载力应满足作用于其上的竖向荷载要求，竖向承载力特征值宜根据现场静载荷试验确定，也可根据式12.2.3-1估算；

Ra=qpab+2∑qsiali                   （12.2.3-1）

式中：Ra ——为单位延米长度地下连续墙承载力特征值（kN/m）

qpa、qsia——为墙端端阻力、墙侧摩阻力特征值（kPa）；

b——地下连续墙厚度（m）；

li——地下连续墙插入坑底以下深度范围内各土层的厚度（m）。

2  地下连续墙的沉降宜与相接主体结构的沉降相协调，地下连续墙与主体结构的连接构造应能适应其不均匀变形；

3  应选择压缩性较低的土层作为地下连续墙持力层，并宜采取墙底注浆的加固措施；

4  当主体结构采用桩基础时，坑内地下连续墙周边宜设置边桩；

5  当墙顶部竖向荷载较大时，墙端宜进入与周边工程桩相同的持力层，施工有困难时，可采用端部设置支腿的技术措施。

6  墙顶受竖向偏心荷载作用时，应按偏心受压构件计算正截面受压承载力。

12.2.4  地下连续墙与主体结构的连接应满足下列要求：

1  地下连续墙与主体地下结构楼、底板交接处宜设置贯通的边梁。

2  墙幅接头部位宜设置壁柱。

3  地下连续墙与主体结构构件可通过墙内预埋钢筋、钢筋接驳器、锚板和剪力槽等方式连接，预埋钢筋直径不宜大于20mm，并应采用延性好的钢筋；需连接的主体结构构件钢筋直径大于20mm时，宜采用预埋钢筋接驳器连接。

12.2.5  地下连续墙防水构造应满足下列要求：

1  地下连续墙内侧应设置钢筋混凝土或砌体衬墙，并采用涂贴防水材料、设置排水管、排水沟、集水井等措施；

2  墙幅接头部位宜采取坑外防渗止水措施，可结合槽壁加固综合考虑；

3  地下连续墙与基础底板、顶板等连接部位可根据地下结构的防水要求，设置刚性止水片、遇水膨胀止水条和预埋注浆管等措施。

## 12.3 结构水平构件与支撑相结合

12.3.1  与支撑相结合的地下结构楼盖宜采用交叉梁布置形式。

12.3.2  设计计算应考虑立柱之间及立柱与围护墙之间的差异沉降、竖向支承构件转换等引起的结构应力。

12.3.3  地下结构中下列部位应通过计算设置临时传力构件：

1  楼面高差处；

2  楼面有洞口、不连续处；

3  结构缝、后浇带等形成水平力不能连续传递的部位。。

12.3.4  立柱支承的结构梁截面宽度宜大于立柱的截面宽度，当梁截面宽度受限制时，宜在梁柱节点处采用加腋、加环梁或设置双梁等措施。

12.3.5  预留孔洞不应影响水平力的传递，当洞口较大时，应对洞口边缘构件进行内力、变形计算，采取加强措施。

## 12.4 结构竖向构件与立柱相结合

12.4.1  立柱设计应符合下列规定：

1  立柱结合主体结构柱、墙或工程桩布置时，立柱定位应与主体结构构件的定位一致；

2  立柱可采用角钢格构柱、H型钢柱或钢管柱等型式，钢管立柱的钢管外径不宜小于500mm；

3  立柱应按偏心受压构件设计，立柱顶端水平力可取水平支撑轴力的1/50，并应考虑竖向荷载偏心及立柱制作安装偏心的不利影响。

12.4.2  立柱与结构水平构件的连接节点，宜设置抗剪钢筋、栓钉、钢牛腿或钢板传力环等抗剪构件。

12.4.3  立柱插入立柱桩的有效深度不应小于2.0m。

12.4.4  立柱需外包混凝土形成主体结构框架柱时，立柱的型式、截面应与主体结构的梁、柱截面相协调，并应采取措施保证节点的可靠连接。

12.4.5  立柱的承载力、稳定性及变形应满足施工期间各工况的要求，相邻立柱间以及主柱与侧墙之间的差异沉降不应大于1/400，且不应大于20mm。立柱所支承的钻孔灌注桩桩端宜采用后注浆措施。

12.4.6  临时立柱需在结构柱施工完成并达到设计强度后方可拆除。

# 13  地下水控制

## 13.1 一般规定

13.1.1 地下水控制应保证基坑正常施工，防止渗流和承压水引起的破坏，避免或减小地下水位下降对周围环境的不利影响。

13.1.2 地下水控制可采用集水明排、截水、降水以及地下水回灌等方法，应根据工程、水文地质条件和施工、环境条件，结合基坑支护方案综合分析确定。

13.1.3 基坑可采用设置竖向或水平向截水帷幕等措施截水。竖向截水帷幕可采用水泥土连续墙、咬合桩、地下连续墙等。当地质条件和环境条件复杂时，可采用多种截水方法组合。当有可靠工程经验时，也可采用冻结法阻截地下水。

13.1.4 基坑降水可采用轻型井点、自流深井、真空深井等。

13.1.5当坑底以下存在承压含水层时，应进行坑底土体抗承压水稳定性验算；不满足时可采用竖向和水平向截水帷幕、承压水减压等措施。

13.1.6 在基坑施工期间，应对基坑内外地下水位的控制效果及其环境影响进行动态监测，并根据监测数据指导施工。

## 13.2 基坑截水

13.2.1 下列情况时基坑应设置截水帷幕：

1 地下水位高，地基土体渗透性强，且周边环境条件不允许采取坑外降水措施；

2 降水难度大，完全采取降水措施不能满足基坑施工的水位要求；

3 基坑与周边河流、江、湖等距离较近，存在倒灌危险时。

13.2.2 截水帷幕选型应综合考虑帷幕深度、土质条件、地下障碍物状况、环境条件等因素，并符合下列规定：

1 软黏土地基普通单轴或双轴搅拌桩的深度不宜超过15m；粉性土地基宜采用三轴水泥土搅拌桩；

2 地下障碍物埋藏深、成分复杂且难以清除时，宜采用全套管咬合桩；

3 深度超过30m时，宜采用地下连续墙、渠式切割水泥土连续墙、全套管咬合桩等。

13.2.3 截水帷幕的渗透系数应小于，厚度应满足防渗要求。

13.2.4基坑截水要求高时，截水帷幕宜连续、封闭，截水帷幕与支护结构应紧密相贴。

13.2.5 竖向截水帷幕的插入深度应满足下列要求

1 悬挂式竖向截水帷幕，插入坑底以下长度t应满足下式要求：

（13.2.5-1）

式中    ——抗渗流安全系数。对一级、二级、三级基坑，分别不应小于1.6、1.5、1.4。；

——分别是坑底土的有效重度和水的重度（kN/m3）；

——基坑内外的水头差（m）；

——基坑外坑底以上的渗流长度(m)，当坑底以上是粘性土时，可取；当坑底以上是粉土、砂土等透水性较强的土层时，。

——帷幕厚度(m)。

2 落底式竖向截水帷幕，插入不透水土层的长度可按下式估算：

(13.2.5-2)

式中    ——作用水头(m)；

——帷幕厚度(m)。

13.2.6 水平向截水帷幕的厚度和强度应根据地下水顶托力的大小和防渗要求确定。在与支护结构结合处宜增加帷幕厚度。

## 13.3 明沟排水

13.3.1 明沟集水井可用于坑顶截、排水，也可用于基坑降水。当用于基坑降水时，降水深度不宜超过5m。对易于产生流砂、潜蚀的场地，不应采用明沟集水井降水。明沟集水井也可和其它降水方法结合使用。

13.3.2 用于坑顶截、排水的明沟和集水井，宜布置在沿坑顶四周1m以外的地面上，每30～40m设置一个集水井。当分级平台宽度较大时，在平台的内侧应布置排水沟。

13.3.3 当坑底需设置排水沟和集水井时，排水沟和集水井外边距基坑坡脚不应小于4m 。排水沟底面应低于挖土面不小于 30cm，集水井底面应低于排水沟底面不小于 50cm。

13.3.4 明沟和集水井截面应满足排除地面水和基坑降水抽出的地下水总水量要求。对于山区基坑的迎水面，截水沟和集水井的截面应根据当地雨量和汇水面积计算确定。

## 13.4 降水

13.4.1 基坑降水方案的选择与设计应满足下列要求：

1基坑开挖及地下结构施工期间，地下水位应保持在基底以下0.5~1.0m；

2 深部承压水不引起坑底隆起破坏；

3 降水期间临近建（构）筑物、地下管线和市政设施的安全和正常使用；

4 基坑边坡的稳定性。

13.4.2 基坑降水设计应包括下列内容：。

1降水井选型；

2 降水系统设计：包括水位降深，降水井单井出水量、深度与构造，井群平面布置，水位与周边环境监测要求等；

3 降水效果预测：包括基坑内外稳定的地下水位，降水引起周边地面的沉降及对周边环境的影响；

4、当设置回灌井时的回灌系统设计。

13.4.3 应根据场地水文地质条件、基坑规模、环境条件和降水深度等合理选择降水井类型。降水井类型和适用范围应符合表13.4.3的规定。

表13.4.3  降水井类型和适用范围

| 降水井类型 | 渗透系数（cm/s） | 降水深度（m） | 适用土层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻型井点 | 1×10-5~1×10-2 | 一级<6，多级6~10 | 粉砂、粉土、含薄层粉砂的粉质粘土 |
| 自流深井 | >1×10-5 | >6 | 粉土、砂土、卵石、含薄层粉砂的粉质粘土 |
| 真空深井 | >1×10-6 | >6 | 粉土、砂土、卵石、含薄层粉砂的粉质粘土 |

13.4.4 降水井的深度应根据设计水位降深、含水层的埋藏分布和降水井的出水能力等综合确定，过滤器宜设置在渗透性较好的土层中。降水井的间距不宜小于15倍井管直径，在地下水补给方向宜减小降水井间距。

13.4.5降水井的布置应满足下列要求：

1 当不设置截水帷幕时，降水井宜沿基坑周边封闭布置；对于宽度较小的狭长形基坑，降水井也可在基坑一侧布置；当基坑的开挖深度和面积较大时，应在基坑内部设置降水井；

2 当设置截水帷幕时，可根据环境要求在坑内或坑内外同时布置降水井；

3 坑内降水井宜避开承台、电梯井坑、后浇带等处设置。

13.4.6 按地下水稳定渗流计算井距、井的水位降深和单井流量时，影响半径R宜通过现场试验确定。缺少现场试验资料时，可按下列公式计算并结合当地经验取值：

（1）潜水含水层

（13.4.6-1）

（2）承压含水层

（13.4.6-2）

式中：R ——影响半径（m）；

sw ——井水位降深（m）；当井水位降深小于10m时，取sw =10m；

k ——含水层的渗透系数（m/d）；

H ——潜水含水层厚度（m）。

13.4.7 设计单井出水流量可按下式计算：

（13.4.7）

式中：Q ——基坑降水的总涌水量（m3/d），可按附录E中相应公式计算；

n——降水井的数量。

13.4.8 降水井的单井出水能力宜大于设计单井出水流量。不满足时，应增加井的数量、直径或深度。各类井的单井出水能力可按下列规定取值：

（1）轻型井点可取36 m3/d~60 m3/d；

（2）管井可按下式计算：

（13.4.8）

式中:  q0 ——单井出水能力（m3/d）；

rs ——过滤器半径（m）；

l ——过滤器进水部分长度（m）；

k ——含水层的渗透系数（m/d）；

13.4.9基坑降水引起周围地面的沉降量可通过建立数值模型进行分析计算，也可根据降水曲线采用分层总和法进行估算。

13.4.10 停止降水的时间应根据地下结构施工情况、主体结构抗浮要求和围护结构形式等综合确定。

## 13.5  承压水控制

13.5.1 对于需要降低承压水头的基坑工程，应通过现场承压水抽水试验，获取降水影响范围内的含水层或含水层组的水文地质参数，并进行专项降水设计。

13.5.2 当坑底以下存在承压含水层时，应按下列要求进行坑底土体抗承压水稳定性验算：

1、按下式验算（图13.5.2-1），Kw取1.1；

（13.5.2-1）

1 – 截水帷幕；2 – 坑底；3 – 承压水测管水位；4 – 承压水含水层；5 – 隔水层。

图13.5.2-1 坑底土体抗承压水稳定性验算简图

2、对平面尺寸较小的基坑，当对坑底土体采取满堂加固措施，坑底土体呈整体顶升破坏时，可按下式验算坑底土体抗承压水稳定性：

（13.5.2-2）

（13.5.2-3）

图13.5.2-2 坑底土体整体破坏突涌稳定性验算简图

1 – 截水帷幕；2 – 坑底；3 – 承压水测管水位；4 – 承压水含水层；5 – 隔水层。

式中：Kw——抗承压水稳定安全系数，不小于1.2；

D——承压含水层顶面至坑底的土层厚度（m）；

α——折减系数，取0.5~1.0，基坑面积小、深度浅、土性差时取低值；

β——空间效应系数；

ls——基坑平面周长（m）；

S——基坑平面面积（m2）；

c——破裂面的各层土的内聚力（采用固快指标）加权平均值（kPa）；

γ——承压含水层顶面至坑底土层的天然重度（kN/m3）；对于成层土取按土层厚度加权的平均天然重度；

hw——承压含水层顶面的压力水头高度（m）；

γw——水的重度（kN/m3）。

13.5.3可采用竖向和水平向截水帷幕、承压水减压等措施提高坑底土体抗承压水稳定性的安全度。

13.5.4 承压水减压降水设计应结合开挖工况，根据“按需减压”的原则，确定降水运行的要求。同时应考虑一定数量的备用井，备用井（含观测井）的数量不宜少于降水设计所需减压井数量的20%。

## 13.6 回  灌

13.6.1 当基坑周边有建（构）筑物或地下管线等需保护，且坑外水位降深较大时，可采取回灌措施。浅层回灌宜采用回灌砂井或回灌砂沟，深层回灌宜采用回灌井。

13.6.2 回灌井与降水井的间距不宜小于6.0m。回灌井深度宜进入稳定降水曲线以下不小于1.0m，并位于渗透性较好的土层中。回灌井深度也不宜超过截水帷幕的深度。

13.6.3 回灌井的间距应根据降水井的间距和被保护对象的平面位置通过计算确定。回灌水量可通过水位观测值进行调节，保持抽、灌的平衡，不宜超过原水位标高。

13.6.4 回灌井过滤器部位宜扩大孔径或采用双层过滤结构。过滤器的长度宜大于降水井过滤器的长度。

13.6.5 回灌水应采用清水，宜采用降水井抽水进行回灌，回灌水质应符合环境保护要求。回灌水箱高度可根据回灌水量配置。

13.6.6 回灌井施工结束2~3周后方可开始回灌。井管外侧止水封闭层至地表之间宜采用素混凝土充填密实。

13.6.7 回灌砂井的灌砂量应取井孔体积的95%，填料宜采用含泥量小于3%、不均匀系数在3~5之间的纯净中粗砂。

# 14  基坑土体加固

## 14.1  一般规定

14.1.1  当基坑工程存在下列情况时，可考虑采用基坑土体加固措施：

1 基坑稳定及变形控制需要；

2 基坑开挖放坡、施工道路、运土坡道和地下结构施工等需要；

3 环境保护需要。

14.1.2  基坑土体加固可采用深层搅拌法、注浆和高压喷射注浆法等，加固方法的选择应综合考虑土质条件、加固深度、环境要求、场地条件及工期要求等因素。

14.1.3  土体加固施工前应进行现场试验，验证加固方法的适用性，确定施工工艺和施工参数。

14.1.4  土体加固施工的时序安排应满足设计要求，加固施工宜在基坑开挖前进行。

14.1.5  加固施工期间应对周边环境进行监测，实行信息化施工。

14.1.6  加固施工结束且加固体达到规定龄期后，应按下列要求检测加固体质量：

1  深层搅拌法及高压喷射注浆法宜采用钻孔取芯法。检测点数量不宜少于总桩数的1%，且不少于6根。

2  注浆加固法宜采用静力触探、标准贯入等原位测试方法。检测点数量不宜少于每100m2检测一点，且不应少于3点。

## 14.2  设  计

14.2.1  加固设计应包括下列内容：

1加固目的、加固方法；

2 加固体的平面布置、标高及性能指标；

3 加固的施工要求；

4 加固体的质量检测要求。

14.2.2 基坑坑内被动区土体加固应满足下列要求：

1 加固体平面布置宜采用裙边结合墩、裙边、裙边结合抽条、满堂等形式（图14.2.2）。

1）基坑平面尺寸较大时，宜采用裙边或裙边结合墩布置，加固体的宽度不宜小于相应范围基坑开挖深度的0.4倍；

2）基坑平面形状为狭长形，且短边尺寸不大时，宜采用裙边结合抽条布置；

3）基坑平面尺寸较小，变形控制要求严格时，宜采用满堂布置。

1 围护墙  2 裙边结合墩加固  3 裙边加固  4  裙边结合抽条加固  5 满堂加固

图 14.2.2 加固体的平面布置形式

2 加固体范围较大时，加固桩可采用格栅型排列，加固体的强度及面积置换率应满足加固体的性能要求；

3 加固体的底标高宜控制在坑底标高以下不小于3m；顶标高不应低于基础底板底标高，并宜根据基坑变形控制要求适当提高。

14.2.3 坑中坑土体加固应满足下列要求：

1 当坑中坑与基坑坑壁较近时，宜与被动区加固体连成整体；

2 坑中坑高差大、形状复杂、面积较小以及水文地质条件差时，宜采取满堂加固措施。

14.2.4 当地基的竖向承载力或沉降不能满足下列施工需要，采取地基处理措施时，应按国家行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79的相关规定进行设计计算：

1 逆作法施工时，以地模形式施工地下结构梁板；

2 以地模施工临时混凝土内支撑；

3 运土坡道、施工道路、堆场和施工机械作业面。

14.2.5 基坑各部位的加固措施应相互结合、统一考虑。

14.2.6 深层搅拌法加固设计应满足下列要求：

1 单轴或双轴水泥土搅拌桩适用于黏性土、淤泥和淤泥质土、素填土等地基，加固深度不宜超过15m；

2 三轴水泥土搅拌桩适用于黏性土、淤泥和淤泥质土、素填土、粉土和砂土等地基，加固深度不宜超过25m。

14.2.7 高压喷射注浆法适用于黏性土、淤泥和淤泥质土、填土、粉土、砂土和碎石土等地基，下列情况宜采用高压喷射注浆法加固处理：

1 地下障碍物厚度大、成分复杂；

2 施工时间相差较长、强度差异明显的新老截水帷幕交接处止水措施；

3 施工场地狭小。

14.2.8 高压喷射注浆法加固设计应满足下列要求：

1 设计有效桩径应根据现场试验确定；

2 当用于地下连续墙槽壁加固时，应采用定向摆喷；

3 淤泥和淤泥质土地基宜采用单重管法或双重管法。

14.2.9 注浆法适用于填土、粉土、砂土和碎石土等地基，下列情况可采用注浆法加固措施：

1 浅层地基处理；

2地基填充和抗渗加固；

3 对基坑周边环境保护对象的加固。

14.2.10当采用新型固化剂时，应进行室内和现场试验确定其适用性；可掺加外掺剂改善水泥土加固体的性能和提高早期强度。

14.3  构  造

14.3.1 加固采用的水泥宜采用强度等级不低于P.O 42.5级的普通硅酸盐水泥，当加固用于提高地基土的强度、减少压缩性时，水泥土28天龄期的无侧限抗压强度不宜小于0.8MPa，水泥掺量及水灰比应符合下列规定：

1 单轴或双轴土水泥搅拌桩的水泥掺量不宜小于15%，水灰比宜为0.45~0.55；

2 三轴水泥土搅拌桩水泥掺量不宜小于20%，水灰比宜为1.2~2.0；

3 高压喷射注浆法的水泥掺量不宜小于25%，水灰比宜为0.7~1.0；

4 对淤泥和淤泥质土层，应适当增加水泥掺量。

14.3.2. 加固桩的桩间搭接应保证加固体的连续性和整体性，根据土质条件、加固工艺、垂直度允许偏差、加固体深度等因素综合确定，并不应小于100mm。

14.3.3 当加固体顶标高位于地面以下较深处时，应采取下列处理措施：

1 采用深层搅拌法加固时，桩顶标高以上部分宜采取低掺量回掺施工措施，单轴或双轴水泥土搅拌桩水泥回掺量宜为6%~8%，三轴水泥土搅拌桩加固的水泥回掺量宜为8%~12%；

2 采用注浆法或高压喷射注浆法加固时，对加固体顶面以上的注浆孔宜采取注浆措施填实。

14.3.4 被动区加固体应紧贴围护墙布置；采用深层搅拌法加固时，如搅拌桩加固体不能紧贴围护墙，应采用高压喷射注浆或注浆措施，对围护墙与搅拌桩加固体之间的土体进行加固补强。

# 15  施工要点

## 15.1 一般规定

15.1.1 基坑工程施工前应对周围环境条件调查核实，编制专项施工方案。

15.1.2 基坑工程施工应具备下列条件：

1 基础结构设计文件交底已完成；

2 基坑支护设计文件已完成，设计交底已完成；

3 基坑工程专项施工方案已按相关规定办理审批手续；

4 技术及安全交底已进行；

5 已对周围地上及地下环境（周围建筑物、构筑物、道路及地下管线等）调查核实，必要时已进行影像记录或留设标识；设计有要求时，已对周围地上及地下环境采取了保护或其他措施；

6 根据基坑支护设计文件要求，现场进行了必要的踏勘、试挖、试抽水等；

7 基坑工程施工必须的机械、人员、材料已按专项施工方案落实；

8 基坑监测方案已编制并审批完成，监测措施已落实到位；

9 应急组织体系已建立，应急的各项资源（应急人员、机械设备、材料等）已配置。

15.1.3应采取合理施工顺序，避免或减少其他分部分项工程施工对基坑支护结构产生不利影响。当工程桩采用挤土型桩时，宜先施工工程桩，再进行支护结构施工。

15.1.4 基坑工程施工工况应符合设计文件要求。土方开挖至基坑底后，应及时进行垫层及结构施工，减少坑底暴露时间。

15.1.5 施工过程中，应按设计文件及相关标准的规定对已完成工程质量进行检测及验收，验收合格后方可进行后续工程施工。

15.1.6 基坑周边施工荷载不应超过设计要求。基坑施工前应确定塔吊的位置、基础做法及使用要求，塔吊基础不宜设置在支护结构上。

15.1.7基坑工程施工过程中，应根据基坑及周边环境监测信息及时调整施工顺序及施工方法。当基坑及周边环境出现异常时，应立即停止施工，采取措施后方可继续施工。

## 15.2  支护结构

15.2.1 地下连续墙施工除应满足《建筑地基基础设计规范》GB 50007和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定外，尚应满足下列要求：

1 地下连续墙施工前应通过试成槽确定成槽机械、护壁泥浆配比、施工工艺、槽壁稳定措施等；

2 在可能产生管涌和渗漏的地层，应采取防止槽段接头渗漏和管涌的技术措施；

3地下墙成槽过程中应采取防止槽壁失稳、坍塌的技术和管理措施。当槽壁失稳、坍塌严重时，应及时回填并重新成槽。在可能产生泥浆漏失的土层中施工时，应采取防止泥浆漏失的措施；

4 应采用制备泥浆，并应根据工程地质、施工机械、施工工艺等进行配合比设计。施工过程中应进行泥浆性能指标测试，并实时补充泥浆成分；

5 应采取确保钢筋连接件、预埋钢筋、预埋件位置准确的措施；

6 地下连续墙墙底采取注浆措施时，注浆管宜设置在墙厚的中部，且沿槽段方向均匀布置；单幅地下连续墙注浆管数量不应少于2根，槽段长度大于6m时，应增加注浆管数量；

7 地下连续墙用作叠合墙时，应在压顶梁留置混凝土浇筑孔，墙面凿毛、清理、湿润后方可进行后续墙体的混凝土浇筑；

8 两墙合一时，应在墙内预埋声测管对墙身混凝土进行超声波质量检测。检测数量不应少于5% ，且不应少于3幅。

15.2.2  钻孔灌注桩施工除应符合《建筑桩基技术规范》JGJ94的有关规定外，尚应满足下列要求：

1 当止水帷幕采用水泥土搅拌桩时，宜先施工水泥土搅拌桩，再施工钻孔灌注桩；

2 钻孔灌注桩施工前应通过试桩确定成桩机械、护壁泥浆配比、施工工艺等；

3 排桩宜采用跳打法施工，相邻桩混凝土达到一定强度后，方可进行另一根桩施工；

4当设计采用非均匀配筋时，钢筋笼吊放过程中应采取保证钢筋笼方向的措施。分段配筋时，各段钢筋长度和标高应符合设计要求；

5 孔底沉渣厚度应满足设计要求，并不应大于10cm。

15.2.3 咬合桩施工除应符合《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定外，尚应满足下列要求：

1孔口定位应准确，咬合宽度及孔口定位偏差允许值应符合表15.2.3-1的规定。导墙上孔口孔径宜比桩径大30mm；

表15.2.3-1  孔口定位偏差允许值

| 桩 长 | 10m以下 | 10～15m | 15m以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 咬合宽度 | ≧100mm | ≧150mm | ≧200mm |
| 偏差允许值 | ±20 | ±15 | ±10 |

2 桩的垂直度偏差不应大于3‰；

3 相邻桩咬合施工时，应采取措施确保被咬合的桩桩身混凝土不得初凝，混凝土初凝时间应根据工程具体情况确定。混凝土技术参数宜按表15.2.3-2：

表15.2.3-2  混凝土技术参数表

| 强度等级 | 初凝时间 | 坍落度 | 3天强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按设计 | ≥60h | 160±20mm | ≤3MPa |

4 对于分段施工接头、遇障碍物等使相邻桩混凝土不能正常咬合时，应采用砂桩预留咬合企口、背桩补强等措施进行处理；

5 应采取措施防止桩混凝土由底部向邻近桩孔上涌；

6 混凝土灌注过程中，导管埋入深度宜保持在2.0m～6.0m之间，最小埋入深度不得小于2.0m。浇灌混凝土时应随浇随提，严禁将导管提出混凝土面或埋入过深，一次提拔不得超过6.0m；

15.2.4  沉管灌注桩施工应符合《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定，连续施工时应跳开施工，减少对已完成桩的影响。

15.2.5  板桩施工前应按相关标准的规定进行进场验收。

15.2.6  深层水泥土搅拌桩施工除应符合《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的有关规定外，尚应满足下列要求：

1相邻桩体的施工间隔不宜超过24小时，每一施工段宜连续施工。当遇特殊情况不能连续施工时，应采取消除缝隙的加强措施；

2 深层水泥土搅拌桩的质量检验宜采用钻孔取芯法。检查点的数量不宜少于施工桩数的1%，且不应少于5点。

15.2.7 当深层水泥土搅拌桩作为截水帷幕时，除应符合第15.2.6条规定外，尚应满足下列要求：

1 施工前应通过工艺性试桩确定搅拌下沉和提升速度、水泥浆液水灰比等工艺参数；

2 桩位偏差应小于50mm，垂直度误差应小于1/100；

3 双轴水泥土搅拌桩的喷浆搅拌提升速度不宜大于0.5m/min，搅拌下沉速度不宜大于1.0 m/min，钻头每转一圈的提升或下沉量宜为10~15mm。水泥浆液的水灰比应控制在0.50~0.60，浆液不得离析，泵送应连续进行。钻头预搅下沉至预定标高后，水泥浆液应与桩端土充分搅拌不少于30s后再提升钻杆；

4 三轴水泥土搅拌桩施工顺序可采用跳打、单侧挤压、先行钻孔套打等方式。预搅下沉速度宜控制在0.5~1m/min，提升速度宜控制在1~2m/min，桩搭接间隔时间不应超过24h。15.2.8 高压喷射注浆施工应符合《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的有关规定。当高压喷射注浆作为隔水帷幕时，尚应满足下列要求：

1 可根据工程特点采用旋喷、定喷或摆喷型式及单管法、双管法或三管法进行施工。施工前应通过工艺性试桩确定水泥浆液水灰比、压力等工艺参数；

2 高压喷射注浆宜采用水泥浆，必要时可掺入外加剂，掺量应根据试验确定；

3 有特殊要求的工程可采用复喷施工技术措施；

4 使用高速搅拌机的水泥浆搅拌时间不应少于30s，普通搅拌机不应少于90s，水泥浆应在4h内用完；

5 注浆喷射应由下往上进行，注浆管分段提升的搭接长度不应小于100mm；

6 相邻两桩的施工间隔不宜小于48h；

7 高压喷射注浆的质量检验宜采用钻孔取芯法。检查点的数量不宜少于施工桩数的1%，且不应少于5点。

15.2.9 型钢水泥土搅拌墙施工应符合《 型钢水泥土搅拌墙技术规程》DB33/T1082的有关规定，渠式切割水泥土连续墙施工应符合《渠式切割水泥连续墙技术规程》DB33/T1086的有关规定。

15.2.10 土钉墙及复合土钉墙施工应符合下列规定：

1 土钉墙及复合土钉墙应与土方开挖、基坑降水等协调配合施工；

2 土方开挖面长度，在软黏土层中不宜大于15m，在其他土层中不宜大于25m；开挖后的临空面土钉安设和面层混凝土喷射应在24小时内完成，软黏土地基应在12小时内完成；

3 当设计对降水有要求时，应待地下水位降至设计要求后方可进行土方开挖及土钉施工；

4 对于水泥土复合土钉墙，应在水泥加固体达到设计强度后方可进行基坑开挖；

5 施工前宜进行土钉现场拉拔试验。应按设计要求及相关标准的规定对土钉和面层喷射混凝土质量进行检验，检验要求及方法应符合本规程附录F的规定；

6 土钉完成注浆48小时且注浆体强度达到设计要求后，方可开挖下一层土方。

15.2.11 内支撑及锚杆的安装与拆除应满足下列要求：

1 内支撑及锚杆的安装与拆除顺序，应与支护结构的设计计算工况相一致；

2 各道内支撑及锚杆施工时的基坑开挖深度应符合设计要求，严禁超挖；

3 内支撑及锚杆拆除前，应按设计要求在主体结构与支护结构之间设置换撑传力构件；

4 支撑拆除过程中，应采取保证主体结构及周围环境安全的防范措施。

15.2.12 钢筋混凝土内支撑施工及检验应符合《混凝土结构工程施工规范》GB 50666及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

15.2.13 钢结构内支撑施工及检验除应符合《钢结构设计规范》GB 50017及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定外，尚应满足下列要求：

1 宜采用工具式钢支撑体系；

2应进行钢支撑体系的杆件及节点的深化设计；钢支撑通用节点应具有承载力试验报告；钢支撑体系应有验收标准；

3 钢支撑体系的杆件及节点件进场后应按设计及验收标准进行验收，符合要求方可使用；

4支撑安装完毕后，应及时检查各节点的连接状况，经确认符合要求后方可施加预压力，预压力的施加宜在支撑的两侧同步对称进行；

5预压力应分级施加，重复进行，加至设计值时，应再次检查各连接点的情况，必要时应对节点进行加固，待额定压力稳定后锁定。

15.2.14 当采用楼盖结构与支护水平支撑相结合时，应满足下列要求：

1 楼盖结构构件宜采用支模方式施工，模板支架地基应满足承载力及变形要求；

2 楼盖结构上留设的施工洞口，其水平间距应满足土方挖运、材料运输、自然通风的要求，洞口的上下层位置宜对齐，施工时应保护洞口位置留置的插筋、钢筋接驳器等预埋件；

3 逆作施工时应在结构水平构件与竖向构件连接部位留设下层柱、墙混凝土浇筑孔，浇筑孔的布置应满足柱、墙混凝土浇筑下料和振捣的要求；

4 结构水平构件与竖向构件的连接部位，应按设计要求预留连接钢筋、钢筋接驳器等预埋件，并采取保护措施。应在清理和湿润连接面后方可进行结构水平构件浇筑施工。

15.2.15 当结构竖向构件与支护竖向立柱相结合时，应满足下列要求：

1 钢立柱宜在工厂加工制作；

2 当采用钢管混凝土立柱时，宜先安放立柱，后浇筑混凝土。钢管立柱内的混凝土应与立柱桩的混凝土同时浇筑；当钢管立柱内的混凝土与立柱桩的混凝土强度等级不同时，交界面应处于低强度等级混凝土一侧；

3 立柱安装及混凝土浇筑过程中，应采取防止立柱偏位、扭转、弯曲的措施；框架柱的外包混凝土，宜采用顺作法浇筑施工。

4 应全数进行立柱支承桩桩身完整性检测。

15.2.16 立柱施工及检验应符合《钢结构设计规范》GB 50017《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。穿越地下室结构的部分，应采取止水构造措施。

15.2.17 钢筋混凝土内支撑的允许偏差应符合表15.2.17的规定

表15.2.17支撑的允许偏差值

| 项次 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 顺作法 | 逆作法 |
| 1 | 支撑立柱中心 | 50mm | 20mm |
| 2 | 支撑立柱垂直度 | h/300 | h/500 |
| 3 | 支撑立柱顶标高 | ±30mm | ±15mm |
| 4 | 水平支撑轴线 | ＜30mm | ＜8mm |
| 5 | 支撑截面尺寸 | +8mm,-5mm |

15.2.18 当利用主体结构进行支撑转换时，应符合下列要求：

1 主体结构的楼板或地下室底板的混凝土强度应达到设计要求；

2 主体结构与围护墙之间的支撑转换构造及要求应符合设计要求；

3 当局部主体结构不能有效传递支撑转换后的水平力时，应采取临时加固措施。

15.2.19 锚杆施工除应符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086的有关规定外，尚应满足下列要求：

1 预应力锚杆施工前应通过试成锚确定设计参数及施工工艺，预应力施加符合设计要求后予以锁定；

2 应按设计要求及相关标准的规定对预应力筋、注浆体进行质量检验。

15.2.20 应对锚杆抗拔承载力进行检测，设计有要求时应进行蠕变检测。检测应符合下列要求：

1 检测数量不宜少于锚杆总数的1％，且同一土层中不应少于3根。

2 抗拔承载力检测应分级加荷到设计荷载的1.2倍；蠕变检测应分级加荷到设计荷载的1.5倍；

3 应随机抽样选取，并应在锚杆固结体强度达到设计强度的75％后进行。

## 15.3   降排水

15.3.1 对于承压水地层及降水要求比较高的工程，施工前宜进行降水试验。

15.3.2 降水系统应连续运行，降水控制标准应符合设计要求。

15.3.3应根据工程具体情况布置排水系统，山区、基坑附近有河道时，应制定专项疏、排水措施。

15.3.4 管井施工应满足下列要求：

1 成孔孔径应大于井管外径300mm以上。成孔施工宜采用泥浆护壁钻进成孔，钻进中保持泥浆比重为1.10~1.15，终孔后应清孔；钻孔垂直度不应超过1%。

2 井管安装标高、位置应准确，不得损坏过滤结构；井管连接应牢固、密闭；过滤器孔眼应均匀，表面应清洗干净；过滤器周围的滤料应有良好的级配，井管周围滤料厚度应一致；

3 管井施工完成后应进行洗井，宜采用活塞和空气压缩机联合洗井法洗井。

15.3.5 真空降水管井施工除应满足15.3.4条规定外，尚应满足下列要求：

1 井管内真空度不应小于65.0kPa；

2 真空降水管井宜采用钢管。基坑开挖坑底标高以下2.0 m至管井顶应严密封闭，基坑开挖底标高以下2.0m范围内应采用黏土等材料代替滤料进行封堵。当基坑开挖底标高以上需设置过滤井管时，应对开挖后暴露的井管及开挖面以下的滤料采取有效封闭措施；

3 土方开挖过程中应对井管进行保护。当需分段去除井管时，应分段制作井管，并采用法兰连接；

4 宜采用真空泵抽气集水，深井泵或潜水泵抽水。

15.3.6 减压降水管井施工除应满足15.3.4条规定外，尚应满足下列要求：

1 滤料宜采用粒径为8～12倍含水土层土粒径的粒砂。井管下部滤料深度不应小于1.0m；

2 抽水泵应根据设计的抽水量选用，现场排水设施应以所有减压井全部启用的排水量确定；

3 减压井全部施工完成，应进行一次群井抽水试验或减压降水试运行，确定或调整设计参数后方可进行正式降水；

4 应在基坑内外设置观察井对基坑内外地下水位进行全程监控。不同承压含水层应分别单独设置水位观察井。水位观察井数量应根据工程具体情况确定。

15.3.7 轻型井点施工应满足下列要求：

1 成孔直径不应小于300mm，成孔深度应大于过滤器底端埋深0.5m；

2成孔施工可采用水冲法或钻孔法，滤料宜采用干净粗砂，回填密实至地面下不小于1.0m的距离，地面下1.0m距离内应采用粘土封填严密；

3 井点管内真空度不应小于65.0kPa；

4 每套井点设置完毕后，应进行试抽水，试抽时间持续到水由浊变清为止；

5井点正常运行后，不宜间歇运行。

15.3.8 降排水设施停用及拆除的数量、时间应符合支护及结构设计要求，封井施工应满足下列要求：

1 减压井封井施工应在全部管井或真空管井封堵完成后进行；

2 井管穿越地下室底板应有防渗止水措施；

3 井管拆除后，宜应用砂土将井孔回填，顶部1m左右用粘土填夯密实。

15.3.9 回灌施工应满足下列要求：

1 回灌井过滤器部位宜扩大孔径或采用双层过滤结构，以保证回灌畅通。过滤器的长度宜大于降水井过滤器的长度。

2 自然回灌井的回灌压力与回灌水源的压力相同，宜为0.1~0.2MPa；加压回灌井的回灌压力宜为0.2~0.5MPa，回灌压力不宜超过过滤器顶端以上的覆土重量。

3 回灌砂井的灌砂量应取井孔体积的95%，填料宜采用含泥量小于3%，不均匀系数在3~5之间的纯净中粗砂。

4回灌水应采用清水，宜采用降水井抽水进行回灌，回灌水质应符合环境保护要求。回灌水箱高度可根据回灌水量配置。回灌过程中每天回扬不宜少于1~2次。

5回灌井施工结束2~3周后方可开始回灌，以保证井管周边止水封闭层充分密实。井管外侧止水封闭层至地表之间宜采用素混凝土充填密实。

## 15.4  土方开挖

15.4.1 基坑土方开挖顺序及工况应符合基坑支护设计文件的要求。

15.4.2 基坑平面开挖顺序应符合下列要求：

1 基坑平面开挖顺序应结合工程地质与水文地质条件、环境保护要求、场地条件、基坑平面尺寸、开挖深度、支护形式、施工方法等因素综合确定；

2 应按照分区、分块、对称、平衡、限时的原则确定开挖顺序；平面尺寸比较大的基坑，宜结合支撑平面布置、地下室后浇带、变形缝、施工分仓缝等分区跳挖。

15.4.3 基坑竖向开挖顺序应符合下列要求：

1 基坑竖向土方开挖与支撑、锚杆、土钉的施工工况应符合基坑支护设计文件的要求。支护结构未达到设计要求之前，严禁进行下层土方开挖；

2 基坑开挖可采用全面分层或台阶式分层开挖方式；分层厚度应根据土质情况确定，且不应大于2m；

3 机械挖土时，坑底以上200mm~300mm范围内的土方应采用人工修底的方式挖除，放坡开挖的基坑边坡应采用人工修坡方式挖除；

4 基坑开挖至坑底标高后应及时进行垫层施工，垫层应浇筑到基坑支护边；

5 开挖过程中开挖面上的临时边坡坡度不宜大于1:1.5，淤泥质土层不宜大于1:3.0。

15.4.4 挖土过程中，如发现实际地质情况与地质勘察报告明显不符，或存在地质勘察报告中未反映的障碍物、管线等情况时，应立即通知相关责任主体进行处理。

15.4.5 应根据基坑及周边环境监测信息及时调整土方开挖顺序、速率及方法。当基坑及周边环境出现异常时，应立即停止土方开挖，通知相关责任主体，采取措施后方可继续施工。

15.4.6 土方开挖过程中应严格控制基坑周边地面荷载和施工荷载，当施工条件限制造成周边地面荷载和施工荷载超过设计允许荷载时，应提交设计复核并采取加强措施。

15.4.7 机械挖土应避免对工程桩产生不利影响，挖土机械不得直接在工程桩顶部行走；挖土机械严禁碰撞工程桩、支护结构、降水井管、监测点等。

15.4.8 土方挖掘机、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时，应采取保证坡道稳定的措施，坡道坡度不宜大于1:8，坡道的宽度应满足车辆行驶要求。

15.4.9 当基坑沿竖向设置多道内支撑时，宜设置挖土施工栈桥，施工栈桥应根据周边场地环境条件、基坑形状、支撑布置、施工方法等进行专项设计；施工过程应按照设计要求对施工栈桥的荷载进行控制。

15.4.10 应设置能确保施工人员安全疏散的上下通道；基坑周边应设置围护栏杆。

15.4.11 土方开挖施工应采取措施避免台风、雨、雪对基坑安全产生不利影响。

15.4.12 采用逆作法、暗挖等方法开挖土方时，应按照专项施工方案要求确保基坑内照明、通风等措施到位。

15.4.13 开挖钢筋混凝土支撑下部土方时，应及时清除支撑施工时的垫层、模板等。

15.4.14 土方回填应符合设计及相关标准的要求。

15.4.15 土方工程质量验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程质量验收规范》GB 50202的相关要求。

## 15.5  应急响应及措施

15.5.1 基坑施工应编制应急预案，应急预案应包括下列内容：

1 应急组织体系、人员及职责；

2 重大危险源辨识；

3 应急技术及管理措施；

4各项应急资源配置。

15.5.2 施工现场应根据重大危险源配置应急材料、设备及人员。

15.5.3 监测结果报警或支护结构及周围环境的保护对象出现险情时，应立即采取应急措施。

15.5.4 当深层土体水平位移、坑底隆起、周边地表竖向位移监测报警或巡查出现险情时，可采取下列应急措施：

1 立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆载；

2 有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载；

3 坑内被动区范围内回土反压。

15.5.5 当基坑发生管涌、渗漏险情时，可采取下列措施:

1 坑内回土反压；

2 坑外局部设置深井降水；

3 坑外双管双液（水泥、凝固剂）注浆；

4 坑内封堵；

5 坑内双管双液注浆。

15.5.6 当支护结构出现监测报警或险情时，可采取下列应急措施：

1 立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆载；

2 有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载；

3 坑内被动区范围内回土反压；

4 对支护结构进行加固处理。

15.5.7 当基坑周边管线发生破坏时，应立即采取切断（封堵）水源、切断电源、关闭阀门等措施。

15.5.8 当土方开挖过程发现不明或有毒气体时，应立即停止施工，查明原因并采取措施后方可继续施工。

15.5.9 当周围建筑物、构筑物监测报警或出现险情时，应立即采取疏散建筑物内人员、设置警戒区等措施；坑外地面裂缝应及时修补。

15.5.10 基坑支护结构、周围环境监测报警或出现险情后，除立即采取应急措施外，各责任主体应协商确定确保基坑及周围环境安全的技术及管理措施，制定补救及加固方案，立即组织实施。

# 16   环境保护

## 16.1 一般规定

16.1.1 基坑支护宜选用绿色、节能、环保的材料、工艺、技术和施工方法。

16.1.2 基坑工程的设计和施工除应满足稳定性和承载力的要求外，还应满足基坑周边环境对变形、噪音和环境污染等方面的要求。应根据基坑周边环境状况及环境保护要求进行变形控制设计。

16.1.3 基坑及周边保护对象的变形需严格控制时，宜根据基坑施工的具体工况，明确分阶段的变形控制指标；过程变形超过控制指标时，应调整设计与施工措施，减小下一阶段的变形。

16.1.4 邻近基坑工程同时施工时，应评估施工全过程各工况存在的相互影响，复核设计安全度，明确对施工的要求，施工应按设计规定的条件进行。

## 16.2  设  计

16.2.1 应采用理论计算、工程类比等多种方法预估基坑工程对周边环境可能产生的影响，并根据周边环境全程监控数据对设计和施工进行实时动态调整。

16.2.2 基坑环境保护要求高时，宜采用桩墙式支护结构，不宜采用挤土型的围护墙。

16.2.3 土钉或锚杆不应设置在邻近建（构）筑物地基主要受力层范围。

16.2.4 基坑支护设计可采取下列措施减少基坑变形：

1 加大支护结构刚度；

2 主动区、被动区土体加固；

3 坑内设置临时封堵墙，将基坑化大为小，分区实施。

16.2.5 对邻近基坑的保护对象可预先采取下列措施进行保护：

1 在基坑与重要保护对象之间设置隔离桩；

2 对邻近建筑物采取地基加固、结构补强、基础托换等措施，提高建筑物的变形适应能力；

3 对管线采取架空、临时或永久搬迁移位等措施。

16.2.6 降水设计可采取设置截水帷幕、控制降水水位、回灌等措施减少降水对环境的影响，并应符合下列规定：

1 应进行抽水试验确定降水影响范围，评估降水对环境的影响；

2 调整降水井数量、间距和深度，控制降水影响范围，在保证地下水位达到要求时减少抽水量；

3 限定单井出水流量，控制地下水流速。

## 16.3 施  工

16.3.1 应从支护结构、土方开挖、地下结构施工等全过程采取环境保护措施，专项施工方案中应有环境保护专篇。

16.3.2可采取下列措施减少围护墙施工对环境的影响：

1 对地下连续墙，采取槽壁加固、优质泥浆和提高泥浆液面标高、控制成槽时间、减少单幅槽段宽度等措施。

2 对钻孔灌注桩，可采取套管护壁、地基预加固、控制相邻桩施工的时间间隔等措施；

3 高压旋喷桩和水泥土搅拌桩施工时，控制施工速度，优化施工流程。

16.3.3 土方开挖、支撑安装与拆除的顺序应与设计工况一致，并符合下列规定：

1 分段分层开挖，控制围护墙无支撑的暴露长度和基坑暴露面积；

2 挖土至支撑标高后，立即施工支撑，减少支撑形成时间；

3 挖土至坑底后，立即浇筑垫层，减少基底无垫层暴露时间。

16.3.4 施工应采取下列措施减少降水对周边环境的影响：

1 土方开挖前通过坑内预降水检验截水帷幕施工质量和截水效果，对渗漏点进行处理；

2 应做到出水常清，抽水含砂量应符合有关规范要求；

3 降水开始时，应根据与保护对象的距离按先远后近的原则启动各降水井的降水工作；降水结束时，按先近后远的原则停止各降水井的降水作业。

16.3.5 应采取防止泥浆、水泥浆对周边环境产生不利影响的措施。

16.3.6 现场条件许可，宜对基坑降水抽取的地下水回收利用。

16.3.7 宜采用封闭运输车或对运输车覆盖进行土方运输；运输车出现场应进行冲洗，冲洗水宜回收沉淀后重复利用。

16.3.8 应合理安排施工时间、采取措施减少施工噪音。

16.3.9 保护对象附近应限制重车行驶，严格控制地面超载。

# 17  基坑监测

## 17.1  一般规定

17.1.1 基坑工程应进行全过程动态监测，根据监测结果进行动态设计和信息化施工。

17.1.2 基坑工程设计应规定主要监测项目、监测点数和位置、监测频率及监测报警值等。

17.1.3 基坑施工前应制定监测方案。

17.1.4 基坑监测应采用仪器监测与巡查相结合的方法。

## 17.2  监  测

17.2.1 基坑支护设计应根据支护结构类型和地下水控制方法，按表17.2.1选择基坑监测项目。监测项目应能够反映支护结构的安全状态以及周边环境受影响的程度。

表17.2.1   基坑监测项目的选择

| 监测项目 | 基坑的设计等级 |
| --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 支护结构顶部水平位移 | 应测 | 应测 | 应测 |
| 支护结构沉降 | 应测 | 应测 | 应测 |
| 支护结构深部水平位移 | 应测 | 宜测 | 选测 |
| 基坑周边土体深层水平位移 | 应测 | 应测 | 宜测 |
| 围护墙内力 | 宜测 | 选测 | 选测 |
| 支撑轴力 | 应测 | 应测 | 宜测 |
| 锚杆拉力 | 应测 | 宜测 | 选测 |
| 土钉内力 | 宜测 | 选测 | 选测 |
| 土压力 | 宜测 | 选测 | 选测 |
| 孔隙水压力 | 宜测 | 选测 | 选测 |
| 基坑周边建（构）筑物 | 沉降 | 应测 | 应测 | 应测 |
|  | 倾斜 | 应测 | 宜测 | 选测 |
|  | 水平位移 | 应测 | 宜测 | 选测 |
| 周边地表竖向位移 | 应测 | 应测 | 宜测 |
| 支撑立柱竖向位移 | 应测 | 宜测 | 选测 |
| 地下水位 | 应测 | 应测 | 选测 |
| 坑底隆起和回弹 | 宜测 | 选测 | 选测 |
| 土体分层竖向位移 | 宜测 | 选测 | 选测 |
| 周边建筑物、地表裂缝 | 应测 | 应测 | 应测 |
| 地下管线变形 | 应测 | 应测 | 应测 |

注：1、邻近房屋为浅基础混合结构的二级基坑，应监测浅基础房屋结构的倾斜。

2、表内各监测项目中，仅选择实际基坑支护形式所含有的内容。

17.2.2 监测点数量和位置应根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497、支护结构形式、周边环境重要性及地质条件的复杂性等综合确定。

17.2.3 基坑边缘以外1~3倍基坑开挖深度范围内需要保护的周边环境应作为监测对象。必要时尚应扩大监测范围。

17.2.4 测斜管长度不宜小于基坑开挖深度的1.5倍，且不应小于围护结构深度。以测斜管底为固定起算点时，管底应嵌入稳定地层中。

17.2.5 环境保护要求高时，测斜管和土体分层沉降标应在围护墙施工前一周埋设。采用钻孔法埋设时，测斜管与钻孔之间的孔隙应填充密实。

17.2.6位移监测的基准点应满足《建筑变形测量规范》JGJ8的规定，并应设置在基坑变形影响范围外。其数量不应少于两个。

17.2.7监测仪器的精度、分辨率及测量精度应能反映监测对象的实际状况和基坑监控的需要，并应符合国家现行标准《工程测量规范》GB 50026及《建筑变形测量规范》JGJ8的有关规定。

17.2.8 各监测项目应在基坑施工前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于3次。

17.2.9 基坑工程监测频率应符合《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497的规定，监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工的全过程。

## 17.3  其  他

17.3.1 在支护结构施工、基坑开挖期间以及支护结构使用期内，应对支护结构和周边环境的状况随时巡查。

17.3.2 基坑监测数据、现场巡查结果应及时整理和反馈。当出现下列情况时应立即报警：

1 支护结构位移达到控制值，且有继续增长的趋势；

2 支护结构位移速率增长较快；

3 支护结构构件的内力超过其控制值；

4 基坑周边建筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降控制值，且有继续增长的趋势；基坑周边建筑物、道路、地面的裂缝或变形量达到规范允许值。

5 支护结构构件出现影响整体结构安全性的损坏；

6 基坑出现局部坍塌；

7 开挖面出现隆起现象；

8 基坑出现流土、管涌现象。

17.3.3 监测技术成果包括：监测项目、测点布置图、监测仪器型号与规格、测试资料整理的计算方法、监测值全过程变化曲线、监测最终结果及评述。

17.3.4监测技术成果应真实、准确、完整，并应包括当日报表、阶段性报告和总结报告。当期报表应按时报送。

附录A 土的侧向基床比例系数

基坑水平基床反力系数的比例系数m

| 地基土分类 | m(kN/m4) |
| --- | --- |
| 流塑的粘性土 | 500~2000 |
| 软塑的粘性土、松散的粉性土和砂土 | 2000~4000 |
| 可塑的粘性土、稍密～中密的粉性土和砂土 | 4000~6000 |
| 坚硬的粘性土、密实的粉性土、砂土 | 6000~10000 |
| 深层搅拌或高压喷射注浆法加固水泥土（置换率>25%，水泥掺量>15%） | 2000~6000 |

注：1. 采用深层搅拌或高压喷射注浆法加固的土体的m值应根据加固置换率（与加固宽度、被动滑裂面范围、加固密度等因素有关）和水泥掺量酌情选取。

2. 对淤泥质土层，m应根据每步开挖过程中无支撑暴露时间及挡墙暴露宽度选取，一般暴露时间及宽度越大，m越小。

附录B 悬臂式支护结构计算要点

B.0.1  基本假定：假设围护墙在土压力作用下绕坑底以下不动点C转动，C点以上围护墙迎坑面一侧土压力为被动土压力，另一侧为主动土压力；C点以下刚好相反，迎坑面一侧为主动土压力，另一侧为被动土压力。计算简图见B.0.1。

图B.0.1悬臂式支护结构分析简图

B.0.2  围护墙的插入深度及墙身内力可根据墙身外力及力矩的平衡，由平衡方程（B.0.2）求得。

(B.0.2)

式中    ──分别为AB、DE、BD段土压力的合力（kN/m）；

──分别为AB、DE、BD段土压力的合力至墙端E点的距离（m）。

B.0.3  围护墙的插入深度应同时满足式（B.0.3）的嵌固稳定性要求（图B.0.3）：

(B.0.3)

式中:    ──嵌固稳定安全系数；对安全等级为一级、二级、三级的工程，嵌固稳定安全系数分别不应小于1.25、1.2、1.15；

──分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力标准值（kN）；

──分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力合力作用点至挡土构件底端的距离（m）。

图B.0.3悬臂式支护结构嵌固稳定性验算

附录C 单道支撑或锚杆支护结构等值梁法计算要点

C.0.1  基本假定：

1 坑底以下围护墙的反弯点取在土压力为零的E点，并将之视为等值梁的一个铰支点；

2 假定支撑为不动支点，且下层支撑设置后，上层支撑的支撑力保持不变；

C.0.2  根据实际工程的施工次序及等值梁的平衡条件逐层计算各道支撑力大小，并据此计算最终的围护墙入土深度。计算分两步进行（计算简图见C.0.2）：

1 对支撑设置后，挖土至坑底时的围护结构进行计算，按式（C.0.2.1）计算支撑力大小。

（C.0.2.1）

（C.0.2.2）

式中，  T──支撑力大小（kN）；

Ea1──本工况主动侧土压力的合力（kN/m）；

a1──Ea1对土压力零点（铰支座处）的力臂（m）；

aT──支撑力对土压力零点的力臂（m）；

QE──E点铰支座单位宽度的剪力（kN/m）。

图C.0.2  等值梁法计算简图

2 将土压力零点至墙端范围的桩身作为独立的研究对象，有所有外力对桩端力矩的平衡，可得h2。

（C.0.2.3）

式中：Ea2──作用在该段墙身的主动土压力合力（kN/m）；

ta──Ea2对墙端的力臂（m）；

Ep──作用在该段墙身的被动土压力合力（kN/m）；

tp──Ep对墙端的力臂（m）；

h2──QE对墙端的力臂（m）。

则围护墙的入土深度为

（C.0.2.4）

式中：h1──坑底与土压力零点间的距离；

K──入土深度经验调整系数，一般取1.1~1.3。

C.0.3  单道支撑或锚杆的支护结构，围护墙插入深度应符合式C.0.3的嵌固稳定性要求（图C.0.3）：

（C.0.3）

式中:    ──嵌固稳定安全系数；对安全等级为一级、二级、三级的工程，嵌固稳定安全系数分别不应小于1.25、1.2、1.15；

──分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力标准值（kN）；

──分别为基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力合力作用点至支点的距离（m）。

图C.0.3单道支撑或锚杆的支护结构嵌固稳定性验算

附录D 土钉抗拔试验要点

D.0.1 试验土钉的参数、材料、施工工艺及所处的地质条件应与工程土钉相同。

D.0.2 土钉抗拔试验应在注浆固结体强度达到10MPa或达到设计强度的75％后进行。

D.0.3 加载装置(千斤顶、油压系统)的额定压力必须大于最大试验压力，且试验前应进行标定。

D.0.4加荷反力装置的承载力和刚度应满足最大试验荷载的要求，加载时千斤顶应与土钉同轴。

D.0.5 计量仪表(位移计、压力表)的精度应满足试验要求。

D.0.6 在土钉墙面层上进行试验时，试验土钉应与喷射混凝土面层分离。

D.0.7 最大试验荷载下的土钉杆体应力不应超过其屈服强度标准值。

D.0.8 同一条件下的极限抗拔承载力试验的土钉数量不应少于3根。

D.0.9 确定土钉极限抗拔承载力的试验，最大试验荷载不应小于预估破坏荷载，且试验土钉的杆体截面面积应符合本规程第F.0.7条对土钉杆体应力的规定。必要时，可增加试验土钉的杆体截面面积。

D.0.10 土钉抗拔承载力检测试验，最大试验荷载不应小于本规程第F.0.18条规定的抗拔承载力检测值。

D.0.11 确定土钉极限抗拔承载力的试验和土钉抗拔承载力检测试验可采用单循环加载法，其加载分级和土钉位移观测时间应按表D.0.11确定。

表D.0.11  单循环加载试验的加载分级与土钉位移观测时间

| 观测时间(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载量与最大试验荷载的百分比（%） | 初始荷载 | — | — | — | — | — | 10 |
|  | 加载 | 10 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | 卸载 | 10 | 20 | 50 | 80 | 90 | — |

注：单循环加载试验用于土钉抗拔承载力检测时，加至最大试验荷载后，可一次卸载至最大试验荷载的l0%。

D.0.12 土钉极限抗拔承载力试验，其土钉位移测读和加卸载应符合下列规定：

1 初始荷载下，应测读土钉位移基准值3次，当每间隔5min的读数相同时，方可作为土钉位移基准值；

2 每级加、卸载稳定后，在观测时间内测读土钉位移不应少于3次；

3在每级荷载的观测时间内，当土钉位移增量不大于0.1mm时，可施加下一级荷载；否则应延长观测时间，并应每隔30min测读土钉位移l次；当连续两次出现lh内的土钉位移增量小于0.1mm时，可施加下一级荷载。

D.0.13 土钉抗拔承载力检测试验，其土钉位移测读和加、卸载应符合下列规定：

1 初始荷载下，应测读土钉位移基准值3次，当每间隔5min的读数相同时，方可作为土钉位移基准值；

2 每级加、卸载稳定后，在观测时间内测读土钉位移不应少于3次；

3 当观测时间内土钉位移增量不大于1.0mm时，可视为位移收敛；否则，观测时间应延长至60min，并应每隔10min测读土钉位移1次；当该60min内土钉位移增量小于2.0mm时，可视为土钉位移收敛，否则视为不收敛。

D.0.14 土钉试验中遇下列情况之一时，应终止继续加载：

1 从第二级加载开始，后一级荷载产生的单位荷载下的土钉位移增量大于前一级荷载产生的单位荷载下的土钉位移增量的5倍；

2 土钉位移不收敛；

3 土钉杆体破坏。

D.0.15 试验应绘制土钉的荷载-位移(Q-s)曲线。土钉的位移不应包括试验反力装置的变形。

D.0.16 土钉极限抗拔承载力标准值应按下列方法确定：

1 土钉的极限抗拔承载力，在某级试验荷载下出现本规程F.0.14条规定的终止继续加载情况时，应取终止加载时的前一级荷载值；未出现时，应取终止加载时的荷载值；

2 参加统计的试验土钉，当满足其级差不超过平均值的30％时，土钉极限抗拔承载力标准值可取平均值；当级差超过平均值的30％时，宜增加试验土钉数量，并应根据级差过大的原因，按实际情况重新进行统计后确定土钉极限抗拔承载力标准值。

D.0.17 检测试验中，在抗拔承载力检测值下，土钉位移稳定或收敛应判定土钉合格。

附录E   锚 杆 试 验

E.1  一般规定

E.1.1 锚杆锚固段浆体强度达到15MPa或达到设计强度等级的75%时可进行锚杆试验。

E.1.2 加载装置（千斤顶、油泵）的额定压力必须大于试验压力且试验前应进行标定。

E.1.3 加荷反力装置的承载力和刚度应满足最大试验荷载要求。

E.1.4 计量仪表（测力计、位移计等）应满足测试要求的精度。

E.1.5 基本试验和蠕变试验锚杆数量不应少于3根，且试验锚杆材料尺寸及施工工艺应与工程锚杆相同。

E.1.6 验收锚杆的数量不宜少于锚杆总数的1%，且同一土层不得少于3根。

E.2 基本试验

E.2.1 基本试验最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍。

E.2.2锚杆基本试验应采用循环加、卸荷载法，加荷等级与锚头位移测读间隔时间应按表E.2.2确定。

表E.2.2  锚杆基本试验循环加卸荷等级与位移观测间隔时间表

| 加荷标准 循环数 |  |
| --- | --- |
| 第一循环 | 10 | — | — | — | 30 | — | — | — | 10 |
| 第二循环 | 10 | 30 | — | — | 50 | — | — | 30 | 10 |
| 第三循环 | 10 | 30 | 50 | — | 70 | — | 50 | 30 | 10 |
| 第四循环 | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 |
| 第五循环 | 10 | 30 | 50 | 80 | 90 | 80 | 50 | 30 | 10 |
| 第六循环 | 10 | 30 | 50 | 90 | 100 | 90 | 50 | 30 | 10 |
| 观测时间（min） | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注: 1 在每级加荷等级观测时间内，测读锚头位移不应少于3次；

2 在每级加荷等级观测时间内，锚头位移小于0.1mm时，可施加下一级荷载，否则应延长观测时间，直至锚头位移增量在2h内小于2.0mm时，方可施加下级荷载。

E.2.3 锚杆破坏标准

1 后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的2倍时；

2 锚头位移不稳定；

3 锚杆杆体拉断。

E.2.4 试验结果宜按循环荷载与对应的锚头位移读数列表整理，并绘制锚杆荷载-位移(Q—S)曲线，锚杆荷载-弹性位移(Q—Se)曲线和锚杆荷载-塑性位移(Q—Sp)曲线。

E.2.5 锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%，且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值。

E.2.6 锚杆极限承载力取破坏荷载的前一级荷载，在最大试验荷载下未达到D.2.3规定的破坏标准时，锚杆极限承载力取最大荷载。

E.3  验收试验

E.3.1 最大试验荷载应取锚杆轴向受拉承载力设计值Nu。

E.3.2 锚杆验收试验加荷等级及锚头位移测读间隔时间应符合下列规定：

1 初始荷载宜取锚杆轴向拉力设计值的0.1倍；

2 加荷等级与观测时间宜按表D.3.2规定进行；

表E.3.2  验收试验锚杆加荷等级及观测时间

| 加荷等级 | 0.1Nu | 0.2Nu | 0.4Nu | 0.6Nu | 0.8Nu | 1.0Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测时间（min） | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |

3 在每级加荷等级观测时间内，测读锚头位移不应少于3次；

4 达到最大试验荷载后观测15min ，卸荷至0.1Nu并测读锚头位移。

E.3.3 试验结果宜按每级荷载对应的锚头位移列表整理，并绘制锚杆荷载-位移(Q—S)曲线。

E.3.4 锚杆验收标准：

1 在最大试验荷载作用下，锚头位移相对稳定；

2 应符合本规程第D.2.5条规定。

E.4  蠕变试验

E.4.1 锚杆蠕变试验加荷等级与观测时间应满足表D.4.1的规定，在观测时间内荷载应保持恒定。

表E.4.1   锚杆蠕变试验加荷等级及观测时间

| 加荷等级 | 0.4Nu | 0.6Nu | 0.8Nu | 1.0Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测时间（min） | 10 | 30 | 60 | 90 |

E.4.2 每级荷载按时间间隔1、2、3、4、5、10、15、20、30、45、60、75、 90min记录蠕变量。

E.4.3 试验结果宜按每级荷载在观测时间内不同时段的蠕变量列表整理，并绘制蠕变量-时间对数(s—lgt)曲线，蠕变系数可由下式计算：

(E.4.3)

式中： ——时所测得的蠕变量；

——时所测得的蠕变量。

E.4.4 蠕变试验和验收标准为最后一级荷载作用下的蠕变系数小于2.0mm。

附录F 基坑涌水量计算

F.0.1  群井按大井简化的均质含水层潜水完整井的基坑降水总涌水量可按下列公式计算（图F.0.1）：

（F.0.1）

式中：Q       基坑降水的总涌水量（m3/d）；

k       渗透系数（m/d）；

H0      潜水含水层厚度（m）；

s0      基坑水位降深（m）；

R      降水影响半径（m）；

r0      沿基坑周边均匀布置的降水井群所围面积等效圆的半径（m）；可按r0=        计算，此处，A为降水井群连线所围的面积。

图F.0.1 按均质含水层潜水完整井简化的基坑涌水量计算

F.0.2   群井按大井简化的均质含水层潜水非完整井的基坑降水总涌水量可按下列公式计算（图F.0.2）：

（F.0.2）

式中：h       基坑动水位至含水层底面的深度（m）；

l       滤管有限工作部分的长度（m）。

图F.0.2 按均质含水层潜水非完整井简化的基坑涌水量计算

F.0.3 群井按大井简化的均质含水层承压水完整井的基坑降水总涌水量可按下列公式计算（图F.0.3）：

（F.0.3）

式中：M      承压含水层厚度（m）。

图F.0.3 按均质含水层承压水完整井简化的基坑涌水量计算

F.0.4  群井按大井简化的均质含水层承压水非完整井的基坑降水总涌水量可按下列公式计算（图E.0.4）：

（F.0.4）

图F.0.4 按均质含水层承压水非完整井简化的基坑涌水量计算

F.0.5  群井按大井简化的均质含水层承压~潜水非完整井的基坑降水总涌水量可按下列公式计算（图E.0.5）：

（F.0.5）

图F.0.5 按均质含水层承压~潜水非完整井简化的基坑涌水量计算

F.0.6 当基坑降水影响范围内存在隔水边界、地表水体或水文地质条件变化较大时，可根据具体情况，对计算的单井流量和地下水位降深进行适当修正或采用非稳定流方法、数值方法计算。

DB

浙江省工程建设标准

DB33/T 1008-20xx

建筑基坑工程技术规程

（报批稿）

Code for Technique of Building Foundation

Excavation Engineering

条文说明

浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》编制组

目 录

1  总  则	79

3  基本规定	80

4  勘察与环境调查	85

4.1  一般规定	85

4.2  勘察	85

4.3  环境调查与勘察要求	86

5  支护结构侧压力计算	87

5.1  一般规定	87

5.2  静止土压力	89

5.3  主动土压力和被动土压力	89

5.4  水压力	89

5.5  其他情况下的侧压力	91

6 桩墙式支护结构	92

6.1 一般规定	92

6.2 排  桩	97

6.3  地下连续墙	97

6.4  型钢水泥土连续墙	98

6.6  双排桩	98

7 放 坡	100

7.1 一般规定	100

7.2 设  计	100

8 土钉墙及复合土钉墙	101

8.1 一般规定	101

8.2 设  计	101

8.3 构  造	102

9 重力式水泥土挡墙	103

9.1 一般规定	103

9.2 设  计	103

9.3 构  造	104

10  内支撑结构	105

10.1  一般规定	105

10.2  选型和布置	105

10.3  结构计算	108

10.4  构   造	110

11 锚杆	112

11.1 一般规定	112

11.2  设  计	112

11.3 构  造	113

12与主体结构相结合的支护结构	115

12.1一般规定	115

12.2 两墙合一	116

12.3 结构水平构件与支撑相结合	116

12.4 结构竖向构件与立柱相结合	117

13  地下水控制	118

13.1 一般规定	118

13.2 基坑截水	118

13.3 明沟排水	119

13.4 降水	119

13.5  承压水控制	119

13.6 回  灌	120

14  基坑土体加固	122

14.1  一般规定	122

14.2  设  计	122

14.3  构   造	125

15  施工要点	126

15.1 一般规定	126

15.2  支护结构	128

15.3   降排水	129

15.4  土方开挖	130

15.5  应急响应及措施	131

16   环境保护	132

16.1 一般规定	132

16.2  设  计	137

16.3 施  工	137

17  基坑监测	138

17.1  一般规定	138

17.2  监  测	138

# 1  总  则

1.0.1浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》（DB33/T1008-2000）（以下简称原规程）自2000年10月7日施行以来，对保证基坑安全，提高我省基坑工程的设计与施工水平发挥了重要作用。十多年来，随着我省经济的发展和地下空间开发力度的加大，基坑工程呈现出更多的新特点:

1 开挖深度超过20m的基坑逐渐增多。到目前为止，已有多个项目设置了5层地下室，开挖深度达到24m～32m；随着城市地铁的建设，部分换乘站和风井的开挖深度超过30m，目前最深深度达34m；

2 基坑平面尺寸大。基坑平面面积超过10,000m2的工程已比较普遍，不少项目的单边边长超过300m；

3 环境条件复杂，保护要求高。建造年代较久的浅基础住宅、文保建筑、正在运营的地铁盾构隧道等等，都对基坑变形提出严格的要求；

4 基坑平面尺寸大、深度深，使基坑开挖涉及的岩土问题更加复杂，如同一基坑可能涉及差异较大的地质条件，深层承压水可能致使基坑坑底土体突涌，滩涂地基上深厚欠固结软土的流变效应对基坑稳定及变形的不利影响等等。

实践中也发现原规程的一些规定与工程实际情况存在一些差距，需要进一步完善。我国近年来大力发展建筑节能和绿色建筑，一些新的基坑支护技术也不断出现，如型钢水泥土搅拌墙、钢结构支撑等等。

综合考虑以上因素，以国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）和国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）为依据，参考兄弟省市的先进做法，在总结工程实践中成功的经验和失败的教训基础上，对原规程进行了修订。

1.0.2 本规程主要适用于工业与民用建筑物（构筑物）的基坑工程，当用于市政、轨道交通、水利、铁路等项目的基坑工程时，应分析其基坑特点及适用条件，并满足相应行业的相关规定。

1.0.3 基坑工程的地域性强，地方经验非常重要，由于影响基坑安全的不确定因素众多，理论计算分析结果常常与实际情况存在一定差距，应重视地方经验对基坑工程设计与施工的指导作用。注重概念设计，根据邻近类似的工程实践和当地的施工水平，采取合理的支护措施，对理论分析的结果进行判断和调整。

1.0.4在我省不少地区，针对基坑工程中存在的主要问题，建设行政主管部门制定了地方管理规定，内容涉及到勘察、设计、施工与监测等，这些规定充分结合了地方特点，对提高基坑工程安全度、减少基坑事故等具有重要作用，应严格遵守。

# 3 基本规定

3.0.1深基坑土方开挖过程中，由于地基土体、地下水的平衡条件被打破，基坑周边土体将产生变形，变形严重时会影响到周边建筑物、道路、管线等的安全和正常使用，采取基坑支护措施，对基坑周边土体的变形大小进行控制，使其数值在合理的范围内。

基坑土方开挖完成后，将进行主体地下结构的施工，围护设计应在考虑地下室侧壁、基础底板、承台等构件支模、防水、浇筑混凝土施工，以及支护结构自身的变形等因素后，预留必要的施工空间；主体结构在基坑施工过程中也将承担与永久使用工况不同的侧向作用，如拆撑工况、逆作法的楼板支撑等，应根据主体结构的性能要求进行合理合计。

此外，基坑支护还应为土方开挖创造良好的条件。

3.0.2  根据《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008，根据结构破坏可能产生的后果，工程结构安全等级划分为一级、二级、三级，对应的破坏后果分别为很严重、严重和不严重，可靠度水平的设置根据安全等级、失效模式和经济因素等确定。本规程对支护结构构件采用了以概率理论为基础的承载能力极限状态设计法，对支护结构和土体的稳定性采用了单一安全系数法，为便于应用，不引起概念上的混淆，结合原规程颁布实施后积累的工程经验，用“基坑工程设计等级”取代原规程的“基坑工程安全等级”。

原规程规定的一级基坑条件之一“软土地基开挖深度大于8m”改为“基坑开挖深度大于10m”，主要基于如下原因：

1、随着我国经济建设的发展和地下空间开发利用力度的加强，深基坑数量不断增加，开挖深度在5～10m之间的基坑最为量大面广，关于此类基坑积累的工程经验比较丰富，基坑支护技术也比较成熟，因此一级基坑的开挖深度要求由8m提高至10m。

2、对于粉土地基、岩石地基等良好地基条件上开挖深度大于10m的基坑，采用的支护措施往往较软土地基简单一些，条件许可时，甚至可采用放坡、土钉墙等支护形式；但由于开挖深度较深，一旦出现问题时，破坏后果往往也比较严重。比如在地下水位较高的粉土地基，由于降水不到位致使管涌、流砂现象发生，影响周边环境安全，曾有工程因为此类问题导致施工人员被埋的事故；岩石地基的边坡往往比较陡，破坏机理复杂，从产生险情到事故发生的时间较短，由于来不及抢险，直接危及到周边环境及施工人员的安全。因此，开挖深度较深时，对各种地质条件，均应适当提高基坑支护设计安全度。

3.0.3从土方开挖至主体地下结构施工完成、基坑回填，基坑施工有一个合理的时间要求，设计应根据地下室层数、土质条件、环境条件、当地施工水平等因素，预估合理的施工时间，考虑各种不确定因素后适当留有余地，确定基坑支护设计使用期限，基坑支护结构在其设计使用期限内应保证其性能正常发挥。

基坑支护结构所处的外部条件比较复杂，施工长期反复的动载、土体的蠕变、施工过程结构应力状态的变化、温度影响等因素均对其性能产生影响，一般情况下，随着时间的推移，性能逐步下降，对土钉、锚杆等，这种变化更为明显。因此当支护结构达到其设计使用期限而需继续使用时，应在现场检测、监测数据分析、安全度复核等工作基础上，根据使用期限延长的具体要求，对支护结构采取加固措施。

近年来，一些深度超过20m、地下室层数达4层以上的超深基坑不断出现，基坑施工时间相应较长。本规程规定的安全度要求为最低标准，设计应根据实际的设计使用期限合理确定设计安全度。

3.0.4对软土地基的基坑，由于其流变特性，基坑暴露时间越长，支护结构及坑内外土体的累计变形越大，对基坑的稳定及环境保护极为不利。因此在挖土至支撑标高时，应及时施工支撑；挖土至坑底后，宜在24小时内浇筑垫层，一个月内完成基础底板施工，避免坑底土体暴露时间过长。

粉土地基的基坑，坑内外长期降水对周边环境有较大的不利影响，设置截水帷幕时，基坑长期暴露也会使帷幕的截水性能下降，甚至可能导致渗漏、流砂、管涌现象的发生。

根据基坑的平面尺寸，从“时空效应”角度合理组织施工，尽量减少基坑无支撑、坑底无垫层的暴露时间。当工程由于客观原因处于停工状态时，应针对暴露时间过长进行安全评估，并采取加固措施。

3.0.5基坑工程设计前应详细掌握基坑及周边环境资料，一些工程事故的产生就源于设计时原始资料的缺失或不实，以下两个案例充分体现了这一点：

1、某工程由于没有了解到坑边存在自来水管，基坑变形过大致使水管爆裂，大量水的涌入致使基坑坍塌；

2、某工程开挖致使邻近建筑产生过大沉降，经深入调查，设计时考虑的邻近建筑基础形式为桩基础，而实际基础形式为天然地基经地基处理后的浅基础。

施工过程中，基坑周边的环境条件可能产生变化，如邻近空地进行道路、河道或地下隧道施工、基坑开挖等等，存在相互影响；设计应根据环境条件的变化及时调整设计方案。

施工单位进场后，根据施工需要，基坑周边条件也有可能产生变化，如堆场的位置、堆载的大小、塔吊位置、施工道路、出土口等等，设计根据最终确定的施工方案复核围护方案的安全度。

基坑工程涉及的影响因素众多，设计和施工前应对邻近已完成的基坑工程进行调研，了解其成功的经验和存在的问题，作为项目设计与施工的参考。

3.0.6 基坑支护设计的原则是在安全可靠的基础上，施工方便、造价经济、工期满足要求，不同的工程具体的要求也有差异，如有的项目工期要求高，经济要求其次；有的项目要求造价经济，工期要求其次，因此，设计时需进行多种方案的技术经济比较。

设计方案应对基坑施工提出具体、明确的要求，并考虑下列因素：

1、根据环境条件、水文地质条件、工程经验，通过对围护墙和地基加固等施工机械、施工工艺、施工速度和施工顺序等的要求，保证支护结构的施工质量，保护环境；

2、经济指标要求高时，设计往往采用多种支护形式相结合的基坑支护方案，或通过充分利用时空效应简化支护结构、节省造价，这种情况对施工的要求比较严格，设计文件应明确具体的施工要求，避免由于施工没有领会设计意图，造成施工工况与设计不符而发生险情甚至事故。

3、根据可能出现的问题，对施工的应急预案提出要求。

3.0.7工程中常用的基坑支护型式有放坡、土钉墙、复合土钉墙、桩墙式支护结构以及以上型式的组合等，施工方法有顺作法、逆作法等，支护结构选型应根据各类支护结构的特点和工程具体情况因地制宜，并注意下列问题：

1、未经相关管理部门同意，支护结构应控制在用地红线范围内。土钉墙、复合土钉墙、锚杆等容易出现超越用地红线的情况，应用时应注意复核与用地红线的关系；当采用可回收技术时，也应考虑支护结构使用期间的临时超红线以及回收率问题。

2、当基坑场地条件紧张、环境要求高、开挖深度深时，宜采用围护墙结合内支撑的支护结构；基坑平面尺寸很大、设置两层及以上地下室、环境要求严格时，可考虑采用与主体结构相结合的支护结构、逆作法施工。

3、软土地基上，应慎重采用土钉墙及复合土钉墙，当基坑开挖深度较深时，由于分层挖土困难，施工超挖现象常有发生，直接影响到基坑安全。

4、当基坑周边因素可能影响基坑正常施工、项目工期可能较长时，选用型钢水泥土搅拌墙应充分估计型钢租赁的时间风险。

3.0.8 基坑支护设计主要需要考虑支护结构与土体的稳定、强度及变形等三个方面的问题，对不同的支护形式，计算或验算的内容各有侧重点，在相应的章节中均有具体规定。

3.0.9关于设计安全度的表达形式，本次修订时对原规程进行了一些调整，稳定性验算统一按单一安全系数法，修改后的规定与国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012及国家标准《工程可靠度设计统一标准》GB50153-2008一致。

3.0.11基坑周边的建筑物在基坑施工之前已经产生了一定的变形，如沉降和整体倾斜，基坑施工期间，建筑物将产生一定的变形增量，累计变形应满足《建筑地基基础设计规范》表5.3.4对建筑物地基变形允许值的规定。因此在施工前应了解建筑物已经产生的变形，综合考虑建筑物的基础及结构型式、实际状况等因素后，确定基坑施工阶段建筑物的变形控制值。

地下管线的变形控制值取决于其对附加变形的承受能力，应综合考虑管线材料、管节长度、接头构造、新旧状况、埋深、内压等因素。

当基坑周边环境有特别要求时，如坑边有地铁盾构隧道、高速铁路路基、文保建筑等时，变形控制值需要考虑保护对象的结构形式、施工质量、曾经受到的外部影响、既有变形、使用功能等等因素，产权单位往往有具体、严格的要求，实践证明也确实需要采取一些特别的加强措施才能使基坑变形满足要求。

经对我省已完成的大量实际工程进行统计，基坑的变形与基坑开挖深度具有直接的关系，基坑开挖深度越大，变形控制越难，但基坑变形与开挖深度的比值越小，在软土地基，这个规律尤为明显。图3.0.11给出了我省各种典型地基条件下近百项成功实施的基坑工程基坑开挖深度与基坑侧壁深层土体最大侧向变形的统计图，表3.0.11所列的变形控制值是对我省既有的项目进行了大量统计后的结果。不考虑环境因素，基坑变形也需要合理控制，当基坑累计变形发展到一定程度，地基受扰严重，强度降低，支护结构上的侧压力加大，变形发展速率加快，导致支护结构破坏、基坑坍塌。

（a）粘性土地基基坑变形与开挖深度的关系

（b）粉砂土地基基坑变形与开挖深度的关系

图3.0.11基坑开挖深度与基坑侧壁深层土体最大侧向变形的统计图

3.0.12 设计应重视邻近工程施工的影响，邻近工程施工可能带来的影响包括：

1 施工超载的增加。邻近基坑的出土口、施工道路紧邻本基坑时，应考虑其超载作用；

2 邻近工程桩或围护桩施工影响。如邻近工程采用挤土桩，如管桩、钢板桩等，应考虑其挤土产生的侧压力增量，同时考虑其挤土效应可能引起的主动区土体强度的下降；

3 邻近项目的基坑施工引起的加载或卸载效应。土方开挖时，卸载可能引起侧压力不平衡；钢支撑预加轴力时，增加了支护结构的侧压力；

4 地下盾构隧道施工时土体应力状态的改变。

3.0.13 当基坑周边场地紧张时，设计宜根据项目的实际情况适当增加超载取值，给施工创造相对便利的条件以提高施工效率，减少基坑的暴露时间。

3.0.14 同一基坑由于开挖深度、环境条件、地质条件等变化而采用多种支护形式时，应针对支护体系的整体受力性能，采取相应的技术措施；当相邻的两种支护形式相差较大时，应采取措施避免交接处成为薄弱环节，保证平稳、均匀过渡，如排桩支护与土钉墙支护交接处，采取地基加固、排桩和土钉的延伸布置等措施。剖面分界线的确定，主要需要考虑如下一些因素：

1 基坑施工一般采用由深至浅的原则，即首先进行埋置较深的基础施工，然后施工较浅的基础；较深基础施工时，邻近较浅范围的土体强度受到影响，因而相应部位的围护措施需要加强；

2 坑边有重要建筑物或其它设施需要保护时，应根据基坑开挖的影响范围，明确相应的剖面范围；

3 因为土质条件变化而采取不同的支护措施时，土质较差范围的支护剖面宜适当延伸进入土质较好的范围。

3.0.15 自然地面标高宜选用坑边2～3h（h为基坑开挖深度，土质条件差时取高值）范围内较高的地面标高。某基坑在坍塌后分析原因时，调查发现场地围墙内地坪较低，围墙外地坪高出1～2m，且围墙与坑边距离近，设计时开挖深度计算自围墙内地面算起，且没有考虑外部高出部位的超载作用。

坑底标高的确定可参考下列原则：

1 当沿基坑周边的基础承台布置较密集时，坑底标高采用承台垫层底标高；

2 当坑底土体为软土时，坑底标高采用周边承台垫层底标高；

3 当坑底土体性质较好，周边基础承台较稀疏时，坑底标高可采用周边地梁垫层底标高，当基础形式为筏基或桩筏时，可采用底板垫层底标高；

4 降水设计时，应根据降水区域内相对较深的标高确定降水深度，保证坑内每个部位的水位均能满足要求。

3.0.16 当坑中坑距离基坑侧壁较近时，坑中坑的开挖使其主动区土体产生变形、强度降低，大基坑的被动区土体强度相应降低，整个围护体系的内力、变形加大，稳定安全度下降。不少工程事故的产生源于坑中坑支护不当。因此，设计时应将坑中坑与基坑视为整体，统一分析安全度，采取支护措施。

3.0.17 不少基坑工程事故产生的直接原因就是施工工况与设计工况不符，工程中常见的问题有：

1 围护桩施工顺序不合理。比如粉土地基上采用钻孔灌注桩作为围护桩，三轴水泥土搅拌桩作防渗止水帷幕时，先施工钻孔灌注桩，后施工三轴水泥土搅拌桩，使止水帷幕不能紧贴钻孔灌注桩，而且由于钻孔灌注桩的成桩直径和桩位的偏差，止水帷幕形状不规则，质量有缺陷，形成渗漏的隐患；

2 各工况的开挖深度不满足设计要求。以排桩结合两道钢支撑的工程为例，设计要求挖土至第二道支撑底部以下0.5m时设置第二道支撑，但施工方为支撑施工方便，实际操作时大面积挖土至第二道支撑以下1m，致使该工况实际挖土标高较设计工况深0.5m；

3 对平面尺寸较大的基坑，一次性挖土后基坑暴露面积过大。施工方为土方开挖方便，单方向挖土，且挖土施工与支撑施工、基础施工脱节，致使基坑暴露面积过大，变形失控，增加支护体系的失稳风险；

4 流水作业时，关联的结构构件没有满足强度要求即进行下一工况施工。比如采用大圆环内支撑时，由于圆环面积大，分几个区块施工，当最后一个区块的混凝土刚刚浇筑完成，尚未达到设计强度时即进行其他区块的土方开挖，使圆环进入受力状态，形成安全隐患。

3.0.18 基坑工程由于存在众多不确定因素而使设计理论、计算参数等与实际情况存在一定差距，通过施工过程中的现场监测，可以及时了解基坑的安全状况，对设计成果进行检验，必要时调整设计和施工方案，确保安全。

# 4勘察与环境调查

## 4.1一般规定

4.1.1  基坑勘察应在主体建筑物岩土工程详勘阶段进行，主要是因为在选址、初勘时建筑总平图尚未最后确定，地下室范围、具体尺寸及深度无法提供。由于在详勘时很难在用地范围外布置勘探点，因此在本条中提出，当已有工程勘察资料不能满足基坑工程需要时，尚应进行补充勘察。

4.1.2  本条规定了基坑工程勘察需查明的情况，内容规定了4款，其中第2款应包含查明地下水的历史最高水位，着重是最近4-5年的最高水位。

## 4.2  勘  察

4.2.2  本条规定了基坑工程勘察范围：一般取基坑边线外相当于基坑深度1.0~2.0倍的范围，与《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）规定相符。浙江省地方标准《工程建设岩土工程勘察规范》（DB44/1065-2009）规定的基坑工程勘察范围为基坑边线外相当于基坑深度2.0~3.0倍的范围。本条同时规定对于软土、不良地质作用的地段和有特殊要求的基坑工程可扩大勘察范围，与浙江省地方标准《工程建设岩土工程勘察规范》（DB44/1065-2009）规定不矛盾。

4.2.3  本条规定了勘探点的间距，一般间距为10～30m；《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）规定的间距宜取15～25m；实际勘探过程中应根据具体岩土情况确定合理的勘探间距。

4.2.4  本条规定了勘探孔的深度一般不少于基坑深度的2.5~3.0倍，较《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）规定的勘探孔的深度一般不小于基坑深度的2.0倍严格。

4.2.7  本条对工程勘察应进行的试验做了规定：

抗剪强度指标是支护结构侧压力计算的主要参数，必须准确提供；对淤泥和淤泥质土，由于取样时试验易扰动，室内试验条件也与土体的实际状况差距较大，十字板剪切试验得到的抗剪强度较为可靠，因此，规程规定对一级基坑应提供土的十字板抗剪强度。十字板剪切试验点的布置，对均质土竖向间距可为1m；试验深度及数量应根据基坑开挖深度、土质条件由设计单位根据稳定分析的需要确定。

对水文地质条件勘察的各项内容，其中第5款强调对于水文地质条件复杂的一、二级基坑，宜进行现场抽水试验确定土的渗透系数、降水影响半径等。这是因为在高水位的粉土、粉砂地基进行基坑支护设计与施工中，工程降水措施的成功与否是基坑开挖与支护安全的关键，但勘察报告所提的渗透系数Kh、Kv值大多是室内土工试验值，与实际出入较大；而基坑支护设计方案中大多未作工程降水计算，仅凭工程经验在作降排水设计，盲目性较大，不是过于保守就是过于浪费，甚至会造成工程事故。

地基侧向基床比例系数是用m法计算支护结构变形的主要参数，目前一般依据土的种类、状态采用经验值，但用于支护结构的地基侧向基床比例系数与主要受竖向荷载的建筑物地基侧向基床比例系数有所不同，对于特别重要的工程，可进行试验确定地基基床系数。

4.2.8  本条规定了基坑工程勘察报告应具备的内容，所列内容能满足基坑工程设计和施工的需要。

## 4.3  环境调查与勘察要求

4.3.1  本条提出了环境调查的内容，与《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）3.2.2条相比，增加了第6款“相邻已有基坑工程的支护方法、开挖和使用对本基坑工程安全的影响”。

4.3.2  本条对分布有重要地下管线的基坑工程提出了勘察调查方法的要求。

# 5  支护结构侧压力计算

## 5.1  一般规定

5.1.1~5.1.3  土作用于支护结构上的侧压力是很难精确计算的，一般应由地区经验确定。对地下水位以下的各类土，当施工时间较长时，理论上均应采用土的有效应力强度指标和土的有效重度按水土分算原则计算支护结构上的侧压力。

对地下水位以下的粉土、砂性土和碎石土，由于渗透性强，无论基坑施工时间长短，采用有效应力强度指标和土的有效重度按水土分算计算作用于支护结构上的侧压力，在理论上都是合理的，但要取得有效应力强度指标，除碎石类土可直接采用标准贯入击数或水下休止角等指标获取有效内摩擦角参数外，室内必须要进行有测孔压的三轴固结不排水试验，或进行直剪慢剪试验。目前浙江省内的勘测单位或因缺少试验设备，或因试验时间、土样数量、试验费用等原因而很少进行三轴试验，工程上大量采用的是直剪固结快剪试验指标，这类土在剪切过程中将发生排水，其强度指标与三轴固快试验获得的有效应力指标比较接近。

对地下水位以下的淤泥、淤泥质土和粘性土，施工时间较短时，接近不排水条件，本规程推荐可采用土的三轴固结不排水抗剪强度指标或直剪固快抗剪强度指标和饱和重度按水土合算计算侧压力，这与国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011的规定一致。在强度指标的选取上，之所以规定也可选用直剪固结指标主要基于以下理由：

1. 直剪固快试验方法是若干个土样在不同的竖向压力下排水固结然后快速剪切破坏，由此得到各有效固结压力下试样的抗剪强度和抗剪强度指标，这一试验过程与天然土层在自重下固结而后由于开挖产生剪切的过程比较接近。如果按理论采用有效应力强度指标，由于开挖引起的孔隙水压力难以估算，采用考虑孔压影响的直剪固快指标代替有效应力指标也是可行的方法。

2. 在基坑的稳定分析中必然要确定地基土的抗剪强度。在自重下正常固结的饱和粘性土层中取出不扰动土样进行不排水试验可得到土的天然强度，该强度的形成是上覆土重力作用下固结的结果，因此，原则上可用三轴固结不排水试验来比拟这个过程。两种试验结果之间的关系可以用式来表示（一般正常固结饱和粘性土不排水试验得到的应满足，强度为，直剪固结快剪试验得到的应），而勘测单位室内试验得到的往往不为零，则强度公式又可表示为。

对坑底淤泥质土，按上式计算的土的天然强度与上覆有效土压力的比值，共统计了浙江省内（主要为杭州地区）的74项基坑工程资料，得出，平均值0.32。对比国外Hunt等根据野外十字板剪切强度试验和三轴试验，正常固结和稍超固结粘性土的不排水强度与有效上覆土压力的比值为0.16~0.60，平均值为0.33，与本规程编制组统计的值非常接近。

如采用有效应力强度指标（）计算，对于软粘土，尽管天然含水量较大，其有效内摩擦角仍可达26(~30(，比有效固结应力下的固结快剪试验内摩擦角大得多。工程实践证明，按有效应力强度指标计算的土的天然强度比实测值偏大，按有效应力强度指标计算的主动土压力偏小，被动土压力偏大。

3. 采用固结快剪强度指标和饱和重度计算侧压力已被本省大量工程实践证明是合适可行的。根据406项淤泥质土的直剪固结快剪试验的内摩擦角统计值，共366项（占总数的90%），朗肯主动土压力系数；粉质粘土，共统计总数431项，其中为402项（占总数的93%）；粘土，共统计总数141项，其中为133项（占总数的94%）。

因此，对粘性土，固结快剪试验得到的内摩擦角大多在范围，朗肯主动土压力系数。日本建筑学会（1974）采用水土合算的方法给出的软粘土侧压力系数为0.5~0.8，与本规程编制组统计的粘性土侧压力系数接近。

此外，根据杭州地铁1号线对基坑工程围护结构设计方案研究报告的总结，对粘性土采用水土合算原则，采用直剪固结快剪强度指标计算的侧压力系数在0.7~0.85范围，且与实测值较接近，因地铁基坑对支护墙的变形控制严格，实际土压力介于主动土压力和静止土压力之间，侧压力系数较一般建筑基坑工程的土压力系数更大。

4. 直剪固结快剪强度指标的试验值比较稳定，离散性较小，便于计算中选用。理论上，粘性土水土合算时应采用三轴不排水试验指标（）计算侧压力，但由于取土扰动等原因，所得不排水强度指标偏小，试验离散性大，有时难以在工程中应用，为了减小取土扰动等对不排水强度的影响，需对土样进行自重下的预固结然后进行不排水试验，这样做工程上较难实施，也缺少工程经验。

值得注意的是对饱和软粘土（如淤泥、淤泥质土等），容易受打桩挤土等施工扰动而导致原状土强度降低，故在土压力计算时应酌情考虑这些因素影响对抗剪强度指标进行适当折减。

目前省内对滨海地区的欠固结土的强度的认识尚不足，对其强度指标的选取工程经验较少，基坑工程实践也遇到不少问题，对欠固结土中支护结构的侧压力计算和稳定分析时应特别引起重视，规程建议宜采用有效自重压力下预固结的三轴不固结不排水试验强度指标计算侧压力。

5.1.4  静止土压力是支护结构无侧向变位（包括水平位移和转动）或侧向变位微小时，土体作用于支护结构上的土压力。主动土压力是支护结构在其后土体作用下，发生背离土体方向的变位达到极限平衡时的最小土压力。被动土压力是支护结构在外力作用下，发生向土体方向的变位达到极限平衡时的最大土压力。中间土压力是介于主动土压力、静止土压力和被动土压力之间的土压力。

经典土压力问题的研究集中在填方工程、刚性挡墙极限状态土压力方面，近年来关于开挖工程中围护结构上的土压力方面的理论研究虽在持续开展，但尚未出现公认的计算方法。

土压力大小和分布与墙体位移的形式和大小有关，土压力随开挖过程而变化。根据试验资料，刚性挡墙产生主动土压力和被动土压力所需的墙顶位移见下表。

表5.1.4 产生主动和被动土压力的墙顶位移

| 土 类 | 应力状态 | 墙体位移模式 | 位移量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂性土 | 主动 主动 被动 被动 | 平移 绕墙底转动 平移 绕墙底转动 | 0.001H 0.001 H 0.05 H >0.1 H |
| 粘性土 | 主动 主动 被动 | 平移 绕墙底转动 | 0.004 H 0.004 H |

注：表中H为墙体高度。

根据已有的研究成果，达到被动土压力所需的变位大于达到主动土压力所需的变位，约为10~50倍。在实际工程中，主动土压力一般易于到达而被动土压力较难到达。对于支护结构位移有严格限制的工程，一般被动土压力低于被动极限值，主动土压力高于主动极限值，设计时应采用介于被动土压力和静止土压力或主动土压力和静止土压力之间的中间土压力。中间土压力的大小取决于支护结构变位的量值及其相对土体的方向。

## 5.2  静止土压力

5.2.2  静止土压力系数可用试验方法测定或用经验方法估算。

试验方法有室内试验、现场旁压试验、水力压裂试验和扁胀试验等。

还可按表5.2.2的经验值估算。

表5.2.2    静止土压力系数参考值

| 土的种类 |  |
| --- | --- |
| 砂、碎石、砾石，硬塑粘性土（） | 0.5 |
| 可塑及软塑的粘性土（） | 0.6 |
| 软粘土（） | 0.7 |

注：表中N为标准贯入试验击数。

对于超固结土，还可按下式估算。

（5.2.2）

式中  ——土的有效内摩擦角标准值（(）；

——经验系数，对砂土、粉土取1.0；对黏性土、淤泥质土取0.95；

——计算点处土的超固结比。

## 5.3  主动土压力和被动土压力

5.3.1  土压力的计算，在工程上习惯于使用简单、直观的计算方法，本规程规定采用朗肯土压力理论，假设支护结构是竖直的，墙背光滑，土面是水平的，土体处于极限平衡状态。

5.3.2  对于带撑（锚）桩墙式支护结构，采用这种坑底以下土压力沿深度矩形分布的模式在我省工程中大量应用，通过大量实测数据的反分析，在侧向基床比例系数m值方面积累了较多的地区经验，实践证明是成熟、可靠的。

## 5.4  水压力

5.4.1  土层的渗透性不同，地下水对地下水位以下土层作用于支围护结构上的侧压力的影响也不同，根据土孔隙中存在自由的重力水的情况或土的渗透性，对地下水位以下的土体计算侧压力时有水土分算和水土合算两种原则。

5.4.2、5.4.3  在水土分算时，水压力的分布模式的选择需区分地下水有无渗流的情况。当隔渗截水帷幕底端进入下部隔水层一定深度（落底式帷幕）、地下水无渗流发生时，水压力按静水压力分布，其静水压力在基坑内地下水位以上按三角形分布；以下按矩形分布（水压力为常量）。

对于底端未穿透含水层的截水帷幕（悬挂式帷幕），在基坑内外水头差作用下，地下水将发生稳定渗流，考虑渗流产生的水头损失，水压力的分布与静水压力不一致。对安全等级为一级的基坑，宜绘制地下水流网分析围护结构前后的水压力。但在实际工程中，设计人员希望采用简单的近似方法而不专门绘制流网，本规程建议采用图5.4.3所示的方法。当不考虑截水帷幕厚度时，和式中的取零；但对于围护墙采用重力式水泥土挡墙或其他厚度较大的截水帷幕时，其厚度对渗流路径长度的影响就不容忽视。

当渗流路径内存在渗透性不同的土层时，宜按不同土层相应的水力坡降计算水压力。以下举例说明层状土中考虑渗流效应的水压力计算原理及过程。

【例】某基坑开挖深度为10.0m，截水帷幕入土深度为10.0m，地基土层有四层，从上而下依次为填土、粘质粉土、粘质粉土、砂质粉土，坑外地下水位在地表以下1.5m（填土层底面、粘质粉土顶面），地下水位以下各土层的竖向渗透系数见下图，因截水帷幕底端落在渗透性较好的砂质粉土层，故为悬挂式帷幕，坑内地下水位假定与开挖面持平，假定帷幕厚度不大，可忽略其对渗流的影响。

计算方法一：考虑成层土的渗流效应的简化计算方法

为求得各土层的水力坡降，可利用水流连续原理，即沿某一流线上的流速相等，并根据达西定律可得：

可得：

由例图可知本例各土层的竖向渗透系数比值为：，则有。

设各土层的厚度为，水力坡降为，则各段的水头损失，沿流线全长=8.5m。

取基坑紧靠截水帷幕两侧的最短流线分析，可得：

将代入上式，则有：，即。

墙后各深度的水压力（渗流方向向下）：

(1)

(2) ，水头损失

水压力

(3) ，

(4) ，

(5) ，

墙前水压力（渗流方向向上）：

(6) ，

(7) ，

则作用在挡墙上的净水压力为：

(1)

(2)

(3)

计算方法二：按平均水力坡降求解：

如取各层土水力坡降相等

坑底处水压力

墙底处水压力

计算结果见下图，可见采用平均水力坡降法计算的水压力与相对精确的考虑成层土渗流效应的方法得到的结果相比，误差不算小。

## 5.5  其他情况下的侧压力

5.5.1~5.5.3  基坑外侧地面局部荷载（局部均布荷载、相邻基础线均布荷载、集中荷载）所引起作用于支护结构上的附加侧向压力，可借用弹性理论近似计算，并假设支护结构无位移、地基土体在荷载作用过程中体积保持不变（即泊松比），因此实际工程中对于以淤泥和淤泥质土为主的场地比较适用。实际工程中，支护结构是有位移发生的，故本规程给出的地面局部荷载引起的侧压力计算方法是偏于安全的。

# 6 桩墙式支护结构

## 6.1 一般规定

6.1.1 桩墙式支护结构在我省的应用量大面广，长期积累的经验丰富，是比较成熟的支护形式。与放坡、土钉墙等其他支护形式相比，桩墙式支护结构的适用范围最广，几乎适用于任何条件下的基坑工程。实际应用时，应根据基坑开挖深度、土质条件、环境条件以及施工经验等因素，选择合适的围护墙和内支撑或锚杆形式。

随着实践的发展，桩墙式支护结构在不断创新，如近几年出现的型钢水泥土搅拌墙、渠式切割型钢水泥土连续墙、带支腿的地下连续墙等等。

6.1.2工程中应用最为广泛的桩墙式支护结构为围护墙结合内支撑的支护结构，这种形式的支护结构设计灵活，选择余地大，在安全、经济和工期控制方面能达到较好的统一。

悬臂式支护结构由于没有设置内支撑，挖土施工方便，利于加快建设工期，一般适用于开挖深度较浅、变形控制要求不高的基坑；但土质条件较好时，如在我省的金华、丽水、衢州等地区，可通过增加围护墙的刚度等措施

围护墙结合锚杆的桩墙式支护结构具有土方开挖方便的特点，但由于场地和红线限制，锚杆（锚索）的应用范围受限。

6.1.3 对一层至二层地下室的基坑工程，排桩的应用最为广泛；当地下水位比较高时，排桩围护墙一般需要在外侧设置截水帷幕，设计应根据排桩及截水帷幕的规格复核场地条件。当基坑开挖深度较深、截水要求高、地下障碍物比较复杂、场地条件紧张时，可采用通过全套管护壁、钢筋混凝土桩和素混凝土桩相互咬合的全套管咬合桩围护墙，该围护墙集挡土与截水于一体，如图6.1.3所示。杭州运河边某三层地下室基坑工程，由于部分基坑位于运河回填范围，地基中存在大量旧工程桩、抛石、河堤等障碍物，经与地下连续墙进行技术经济比较后，采用1m直径全套管咬合桩结合三道钢筋混凝土内支撑支护，取得了较好的支护效果。

1 钢筋混凝土桩   2  素混凝土桩

（a） 						      	（b）

图6.1.3 咬合桩

型钢水泥土连续墙通过在连续套打的三轴水泥土搅拌桩或连续施工的渠式切割水泥土连续墙中插入H型钢，形成集挡土与止水于一体的围护结构，一般情况下，当基坑施工完成、围护功能完成后，型钢考虑回收。该围护墙具有“节地、节材、省时”的概念，一般应用于一层至两层地下室的基坑工程，型钢考虑回收时，型钢的租赁费用构成围护墙造价的主要部分，因此，当工程或周边关系复杂、建设工期不确定时，造价风险较高。

地下连续墙适用于开挖深度深、场地条件紧张、抗渗要求高、变形要求严格或周边环境复杂的基坑工程，常常同时作为地下室外墙，即“二墙合一”，在三层或三层以上地下室的基坑工程中应用较多。；

从墙体应用深度看，地下连续墙的最大应用深度已达到60米，型钢水泥土连续墙的应用深度一般不超过30米，钻孔灌注桩的最大应用深度已超过100米。

板桩一般应用于施工工期短、规模小的管线沟槽、河道、桥台等工程的基坑支护，尤其以钢板桩应用居多。

6.1.4设计时，一般先根据已有的工程经验确定初步方案，事先假定围护墙的入土深度、桩径、墙厚、支撑间距及截面等，然后根据相应的计算理论对支护结构的强度、稳定及变形等进行校核，并对原方案作进一步的优化和调整。

基坑开挖对周围环境的影响估算可参考有关规范或手册中提供的简化方法或经验方法，也可采用数值方法进行分析计算。

6.1.5设计应对施工全过程各施工工况均进行计算分析和安全评估。在围护墙施工工况，对各桩型的施工次序、施工速度、成桩过程的环境影响等进行分析；围护桩施工完成后挖土至压顶梁底部工况主要评估浅层悬臂开挖的变形；围护结构构件需要回收时，评估回收后保留围护体的受力性能及可能带来的环境影响。

6.1.6围护墙的插入深度取值对基坑安全至关重要，实际工程中发现，计算分析时，由于勘察报告提供的土的物理力学指标受影响因素较多，尽管围护墙的插入深度已满足稳定、强度及变形的要求，一些基坑工程仍出现险情甚至破坏现象，因此，本次规程修订时，对各种情况下围护墙的插入深度作了更严格的规定。由于我省各地区的地质差异较大，在沿海温州、台州、宁波等地，插入深度更应从严控制，如在乐清沿海滩涂地基上，单道支撑的围护墙插入深度常常在2h以上。

6.1.7缺少工程经验时，可根据极限平衡法估算围护墙插入深度。极限平衡法假定围护墙前后的土体分别达到被动和主动极限状态，根据作用在围护墙上的力及力矩的平衡条件，求得围护墙的入土深度和支撑力大小，该方法概念明确、计算方便，且在工程应用中积累了大量经验，本次规程修订仍予以保留。悬臂式、单道支撑或锚杆支护结构的围护墙墙端嵌固稳定性要求根据国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012的相关规定。

6.1.8随着开挖深度增加，基坑内外的土面高差不断增大，当开挖到一定深度，基坑内外土面高差所形成的加载和地面各种超载的作用，就会使围护墙外侧土体产生向基坑内移动，基坑坑底产生向上的隆起，同时在基坑周围产生较大的塑性区，并引起地面沉降。因此，基坑抗隆起验算是基坑工程设计中一项重要的内容，对软土深基坑尤为重要。

在浙江滨海滨湖地区，软弱土层深厚，大量工程实践表明，围护墙插入比在1.8~2.3时，按原规程地基承载力模式计算的抗隆起稳定安全系数不能满足2.0的要求，但实际施工时并没有产生隆起破坏，表6.1.8给出了一些成功完成的基坑工程墙底抗隆起安全度计算结果。究其原因，主要有如下几个方面的因素：

1、软土的灵敏度高，勘察取样时，试验受到程度不同的扰动，试验得到的强度小于原状土强度；

2、基坑卸载后，坑底土体产生负孔压，随着孔压消散，残余应力下降，土体强度降低，因此对平面尺寸小，暴露时间短的基坑，其土体强度下降幅度小，抗隆起安全系数高；但对平面尺寸大、暴露时间长的基坑，随着时间发展，土体强度逐步降低，抗隆起安全系数降低，坑底隆起变形增加；因此软土地基的基坑应重视时空效应，暴露面越大、暴露时间越长，基坑变形越大、安全度越低；

3、工程桩的有利作用没有考虑，特别是工程桩布桩密度大、桩长超过软土深度较多时，有利作用比较明显；

4、验算墙底地基承载力的公式是基于浅基础的地基承载力分析，对深基础而言，一些有利因素没有考虑。

为适应这种情况，本次规程修订时作了调整，降低了安全度的要求，与国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012一致。

表6.1.8   原规程墙底抗隆起稳定安全系数计算结果

| 项目名称 | 开挖深度 | 插入比 | 土体力学参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粘聚力c | 摩擦角 | 原规程 |
| 乐清丽都华府 | 5.00 | 2.40 | 11.0 | 6.8 | 1.44 |
| 杭州万坤西溪 | 4.85 | 1.55 | 8.0 | 10.0 | 1.68 |
| 乐清游泳馆 | 5.10 | 2.30 | 10.0 | 7.0 | 1.48 |
| 湖州憩园小区 | 4.95 | 2.30 | 9.5 | 6.6 | 1.38 |
| 杭州杨家村 安置房 | 7.00 | 1.43 | 16.0 | 8.7 | 1.58 |
| 乐清长途 汽车站 | 5.80 | 2.40 | 10.0 | 7.0 | 1.47 |
| 温州广化路A地块 | 6.50 | 2.00 | 10.0 | 9.0 | 1.66 |
| 温州广化路C地块 | 7.60 | 2.00 | 10.0 | 8.0 | 1.59 |
| 杭政储出（2007）3号地块 | 7.00 | 2.00 | 16.1 | 6.3 | 1.67 |
| 华联万豪酒店 | 11.65 | 0.77 | 5.0 | 19.0 | 1.44 |
| 绿都湖滨花园 | 6.05 | 2.02 | 11.0 | 7.9 | 1.58 |
| 镇海传化物流信息港 | 8.80 | 1.31 | 17.5 | 10.5 | 1.76 |
| 温州皇家酒店 | 8.35 | 1.70 | 10.0 | 7.0 | 1.62 |
| 宁波万达广场 | 11.00 | 1.50 | 14.0 | 12.0 | 2.00 |
| 绍兴嘉悦广场 | 6.35 | 1.94 | 10.0 | 6.0 | 1.52 |
| 北仑人民医院 | 4.30 | 1.98 | 9.5 | 9.2 | 1.51 |

抗隆起验算的第二种模式是假设地基滑动面为一通过墙底的圆弧，滑动绕围护墙与最下一道支撑交汇点发生，由于土体隆起破坏与围护墙弯曲破坏一般不会同时发生，因此本次修订时取消了Mw项，并对原计算公式进行了简化，根据大量工程实践的反馈结果，调整了安全系数的要求。

当计算被动区范围的抗滑动力矩时，如采用十字板剪切强度，应考虑基坑开挖后坑底土体抗剪强度的降低，计算采用的抗剪强度应乘以折减系数，可按下式计算：

（6.1.8）

──计算点处土的粘聚力（kPa）、内摩擦角（(），按5.1.3条确定；

──被动区计算点处分别从基坑坑底和自然地面起算的自重应力（kPa）；

当基坑工程环境保护要求高时，应根据具体变形控制要求适当提高抗隆起安全系数的取值，抗隆起安全度越高，坑底土体的隆起变形越小，基坑周边地面的沉降也越小，基坑开挖对邻近建筑物或设施的影响相应较小。

关于软粘土地基不同深度土的天然强度，可以通过原位十字板剪切试验得到，也可以通过土样直剪固结快剪试验强度指标和其有效上覆土压力计算得到。对坑底深度处为淤泥质土、淤泥的土层，经137个工程统计，其按固结快剪指标计算的土的天然抗剪强度与其有效上覆压力的比值，处于很有限的范围，见图6.1.8，平均值。参照Roye.Hunt:《Geotechnical Engineering Analysis and Evaluation》著作，对正常和稍超固结粘性土，根据十字板剪切试验和室内三轴试验所得到的（为有效上覆压力），平均值取。上述两者抗剪强度与有效上覆压力的比值十分接近，说明按直剪固结快剪指标计算土层天然抗剪强度并应用于稳定分析是合适的。对粉质粘土和粘土，因统计数量较少，未列出。根据Hunt，如该土体可认为是超固结的。

图6.1.8 土的天然抗剪强度与其有效上覆压力的比值统计图

对于基坑工程，由于开挖卸载，坑底以下土体由于正常固结状态变成超固结状态。理论上，对坑底以下土层应在卸荷条件下进行固结快剪试验，即试样在压力下固结完毕后，先在不排水条件下卸去一定数量的固结压力，再进行不排水剪切，以得到卸载条件下的固结快剪强度指标（所得到的粘聚力大于正常固结土的粘聚力，而内摩擦角则小于正常固结土的内摩擦角），并由此指标计算被动土压力和用于稳定计算。到目前为止，尚未见有卸载条件下的试验结果。对坑底以下超固结状态粘性土，Mayne（1980）根据所收集的96个土样的试验资料，提出了超固结土的不排水强度与超固结比OCR的经验关系，表示为

（1）

；为开挖前正常固结土之有效上覆压力；为开挖后超固结土之有效上覆压力；为经验系数，取0.64。

由上式即可算得坑底下考虑超固结效应土的不排水强度。现举例说明如下：

淤泥质粘土的强度指标，，，设地下水位面在地表，基坑开挖深度，坑内地下水在坑底面。试计算坑底下即地表下处土的抗剪强度。计算：

根据抗剪强度公式

由式（1）得

则，

目前，规范计算基坑土体稳定性时，坑底下土均不考虑超固结效应，按此计算坑底下5.0m处土的抗剪强度为

考虑超固结效应时，被动土压力的计算在于确定超固结土的抗剪强度指标，对于超固结土，其抗剪强度表达式为：

此外，超固结土的，，为了计算方便，在确定以后，可假设以求土的。继续前面的例子，前已计算土考虑超固结效应后，坑底下5m处土的抗剪强度。

则该深度水土合算被动侧压力为：

如不考虑坑底下土的超固结效应，则

通过以上分析可见，本规程所提供的被动土压力计算以及稳定计算所采用的坑底下土的抗剪强度是偏于安全方面的。

6.1.10 对于具有多道钢砼内支撑的支护结构，内支撑增加了抵抗滑动的力矩，当围护墙的抗倾覆稳定和坑底土体的隆起稳定满足要求时，整体滑动失稳不会发生；但在悬臂工况和单道撑工况时，存在整体失稳的风险，特别是深厚软土地基。

对钢结构支撑，由于工程应用整体水平有限，支撑节点质量目前不易保证，因此计算时不能考虑其对整体稳定的有利贡献。

6.1.13 理论分析表明，对单支撑支护结构而言，极限平衡法的内力计算结果与弹性地基梁基床系数法比较一致，但对于两道或两道以上支撑的支护结构而言，由于不能考虑围护桩与支撑系统的变形协调、模拟实际施工过程，以及不能进行完整的换撑及拆除分析，计算结果与实际相差较大。故对于两道及两道以上的支护结构，宜采用弹性地基梁基床系数法进行分析，具体分析时应考虑实际的各施工工况，进行完整的换撑与拆撑分析。在参数选用方面，基床系数的取值必须与计算所采用的主动区土压力模式相匹配，并根据实际的施工程序及施工参数，对计算参数或计算结果进行调整。

6.1.14 侧向基床比例系数的取值对围护墙内力变形计算结果的影响重大，不少工程围护墙断裂事故的发生与该系数取值偏高有关。通过原位测试得到的侧向基床比例系数往往偏高，主要有下列原因：

1、基坑土方开挖过程中，坑底土体不同程度受到扰动；

2、基坑暴露面越大、暴露时间越长，坑底土体强度下降幅度越大，基床系数越小；

3、当坑中坑与围护墙距离较小时，坑中坑土方将使其主动区土体产生位移，也即围护墙被动区土体强度降低；

因此，设计应综合考虑可能影响基床比例系数取值的各种因素，结合基坑监测结果，通过大量反分析积累工程经验，使参数取值尽量合理。

## 6.2 排  桩

6.2.1目前我省已实施的基坑工程中，支护桩采用混凝土灌注桩的占的比例较大。常用的灌注桩有钻（冲）孔灌注桩、沉管灌注桩，在一些地下水位低、土质条件好的地区，也有采用人工挖孔桩作为围护墙的成功案例。由于每种桩型都有其特定的施工工艺及构造要求，应对具体工程进行具体分析，判断其适用性，不能盲目使用。

沉管灌注桩具有较强的挤土效应，环境条件要求高时应慎用。

6.2.2挡土构件通常按受弯构件考虑，即主要承受水平力，而忽略轴向力的作用。对同时承受竖向荷载的特殊挡土构件，如设置竖向斜撑、大角度锚杆或顶部承受较大竖向荷载的围护墙，必要时应进一步按偏心受压或偏心受拉构件考虑。

6.2.3 本条规定悬臂桩的桩径不宜小于600mm、锚拉式排桩或支撑式排桩，支护桩的桩径宜大于或等于400mm，是指通常情况下桩径的下限，桩径的选取主要还取决于桩身弯矩的大小与变形控制要求，以达到安全可靠、经济合理、便于施工的要求。

特殊情况下，排桩的净间距还要考虑到基坑底面上下一定范围桩间土的稳定性的要求。根据工程经验，对软土地基，排桩的净间距一般控制在300mm以内。

6.2.4 该条对混凝土灌注桩的构造规定，以保证排桩作为混凝土构件的基本受力性能。有些情况下支护桩不宜非均匀配置纵向钢筋，如采用泥浆护壁水下灌注混凝土成桩工艺而钢筋笼顶端低于泥浆面，钢筋笼顶与桩的孔口高差较大等难以控制钢筋笼方向的情况。

6.2.5 当排桩压顶梁高于主体建筑地下管线的标高时，会对后期管线施工造成障碍，需将其凿除。故在确保压顶梁施工安全的前提下，宜将压顶梁面标高降低至主体建筑地下管线下方，以方便后期施工。

6.2.6 压顶梁作为排桩结构不可或缺的组成部分，起到将支护桩连接成整体的作用。当压顶梁位置不设置锚杆或支撑时，压顶梁可仅按构造要求进行配筋和设计。当压顶梁位置设置锚杆或支撑时，压顶梁作为受力构件，应按多跨连续梁进行设计计算。

## 6.3  地下连续墙

6.3.2 对一般基坑工程而言，常用的地下连续墙单元槽段形状为一字型。这种槽段占地面积小且施工方便，单元槽段长度也可以大一些，从而减少了槽段接头，更容易保证墙壁质量。在某些特殊情况下需要考虑使用其它单元槽段形式，如采用“二墙合一”且地下室层高较大时，可采用抗弯刚度较大的“T”型、“Π”型甚至格型墙段。

6.3.3 采用普通柔性接头的地下连续墙施工技术已经比较成熟，质量也比较容易保证，地下连续墙仅用来作为基坑围护结构时，一般均使用这种接头形式。在地质条件比较复杂的地层，如地基土体的渗透系数较大、地下水位变动较大、土层分布不均匀时，采用柔性接头时在墙段接头处易产生渗漏现象，此时可考虑采用止水接头。当采用“二墙合一”且地下主体结构通过紧贴地下墙周边的壁式框架与地下墙连为一个整体时，墙段接头要求传递面内剪力，此时可采用带穿孔的十字钢板接头，又称“半刚性接头”；当采用“二墙合一”，而地下主体结构紧贴地下墙周边没有设置结构柱，壁式框架无法形成时，墙段接头不仅要求传递面内剪力，而且要传递面外剪力或弯矩，此时可采用带端板的钢筋搭接接头，又称“刚性接头”。

6.3.5 从矩形截面受弯构件计算角度来看，保护层厚度越小，钢筋笼宽度越大，则截面抗弯能力可提高很多。但从现有的地下连续墙施工水平来看，混凝土保护层厚度太小，施工质量很难保证，不少工程开挖后地下墙的主筋大量暴露在外面，对结构质量影响很大。结合地下连续墙施工的经验，一般情况下，主筋混凝土保护层厚度不宜小于50mm，当地下墙需要与主体结构连接时，钢筋笼上需预先设置各种预埋件，此时主筋混凝土保护层厚度宜适当放大。

6.3.8 钢筋笼端部与接头管或相邻槽段混凝土之间留有一定的空隙，以及底端收成闭合状是为了方便钢筋笼吊入和定位；由于槽底总存在着一定厚度的沉渣，为确保地下墙底端附近的墙身质量，钢筋笼下端与槽底之间应留有一定的间隙。

## 6.4  型钢水泥土连续墙

6.4.1 型钢水泥土搅拌墙在我省已有广泛的应用，其应用应符合浙江省工程建设标准《型钢水泥土搅拌墙技术规程》DB33/T 1082的规定；渠式切割型钢水泥土连续墙技术于2010年引进，并在杭州下沙某项目首次应用，也是我国第一次应用该技术，应用效果良好；目前该技术已在上海、天津、南昌等城市多次应用，施工的最大墙体深度达到55m。该技术的应用应符合浙江省工程建设标准《渠式切割水泥土连续墙技术规程》DB33/T 1086的规定。

6.4.3 与型钢刚度相比，水泥土刚度可以忽略不计，作为安全储备。工程实践表明，由于水泥土的约束作用，型钢水泥土连续墙中型钢刚度的发挥高于预期，考虑到目前工程中一般需要考虑型钢回收、重复利用，因此适当增加该种型式围护墙的安全度是合理的。

6.4.4 型钢之间的水泥土如产生破坏，围护墙的截水性能丧失，基坑将产生渗漏、管涌现象，因此，水泥土的强度应满足要求。在满足规定的型钢间距条件下，水泥土的抗弯、抗压性能能满足要求，但抗剪性能需要验算。

6.4.5 型钢如不能回收，工程造价将显著增加，这种支护形式的经济性将明显下降。在强度高、中密～密实的砂性土层，搅拌形成的水泥土强度高，当型钢插入较深时，起拔难度加大，曾有工程在起拔过程出现型钢断裂而导致回收失败的案例。在地下水位高、地基土体渗透性能强的地层，周边环境条件复杂时，基坑要求的截水时间长，型钢的租赁时间相应较长，设计时应考虑这一因素。

6.4.9 型钢考虑回收时，压顶梁刚度由于型钢穿过而明显削弱，在有效截面范围的钢筋构造、混凝土浇筑质量等均应严格控制，工程中此类问题较多，应引起关注。。

## 6.6  双排桩

6.6.1 工程实践及数值分析结果表明，当前后排桩的中心距足够大时，前排桩的受力性状类似于锚拉型支护结构，后排桩通过压顶梁对前排桩形成锚拉作用。对于场地条件好的工程，采用这种形式的双排桩能较好地控制基坑变形，同时由于不设置（或减少设置）内支撑，给土方开挖留设了较好的空间，方便了施工。

后排桩按锚拉作用考虑时，其弹簧刚度取值应综合考虑桩长、桩径、桩距、桩周土层条件、压顶梁刚度等因素后，通过数值分析方法，由桩顶水平力与桩顶位移关系、前后排桩的变形协调等综合确定。

6.6.2 实际工程中，由于场地条件、环境条件、地质条件和施工能力等因素，采用大直径单排桩作为围护墙有困难时，可考虑设置两排直径相对较小的桩形成双排桩，达到保证围护墙刚度的目的。等效抗弯刚度可按如下方法确定：

1、计算图6.6.2 所示的形心轴的位置；

2、计算前、后排单桩对形心轴的惯性矩I1、I2；

3、取一段标准长度l范围的围护墙为分析对象，由式6.6.2计算围护墙单位延米的抗弯刚度：

（6.6.2）

式中：EI——单位延米围护墙的等效抗弯刚度；

E1I1、E2I2——分别为前、后排单桩对形心轴的抗弯刚度	；

n1、n2——标准长度l范围前、后排桩的数量。

1、前排桩    2、后排桩   3 形心轴

图6.6.2 双排桩等效抗弯刚度计算图示

双排桩之间的土体宜全部加固，以保证整体受力性能。

6.6.3 这种情况下，前后排桩通过压顶梁形成门式框架，如对前后排桩之间的土体采取满堂加固措施，将进一步改善前后排桩的受力性状，提高双排桩的整体受力性能。

6.6.4 前后排桩通过压顶梁、连梁形成整体，连梁应具有足够的强度和刚度以保证前、后排桩的共同作用，压顶梁、连梁之间用混凝土板相连，不仅提高前后排桩的连接效果，也有利于场地标化、文明施工和地面排水。

6.6.5 前后排桩之间的土体加固可采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆或注浆等方法，应采取措施保证加固体与排桩紧密接触。当采取水泥土搅拌桩加固时，宜先施工水泥土搅拌桩，然后施工排桩，采用原位施工，使排桩设置在水泥土加固体之内，效果更佳；当排桩采用挤土型桩，如沉管灌注桩时，应先施工排桩，然后进行桩间土加固，并通过注浆或高压喷射注浆措施，使加固体与双排桩连为一体。

# 7 放坡开挖

## 7.1 一般规定

7.1.1 放坡开挖施工工艺简单，工程造价低，施工工期较短，在条件允许时应优先选用。其选用的必要条件是施工场地开阔，施工过程中对周边环境影响较小，同时具备符合边坡稳定的充分条件。

7.1.3 基坑四周地面应采取抹水泥砂浆、设排水沟等地面防护措施，防止雨水渗入。

7.1.4 坡面的防护处理一般可采用水泥砂浆抹面、铺设彩条布或土工布，挂网喷水泥浆，喷射砼等。坡脚处可堆砌砂、土包或砌筑砖石墙等反压措施。

## 7.2 设  计

7.2.1土质边坡中土的类别划分依据为颗分和成因类型，与现行浙江省地方标准《工程建设岩土工程勘察规范》DB33/1065规定基本一致，以方便设计人员使用。根据工程实践经验，增加了粉土、粘性土、残积土（混和土）、全风化粘性土设计坡度容许值的相关内容。其它特殊性土如红粘土、膨胀土等在省内分布很少，设计坡度容许值可根据工程地质特征参照本规程表7.2.1-1综合确定。

土坡直立开挖的临界深度可按式（7.2.1）确定。

（7.2.1）

式中：γ——土体重度（kN/m3）；

c,——土的粘聚力（kPa）和内摩擦角（°）。

表7.2.1-1~7.2.1-2是根据浙江地区实践经验并结合国内有关规范值确定的，可供设计选用。对非粘性土坡顶不得有振动荷载。因为在振动荷载作用下，非粘性土暴露边坡的土质极易松动，甚至引起局部或大部分坡面坍塌。因此在采用本表时，一定要了解基坑周边的荷载条件。如有振动荷载时应适当降低边坡高度。

# 8 土钉墙及复合土钉墙

## 8.1 一般规定

浙江省各地地质条件变化较大，砂性土地基中，在确保可靠降水前提下，土钉墙应用于二层甚至三层地下室有很多成功案例，在山区地基中，地质条件以残坡积土及风化岩石为主，土钉墙也广泛应用于深大基坑。但在深厚软粘土地基中，由于原状土强度低，土钉墙及复合土钉墙破坏事故较多，常见事故原因：

- 超挖。由于软土地基上土体受扰动后强度降低明显，不采取垫填塘渣、路基箱等措施，土方分层开挖难度很大；施工方为节约成本常常出现违规超挖现象。

- 土钉抗拔力低，不满足设计要求。

- 地下水处理不到位。

本规程根据浙江省实际情况，对深厚软粘土地基中采用土钉墙及复合土钉墙支护基坑深度分别做了规定。对于新填土、浜填土及淤泥等地基，土质条件更差，土钉作用基本忽略不计，因此不宜采用以土钉起主要作用的土钉墙及复合土钉墙。确需采用时，应配合其他可靠措施。

本规程中所指土钉为浙江省内应用最为普遍的钻孔注浆式土钉及打入注浆式钢管土钉，省内尚有其他类型的土钉施工工艺，如搅拌式钢管土钉、旋喷式钢绞线土钉等，相关设计计算可选择性参照本规程，并与相应施工工艺及工程经验匹配。浙江省内常用的复合土钉墙形式为水泥土复合土钉墙，其他还有钻孔灌注桩复合土钉墙、型钢水泥土搅拌墙复合土钉墙、微型钢管桩复合土钉墙、锚杆（索）复合土钉墙等多种形式，在参照本规程设计计算过程中，应与相应复合支护形式及实际工况匹配，必要时采用多种计算模式复核，并重视工程经验类比。

## 8.2 设  计

8.2.1 土钉墙平面布置时应尽量减少阳角，阳角处土钉在相邻两个侧面应错开布置。土钉墙施工工艺要求土体具有临时自稳能力，以便给出一定时间施工土钉，因此土钉墙在不同地质条件下的放坡设计也非常重要，要保证分层开挖时土钉墙在各施工工况的临时自稳能力。

8.2.3 土钉宜优先采用钢筋土钉。对易塌孔的松散或稍密的砂土、稍密的粉土、填土，或易缩径的软土宜采用打入式钢管土钉。对洛阳铲成孔或钢管土钉打入困难的土层，可采用机械成孔的钢筋土钉。

8.2.4 超前支护桩主要具有下列作用：

1、增加施工过程的土坡自稳能力；

2、提高坑底的地基承载力，增加坑底土体抗隆起安全度；

3、增加抵抗滑动的力矩，提高整体稳定性安全度；

4、减少基坑变形。

8.2.5 复合土钉墙组合形式比较多，在进行圆弧滑动稳定分析计算时，不同支护措施对整体稳定均有贡献，但由于变形不能协调，各支护措施提供的抗滑力矩不能够同时发挥到极限，实际组合作用比较复杂。实际计算时，应结合当地工程经验合理确定折减系数，当无可靠经验时，建议将组合支护措施仅作为安全储备，不参与定量计算分析。

8.2.6土钉墙及复合土钉墙应用于软土地基中的基坑支护，由于坑底或软弱下卧层承载力不足引起的坑底隆起破坏比较常见，应进行验算。

8.2.7  钢管注浆土钉在保证注浆质量及倒刺排距0.25~1.0m时，外径48mm的钢管，土钉孔径一般按60mm~80mm计算，当采取可靠构造措施及施工工艺，有工程经验时，也可适当提高计算土钉外径。

8.2.8 土钉墙结构，具有土与土钉共同工作的特性，受力状态复杂，目前尚没有完全研究清楚土钉的受力机理，土钉拉力计算方法也不成熟，本规程规定的土钉轴向拉力标准值计算方法只是近似的。

土钉墙一般与放坡结合，坡面是倾斜的，倾斜墙面上的土压力比同样高度的垂直墙面上的土压力小，需要考虑对主动土压力进行折减。

土钉支护结构土压力沿墙面的分布形式，直接采用朗肯土压力线性分布，导致基坑底部附近土钉计算长度较长而坡顶附近土钉计算长度较短，与工程实践有一定差异。土钉长度计算不合理的主要原因在于直接采用朗肯土压力线性分布假定不合理。由于土钉支护结构是柔性的，且分层开挖裸露面上土压力是零，建立新的力平衡使土压力向周围转移，墙面上的土压力则重新分布。因此，本次修订考虑了墙面上土压力会存在重分布的规律，对土钉轴向拉力进行调整，调整后各土钉轴向拉力之和不变。

8.2.12 土钉墙及复合土钉墙位移计算尚无统一共识，本规程仅定性列出影响因素，工程技术人员应根据具体工程情况及经验综合分析判断。在此基础上，采用有针对性的技术措施及施工顺序，有效减少土钉墙及复合土钉墙位移。

## 8.3 构  造

8.3.1 土钉墙坡度指其墙面垂直高度与水平宽度的比值。

8.3.2采用复合土钉墙，当基坑较深、土的抗剪强度较低时，采取增大上部卸土放坡的宽度及高度的措施，可有效改善支护结构整体受力性能和支护效果。

8.3.6 表层填土或渗透性大的土层中注浆量应取较大值，可以注浆量为主要注浆控制标准，一般原状土层中注浆量相对较小，可以注浆压力为主要注浆控制标准，同时保证合理的注浆量。当缺乏工程经验时，应在正式施工前进行现场试验，确定合理的注浆控制标准及注浆量要求。

8.3.7 坡顶积水及渗水对土钉墙支护结构不利，因此土钉墙坡顶喷射混凝土应翻边，在有条件情况下，应将坡顶一定范围内地坪硬化。

# 9 重力式水泥土挡墙

## 9.1 一般规定

9.1.1  采用重力式水泥土挡墙的基坑深度限定为5m，系综合考虑了墙体性能、经济因素、技术条件与近年来省内外的工程实践经验。

9.1.2  外加剂有三乙醇胺、木质素磺酸钙、碳酸钙、氯化钙等。三乙醇胺为早强剂，掺入量一般为水泥重量的0.05%；木质素磺酸钙为减水剂，掺入量一般为水泥重量的0.2%。三乙醇胺和木质素磺酸钙还具有安定处理有机质与细颗粒的作用。

## 9.2  设  计

9.2.3  对于永久性自立式挡墙，其抗倾覆稳定分项系数一般取为1.5。对于用于基坑支护的重力式水泥土挡墙，其抗倾覆稳定安全系数可适当降低。

重力式水泥土挡墙结构由于具有半刚性性质，而且与周围土体具有某种程度的共同作用，所以重力式水泥土挡墙结构抗倾覆稳定计算实际上是一个比较复杂的问题。例如，重力式水泥土挡墙结构的倾覆转动中心，不一定在挡墙前趾处；对于面积不是很大的基坑，空间作用往往具有显著影响，等等。所以，在进行重力式水泥土挡墙结构抗倾覆稳定计算乃至抗滑移稳定计算时，应根据具体情况，全面加以权衡和评估。此外，当重力式水泥土挡墙深度范围存在粉土、砂土和碎石类土层时，尚应考虑水的侧向压力对抗倾覆稳定计算的影响。

9.2.11  重力式水泥土挡墙墙顶的侧向位移，按宁波地区经验可采用刚性墩法进行估算。水泥土重力式挡墙刚度为无限大时，在墙后土压力作用下，将产生平移和转动，如图9.2.11-1所示。沿截面把墙身截开，可以计算作用于截面上的弯矩M0和剪力H0。取出截面以下墙体为计算单元，如图9.2.11-2所示，由于假设墙体刚度为无限大，在外力作用下墙体以某一点O为中心作刚体转动，若转角为θ0，基坑底面处的水平位移为y0，则墙顶的水平位移可写为

y=y0+θ0h                        （9.2.11-1）

式中   θ0——墙身转角；

y0——断面处的水平位移；

h——基坑开挖深度。

y0及θ0可按下式计算

（9.2.11-2）

（9.2.11-3）

式中

Mw——墙身自重对墙趾的力矩；当墙底土体十分软弱时，力臂应小于；

SL——墙底土体提供的摩擦阻力， ；

c——土的内聚力；

——土的内摩擦角；

——墙身截面的抵抗矩，。

m——土的水平反力系数的比例系数(kN/m4)，按地质勘察报告或本规程附录A确定。

图9.2.11-1                               图9.2.11-2

力学模型示意图                        下部墙身受力示意图

## 9.3  构  造

9.3.1  重力式水泥土挡墙依靠搅拌桩之间的搭接形成整体，搅拌桩施工应保证垂直度偏差要求，以确保搅拌桩之间的搭接。当考虑施工偏差因素时，相邻搅拌桩径向搭接150mm为设计的最低要求。当搅拌桩较长时，还应适当增加设计搭接宽度。

9.3.2  水泥土挡墙布置成格栅形可降低围护成本，缩短工期。规定格栅形断面的截面置换率及墙肋间净距，是为了保证格栅形水泥土挡墙必要的整体性及刚度。格栅中间的土体对四周水泥土隔墙的压力称为谷仓压力。通过调整格栅面积可使谷仓土压力控制在水泥土隔墙所能承受的范围内。

9.3.4  在水泥土挡墙顶面设置钢筋混凝土面板，有利于加强挡墙的整体性，减少变形，并可防止地表水渗入水泥土格栅。

# 10  内支撑结构

## 10.1 一般规定

10.1.1 本条进一步强调内支撑结构体系的稳定性要求和连接构造设计的重要性。带内支撑的桩墙式支护结构，无论是钻孔灌注桩排桩或是地下连续墙作围护墙，墙厚一般都比较小，而且在水平方向往往是不连续的，需要依靠内支撑结构建立起整体刚度。此外，围护墙所受的外力作用也不同于其它结构，除与场地岩土工程性质有关外，还受到基坑周边环境条件、施工方法、挖土顺序和时空效应等因素的影响，往往产生计算难以预估的变形。为适应上述特殊情况，内支撑必须采用稳定的结构体系，其连接构造必须确保传力和变形协调的可靠性。为使内支撑体系能有效传递和平衡作用于围护墙上的水、土压力，控制支护结构变形，确保支撑结构与周边围护墙之间的协同工作，内支撑结构应具有足够的平面内刚度。内支撑体系尚应采用具有多冗余度的结构形式，确保局部构件失效不致影响整体内支撑体系的受力和稳定。

10.1.2 内支撑结构设计时，支撑顶面活荷载一般仅考虑施工期间内支撑作为施工人员的通道或用作泵送混凝土的管道支架。当需利用支撑构件兼作施工平台或栈桥时，应根据实际所受荷载的大小进行专门设计，以满足施工平台和栈桥结构的承载力和变形要求。栈桥设计中的控制性荷载通常包括挖土机、运土车、混凝土泵车及材料堆场等荷载。

10.1.3 本条补充了内支撑结构设计应包括的内容，除内支撑结构的内力与变形计算、承载力与稳定性验算外，明确尚应包括节点设计和拆撑、换撑设计的内容。对于钢结构内支撑体系，节点设计尤为关键，钢支撑之间、钢支撑与围护墙之间的连接构造必须确保传力和变形协调的可靠性，基坑支护施工图关于钢支撑连接节点详图的设计，应满足中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。

## 10.2 选型和布置

10.2.1 钢支撑和钢筋混凝土支撑在我省各地的深基坑支护工程中均有广泛应用，两者各有特点。钢结构支撑具有自重轻、安装和拆除方便、现场制作时间短、可重复利用等优点，但节点构造复杂，如处理不当，会由于节点变形或节点传力不直接而使基坑产生过大的变形；现浇钢筋混凝土支撑具有刚度大、节点不易松动、整体性好、布置灵活、施工质量容易保证等优点，因此当基坑形状复杂或周围环境有特殊要求时，宜优先采用现浇钢筋混凝土结构支撑。

采用上、下多道钢结构内支撑时，考虑到基坑工程分步施工过程中，第一道内支撑具有出现受拉状态的可能，建议第一道或上部1～2道采用钢筋混凝土内支撑结构。

10.2.2 水平支撑体系宜由围檩（或压顶梁）、水平支撑和竖向立柱三部分组成；对平面尺寸大的基坑，可采用“中心岛”施工方案并设置竖向斜撑体系作为内支撑结构，竖向斜撑体系宜由围檩（或压顶梁）、竖向斜撑和斜撑基础三部分组成。

水平支撑体系和竖向斜撑体系是两种常用的内支撑结构体系，可单独采用，也可组合运用于同一基坑中，或采用其它类似的结构体系。当基坑开挖深度不大但平面尺度很大时，若采用水平平面支撑，不仅支撑体系庞大，工期长，造价高，也不便于机械挖土。此时，采用竖向斜撑体系较为适宜。

竖向斜撑体系由围檩梁（或压顶梁）、斜撑和斜撑基础等构件组成，其传力路径如下：围护墙（桩）上的侧压力通过围檩梁（或压顶梁）传给斜撑，由斜撑通过斜撑基础传给基坑开挖面以下的地基土。竖向斜撑体系的斜撑基础可采用加厚的混凝土垫层（≥200mm）或铺设钢板，也可利用先行施工的地下室基础底板兼作斜撑基础，即“中心岛”方案。

采用竖向斜撑体系时，应先放坡开挖基坑中央的土方至设计标高，即在坑边预留三角土，再施工斜撑基础，安装斜撑，待竖向斜撑体系能正常传力时，方可开挖留下的三角土。

10.2.3 由于地下连续墙相邻槽段的墙体和墙内暗梁是不连续的，因此宜设置围檩。当利用暗梁代替围檩时，为确保墙体稳定和传力可靠，要求设置在每幅墙上的支撑点不少于2个，支撑点对称均匀布置。

10.2.4 本条仅列出了几种常用的水平支撑体系的布置方式，包括对撑、桁架式对撑、斜角撑、桁架式斜角撑及内环形支撑等，在实际工程中，还可结合基坑平面形状、挖深、周围环境条件等因素，采用上述几种体系类型的组合形式，或采用其它类似的水平支撑体系。

当需要在坑内留出较大作业面时，可采用桁架式角撑或对撑桁架与边桁架共同组成的平面支撑体系；对平面形状近似为正方形的基坑，也可采用内环形支撑体系。

采用内环形水平支撑体系，可在基坑中央留出较大的作业面，方便机械挖土和地下室施工。采用内环形支撑体系，应力求使其四周受力均匀对称，否则会对内环支撑结构的内力和变形产生不利的影响，应此，内环形支撑体系适用于平面形状近似为正方形的规则基坑，并应确保对称开挖。

对上述所列的几种水平支撑体系进行计算分析和比较，发现在对控制围护墙（桩）侧向变形所起的作用方面，采用对撑或桁架式对撑要明显优于斜角撑和桁架式斜角撑，几十项基坑工程的监测结果也得出了同样的结论。因此，当基坑周围环境有特殊要求而需严格控制侧向位移时，宜优先采用相互正交、均匀布置的对撑体系或对撑桁架体系。钢结构支撑的节点构造比较复杂，由于受施工技术水平的限制，钢支撑体系的节点刚度较难满足“等强度、等刚度”的要求，当节点传力不直接或与围护墙变形不协调时，会产生较大的节点变形或使节点松动。因此，钢支撑体系宜布置成相互正交的形式，如对撑体系或对撑桁架体系，以尽可能避免使节点受剪传力。

10.2.5 除采用“逆作法”施工外，基坑支护结构与地下室主体结构的施工时间通常是错开的，为减小内支撑体系对主体结构施工的影响，支撑体系的轴线应尽量避开主体工程的柱网轴线，尤其是支撑体系的竖向立柱。

阳角（基坑平面向坑内凸出的角）部位应力较为集中，支护结构在该处的内力和变形异常复杂，基坑平面布置时首先应避免出现阳角，不可避免时，必须同时在阳角的两侧设置支撑点。软土地基且周边环境复杂时，为控制阳角部位基坑变形，宜对基坑外侧土体进行加固处理，或利用在地表设置钢筋混凝土梁板与阳角两侧围护墙压顶梁进行拉结加强。

八字撑宜左右对称，长度不宜大于9米，与围檩梁或压顶梁的夹角不宜小于50度。当支撑端部的八字撑左右不对称时，宜在相邻主支撑的八字撑节点间增设水平拉杆。

对带内支撑的支护结构，围护墙（桩）的最大侧移位置通常发生在基坑开挖面的上下附近。当设置多层水平支撑时，在满足施工条件的前提下降低最下一道支撑的标高，可明显减小围护墙（桩）的最大侧移。

相邻支撑之间的水平距离应满足土方工程的施工要求；同时根据常用的土方车辆和挖土机规格，机械挖土时通常需要有不小于3m的净高。

10.2.6 当基坑开挖深度不大而平面尺度很大时，可采用竖向斜撑体系作内支撑。采用竖向斜撑体系作内支撑时，围护墙（桩）的侧向变位受到坑内预留土坡变形、斜撑压缩变形和斜撑基础变形等多种因素的影响，侧向位移量相对较大，因此采用竖向斜撑体系作内支撑时，基坑开挖深度一般不宜超过7米，且要求周围环境条件相对较为宽松，但对利用先行施工的地下室基础底板兼作斜撑基础（即采用“中心岛”方案）时，可不受上述规定限制。

基坑中央土方开挖后，在竖向斜撑体系形成之前，围护墙（桩）的侧向位移主要取决于基坑内侧预留三角土所能提供被动抗力的大小。因此，斜撑基础与围护墙之间的水平距离，应满足基坑内侧预留土坡的稳定要求和围护墙侧向变形的控制要求。

周边留土的抗力如何计算，它的作用如何体现？以下介绍几种方法供工程应用时参考。

方法一：对粉土和砂性土等粒状土地基，可采用库尔曼（Culmann）图示法，该法的实施步骤如下，参照图10.2.6-1。

图10.2.6-1  库尔曼（Culmann）图示法

- 按比例绘制台坎；

- 自O点，以角在水平线以下作ox线；

- 自O点，以角在ox线下作oy线（为墙土间摩擦角）；

- 假定破坏面以O点为原点，通过点a、b、c等；

- 计算各破坏土楔的重量

- 以一合适的比例尺，沿ox线作各破坏土楔的重量；

- 从定于ox线上的各破坏土楔重量的点作平行于oy的直线，与相应的破坏面相交（如必要，亦可与破坏面延长线相交）；

- 将步骤7所得的各交点连成一平滑的曲线，即为库尔曼曲线，平行于ox作该曲线的切线；

- 通过切点F作一线，平行于oy，交ox与，的长度即为值（按土楔重量所用的比例尺）；

- 被动土抗力的法向分力；

- 计算挡墙上的压力分布时假定为三角形分布。

方法二：一种经验的方法是将留土的作用体现为提高坑底面标高（相当于减小开挖深度），它将台坎的高度处理为不超过台坎宽度，如图16.2.6-2所示，然后取墙边留土高度的一半作为有效的坑底面。1:3坡率以上部分土体作为超载平均分布于该坑底被动区宽度上。

图10.2.6-2 提高计算坑底面标高简图

方法三：将留土的作用转化为作用于被动区的超载，即将留土有效自重均匀分布于整个被动区宽度上，如图10.2.6-3所示。留土的作用在于增加了围护墙的被动土压力，提高了基坑的稳定性。该方法忽略了留土抗力对减小围护墙弯矩和侧向位移的有利作用，因此，这一方法是偏保守的。

图10.2.6-3 有效超载计算简图

10.2.7 开挖面以上采用格构式钢立柱，开挖面以下采用钻孔灌注桩（为节省造价，应尽可能利用工程桩），这种形式的竖向立柱在我省的深基坑工程中已得到广泛的应用。竖向立柱施工时，先将上部钢立柱与下部钻孔灌注桩的主筋焊接牢固，再整体吊入孔内。

竖向立柱的下沉或上抬（由于坑底土回弹），以及相邻立柱之间的差异沉降，均会导致水平支撑构件产生次应力，同时削弱支护结构的平面刚度。因此，立柱在开挖面以下应有足够的插入深度，其下端宜支承在较好的土层上，同时立柱自身应具有足够的刚度。

## 10.3 结构计算

10.3.1 内支撑结构上的荷载主要是周边围护墙传来的水、土压力，包括基坑周边地面超载产生的侧向压力。当围护墙采用极限平衡法或弹性抗力法等简化的平面计算模型分析时，可直接取由围护墙计算确定的沿围檩梁或压顶梁长度方向分布的水平反力作为内支撑的水平荷载。

内支撑结构的竖向荷载包括其自重及施工活荷载，考虑到施工期间支撑作为施工人员的通道或混凝土泵送管道的支架等可能发生的零星荷载，支撑设计时顶面施工活荷载可取4.0 kN/m2，当需利用支撑构件兼作施工平台或栈桥时，应根据实际所受荷载大小进行专门设计。

钢支撑一般均施加预压力，围护结构计算模型应能反映钢支撑预压力的影响；温度变化引起的附加内力与支撑构件长度有较大关系，根据实测和经验数据，当构件长度超过40m时宜考虑10%～20%支撑轴力的变化影响。

软土地基基坑，因土方开挖卸载引起坑底土体回弹，内支撑体系的竖向立柱之间、竖向立柱与周边围护墙之间的差异沉降往往较大，这种差异沉降会引起内支撑结构产生较大的附加内力和变形。鉴于对立柱之间、立柱与围护墙之间差异沉降的准确计算目前尚有困难，建议在基坑工程施工过程中加强监测，当差异沉降的监测数据较大时，应按监测数据对内支撑结构的内力变形进行补充验算，必要时应采取相应的加强措施。

10.3.2 严格讲，带内支撑的支护结构应按围护墙（桩）、支撑及周围土体介质所组成的空间体系进行力学分析，但由于问题的复杂性及三维模型土介质参数取值的困难，目前工程设计中为了简化计算，常将竖向围护墙（桩）—土介质体系和水平支撑体系分开单独计算。在分析围护墙（桩）时，以水平弹性支座模拟支撑体系对围护墙的作用；反过来，在计算水平支撑体系时，其水平外荷载直接采用围护墙（桩）静力计算所确定水平弹性支座的水平反力。在水平荷载作用下，支撑体系可按封闭的平面杆系模型计算其内力和变形。钢支撑当采用分段拼装时，由于受操作条件限制，节点整体性通常不易保证，支撑节点宜按铰接考虑。

水平支撑体系作为一个封闭的平面杆系结构，在利用杆系有限元进行计算时，需辅以适当的约束条件，否则因其整体刚度矩阵奇异而无法求解。约束的位置、数量等应根据其对支撑结构内力和变形影响最小的原则确定，最简单最常用的方法是在支撑体系的适当位置加上三个不交于一点的链杆支座。实际上，对构件布置较为复杂的支撑体系，这种人为加设支座约束的方法会使计算结果与实际不符。在支撑体系的受力变形过程中，其周边梁（围檩梁）除受到上述法线方向的水平外荷载作用外，还受到围护墙对其切线方向上的约束作用。为此，可在支撑体系的周边加上切向均布弹簧，以模拟围护墙（桩）对支撑体系的切向约束，切向均布弹簧系数的取值，应根据围护墙的切向水平变形刚度、围檩梁与墙的连接情况等综合考虑后确定。

当同一基坑内挖土面有高差时，开挖深的一侧产生的水平荷载大，开挖浅的一侧产生的水平荷载小，内支撑体系在上述不平衡荷载作用下，可能会向荷载小的一侧整体“漂移”。此时，支撑体系的水平位移应包括两部分：一部分是支撑体系的压缩变形；另一部分是刚体位移，不平衡荷载越大，刚体位移也越大。支撑体系在产生刚体位移的同时，必然要受到竖向围护墙及其外围土体的约束作用，进而进一步引起墙后土压力的重新分布，直至达到新的平衡。对挖土面浅的一侧而言，此时的墙后土压力要大于原先计算的主动土压力，当支撑刚体位移过大而使围护墙转向坑后位移时，达到新的平衡后的实际土压力甚至会超过静止土压力。由于土压力的重分布，使作用在支撑上的水平荷载也得到重新调整。为考虑以上因素，可在支撑体系的周边法线方向加上虚拟的均布弹簧，以模拟围护墙及外围土体的法向约束作用。由于这种约束作用不能受拉，加设的虚拟弹簧应是单方向起作用的。

相比于内支撑结构的水平荷载，竖向荷载并不大，内支撑构件在竖向荷载作用下的内力和变形可按多跨连续梁计算。当利用支撑构件兼作施工平台或栈桥时竖向荷载往往较大，宜按空间框架结构进行分析计算。

10.3.3 对钢结构支撑，当横向与纵向支撑采用上下重迭连接时，由于整体性较差，其平面内的受压计算长度应根据节点构造情况取1.5～2.0倍的相邻横向支撑中心距。当节点处设有竖向立柱且连接可靠时，可取小值，达不到连接可靠时取大值。

10.3.4 围檩梁和压顶梁通常为水平方向的受弯构件，其截面承载力可按受弯构件计算。但当基坑平面采用大角撑使围檩梁和压顶梁与水平支撑斜交时，或在基坑周边布置边桁架而使围檩梁和压顶梁成为边桁架的弦杆时，围檩梁和压顶梁除产生水平方向的弯矩外，还将产生轴向压力，此时应按偏心受压构件计算，其受压计算长度，对钢筋混凝土围檩梁和压顶梁，可取相邻水平支撑的中心距，对钢围檩可取相邻水平支撑中心距的1.5倍。

10.3.5 竖向立柱作为典型的偏心受压构件，其承载力计算涉及结构的稳定问题，侧向约束状态是决定竖向立柱稳定承载力的主要因素。作为基坑施工期间的竖向立柱，其上部受已施工完成的水平支撑结构的侧向约束，下部受未开挖土体的侧向约束。由于基坑分步施工的复杂性，不同土方开挖阶段、不同施工工况条件下竖向立柱所处的侧向约束状态是不同的、变化的，其稳定承载力也是不断变化的，因此，竖向立柱的计算长度确定和稳定承载力计算必须按照不同工况条件下依据不同的侧向约束状态分别进行分析，并按最不利工况进行截面设计。

由于竖向立柱侧向约束状态的复杂性，其计算长度的确定和稳定承载力的计算目前尚无准确方法。采用梁单元模拟钢立柱和下部混凝土立柱桩，采用弹簧单元模拟周围土体的侧向约束作用，据此建立有限元模型，并按一阶屈曲模态模拟初始缺陷，对钢立柱和下部立柱桩进行屈曲模态分析和几何非线性稳定承载力计算，可反算得到其受压计算长度并相对准确地计算稳定承载力。经对竖向立柱周边土体不同侧向约束作用的分析比较，最下层水平支撑以下的竖向立柱计算长度取该层支撑中心线至开挖面以下3～5倍立柱边长（或直径）处的垂直距离是偏于安全的，当立柱周边受砂性土层等性质较好的土体约束时，可取小值，当为淤泥或淤泥质土层时应取大值。

## 10.4  构造要求

10.4.1钢筋混凝土内支撑构件的汇交点、支撑与围檩梁和压顶梁的交点处，均应设置水平加腋，以确保节点受力可靠。

10.4.2与混凝土支撑相比，钢结构支撑的整体刚度更依赖于构件之间的连接构造，因此，钢结构内支撑设计时，除计算截面承载力和验算变形外，必须重视钢结构的节点构造设计。

钢结构支撑构件的拼接应满足截面等强度的要求，连接方式可采用焊接或螺栓连接。钢构件在基坑内的接长，由于焊接条件差，焊缝质量不易保证，实际工程中通常采用螺栓连接。但整体性不如焊接，为减小节点变形，宜采用高强度螺栓。

纵横向钢支撑宜设置在同一标高，采用工厂制作的十字节点进行连接，采用这种连接方式节点受力可靠，整体性好。当采用上下重迭连接时，虽然施工方便，但支撑体系整体性较差，应尽量避免，并在截面承载力和稳定计算时，其受压计算长度取相邻横向支撑中心距的1.5～2.0倍。

钢支撑与钢围檩之间的连接节点受力复杂，应力比较集中，为防止钢围檩梁产生局部失稳，减小节点处的变形，应在连接节点部位设置加劲板，加劲板厚度不应小于10mm，焊缝高度不应小于6mm。

围护墙表面一般不平整，特别是采用钻孔灌注桩排桩作围护墙时，为使钢围檩与围护墙之间接合紧密，防止围檩截面产生扭曲，应在钢围檩与围护墙之间采用不低于C25的细石混凝土填实。

10.4.3 格构式钢立柱一般与下部混凝土桩的钢筋笼一起放入桩孔内，再利用导管浇筑下部水下混凝土，因此，钢立柱的截面尺寸应能满足导管从其中部顺利穿越的要求。

由于竖向立柱的下部混凝土桩的桩孔直径大于钢立柱截面尺寸，若钢立柱周边与土体之间存在空隙，将直接影响到不同施工工况下钢立柱的截面承载力和稳定性，因此立柱桩施工完毕后，必须对钢立柱周边空隙采用砂石等材料进行均匀回填，确保密实。

# 11 锚  杆

## 11.1 一般规定

11.1.1 使用年限2年以内的锚杆也称为临时性锚杆。拉力型锚杆的锚固段中杆体与注浆体直接粘结，将锚杆拉力传递给锚固体，使锚固体处于受拉状态；压力型锚杆的杆体与注浆体不直接粘结（采用套管隔离），通过锚杆底端的承载体使锚固段注浆体受压来传递拉力，使锚固体处于受压状态。

11.1.2 在淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土及松散填土等软弱地层中，锚杆锚固段的蠕变效应比较显著，且普通锚杆抗拔力较低，一般不宜采用。但因基坑工程锚杆使用年限较短，近年来囊袋式注浆扩孔型锚杆和水泥土加劲型锚杆等大直径土层锚杆在我省杭州、宁波、温州和台州等软土地基基坑工程中得到了应用，取得了一些经验，因此在周边环境条件较好、设计和施工人员有经验的条件下，也可以考虑采用。

囊袋式注浆扩孔型锚杆采用加囊袋及扩孔注浆对普通锚杆施工工艺进行了改进。增加囊袋后实现了注浆的可控性；通过扩孔注浆增大了锚杆锚固段的直径（一般可在25cm以上），提高了锚杆的抗拔力。当周边环境条件有要求时，可采用可拆芯式囊袋锚杆，该锚杆属于压力型锚杆。

（a）拉力型

（b）压力型（可拆芯式）

图11.1.2 囊袋式注浆扩孔型锚杆

软土中水泥土加劲型锚杆主要包括高压旋喷水泥土加劲锚杆和搅拌式水泥土加劲锚杆，孔径可达20~100cm，具体可参见中国工程建设标准化协会标准《加筋水泥土桩锚支护技术规程》CECS 147。

## 11.2 设  计

11.2.2 锚杆杆体材料的选择受其抗拉强度设计值、地层和施工环境等因素的影响。当锚杆拉力设计值较大、施工场地狭小、锚固的地层强度较高时，宜选用钢绞线或高强精轧螺纹钢筋作为杆体。

11.2.3 为了避免锚杆因间距过小产生“群锚效应”而引起承载力降低，国内外规范中均对锚杆锚固体的最小间距加以限制。如需锚杆间距更小，则可使用不同倾角或不同长度的锚杆（图11.2.3）。

图11.2.3 过密间距锚杆的处理

对锚杆锚固段上覆土层最小厚度的规定，一方面可以使土层与锚固体之间产生足够的粘结强度，保证锚杆的锚固力；另一方面可以平衡注浆产生的较高压力，提高注浆的效果。此外还可减少地面车辆等重复荷载的影响。

锚杆倾角应考虑施工和承载力二方面因素的影响。锚杆倾角过小时，注浆料的沁水和硬化时产生的残余浆渣会影响锚杆的承载力；锚杆倾角过大，则水平分力将减小，因此一般建议锚杆的倾角取15o~25o。在上部地层较差而下部土层较好时，可取较大倾角，以使锚固段处于较好的地层中。

11.2.5 当锚杆为永久结构构件时，其安全系数不能按照本条规定，需符合其它技术标准的规定。

11.2.6 由于岩土工程的复杂性和多变性，式（11.2.6）只能在初步设计中使用，最终锚杆锚固段长度应通过现场抗拔试验确定。因土层锚杆抗拔力相对小，一般不会发生锚杆杆体与锚固段注浆体之间产生剪切破坏的情况。

11.2.8 本条规定锚杆自由段长度应超出潜在滑动面1.5m，是为了保证锚固作用更好的发挥，避免对滑动面内土体产生不利影响。

11.2.11 对于压力型锚杆，因承载体截面积小于锚固段注浆体截面积，注浆体工作时处于局部受压状态。式（11.2.11）参考了国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010混凝土局部受压承载力计算公式。同时考虑到锚固段注浆体在有侧限条件下的抗压强度相比无侧限条件下有了较大提高，因此在公式中引入了增大系数η。η值与注浆体周围岩土体的弹性模量等力学参数有关，应根据试验确定。在目前实验资料较少的情况下，为安全起见，取1.5~2.0。

## 11.3  构  造

11.3.1 锚杆自由段是施加和保持预应力的必要条件，自由段长度最小值的规定有利于保持预应力的正常发挥。自由段长度过小，锚杆张拉锁定后的弹性伸长较小，锚具变形、预应力筋回缩等因素引起的预应力损失较大；同时受支护结构位移的影响也越敏感，锚杆拉力随支护结构位移增长幅度也越大。

11.3.2锚头结构由锚具、承压板、围檩等组成。钢筋混凝土腰梁一般为整体现浇，长度较长，可按连续梁设计；组合型钢腰梁需在现场安装拼接，每节一般按简支梁设计，长度较长时也可按连续梁设计。钢腰梁采用槽钢规格常在[18~[36之间选用，工字钢规则常在I16~I32之间选用。

11.3.3 锚杆一次注浆可采用纯水泥浆或水泥砂浆，二次高压注浆应采用纯水泥浆。

11.3.4 锚杆的锁定荷载应根据地层性状和使用要求确定。一般在土质较好的地层和对支护结构变形要求严格时取高值；反之取低值。

# 12与主体结构相结合的支护结构

## 12.1一般规定

12.1.1 支护结构与主体结构相结合，是指基坑施工期间利用在建建筑物地下结构外墙、梁、板、柱兼作基坑支护结构构件，少设或不设置临时支护结构构件。

与常规基坑支护结构相比，与主体结构相结合的支护结构可缩短工期，减小基坑变形，有利于周边环境保护，还可以利用已完成的楼面作为施工场地使用。

12.1.2 地下结构的外墙与支护结构的围护墙相结合，是指利用地下连续墙、排桩、型钢水泥土连续墙等围护墙作为永久地下结构的外墙或外墙的一部分，实际工程中地下连续墙同时具备两种功能的应用最多，简称“两墙合一”。

地下结构的楼面梁、板与支护结构的水平支撑相结合，地下结构的内墙、柱与支护结构立柱相结合，均是指利用地下结构作为支护结构的支撑系统。

（a）利用地下结构梁板、柱作为支撑系统         （b）利用地下连续墙作为地下结构外墙

图12.1.2 与主体结构相结合的支护结构图示

12.1.3 主体结构上层楼面构件先于下层楼面构件的施工顺序方法称为“逆作法”，由下往上依次施工各层楼面构件的施工顺序方法称为“顺作法”。

围护墙结合临时支撑的支护结构，仅利用围护墙作为地下室外墙时，一般采用顺作法施工。

当利用地下结构梁、板作为临时支撑时，在利用的地下结构梁板范围，采用逆作法施工。利用楼盖的范围根据工程需要确定，实际应用中有下列几种情形：

1、当仅要求楼盖满足临时支撑功能时，可根据结构布置和支撑刚度要求利用局部楼盖或仅利用主次梁系统，楼盖中间可留设较大的洞口方便施工；已经施工范围以外的楼盖及竖向承重构件采用顺作法施工。

2、当要求地下、地上同时施工时，逆作施工的楼盖范围取决于上部结构的需要，一般除核芯筒等混凝土承重墙集中布置范围、施工必须的洞口外，均需采用“逆作法”施工。

逆作法施工范围，楼盖一般采用地模或支模架体系施工，施工时间较临时支撑长，为减少基坑无支撑暴露时间，土方开挖一般采取“盆式”或“岛式”方式进行。在基坑中部进行挖土，周边土后续挖除的施工顺序称为“盆式”开挖；先挖除基坑周边的土体，保留中心部位的土体后挖的施工顺序称为“岛式”开挖。

12.1.4  设计前应了解主体建筑地下结构的防水、止水要求，明确基坑开挖阶段作用于结构梁板上的施工荷载、分布以及施工运输通道预留孔洞的位置、分布等要求。

12.1.5 支护结构与主体结构结合作整体设计时，地下结构中的梁板、柱、外墙等构件的建筑施工时间不连续，各构件的连接点是设计要重点考虑的内容。构件、节点的连接、防水构造等均应可靠、稳定、施工方便并满足设计的强度及变形要求。使用阶段设计需要考虑的问题主要包括：

1 相邻立柱间、立柱与侧墙之间的差异沉降，变形协调控制；变形协调是指地下结构尚未连成整体，处于支护承载状态时，各构件的变形和沉降量与差异沉降均应控制在限定值以内。

2 侧墙与围护结构、立柱与底板、楼盖的连接构造。

3 侧墙与围护结构、立柱与底板及上下层混凝土墙身的防水构造。

4 混凝土构件二次浇筑处钢筋连接，混凝土浇筑及防水的技术措施。

5 后浇带及施工缝的处理。

6 土方开挖、外运的技术要求及施工作业顺序要求。支护结构与主体相结合的工程在正式施工前，施工单位应编制有针对性的施工组织方案。设计人员在设计文件中对土方开挖、接头处理、运输通道、降水要求、施工顺序等应提出设计要求。

## 12.2 两墙合一

12.2.1 工程中地下连续墙“两墙合一”有单一墙、复合墙和叠合墙两种形式：

1 单一墙，地下连续墙全部承担施工阶段和使用阶段的作用。

2 复合墙，基坑土方开挖结束后，基底进行防水施工，并延伸至经平整后的地下连续墙表面，以地下连续墙作为模板，施工钢筋混凝土衬墙；地下连续墙与钢筋混凝土衬墙之间的结合面不承受剪力，使用阶段的墙体内力可按刚度比例分配；

3 叠合墙，地下连续墙表面凿毛处理后，通过预埋筋与钢筋混凝土衬墙、地下结构梁板等构件相连，地下连续墙与内衬墙结合面可承受剪力，使用阶段设计的墙体厚度可取地下连续与内衬墙厚度之和。

12.2.3 当主体地下结构采用桩基础时，地下连续墙周边适当布桩具有下列功能：

1 利于主体结构与地下连续墙的变形协调。地下连续墙周边设置工程桩后，基础刚度加大，地下连续墙的竖向荷载可通过与基础的连接节点传递至边桩基础，较好地共同作用；

2 改善地下连续墙与基础连接节点的性能。如果不设置边桩，基坑开挖至坑底后坑底土体隆起，基础施工后土体产生再压缩，地下连续墙与基础连接节点的应力变化复杂；当不均匀变形较大时，节点易产生开裂、渗水现象。

带支腿的地下连续墙在杭州黄龙饭店、国大城市广场等工程均有成功应用，设计时应重视支腿在墙端截面的抗剪、抗弯性能，并选择合适的施工工艺，保证支腿的施工质量满足要求。

12.2.4 地下连续墙与边梁连接可通过预埋钢筋、剪力槽等方式；结构梁主筋与地下连续墙相连时，宜通过预埋钢筋或预留钢筋接驳器等方式。

## 12.3 结构水平构件与支撑相结合

12.3.1 结构水平构件与支撑相结合的设计，可采用楼面梁板结构作为水平支撑，也可采用结构楼板后作的梁格体系。

12.3.2 逆作施工过程中，当同一部位的临时立柱与永久结构柱或墙位置错开时，永久结构柱或墙形成后，需要割除临时立柱，竖向荷载将从临时立柱转移到永久结构柱或墙，相关的结构构件将产生一定的附加应力，设计或施工时应予以充分重视。

12.3.4 在主体水平构件与支撑相结合的工程中，梁、柱节点处由于钢立柱的存在，使得该位置处框架梁中钢筋穿越节点难度较大，在有条件时宜适当将框架梁的截面加宽，以减小梁柱节点处钢筋穿越的难度。

## 12.4 结构竖向构件与立柱相结合

12.4.1 立柱桩在浇灌过程中，砼导管需穿过钢立柱或钢管。若角钢格构柱的边长过小，导管上拔时易卡住；钢管立柱内径过小，则钢管内砼的浇筑质量难以保证。

因此需对角钢格构柱的最小截面及钢管砼立柱的最小直径进行规定。

# 13  地下水控制

## 13.1 一般规定

13.1.1 本节规定了对地下水控制的要求、基坑隔水和降水的常用方法，并强调应重视基坑降水对周边环境的影响和加强监测工作的必要性。

13.1.2 本条列出了常用的地下水控制方法，并提出了地下水控制方案的确定原则。降水可以减小作用在支护结构上的侧压力，降低地下水渗流破坏的风险和支护结构的施工难度，但随之带来对周边环境的影响问题，因此需合理确定地下水控制方案，控制基坑降水对周边环境的影响。

根据具体工程特点，基坑工程可采用一种或多种地下水控制方法相结合的形式。如隔渗帷幕+坑内降水，隔渗帷幕+坑边控制性降水，降水+回灌，部分基坑边降水+部分基坑边截水等。降水或截水一般都需结合集水明排。

13.1.3 基坑隔水是采用具有一定强度和抗渗性能的截水墙或底板，阻止或减少地下水流入基坑的方法，包括竖向隔渗（悬挂式和落底式）及水平封底隔渗。当周边环境条件复杂时，竖向隔渗帷幕宜优先考虑落底式。

冻结法已广泛应用于地铁连接通道的设计与施工中。如在基坑工程中应用，应充分考虑冻结法施工中冻胀和融沉对周边环境的影响，并加强对周边环境的保护。

13.1.4 本条列出了浙江省常用的降水井类型。实际工程中还有其它的类型在使用，例如采用自吸泵降水（常用于降水难度较大的土层，如黏质粉土或含黏性土薄层的粉土）、在砾卵石土中采用大集水井降水（适用不易产生流砂的土层）等，可参照本章条文和相关经验应用。

13.1.6 基坑开挖过程中，应对基坑内外地下水位、抽（排）水量、降（排）水设备运行状态进行动态监测，以监控地下水位的控制效果。同时对基坑周边建（构）筑物、地下管线和道路进行沉降观测，根据监测数据动态调整施工参数，做到信息化施工。施工前应事先调查临近地下管线的渗漏情况及地表水源的补给情况。

## 13.2 基坑截水

13.2.3 帷幕应具有较好的隔渗性能和一定的抵抗变形的能力，防止帷幕体破坏削弱隔渗效果。

13.2.4 有时，可在坑外降水的深度以下土层中设置帷幕。对于渗透性小的淤泥和淤泥质土，设置帷幕可以防止桩间软土的流出。淤泥和淤泥质土中的帷幕在坑底应有足够的插入长度，以防止软土绕过帷幕底从桩间流失。连续型隔渗帷幕如不与支护结构紧密相贴，可能会因受力造成损坏，影响隔渗效果。

13.2.5 帷幕插入基坑下的长度起着减小水力梯度、提高抗管涌安全度的作用。插入不透水层的竖直向隔渗帷幕在内外形成较大的水头差，式（13.2.5-2）是根据作用面上的容许水力梯度推导的，其值由国内若干工程实例统计得到。

13.2.6 水平向封底可用于隔断含水层向上的渗流，也可加固坑底软弱不透水层提高抗承压水突破的能力，两种情况均受地下水浮托力的作用。封底的自重、封底与含水层间的土重、封底与围护桩和工程桩之间的摩擦力等均有抵抗浮托力的作用。当浮托力较大时，有时需要同时采用降水减压措施。

## 13.3明沟排水

13.3.1 对于需要降水的土层，当降水深度较大时，用明沟集水井降水易产生流砂或管涌，不宜使用。

13.3.4 明沟和集水井应有足够的容量，集水井容量应保证在停止抽水15～30分钟后不致使水溢出井外。山区坡地的汇水面很大，有时可结合边坡整治设置永久性的截水沟。

## 13.4降水

13.4.3 表14.4.3 列出了各类井点的适用范围，当与表列范围相差较大或水文地质条件复杂的，应进行现场抽水试验确定降水方案。

13.4.4 井点间距太小使得井点之间彼此的干扰较大，影响抽水效率。

13.4.5 本条规定了降水井的布置原则。当在坑内布井并设置隔水帷幕时，应注意降水曲线与隔水帷幕在竖直剖面上的关系，避免坑外水位下降超出预期。

13.4.9 基坑降水引起的沉降计算方法尚不成熟，现阶段宜根据本地基坑降水工程经验，结合计算与工程类比综合确定降水引起的地层沉降及其对周边环境的影响。基坑降水引起周围地面的沉降量由降水深度范围内土层的压缩量和降水深度以下部分土层的压缩量两部分组成。当采用分层总和法估算时，分层土的平均附加应力应按渗流分析确定，黏性土应考虑降水结束时的固结度；土层的总计算厚度应按渗流分析或土层的 实际分布确定，具体可按行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120执行。

## 13.5承压水处理

13.5.1 承压水的水头大小与含水层厚度、渗透性能、上游补给条件等等因素有关，设置减压井时，现有的计算理论较难真实的模拟实际状况，通过勘察得到的计算参数也与实际情况存在一定差距，因此进行现场试验非常重要。

13.5.2 公式13.5.2-1主要基于重力平衡法，在实际工程中大量应用，大量工程实践表明是安全可靠的。

近几年承压水问题在我省各个地区的深基坑工程实践中得到较高的关注，积累的工程经验也比较丰富。在一些大型基坑工程的坑中坑支护实践中，尽管按公式13.5.2-1计算得到的安全系数小于1.1，但没有出现坑底土体的突涌破坏现象。

基坑坑底土体在承压水作用下的破坏形式与坑底土层的渗透性有关，当坑底为不透水层时，突涌常常表现为坑底被顶破，出现网状或树枝状裂缝，地下水从裂缝中涌出，并带出下部土颗粒。其机理是隔水层土单元在水头压力作用下发生大的变形或应力承受水平急剧降低，坑底土呈现屈服或塑性流动破坏。在突涌前，坑底土体整体承受承压水水头压力，即承压水头是由坑体土体的重力和潜在破坏面的抗剪强度共同平衡的。经对数十项工程资料进行总结，得到考虑破坏面抗剪强度的计算公式13.5.2-2。按该公式对十多项工程的抗承压水稳定安全系数系数进行分析，得到图13.5.2所示的结果，图中△k1、△k2分别由坑底土体抗剪强度和土体加固产生的安全系数增量。从图13.5.2可以看出，考虑土体抗剪强度后的抗承压水稳定安全系数增量与空间效应系数β关系密切，单纯由坑底土体（未加固）抗剪强度导致的安全系数增量与β基本成正比，β越大安全系数增加越多，增加百分比范围为30~100 %；土体加固所导致的安全系数增量在20 %左右。

空间效应系数β为破坏体侧面积与顶面积的比值，破坏体的侧面积为坑中坑的平面周长与承压水含水层顶面至坑底的土层厚度的乘积。当β小于1时，坑底土体在承压水作用下因中部挠度过大而破坏的可能性较大，实际破坏模式可能不符合公式13.5.2-2的应用条件，应用时应引起注意。实际工程中，电梯井、集水井等部位的坑中坑空间效应显著，承压水破坏模式与公式13.5.2-2比较符合，当采取满堂加固措施时，加固体与坑中坑部位的工程桩形成整体，对抵抗承压水作用更为有利，因此，用公式13.5.2-2合理考虑空间效应对抗承压水安全系数的提高是合理可行的。

图13.5.2 抗承压水稳定安全系数与空间效应系数的关系

基坑空间效应对抗承压水安全系数影响的分析结论还可应用到土方开挖施工中，合理组织分区、分块施工，及时浇筑垫层和施工基础，尽量提高基坑施工过程的空间效应系数，可提高基坑的抗承压水稳定安全系数。

13.5.3 采取地下连续墙、渠式切割水泥连续墙等措施将承压水截断是有效解决承压水引起的稳定问题的技术手段，但大量工程的施工实践和现场监测结果表明，地层条件复杂时，在地下连续墙的接缝和墙端，往往存在承压水的渗漏通道，因此，采取完全截断措施时，坑内仍然需要适当设置减压井。

13.5.4 采取减压井降承压水应注意环境影响，承压含水层的水头变化会影响其承载性能，曾有工程出现过降承压水引起邻近超高层建筑沉降的案例。由于承压水水头随季节变化，因此，应设置备用井。

## 13.6  回  灌

13.6.1 当建筑物与基坑距离较远，且地基为均匀透水层，中间无隔水层时，可采用回灌砂沟。当建筑物与基坑距离较近，且地基为弱透水层，或者存在隔水层时，应采用回灌砂井或回灌井点。

13.6.2 回灌井点与降水井点之间应保持一定的距离，否则水流彼此干扰大，往往达不到降水和回灌效果。回灌井的埋设深度应根据隔水层的深度和降水曲线的深度而定，以确保基坑安全和回灌效果。

13.6.3 回灌井的平面布置主要根据降水井和保护对象的位置确定。回灌水量应根据实际地下水位的变化及时调节，以保证回灌效果，因此需在基坑周边设置一定数量的水位观测孔，定时进行观测和分析，以便及时调整回灌水量。

13.6.5 回灌水一般是通过水箱的水位差灌注入回灌井中，回灌水箱的高度可根据回灌水量来配置。

13.6.7 回灌砂井的砂必须是纯净的中粗砂，不均匀系数和含泥量均应保证砂井具有良好的透水性，使注入的水尽快向四周渗透。

# 14  基坑土体加固

## 14.1  一般规定

14.1.1  基坑被动区土体加固措施常用于基坑稳定及变形控制，对被动区的土体进行加固，提高了被动区的土体抗力，对围护墙的抗倾覆稳定、围护墙的内力及变形均有显著效果。

当开挖深度范围的土方以淤泥、淤泥质土为主时，坑内运土坡道、施工道路和施工机械作业面等部位如不加固处理，容易产生过大的变形甚至失稳破坏，影响基坑的安全和施工的正常进行。

利用主体地下结构梁板作为支护结构的支撑时，结构梁板常采用地模形式施工，当地基土体为软土时，天然地基的过大变形将影响主体结构质量，需要预先进行加固处理。

当基坑环境条件复杂，围护墙与保护对象距离较近时，为减少围护墙施工对环境的影响，可对围护墙范围的土体进行预加固。

14.1.2  基坑土体加固设计与土质条件、环境要求、基坑支护形式、场地条件及工期要求等密切相关。

普通水泥搅拌桩适用于浅层软土的加固，注浆法适用于浅层填土和松散砂性土的加固。三轴水泥土搅拌桩的加固深度宜控制在25m之内，一般不超过30m。

高压喷射注浆法的适用范围较广，场地条件紧张、加固深度要求高、地下障碍物复杂时，较其他加固方法有明显优势。

14.1.3  加固施工前应预先评估加固效果及施工过程的环境影响，根据土质及环境条件，采取合理的加固方法和施工参数。由于影响加固体质量的不确定因素较多，通过现场试验可检验加固效果，并针对存在的问题改进施工工艺和施工参数，保证正式施工后的加固效果及环境安全。

14.1.4  设计应根据土体加固方法、支护结构形式、环境条件等对土体加固与支护结构的施工时序提出明确要求。当坑中坑开挖深度较深，采用高压喷射注浆措施时，从自然地面施工的难度大，加固体质量不易保证，可在基坑开挖至一定深度后，再进行加固施工；但设计应考虑开挖过程加固施工将增加基坑暴露时间、施工条件差等不利因素。

14.1.5  土体加固是一种先破坏土体结构，后使土体固化的技术手段。各种土体加固方法在施工过程均会对地基土体产生一定程度的扰动，在加固体未达到设计强度前，加固施工可能会对周边环境产生影响。所以，加固施工应根据监测结果动态进行，尽量减少对周边环境的不利影响。

14.1.6  加固体质量检测应在基坑开挖前进行，加固体质量不满足设计要求时，应提请设计复核基坑安全度，并采取补救措施。

## 14.2  设  计

14.2.1 基坑土体加固效果与加固方法、加固体的平面布置方式、加固体的置换率、加固体的竖向深度、加固的施工要求（如水泥强度、水泥掺量、水灰比等）等因素有关，故在加固设计中均应予以考虑。

14.2.2 基坑土体加固的平面布置包括加固体宽度、加固桩位布置原则、土体置换率要求等。当采用格栅式桩位布置时，其加固截面置换率不宜低于0.6。

- 桩位满堂式布置图；  （b）桩位裙边结合墩布置图；  （c）桩位格栅式布置图

图14.2.2 基坑土体加固桩位排列布置方式

被动区加固通常采用水泥搅拌桩或高压旋喷桩。加固深度范围内水泥土与土复合层抗剪强度指标的确定以及侧向基床比例系数“m”的取值是工程上至为关心的问题。

关于水泥土与土复合层抗剪强度指标的确定，根据Hsieh.H.S，“Application of JG and DMP to reduced excavation induced diaphram wall deflection”文可假定复合层的内摩擦角与土相同，而复合层的粘聚力按下式计算：

式中为水泥土无侧限抗压强度，为加固深度范围水泥土的置换率，为土的粘聚力。

公式右边的0.25为经验系数。根据日本的有关资料，当水泥土无侧限抗压强度时，其粘聚力，一般约为的20%~30%，内摩擦角。公式中0.25的经验系数，与日本的试验资料相吻合。

被动区水泥土加固体置换率的确定，以裙边加墩的平面布置形式，而加固深度小于围护墙插入深度的情况为例，参照下图确定如下：

置换率定义为：

算例，土的抗剪强度指标，；水泥土的无侧限抗压强度，，则加固深度范围内水泥土与土复合层的粘聚力为

取

关于水泥土加固体与土复合层侧向基床比例系数“m”的确定，可按以下工程上常用的公式计算：

式中为复合层值，为水泥土加固体值，为土的值。根据杭州市地铁1号线有关车站坑底软粘土采用高压旋喷桩满堂加固，由实测资料反分析得到的值为，对流塑状粘性土，如取水泥土加固体置换率，则由上式可算得。

14.2.3  坑中坑的加固深度较深时，如在土方开挖前进行加固，加固体施工难度大、技术要求高；有条件时，可在基坑开挖一定深度后进行加固体施工，不仅减少了施工难度，更利于保证加固体质量，同时也节省了造价。

14.2.4  对条文中涉及的各种情况，常用的地基处理措施包括：

1  换土垫层，用建筑垃圾或塘渣对浅层软土进行置换，辅以路基箱、钢板桩等技术措施；

2  复合地基，采用一定置换率的水泥搅拌桩、高压旋喷桩或石灰桩等竖向增强体，与桩间土形成复合地基，提高地基承载力，减小压缩性；

3  对紧邻坑边的施工道路，也可采用灌注桩对路基加固，形成桩基或复合地基，减少施工荷载对围护墙侧压力的影响。

14.2.5  具体设计时，可采取下列措施统一考虑基坑各部位的加固：

1  坑中坑与围护墙较近时，坑中坑加固宜与围护墙的被动区土体加固形成整体；

2  坑内施工操作面加固可与坑中坑加固、被动区加固统一考虑；

3  基坑周边环境条件复杂时，围护墙成墙施工前的预加固措施可与主动区加固相结合；4  针对地下水的处理措施可与针对地基强度的加固措施相结合。

14.2.6  当地下障碍物较多、成分复杂时，深层水泥搅拌桩的施工难度大，质量不易保证；当地基土体的有机质含量较高时，应进行水泥土的配比试验，必要时可掺加外加剂或采用其他加固措施。

14.2.8  初步设计时，高压喷射注浆法的桩径可参考表14.2.8。

表14.2.8        高压喷射注浆法加固土体的有效直径

| 直径(m) 工 法 土质条件 | 单重管法 | 双重管法 | 三重管法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 | 0<N <5 | 0.6~0.7 | 0.7~1.0 | 0.9~1.3 |
|  | 6<N <10 | 0.5~0.6 | 0.6~0.9 | 0.8~1.2 |
| 砂土 | 0<N <10 | 0.6~0.8 | 0.8~1.2 | 1.0~1.6 |
|  | 11<N <20 | 0.5~0.7 | 0.7~1.1 | 0.9~1.4 |
|  | 21<N <30 | 0.4~0.6 | 0.6~1.0 | 0.8~1.2 |

注： N——标准贯入试验击数

14.2.9  注浆包括分层注浆法、埋管法、低坍落度砂浆法、柱状布袋注浆法等。注浆可提高地基土的承载力，增加围护墙内侧土体的被动土压力，但对提高土体的抗侧向变形能力不明显，一般在计算时不考虑提高加固区土的抗剪强度指标和土的侧向基床比例系数。

基坑侧壁渗漏引起坑外土体流失时，可采取注浆措施填充地基孔洞、减少地基渗透性。

## 14.3  构  造

14.3.1 加固体的水泥掺量，以每立方米被加固土体所拌和的水泥重量计。水泥加固体材料技术指标包括水泥强度等级、水泥掺量、加固体强度等。常用的水泥种类为普通硅酸盐水泥，强度等级常用P.O 42.5级，对土体加固体强度要求较高时，可采用P.O 52.5级。基坑土体加固的水泥掺量因施工工法而异，对淤泥和淤泥质土层，应适当增加水泥掺量。

14.3.3 深层水泥搅拌桩施工对加固体以上部位原状土体的扰动较大，坑底面以上宜回掺水泥浆，回掺高度和回掺量需综合考虑土质条件、支护结构形式、周边环境和基坑深度等因素。

14.3.4 被动区加固体与围护墙之间存在空隙将严重影响加固体性能的发挥，达不到被动区加固的目的。曾有工程在围护钻孔灌注桩施工结束后，进行坑内被动区搅拌桩施工时，由于灌注桩存在垂直度偏差和扩径等因素，搅拌桩无法紧贴灌注桩施工，二者之间存在400mm左右的空隙，且没有进行处理；基坑开挖过程，围护墙变形过大，多次出现险情。

# 15  施工要点

## 15.1 一般规定

15.1.1工程对象千变万化，基坑工程的规模、支护结构形式、周边环境、控制要求等都对基坑工程施工提出了不同要求，所以基坑支护工程专项施工方案应根据工程实际情况针对性编写，企业技术负责人审批，并办理监理公司审批手续。对于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建设部建质【2009】87号）所涉及的深基坑工程，还应组织专家论证。

基坑支护工程专项施工方案应依据下列文件资料编制：

1 工程招投标文件；

2 基坑支护设计文件；

3 地下室结构设计文件；

4 工程地质及水文地质报告；

5 基坑周边地上及地下环境情况（建筑物、构筑物、道路及地下管线等）；

6 国家、行业、地方标准及技术管理法规；

7 企业标准或工艺标准。

基坑支护工程专项施工方案主要包括以下内容：

1 工程概况

2 编制依据

3 工程地质及水文地质情况

4 周围地上及地下环境情况

5 基坑支护设计概况及特点

6 施工组织体系及管理

7 施工部署及施工顺序

8 各项资源配置

9 施工技术措施（支护结构、土方开挖及回填、降水及排水、支撑拆除及换撑等）

10 检测及验收要求

11 基坑及周围环境监测及控制措施

12 危险源辨识及应急预案

13 相应的附表及附图

设计文件中已有周围环境的相关内容，施工前应进行进一步调查核实，包括地上的建筑物、构筑物、管线、道路，地下运行和废弃的各种管线，地下轨道交通及桥梁，以及河道及最高水位等。

调查核实应深入细致，调查内容包括：

1 建筑物、构筑物与基坑之间的距离、基础及结构形式、建造年代、现有状态等；

2 管线的种类、与基坑之间的距离、埋深、运行状态、应急时可采取的措施等；

3 地下轨道交通的运行状态、变形控制标准等；

4 桥梁的基础及结构形式、现有状态、变形控制标准等；

5 河道的驳坎形式及状态、最高水位等。

调查核实的目的是掌握周围环境的一手资料，以便采取针对性的施工技术及管理措施对周围环境进行保护，使应急措施更有针对性。

15.1.2 基坑工程是一项危险性较大的分部分项工程，任何一个工序的缺陷都可能引发基坑事故，程序完备是确保施工工序顺利进行的基础。本条列举了基坑支护工程施工应必备条件。

全员参与、全程控制是确保基坑安全的关键。项目部管理人员、项目部施工人员的职责不同，对基坑工程的认知度也有所区别，应根据基坑设计文件、专项施工方案、相关标准、操作过程等，企业应对项目部相关管理人员、项目部应对全体施工人员分层次进行书面技术及安全交底。

15.1.3 工程桩后施工、逆作法施工、盆式或岛式开挖施工等都可能对基坑支护结构产生影响，应采取措施避免或减少不利影响。如挤土型工程桩施工时挤土效应较大，若先施工围护墙，后施工工程桩，有可能对围护墙产生不利影响。

15.1.4 施工工况包括水平向工况和竖向工况，水平向工况涉及围护墙、支撑系统（土层锚杆）、降排水、土方开挖、换撑及拆撑、土方回填等施工内容在平面上的先后施工顺序及范围，竖向工况涉及支撑系统（土层锚杆）、土方开挖、换撑及拆撑等施工内容在竖向的先后施工顺序及标高。基坑支护设计取定的工况即为施工工况， 施工单位应与设计单位认真协商，明确水平向及竖向施工工况，并在专项施工方案中体现。

先支撑后开挖、严禁未撑先挖或超挖、及时施工垫层及结构是基坑工程施工的总原则。而在现实基坑工程施工中，未撑先挖、超标高开挖现象经常发生，并引发了大量基坑事故。控制施工工况是保证基坑安全的关键。

15.1.5 基坑工程是地基与基础分部工程中的子分部工程，其中有大量分项工程，应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定对已完成工程质量进行检测及验收，验收合格后方可后续工程施工。

15.1.6 基坑支护设计文件中已明确基坑周边影响范围内的施工荷载，施工单位应严格控制，确保基坑周边施工荷载不应过设计荷载。主要包括以下几方面：

1 复核基坑周边的自然地面标高，若高于设计取定的自然地面标高，应告知建设单位由设计单位复核。

2 控制地面堆载，特别是堆放钢筋、堆放土方等，不应超过设计荷载。

3 控制大吨位运输车辆运行。特别是淤泥质地层，不但存在超荷载，而且频繁车辆行走将降低土体的力学性能。由于施工场地限制，车辆必须运行时，应告知建设单位由设计单位复核。

当塔吊位置可能对基坑安全产生不利影响或塔吊基础需利用支护结构时，应由基坑设计单位复核确认。

15.1.7 地质情况的复杂性、设计计算理论的局限性、周边环境对基坑变形适应的不可预测性等对基坑及周边环境监测提出了较高的要求，信息化施工，即通过基坑及周边环境监测结果及时调整施工顺序及施工方法，对于确保基坑及周边环境安全至关重要。《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497对基坑工程的监测项目、监测点布置、监测方法及精度要求等提出了具体要求。

监测对象包括支护结构及周边环境，监测方法有仪器监测和巡视检查，监测主体有建设方委托的具备有相应资质的第三方及施工方。第三方监测应有专项监测方案，并经设计方、监理方书面确认；施工方的监测内容、监测方法、监测数量、监测点布置、监测频率、报警值等应在专项施工方案中明确。

监测应在支护结构施工前开始。施工过程中，设计方、监理方、施工方应及时收集数据，并对数据进行分析，监测数据异常、监测值接近或超过报警值、巡视检查出现险情时，应立即停止施工，各责任主体协商采取措施后方可继续施工。

## 15.2  支护结构

15.2.1 由于基坑规模越来越大、周围环境要求越来越高等原因，地下连续墙用作基坑围护墙的工程越来越多。地下连续墙施工一是要保证质量，二是要将施工对周边的影响程度减少到最小。

地下连续墙连续施工会对周围环境产生影响，所以施工前应当预估施工可能对周围环境产生的影响。当预估可能对周围环境产生影响时，应采取技术或管理措施，如减小槽段长度、槽壁加固、控制施工速度、跳开施工、调整护壁泥浆配比等。地下连续墙连续施工前，应设置测斜管进行土体深层水平位移监测。

不同的土层、不同的深度等，对地下连续墙施工的要求也不同。施工前应通过试成槽确定成槽机械、护壁泥浆配比、施工工艺、槽壁稳定措施等，特别是杂填土、砂性土、卵石等土层中，以确保工程质量。

在砂性土层，槽段接头产生渗漏甚至管涌的情况比较常见，应采取防止槽段接头管渗和漏涌的技术措施，如采用增加止水钢板的刚性接头、外侧打设旋喷桩等。

泥浆对于保证地下连续墙施工质量举足轻重，应采用制备泥浆，不应采用自然泥浆。

下面举例说明制备泥浆基本要求。

新鲜泥浆性能指标表

| 项目 | 粘度（S） | 比重（g/cm3） | PH值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 21～23 | 1.04～1.05 | 7～9 |

新鲜泥浆配合比表

| 泥浆材料 | 膨润土 | 分散剂：纯碱 | 增黏剂：CMC | 自来水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m3投料(kg) | 116 | 4.5 | 1 | 950 |

两墙合一地下连续墙墙底采用注浆时，注浆参数应符合设计要求。

两墙合一时，为增加地下连续墙整体性，地下连续墙常用作叠合墙，为保证工程质量，施工缝处宜注浆处理。

15.2.2 减少钻孔灌注桩连续施工对周围环境影响的措施同地下连续墙。

为避免截水帷幕的水泥搅拌桩与钻孔灌注桩之间存在间隙而影响截水效果，宜先施工水泥搅拌桩，再施工钻孔灌注桩。

钻孔灌注排桩连续施工，后施工桩对已完成桩可能造成影响，所以宜采用跳打法施工。一般钻孔灌注桩，已完成桩混凝土浇筑48小时后方可进行另一根桩施工；冲孔灌注桩，已完成桩混凝土浇筑7～8天后方可进行另一根桩施工。

在新松填土和砂性土地层中，施工措施及管理不当易造成钻孔灌注桩出现露筋、混凝土离析等问题，近几年此类的工程问题较多，应引起充分重视。

为确保围护墙质量，原规程孔底沉渣厚度不应大于30cm，现调整为10cm。

15.2.3 咬合桩宜采用全套管工艺施工，普通嵌桩的施工工艺难以保证截水效果。本规程所涉及的咬合桩专指全套管咬合桩。 因桩与桩之间混凝土融合一体不存在间隙，咬合桩同时作为围护墙和截水帷幕。咬合桩的施工，关键在于垂直度控制、超缓凝混凝土技术及障碍物处理。

15.2.4 沉管灌注桩属于挤土桩，连续施工对周围环境影响较大，连续施工时，后施工桩对已完成桩可能造成影响，应采取优化打桩流程、控制打桩速度、预取土、设置防振沟、打设应力释放孔等措施减少沉桩时的挤土与振动。

15.2.5 混凝土预制桩及钢桩属于挤土桩，减少连续施工对周围环境影响的措施同沉管灌注桩。

15.2.6 在泥炭土、有机质土、塑性指数Ip大于25的粘性土、地下水具有腐蚀性土层及无工程经验的地区施工时，深层水泥土搅拌桩质量较难控制，应通过现场试验确定技术参数，包括增加水泥用量、掺加外加剂等。

15.2.7 考虑到深层水泥土搅拌桩作为截水帷幕的重要性，该条对施工工艺作了具体规定。

15.2.8 考虑到高压喷射注浆作为截水帷幕的重要性，该条对施工工艺作了具体规定。

15.2.10 土钉墙及复合土钉墙因其造价低、施工方便而在大量工程中应用，但因为与土方开挖、基坑降水等协调配合不当等原因，特别是超长开挖、超挖、土钉及喷锚不及时等，基坑事故时有发生，因此该条作了具体规定。

15.2.11 内支撑及锚杆的安装与拆除涉及到设计计算工况，施工不当可能使基坑变形增加甚至引起基坑坍塌，因此应与设计方沟通，确定内支撑及锚杆的安装与拆除顺序、方法等，并在专项施工方案中明确。

15.2.13 钢结构内支撑因其造价低、施工方便而在部分工程特别是地铁工程中应用，但因整体刚度不如钢筋混凝土内支撑，施工控制不当宜引起基坑事故，实际工程中，对包括节点设计及构造在内的管理存在一些问题，为确保钢结构内支撑的工程质量，本条作了具体规定。

15.2.14 当采用楼盖结构与支护结构的水平支撑相结合时，一般采用逆作法、半逆作法或局部逆作法施工，其施工的特殊性涉及到模板工程、土方洞口、竖向构件的后浇捣、结构水平构件与竖向构件的连接等，与传统顺作法施工有所不同。

15.2.15 当结构竖向构件与支护结构的竖向立柱相结合时，一般采用逆作法、半逆作法或局部逆作法施工，而且大多采用一桩一柱，保证钢立柱在吊放、混凝土浇捣过程中的位置准确对于保障结构工程质量至关重要，可采用孔口支架定位、孔内气囊调整等措施。

逆作法施工时，柱、墙混凝土基本是在楼面混凝土施工完毕后浇筑，为保证柱、墙混凝土浇筑质量，浇筑楼面混凝土时，可在楼板面上预留供柱、墙混凝土浇筑的孔洞，在楼板上浇捣混凝土；也可在楼盖结构施工时，将柱、墙混凝土的施工缝适当下移，在楼盖下浇捣混凝土。

15.2.19 锚杆质量直接关系到桩锚体系的支护效果，由于地质情况的复杂性、施工工艺与工程地质的适应性等原因，仅靠理论计算尚存在不足，锚杆施工前宜通过试成锚，通过检测确定设计参数及施工工艺。

锚杆施工过程中应对周边环境进行监测，并根据监测结果及时调整注浆顺序与进度。

## 15.3   降排水

15.3.1 降排水是基坑工程的重要组成部分，必须按设计要求细化截水帷幕、降水、排水等施工内容，并在专项施工方案中明确。

现有的降水理论有一定的局限性，所以对于承压水地层及降水要求比较高的工程，施工前宜进行降水实验，根据降水试验结果优化、完善设计，调整降排水措施。

15.3.2 降水包括坑内降水疏干、坑外坑内全部降水、坑外部分降水坑内降水疏干等，设计应明确坑内外各部位的降水措施及水位要求，现场应按设计及检测方案的要求设置水位监测孔实时监测水位变化，严格控制降水标高；不得利用降水井兼作水位监测孔。当基坑降水引起的土体固结沉降可能对周围建筑物、构筑物和地下管线等产生明显影响时，应采取设置截水帷幕、回灌等措施。

15.3.3 设置的降水和排水设施应有效运行，降水和排水设施损坏应及时修复。施工现场应配置双路电源或自备发电机组，并保证两路电源能及时切换。

15.3.4 因水冲法难以保证成孔质量，所以成孔施工应采用泥浆护壁钻进成孔，同时因制备泥浆的护壁效果较好，成膜后会降低土体渗透性，所以宜采用土层自然造浆。

管井停止运行后，土层中细小颗粒容易进入滤料中，降低过滤效果，所以管井正常运行后，不宜间歇运行。

15.3.5 真空降水一般在弱透水层或弱透水层与透水层互层的土层中使用，所以井管内的真空度是确保降水质量的关键。

15.3.8 降排水设施停用及拆除的数量、时间不但涉及到基坑安全问题，而且涉及到地下室抗浮问题，所以应同时满足建筑结构设计及基坑支护设计的要求。

对于基础底板浇筑前已停止降水的管井，浇筑底板前可将管井切割至垫层面附近，井管内采用粘性土充填密实，然后采用钢板与井管管口焊接、封闭。

对于基础底板浇筑后仍需保留并持续降水的管井，井管内填充混凝土应采取水下灌注方法。钢管外壁应按设计要求焊接止水钢板，钢板口焊接封口板，焊缝应均匀满焊。

当基坑同时采用减压井和普通管井降水措施时，由于减压井施工时在承压水层与坑底之间形成承压水上升通道，尽管钢管壁与孔壁之间已采取回填措施，回填不密实将导致钢管封闭后承压水从钢管壁与孔壁之间的回填范围流出。因此减压井施工时应采取措施确保回填密实，封井前应考虑承压水可能引起的后果，如承压水自尚未封闭的后浇带、正在运行的自流深井中涌出，地下结构因承压水而上浮等等。

15.3.9 为了提高回灌效率，需要采取有效措施减少回灌水流向含水层的渗流阻力，一般可通过增大过滤层的垂直和水平向厚度或采用双向过滤器达到上述目的。当回灌井过滤器采用普通单层过滤结构时，宜扩大过滤器部位的孔径以增大过滤层水平向厚度，扩孔孔径宜大于井身其他部位孔径200mm以上。当不采用扩孔措施时，回灌过滤器宜采用双层过滤结构。

## 15.4   土方开挖

15.4.1 基坑支护的安全、造价和工期紧密联系、相互影响。当支护结构的设计安全度较高，但基坑施工违规冒险作业，出现基坑事故的概率依然较高；相反，有些工程设计安全度不高，但设计对施工提出非常严格的要求，实际施工时也认真落实，工程取得了成功。因此，基坑工程规范、合理施工是成败的关键。实际工程中，土方开挖存在的问题较多，施工违规现象严重，不少基坑工程事故产生的直接原因就是土方开挖问题，应引起高度重视。

15.4.2 实际工程及三维数值分析结果表明，同样的开挖深度、同样的支护剖面，基坑平面尺寸不同时，稳定与变形性状差异较大。小型基坑空间效应好、暴露时间短，同样的支护剖面具有较高的安全度；大型基坑空间效应差、暴露时间长，同样的支护剖面具有较低的安全度。合理地安排土方开挖流程，及时施工支撑及地下结构，可以提高基坑安全度；反之，仅考虑挖土方便，不创造条件便于支撑尽快形成，增加了基坑风险。

15.4.3 采用土钉墙、锚杆和逆作法施工的基坑工程，土方超挖现象比较多见，常见的超挖形式包括：

1 采用土钉墙支护时，一次性开挖过深，两道或三道土钉同时施工；

2 采用锚杆或钢支撑时，为便于锚杆和钢支撑施工，挖土深度超过相应工况的设计控制要求；

3 利用地下结构楼盖作为支撑时，为搭设支模架或对地基采取换土处理时，开挖深度超过设计要求。

超挖直接威胁到基坑安全，某基坑因超挖坍塌后，经复核，由于超挖，最大支撑轴力增加约30%，围护墙的弯矩及剪力增加近20%，支护结构安全度明显下降。

15.4.8 基坑平面尺寸越小、支撑竖向道数越多、深度越深，坑内土坡的设置难度越大、风险越高。当坑底土体为软土时，应进行运土坡道的整体滑动稳定性、地基承载力验算，必要时通过地基处理、设置钢板桩等措施提高坡道安全度。

15.4.9 对采用多道内支撑的基坑工程，采用坑内土坡存在下列问题：

1 土坡高差大，稳定控制难；

2 每道支撑施工时，均需将相应范围的坡道挖除，支撑形成后重新回填，施工效率低；

3 土坡形成的运土坡道性能差，路径长，运土车行驶难度大、安全隐患多。

设置施工栈桥结合土方垂直运输对保证出土安全、节约工期、文明施工均具有重要意义。图15.4.9为施工栈桥实例。

图15.4.9 施工栈桥

15.4.12 在我省部分地区，地基中存在沼气等有毒气体，勘察时应仔细查明气体的分布状况、成分等，分析其对工程的影响。基坑施工应对有毒气体采取针对性的处理措施，确保施工人员安全。

15.4.13 混凝土支撑以地模方式施工时，尽管采取了隔离措施，地模仍可能粘在支撑底面，如不及时清除，开挖后，地模的混凝土块易坠落伤人，酿成工程事故。

## 15.5   应急响应及措施

15.5.1 应急预案的编制应具有针对性，根据基坑土质条件、支护结构、环境特点等因素，分析重大风险源，制定风险管控措施和应急预案。

15.5.2 应急预案应落到实处。一些项目对应急预案不重视，现场也不具备抢险设备和材料，出现险情时，由于临时调集设备、材料、人员需要时间，错失了抢险的最佳时机，酿成事故。

15.5.3出现险情时，应果断采取应急预案，不能存在侥幸心理。曾有项目在基坑变形发展过快时，没有及时停止土方开挖，采取回填措施，而是想通过“抢”的措施完成土方施工，最终导致基坑变形过大、支撑破坏、围护墙断裂。

基坑事故发生后，应立即采取坑内回填、坑外卸土等措施控制事态发展，减少事故的影响范围。

# 16   环境保护

## 16.1   一般规定

16.1.1 基坑支护设计与施工应贯彻“节能、节地、节材、节水”的基本理念。从环境保护角度考虑，下列基坑支护形式可优先考虑：

1 地下连续墙“两墙合一”。该技术可充分利用地下空间、增加地下室面积，围护墙同时作为地下结构外墙，节省了材料；

2 型钢水泥土连续墙。型钢可回收重复利用，型钢回收后水泥土形成的地下障碍物较易处理，围护墙施工速度快，施工噪音、泥浆污染少；

3 钢支撑。可重复利用，粉尘及噪音少，施工速度快。

不宜采用的技术包括：

1 土钉及锚杆；

2 挤土型围护桩，如沉管灌注桩、预制桩等。

16.1.2 近年来随着高层、超高层和城市地下空间的大规模开发和利用，基坑开挖面积和深度都迅速扩大。与此同时，基坑周边环境也随着城市建设的发展而变得日益复杂，设计和施工难度随之增大。以往保证基坑不倒即成功的思路已不能适应目前形势的发展，需要从环境保护的角度出发，在勘察、设计、施工、监测及监管等多方面着手，确保基坑施工过程中对周边环境在变形、噪音和污染等方面的影响控制在允许范围内。

减小支护结构变形对环境影响的措施主要有：

1.提高支护结构的综合刚度。

综合刚度包括围护墙刚度，支撑的竖向间距、支撑的水平向间距、支撑刚度以及围护墙的插入深度等，这些参数中任何一个发生变化都会使综合刚度发生变化。

Clough于1989年通过对一粘性土基坑的有限元分析，建立了围护墙最大侧向位移与支护结构综合刚度及基坑抗隆起安全系数的关系，如图16.1.2-1所示：

图16.1.2-1 支护结构最大变形与综合刚度的关系

图中，为无量纲综合刚度。其中为围护墙刚度，为支撑竖向平均间距，为水的重度。从图可看出，随着综合刚度的增加，围护墙最大侧向位移呈非线性减小，但当综合刚度增大到一定值后，位移减小幅度甚小。Clough综合刚度中包含了围护墙刚度和支撑竖向间距，但未考虑支撑的水平间距和支撑刚度。根据杭州地铁一号线基坑工程实践，在Clough综合刚度的基础上提出了一个改进综合刚度指标，，其中为围护墙刚度，为支撑刚度影响因子，用表示。为支撑竖向平均间距，为支撑水平向平均间距。改进后的综合刚度引入了支撑水平间距和支撑刚度的影响，考虑的因素更全面。

现选取杭州地铁车站深厚软土地基基坑，对表16.1.2中的支护结构参数进行了组合，共计算了68组不同组合，

表16.1.2  杭州地铁工程实例支护结构信息表

| 基坑深度（m） | 连续墙厚度（mm） | 支撑道数 | 支撑间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 22 | 600 700 800 1000 1200 | 4道钢支撑、5道钢支撑 6道钢支撑、7道钢支撑 4道钢支撑+1道混凝土支撑 3道钢支撑+1道混凝土支撑 2道钢支撑+2道混凝土支撑 3道钢支撑+2道混凝土支撑 | 2 3 4 |

计算得到图16.1.2-2与图16.1.2-3综合刚度与围护墙最大侧向位移关系曲线。

图16.1.2-2 Clough 刚度和无量纲侧向位移关系曲线（软土地层）

图16.1.2-3 改进的Clough 刚度和无量纲侧向位移关系曲线（软土地层）

由图可看出，以改进的Clough综合刚度计算的数据相比Clough综合刚度要集中的多，说明改进的Clough综合刚度更能反映与支护结构位移的相关关系。

2增加围护墙的插入深度

粘性土地基的基坑工程，土体抗隆起安全系数的大小与围护墙后地面沉降、墙呃侧向位移有着明显的相关性。增加围护墙的插入深度，有效地减小了墙后土体绕过墙底向坑内的隆起，提高了基坑抗隆起的安全系数。由图16.1.2-1可看出，支护结构综合刚度相同时，土体抗隆起安全系数越大，围护墙最大侧向位移越小。

土体抗隆起安全系数与支护结构最大侧向位移的关系可参见图16.1.2-4。这是国外某些基坑工程典型的相关关系图。

图16.1.2-4 土体抗隆起安全系数与支护结构最大侧向位移的关系

根据杭州地铁1号线的相关资料显示，围护墙插入比与最大侧向位移大致呈递减关系，当无量纲最大侧向位移减小到1‰时，增加插入比对控制无量纲最大侧向位移效果不明显。

3基坑土体加固

基坑被动区土体加固是减小支护结构变形的有效措施，为了更严格控制变形，可将被动区加固延伸至坑底以上至支撑底，使支撑设置和随后的开挖过程始终处于被动区加固状态。

4设置坑内地中墙

对地下连续墙支护的基坑工程，坑内设置对撑式地中墙或扶壁式地中墙可有效地减小基坑变形，地中墙的作用主要有：

  - 将大基坑分成若干个小基坑。围护墙与地中墙构成了类似沉井式结构，使围护墙的变形显示出显著的角隅效应，提高了支护结构的刚度；

  - 提高坑底土抗隆起稳定性；

  - 减小围护墙体应力；

  - 减小围护墙插入深度；

  - 提高基础抗浮承载力。

根据有关工程经验，地中墙的间距宜大于8m而小于20m。地中墙在坑底以上部分可采用低标号混凝土，随开挖逐步凿除。

5在被保护建筑物与围护墙之间设置隔离墙

参照图16.1.2-5，隔离墙的主要作用如下：

图16.1.2-5 隔离墙的作用机理

- 增加滑动面抗剪力，提高基坑抗滑稳定性；

- 滑动土体与隔离墙的摩阻力减小了土体沉降量；

- 围护墙与隔离墙之间土体因土与墙的摩阻力使其上覆土压力减小，因而减小了围护墙的侧压力，也因此减小了围护墙的侧向位移和墙后土体沉降量。

6坑内外降水

对粉土和砂性土地基，坑内外降水可有效地提高土体强度，减小主动区侧压力，提高被动区侧压力，因而减小了支护结构的变形。当坑外降水有可能影响到被保护建筑物时，可在建筑物与围护墙之间设置截水帷幕或进行控制性降水。

7施工措施

- 围护墙施工前进行土体预加固

- 充分考虑基坑开挖空间和时间效应对支护结构变形的影响。分层、分段开挖，及时浇筑底板。

16.0.3 由于场地地质情况、周边建（构）筑物等条件千变万化，同时基坑变形发生在支护结构施工、土体开挖、降水、拆撑、回填等众多环节，而且基坑施工往往又是分区域、分阶段、分步骤动态进行，故基坑变形在开挖过程中是一个非常复杂的动态系统工程。在很多情况下，确定基坑周围环境对附加变形的承受能力是一件非常困难的事情，而要预测基坑开挖对周围环境的影响程度也往往存在很大难度及不确定性，因此也就难以针对某个具体工程提出非常合理的变形控制指标。此时根据大量已实施的工程实践的统计资料来确定基坑的变形控制指标不失为一种有效的方法。

利用监测信息可随时掌握基坑支护结构自身和周边环境的变形情况，便于对施工过程进行优化和调整，并为设计提供验证数据以提高后期计算精度。

16.0.4 相邻工程存在相互影响时，其边界条件随着工程的进展而不断变化，应预先协商确定施工计划。施工过程加强检查，及时对工程的安全状况进行评估，必要时对设计方案和施工方案进行调整，确保安全。

## 16.2   设  计

16.2.3 锚杆或土钉设置在邻近建（构）筑物下面存在下列问题：

1 锚杆、土钉成孔和注浆施工时，对地基土体有扰动，使建（构）筑物产生附加沉降；

2 锚杆、土钉在工作状态时，锚固体周边土体的应力状态改变，土体产生变形；

3 锚杆或土钉形成的地下障碍物影响后续开发建设，容易引起社会纠纷。

16.2.4 当保护对象对基坑的变形要求相当严格时，如地铁盾构隧道，对平面尺寸很大的基坑，通过设置中间临时封堵墙控制变形是行之有效的措施。变形控制效果应充分考虑我省施工总体水平和实际的可操作性，对平面尺寸很大的基坑，试图通过基坑施工分段、分块进行来主要实现变形控制的目的具有很大的难度；采取封堵墙的措施，对变形控制具有更好的把握性。

对超深基坑，当对基坑变形要求严格、地基加固要求高时，可采用地中壁加固措施，即通过在围护墙边设置钢筋混凝土（或素混凝土）条形或格形加固体，达到开挖前预支撑或增大围护墙刚度的目的，开挖过程中，暴露的加固体逐步凿除。加固体可采用地下连续墙或咬合桩施工工艺，保证其连续性；与水泥土加固方法相比，具有加固体强度高、质量稳定的特点。

## 16.3   施  工

16.3.1 专项施工方案中的环境专篇一般包括下列内容：

1 环境描述，明确基坑周边的保护对象及其基本特征，内容应详细、具体；

2 施工全过程采取的环境保护措施；

3 针对环境的监测要求及应急预案。

16.3.9 重车长期反复的动力荷载和大量的地面超载将使地基产生明显变形，对环境保护非常不利。一些项目为达到保护环境、控制变形的目的，在支护结构设计与施工方面采取了充分的措施，但由于施工荷载控制不当，重车的频繁振动影响使邻近建筑开裂、管线破坏，造成了较大的环境灾害。

# 17  基坑监测

## 17.1  一般规定

17.1.1 鉴于土质条件的复杂性、多样性，以及岩土工程勘察手段、仪器、布点的局限性，基坑工程勘察和设计往往不能全面反映工程的各种变化。为确保基坑施工过程围护结构自身的安全和邻近道路、建（构）筑物的正常使用，必须在围护设计的前提条件下，有计划地进行现场基坑工程相关项目的监测。通过监测和预警，为基坑工程信息化施工提供依据，及时发现安全隐患，保护基坑及其周边环境的安全和正常使用。

监测得到的相关数据，反过来可验证基坑围护设计的合理性以及理论和实际的相符性，成为发展基坑工程设计理论的重要手段。

当围护结构施工对周边环境影响较大时，其施工过程中应对周边环境进行监测。

17.1.2 作为基坑围护方案的设计方和提供方，基坑工程设计应提出针对基坑工程的关键监测项目及其要求，并由监测单位据此完善并编制出合理的监测方案。

17.1.4 仪器监测可取得定量的数据，进行定量分析；目测为主的巡视检查相对简单、及时，可作为仪器监测的补充，起到定性分析的作用。巡视检查包括：周边建筑和地表的裂缝分布规律、支撑或围护结构裂缝的分布和扩展等，巡视对分析基坑工程安全性以及其对临近建筑的影响程度有重要作用。

## 17.2  监  测

17.2.1 基坑监测项目的选择与基坑工程类别有关。盲目减少监测项目很可能因小失大，造成严重的工程事故和经济损失；相反，随意增加监测项目，也会造成不必要的浪费。

对于具体工程必须始终将安全放在第一位。某些特殊工程，如基坑隆起和回弹对基坑底以下的建（构）筑物、市政管线产生重要影响时，则需将坑底的隆起和回弹作为重要和必须的监测项目。

17.2.4 作为基坑工程施工必须具备的深层水平位移监测，应真实反映围护结构的挠曲状况和地层位移情况。当以测斜管底为固定起算点时，确保测斜管的埋置深度，使测斜管底进入基坑底以下稳定的土层，是水平位移数据可靠、正确的关键之一。

17.2.5 位移监测管埋设过程中对土层造成一定的扰动，为确保监测管与土体的紧密贴合，应使监测管埋设具有一定的留置期，时间一般不少于一周。切忌监测管埋设后立即进行基坑开挖，或基坑开挖一段时间后再进行监测管埋设，否则将会引起基坑施工过程中测测管反映的位移等变形数据异常，不能真实反映基坑的变形形态，带来不必要的停工或加固等。

# Text boxes

h

3

1

2

T

∑li