竞争性谈判文件

采购项目编号：HLCJ-20151015

采购项目名称：名盛广场影城项目建设工程设计

广东华联建设投资管理股份有限公司编制

发布日期：2015年10月16日

目    录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 谈判邀请函

广东华联建设投资管理股份有限公司受广州华影青宫电影城有限公司的委托，拟对名盛广场影城项目建设工程设计进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加谈判。

一、采购项目编号：HLCJ-20151015

二、采购项目名称：名盛广场影城项目建设工程设计

三、采购预算：土建装修设计预算：40万元；工艺设计预算：20万元。

四、项目内容及需求：

1、项目规模：该项目位于北京路步行街名盛广场9楼。建筑面积约3200平方米。

2．设计内容：

（1）土建装修设计内容：土建施工图、装修施工图、室内装饰、电气(包含强电、弱电设计施工图：电力照明配电、空调动力配电、放映音响配电、广播电视、监控、电话通信、局域网综合布线)、给排水、空调、通风、电影院银幕架参考施工图、装修工程竣工图；

（2）电影工艺设计内容：电影院布局规划、电影院起坡工艺设计、电影院建声工艺设计、电影院放映工艺设计。

五、供应商资格：

1．供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

3．供应商须具备建筑行业（建筑工程）设计甲级或以上资质；

4．具有五项以上电影院设计经验，出具相关证明资料；

5．熟悉电影放映技术（工艺、声学、影院经营动线要求等），熟悉电影院消防规范；能够与电影放映工艺设计人员有效沟通、协调，能够满足采购人的时间节点要求；

6．本项目接受联合体谈判。

六、符合资格的供应商应当在2015年10月19日至2015年10月23日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州市越秀区盘福大街广轻大厦六楼（广东华联建设投资管理股份有限公司）领取谈判文件。领取谈判文件时须提供以下资料（一份）：

1、营业执照副本复印件（加盖公章）；

2、资质证书复印件（加盖公章）；

3、电影院设计经验证明材料（加盖公章）；

4、联合体协议书（如有，加盖双方公章，格式自拟）。

七、谈判响应文件递交截止时点：2015年10月27日14时30分。

八、谈判响应文件递交地点：广州市越秀区越秀中路125号珠江影业传媒股份有限公司会议室。

九、谈判时间：2015年10月27日14时30分。

十、谈判地点：广州市越秀区越秀中路125号珠江影业传媒股份有限公司会议室。

十一、该项目询价文件进行公示，公示期自2015年10月19日至2015年10月23日五个工作日，请在中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn/或广东华联建设投资管理股份公司 http://www.gdhlzj.com/打开下载。

采购代理机构：广东华联建设投资   采购人：广州华影青宫电

管理股份有限公司            影城有限公司

联系人：林小姐                   联系人：肖先生

电话：020-37063357               电话：020-83842385

传真：020-83643125               传真：020-83889702

广东华联建设投资管理股份有限公司

2015年10月16日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1．供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

3．供应商须具备建筑行业（建筑工程）设计甲级或以上资质；

4．具有五项以上电影院设计经验，出具相关证明资料；

5．熟悉电影放映技术（工艺、声学、影院经营动线要求等），熟悉电影院消防规范；能够与电影放映工艺设计人员有效沟通、协调，能够满足采购人的时间节点要求；

6．本项目接受联合体谈判。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（1）土建装修设计内容：土建施工图、装修施工图、室内装饰、电气(包含强电、弱电设计施工图：电力照明配电、空调动力配电、放映音响配电、广播电视、监控、电话通信、局域网综合布线)、给排水、空调、通风、电影院银幕架参考施工图、装修工程竣工图；

（2）电影工艺设计内容：电影院布局规划、电影院起坡工艺设计、电影院建声工艺设计、电影院放映工艺设计。

三、采购项目商务要求

1.供货要求：供应商在签订设计合同之日起3天内向采购人提供初步效果图，经甲方确认后2天内向采购人提供6份（影厅、大堂、休息区、卫生间）效果图；通过审批后20天内提供6份全套施工图；竣工验收后10天内提供6份全套竣工图。

2.经验要求：具有五项以上电影院设计经验，出具相关证明资料；

3.项目预算：土建装修设计预算：40万元；工艺设计预算：20万元。

4.报价要求：不高于项目预算价，应将土建装修设计报价和工艺设计部报价分别报价。

5.验收要求：合格。

6.付款方式：详见设计合同。

7.其它要求：无。

第三部分  谈判须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：广州华影青宫电影城有限公司。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东华联建设投资管理股份有限公司。

2.3“主管部门”是指：珠江电影集团。

2.4“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）谈判邀请函

2）采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

6) 在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与（招标采购单位）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、谈判保证金

10.1响应供应商无须交纳投标保证金

10.2谈判保证金交纳形式　　/　　　和时间：     /    。

10.3凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

10.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.6有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：：

1） 成交后无正当理由不与（采购人）签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11．谈判响应文件的份数和封装

11.1响应供应商应将响应文件正本一份和副本四份全部密封在一个包装。

11.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）响应供应商名全称；

4）日期。

12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到（采购代理机构）。

12.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤

13.谈判文件的澄清

13.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。（采购代理机构）将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，（采购代理机构）将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，（采购代理机构）将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 谈判：

14.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

14.2  审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

14.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

14.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

14.6  在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

14.7  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

14.8  谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

14.9  依照《关于广东省自主创新产品政府采购若干意见》最低价评标法的规定，对列入《广东省政府采购自主创新产品清单》的产品在评审时对其投标价格给予5%—10%的价格扣除后确定成交候选人。投标产品中仅有部分自主创新产品的，价格扣除幅度须乘以自主创新产品报价占总投标报价的比重。

最低评标价格法给予价格扣除的幅度如下：

| 获得的科技/专利奖励 | 价格扣除幅度 |
| --- | --- |
| 1 | 近五年内获得中国专利金奖或国家科技进步一等奖的 | 10% |
| 2 | 近五年内获得中国专利优秀奖或国家科技进步二等奖； 广东省专利金奖或广东省科技进步一等奖； | 9% |
| 3 | 近五年内获得广东省专利优秀奖或广东省科技进步二等奖 | 8% |
| 4 | 近五年内获得广东省科技进步三等奖的 | 7% |
| 5 | 拥有中国发明专利，且申请了国外专利 | 6.5% |
| 6 | 拥有中国发明专利 | 6% |
| 7 | 其他自主创新产品 | 5% |
| 说 明 | （1）上述各子项价格扣除幅度不叠加，只取价格扣除幅度较大的一项。 （2）价格扣除依据是以提供有效认定证书及最新公告（公示）的《广东省政府采购自主创新产品清单》为准。 |

14.10 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

15.确定成交供应商

15.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

15.2成交人确定后，（采购代理机构）将在指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

16.  替补候选人的设定与使用。

九、质疑

17. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

18. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

19. （采购人）、（政府采购代理机构）及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　合同书格式

GF-2000-0209

建设工程设计合同(一)

(民用建设工程设计合同)

工程名称：  名盛广场影城项目建设工程设计

工程地点：   北京路步行街名盛广场9楼

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

甲       方：   广州华影青宫电影城有限公司

乙       方：

签订日期：           年  月  日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

广州市建设委员会          印制

甲方：广州华影青宫电影城有限公司（以下简称甲方）

乙方：                 （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担名盛广场影城项目建设工程设计，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：

1、土建装修设计内容：土建施工图、装修施工图、室内装饰、电气(包含强电、弱电设计施工图：电力照明配电、空调动力配电、放映音响配电、广播电视、监控、电话通信、局域网综合布线)、给排水、空调、通风、电影院银幕架参考施工图、装修工程竣工图。

2、电影工艺设计：电影院布局规划、电影院起坡工艺设计、电影院建声工艺设计、电影院放映工艺设计。

第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：建设用地资料、有关建设、规划主管部门报建批准文件资料等本项目设计需要参考的资料一份。

第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 效果图 | 6 | 签订设计合同之日起3天内向采购人提供初步效果图，经甲方确认后2天内向采购人提供6份（影厅、大堂、休息区、卫生间）效果图 | 超过规定份数外图纸另收晒图工本费 |
| 2 | 全套施工图 | 6 | 通过审批后20天内 |  |
|  | 结算竣工图 | 6 | 竣工验收后10天内 |  |

第五条 本合同工程设计费：土建及装修部分设计费  　　 万元，工艺设计部分设计费 　 万元。

设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 40% |  | 交付全套施工图后15天内 |
| 第二次付费 | 40% |  | 工程竣工验收后15天内 |
| 第三次付费 | 10% |  | 交付结算竣工图后15天内 |

第六条 双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按设计人所耗工作量向乙方增付设计费。

6.1.3 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，乙方根据情况配合完成。

6.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

6.1.5 甲方应保护设计人的投标书、设计方案文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6.2 乙方责任

6.2.1乙方应按国家的技术规范、标准、规程及甲方提出的要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 乙方采用的主要技术标准是：

按照国家有关规范标准、规划条例细则进行各项设计工作。

6.2.3 设计合理使用年限为 50 年。

6.2.4 乙方应按本合同第二条和第四条所规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

6.2.5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、设计变更和参加竣工验收，设计变更如若变化不大则不另行收费，变化较大则需另行收费，双方另行签订补充协议。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

第七条 违约责任

7.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，协商退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据设计人已进行的实际工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方仍应按7.1条规定支付设计费。

7.3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成重大工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，由乙方向甲方支付赔偿金，赔偿金按工程设计费所占工程总造价的比例由双方商定为直接损失的3%，赔偿金总额不超过已支付设计费的总额。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

第八条 其他

8.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 乙方为本合同工程项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂家、供应商。甲方需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用甲方承担。

8.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其它约定事项：

无

甲方名称：                          乙方名称：

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：   （签字）            法定代表人：   （签字）

委托代理人：   （签字）            委托代理人：   （签字）

住所：                             住所：

电话：                             电话：

邮政编码：                         邮政编码：

传真：                             传真：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

建设行政主管部门备案：             鉴证意见：

（盖章）                        （盖章）

备案号：                          经办人：

备案日期：                        签证日期：

年   月   日                       年   月   日

第五部分　响应文件格式

封面格式：

响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

响应供应商名称：

日期：          年      月      日

目录

1、响应函

2、法定代表人资格证明书及授权委托书

3、关于资格的声明函及附件

4、报价函

5、联合体协议书（如有）

#### 1、响应函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称、（采购项目编号) 项目的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1、响应函

2、法定代表人资格证明书及授权委托书

3、关于资格的声明函及附件

4、报价函

5、联合体协议书（如有）。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.谈判有效期为递交响应文件之日起60天，中标人谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按投标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

日期：

#### 2.法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

（格式自拟）

（2）法定代表人授权委托书

（格式自拟）

3、关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:________采购项目编号：      谈判邀请，本签字人愿意参加谈判响应，提供谈判文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

供应商需将相关证明文件附后：

1、营业执照

2、资质证书

3、业绩证明材料

4、供应商的承诺（包括但不限于以下承诺：a、是否完全响应谈判文件的内容？b、关于“熟悉电影放映技术（工艺、声学、影院经营动线要求等），熟悉电影院消防规范；能够与电影放映工艺设计人员有效沟通、协调，能够满足采购人的时间节点要求”的承诺）。

4、报价函

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 土建装修设计报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 工艺设计 报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |

注：1.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

5、联合体协议书

（如有，加盖双方公章，格式自拟）。

# Comments

建议设定的谈判文件领取的最后时限距离谈判响应文件递交的截至时间参照财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》规定不少于3日期限。如果时间因此太紧，可以缩短领取谈判文件的期限。