广州地理研究所办公楼维修改造项目

采购项目编号：GDHL-20151215

招标文件

广东华联建设投资管理股份有限公司编制

2016年1月

目   录

第一部分:招标公告………………………………………………3

第二部分:投标人须知……………………………………………7

第三部分:用户需求书……………………………………………26

第四部分:合同条款………………………………………………29

第五部分:投标文件格式…………………………………………46

第一部分

招标公告

招标公告

广东华联建设投资管理股份有限公司受广州地理研究所的委托，对广州地理研究所办公楼维修改造项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GDHL-20151215

二、采购项目名称：广州地理研究所办公楼维修改造项目

三、采购预算价：190.881593万元 。

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

广州地理研究所办公楼维修改造项目（具体见工程量清单、施工图）。

五、供应商资格：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具备企业独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.投标人必须具有建筑工程（房屋建筑工程）施工总承包三级或以上资质，且取得有效的安全生产许可证；

4. 现场管理机构人员配备满足本项目公告附件一的要求；其中，项目负责人必须具有二级建筑工程专业注册建造师资格（外省企业的注册建造师需具备建筑工程专业一级建造师资格）或具备建筑工程专业的小型项目负责人资质，并持有安全生产考核证B证，注册建造师证书及安全生产考核B证应与企业相符；

5.投标人近三年内无行贿犯罪记录，提供由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；

6.本项目不允许联合体投标；

六、符合资格的供应商应当在 2016年2月1日起至 2016年2月5日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东华联建设投资管理股份有限公司（详细地址：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6层代理部）报名，要求法定代表人、项目负责人到场报名，持以下资格证明资料购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

1、营业执照副本；

2、资质证书副本；

3、安全生产许可证副本；

4、税务登记证副本；

5、组织机构代码证副本；

6、法定代表人证明书、法定代表人身份证；

7、项目负责人（提供建造师证、B证、身份证、毕业证、职称证、法定代表人授权委托书、近三个月社保）；项目技术负责人的职称证、身份证；施工员的岗位证或资格证、身份证；专职安全员的C证、身份证；质检员的岗位证或岗位培训证、身份证；造价工程师证或造价员证、身份证；资料员的岗位证或岗位培训证、身份证；材料员的岗位证或岗位培训证、身份证。

提交以上资料一份，复印件加盖企业公章，提供原件核查，原件核查后退还。符合要求的供应商才能购买招标文件。

七、投标截止时间：2016年2月29日9时30分

八、投标文件递交地点：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6层会议室（广东华联建设投资管理股份有限公司）

九、开标评标时间：2016年2月29日9时30分

十、开标评标地点：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6层会议室（广东华联建设投资管理股份有限公司）

十一、采购人、采购代理人的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广州地理研究所

采购人地址：广州市先烈中路100号之一

联系人：黄先生

联系电话：020-37656971

2、采购代理人联系方式

采购代理人：广东华联建设投资管理股份有限公司

地址：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6层

联系人：肖先生

联系电话：13922496876   传真：020-83643125

十二、投标保证金

- 投标保证金金额：人民币3万元

- 投标保证金可以采用银行转账或银行投标保函形式提交

十三、采购文件公示

本项目采购文件在广东华联建设投资管理股份有限公司（http://www.gdhlzj.com）进行公示，由投标人自行下载，公示期为自采购文件公示之日起五个工作日，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我中心提出质疑。

广东华联建设投资管理股份有限公司

2016年1月29日

附件1：

现场管理机构人员配备满足本项目的最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有二级建筑工程专业注册建造师资格（外省企业的注册建造师需具备建筑工程专业一级建造师资格）或具备建筑工程专业的小型项目负责人资质，并持有安全生产考核证B证，注册建造师证书及安全生产考核B证应与企业相符； |
| 项目技术负责人 | 1 | 且具建筑工程专业的中级或以上技术职称（提供职称证） |
| 施工员 | 1 | 持有有效的施工员岗位证（或资格证） |
| 专职安全员 | 1 | 持有有效的安全生产考核合格证书（C类） |
| 质检员 | 1 | 持有有效的质检员岗位证（或岗位培训证） |
| 造价员 | 1 | 持有有效的造价工程师证或造价员证 |
| 资料员 | 1 | 持有有效的资料员岗位证（或岗位培训证） |
| 材料员 | 1 | 持有有效的材料员岗位证（或岗位培训证） |

注：项目负责人与安全员不能为同一人。

第二部分

投 标 人 须 知

# 一、说明

## 采购项目说明

### 本次代理招标采购的服务项目，属采购项目。

### 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何偏离，如果出现偏离则将被视为无效投标。

### 资金来源：自筹资金。

## 定义及解释

### 服务：指投标人为满足招标文件要求而提供的服务。

### 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

### 投标人：是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。

### 采购代理人：广东华联建设投资管理股份有限公司。

### 评标委员会：是依法组建,负责本次招标的评标工作的临时性机构。

### 日期：指公历日。

### 合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议。

### 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

### 评审价：经评标委员会评审或修正后的投标价格。

## 合格的投标人：见“招标公告”。

## 合格的服务

### 合同中提供的服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

## 禁止事项

### 采购人、投标人和采购代理人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

### 投标人不得向采购人、采购代理人、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 除投标人被要求对投标文件进行质疑或澄清，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理人接触。

### 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

## 保密事项

### 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的情况。

## 投标人知悉

### 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

## 保证

### 投标人应保证所提交给采购人和采购代理人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

## 投标费用

### 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 投标价格是按合同规定，应由承包人提供的所有设备和应承担的所有工作的费用，中标人在领取中标通知书时须缴交中标服务费2.0362万元，其中中标服务费缴纳账号及收费标准为：

### 中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）的规定计取执行，收费金额按差额定率累进法计算，之后再加评标专家费人民币4000元。

中标服务费为小写：￥20362元（大写：人民币贰万零叁佰陆拾贰元）。

（1）中标服务费以人民币支付。

### （2）中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金转账等形式支付。

### （3）中标服务费不在投标报价中单列。

### （4）投标人如不按规定交纳中标服务费，采购代理人将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

中标人的中标服务费请交至以下账户： 开户银行：中国农业银行广州解放北路支行 帐号：44031301040000643 收款人：广东华联建设投资管理股份有限公司 注：以上农业银行的账户仅用于接受中标人缴纳的中标服务费。

# 二、招标文件

## 招标文件构成

### 招标文件包括：

### 第一部分   招标公告

### 第二部分   投标人须知

### 第三部分   用户需求书

### 第四部分   合同条款

### 第五部分   投标文件格式

### 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文	件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 招标文件的澄清或修改

### 采购代理人将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理人，并须为采购代理人在限期前的答复留下适当的工作时间。

### 不集中答疑会，投标人对招标文件如果疑问，请于2016年2月13日前将问题以书面形式传真给采购代理人，采购人解答问题随后以书面形式通知所有投标人。招标代理人及采购人于开标前15日以书面形式答复所有投标人。

### 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理人可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向投标人发送对招标文件的修改文件。

### 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间7日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 投标人在收到采购代理人发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理人确认。

# 三、投标文件的编制

## 投标语言及计量

### 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理人和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

### 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标文件的构成

[说明]投标人应按照《投标人须知》的有关要求做出全面的响应。其内容应不限于以下各项：

13.1法定代表人证明书及授权委托书

13.2投标单位一般情况表

13.3投标人资格声明书

13.4承诺书

13.5同意采购文件条款声明

13.6投标保函或投标保证金汇款凭证、基本开户许可证

13.7拟投入组织机构人员配备表

13.8施工组织设计（详见综合评分表）

13.9投标报价书

13.10投标人的其他资料（如有）

以上提交的文本文件以A4规格编排装订。

## 投标报价

### 采购预算价：1908815.93元。其中：安全文明施工费：80367.45元（其中装饰部分：55224.09元、安装部分25143.36元）；余泥渣土场外运输与排放费用：11811.86元。

### 有效投标报价：等于或小于采购预算价的为有效报价，超出采购预算价的为无效报价。为保证项目质量，投标人的投标报价低于预算金额85%时，须对报价合理性及成本构成作书面说明。如未能作出合理说明，将被视为低于成本报价而投标无效。

### 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

### 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

## 投标货币

### 投标人提供的服务在投标时必须用人民币报价。

## 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

### 投标人应提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的合格性证明文件，包括投标报价表中对服务来源的说明，并作为其投标文件的一部分。

### 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

### 服务的详细说明；

### 详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

### 采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地服务所必需的备品备件、专用工具的清单。

### 对照招标文件要求的服务，投标人逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定条文的偏差和例外。

## 投标保证金

投标保证金金额：人民币30000元；投标截止时间前转入采购代理银行账号中。

递交形式：投标保证金可以采用银行转账或银行投标保函形式提交。

（1）采用银行转账方式的，应在投标截止时间之前到达采购代理机构保证金账户；

收款单位：广东华联建设投资管理股份有限公司

开户行：建设银行广东省广州盘福路支行

帐  号：44001420302053003078

注：转账是请注明：采购编号：GDHL-20151215投标保证金

（2）采用银行保函提交的，应符合下列规定：

①	由中华人民共和国境内的银行出具；

②	有效期超过投标有效期30天；

（3）递交投标文件现场除银行保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

17.1投标人必须按《投标资料表》中规定的金额提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标保证金是为了保护采购代理人和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理人和采购人在因投标人的行为而受到损害时，采购人有权不予退还投标人的投标保证金。

17.3未中标的投标人保证金将在开标会议结束后给予退还。

17.4中标单位的投标保证金将在中标通知书发出后五日内退还。

## 知识产权

### 投标人应保证，采购人在中华人民共和国接受投标人提供的服务时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

## 投标有效期

### 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理人的这种要求。

## 投标文件的式样和签署

### 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

### 投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签章。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。

### 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的授权代表在旁边签字才有效。

### 投标文件的正本有招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

### 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成。

### 传真、电传和邮寄的投标文件将被拒绝。

# 四、投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

### 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的封套中，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

### 封套均应按以下要求标记：

- 清楚注明“递交：广东华联建设投资管理股份有限公司”

- 注明：“（项目名称、招标编号）投标文件” “在（投标截止时间）前不得启封”的字样。

### 封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

### 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，对于误投或过早启封的，采购代理人概不负责。

## 投标截止

### 投标人应在《投标资料表》规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达《投标资料表》规定的地点，递交至采购代理人。

收件人：广东华联建设投资管理股份有限公司。

### 采购代理人可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的投标文件

### 采购代理人将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

## 投标文件的修改与撤回

### 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

### 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

### 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

# 五、开标与评标

## 开标

### 本次招标采用公开开标形式。开标时，开启投标文件，唱出招标文件规定的内容。

### 采购代理人在《投标资料表》规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

### 开标时，采购代理人将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价以及采购代理人认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

### 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

### 采购代理人将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

## 评标委员会

### 本次招标工作的评标委员会依法组建。

### 评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

## 评标

### 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

### 评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

### 拒绝任何或所有投标的权利

### （1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### （2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

### 评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

### 如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理人提交。

# 六、授予合同

## 中标人的确定

### 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标人。

## 中标结果公告

### 采购代理人将按《投标资料表》规定公告中标结果。

## 询问、质疑和投诉

30.1 询问

投标人对采购活动事项（采购文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理人提出询问，采购人或采购代理人将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《招标公告》中“采购人、采购代理人的名称、地址和联系方式”。

30.1.1 询问书采用下述格式：

询问书

_____________________：

我们对_ （项目名称） _项目（采购文件编号：　 ）的采购活动有几个疑问，特提出如下：

1、

2、

…………

请贵中心尽快答复为盼。

询问人： （公章）

法定代表人：

地址：

电话：

邮编：

电子邮箱：

传真：

二○一×年×月×日

30.1.2 若询问导致招标文件的澄清与修改，按本须知第11条规定执行。

30.2 质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理人书面提出质疑。采购人或采购代理人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

30.2.1 投标人提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

30.2.2 质疑按以下联系方式向采购人或采购代理人提出：

采购代理人：广东华联建设投资管理股份有限公司	联系人：肖先生

地  址：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6楼	电  话：13922496876

传  真：020-83643125

30.2.3质疑书内容包括但不限于权益受损害的情况说明、原因及证据内容等，以下述格式提交:

质疑书

采购人或采购代理机构：

我公司依法参与了采购人于    年   月  日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标（成交）结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的采购文件/采购过程/中标（成交）结果损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

投标人： （盖章）       法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

年   月   日

  - 投诉

投标人对采购人或采购代理人的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向管理机构投诉。

31  中标通知书

### 31.1  中标结果公告发布的同时，采购代理人以书面形式向中标人发出依法确认的《中标通知书》；中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理人确认。

### 31.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

### 31.3  采购代理人在向中标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标人。

## 32 签订合同

### 32.1  中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

### 32.2  合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同书》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

## 33 履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

### 33.1  中标人在收到采购代理人的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。

### 33.2  如果中标人没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理人将有充分理由取消该中标决定，并不予退还其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理人可按本须知规定将合同授予下一个中标候选供应商，或重新招

### 33.3  ★履约保证金：合同价的10%。递交方式：现金转账或履约保函。

投标人须知附件1

招标评标细则

- 前言

1.为保证招标“公开、公平、公正”，根据国家有关工程建设招标投标的法律、法规和方针、政策，结合该工程施工特点，制定本评标细则，实行评标的规范化、标准化、科学化。

2.本评标细则仅适用于本次招标工程。

3.评委专家组成按有关规定执行。

4. 评标专家组的组成：在采购代理专家库中选定，人数为5人，对投标文件进行评审。

5. 评标程序：

5.1首先对投标文件进行符合性审查。专家以少数服从多数的原则。

5.2通过符合性审查的投标文件才进行下一步的评分。对其施工组织设计和报价进行评分。

5.3施工组织设计得分、报价得分总和为投标单位的综合得分，评标委员会按综合得分由高到底推荐第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。最后出具评标报告。

6.采购人不对评标结果向投标单位作任何解释。

二、综合评分表

| 1 | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计得分：60分 投标报价得分：40分 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| 施工组织设计 （60分） | 施工方案的完整性、合理性 | 优：（7-10]分；良：（4-7]分 中：（1-4]分；差：[0-1]分 |
|  | 文明、安全施工措施 | 优：（7-10]分；良：（4-7]分 中：（1-4]分；差：[0-1]分 |
|  | 工期保障 | 优：（7-10]分；良：（4-7]分 中：（1-4]分；差：[0-1]分 |
|  | 质量保证措施 | 优：（7-10]分；良：（4-7]分 中：（1-4]分；差：[0-1]分 |
|  | 项目组织架构 | 优：（7-10]分；良：（4-7]分 中：（1-4]分；差：[0-1]分 |
|  | 对施工过程的合理化建议 | 优：（7-10]分；良：（4-7]分 中：（1-4]分；差：[0-1]分 |
|  | 说明：评委的评分须去掉一名最高分和一名最低分后，计算算术平均值。 |
| 投标报价（40分） | 1、采购预算价为上限价，低于或等于上限价为有效报价。为保证项目质量，投标人的投标报价低于预算金额85%时，须对报价合理性及成本构成作书面说明。如未能作出合理说明，将被视为低于成本报价而投标无效。 2、评标基准价计算方法：有效报价大于等于8家时，去掉两家最高报价和一家最低报价后平均，作为评标基准价，有效报价4-7家时，去掉一家最高报价和一家最低报价后平均，作为评标基准价，有效报价等于3家时，取平均值作为评标基准价。 报价评审：当投标人投标价等于评标基准价时，得分为40分；当投标人投标价低于或高于评标基准价时，按每低或每高评标基准价一个百分点扣0.5分的比例扣减分。 |

说明：

1、评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、定 标

定标：施工组织设计得分、报价得分总和为投标单位的综合得分，评标委员会按综合得分由高到底推荐第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

投标人须知附件2：

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

内 容

一、 说明

采购人名称：广州地理研究所

“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

二、 招标文件

地址：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6楼 联系人：肖先生 电话：13922496876 传真：020-83643125

本招标项目是否召开答疑会：否。

工 期：90 个日历天

三、 投标文件的编制

投标价是否唯一：是。

投标人应用Office中文版软件制作投标文件。

（1）本次招标是否允许联合体参加投标：否。 （2）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。

投标保证金金额（人民币）：30000元

本招标项目是否需交纳履约保证金：否；

投标文件应在投标截止日后 60 天内有效。

投标文件正本一份，副本 四 份。

本次招标不允许投标人提交备选方案。

四、 投标文件的递交

投标文件递交时间：见招标公告； 投标截止时间：见招标公告； 投标文件送达地点为：见招标公告

五、评标与开标

开标时间：见招标公告 开标地点：见招标公告

六、 授予合同

招标结果公告媒体： 广东华联建设投资管理股份有限公司：http://www.gdhlzj.com。

附表一：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 投标人 | 投标担保已按要求递交 | 是否已按投标文件格式要求制作文件并按要求签字盖章 | 投标报价没有超出本项目采购预算 | 投标报价是固定的且是唯一的 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：满足要求的打“○”、不满足要求的打“×”。结论为通过和不通过。 （本页不够，可加页）

第三部分

用 户 需 求

1项目基本情况

  - 广州地理研究所办公楼维修改造项目（具体见工程量清单和施工图）。

  - 投标人需根据初步设计文件进行深化设计并实施。

- 招标范围

  - 本工程的所有项目

  - 提供完整的工程档案。

  - 项目质保（不少于2年）。

- 项目具体要求

  - 项目主要工作内容，包括但不限于：

    - 主要包括：广州地理研究所办公楼维修改造项目（具体见工程量清单和施工图）。

    - 工程量清单

详见另册

  - 投资控制要求

    - 投标人报价不得高于本项目预算限额；为保证项目质量，投标人的投标报价低于预算金额85%时，须对报价合理性及成本构成作书面说明。如未能作出合理说明，将被视为低于成本报价而投标无效。中标报价即为合同价；中标人必须严格按合同价进行深化设计；并在报价范围内完成深化设计及实施。

  - 造价大包干。

  - 工程管理要求

    - 中标人负责施工现场的安全、保安和文明生产管理。

    - 中标人负责图纸资料管理和报批

    - 中标人负责工程实施过程中产生的技术资料和图纸的归档管理。

    - 中标人负责工程实施过程中产生的技术资料和图纸文件档案的移交。

    - 中标人负责相关项目报政府相关部门的审批。

- 工期要求

  - 工期：90日历天。

  - 如中标人无法满足要求，采购人有权将工作部分或全部划给有能力的第三人予以实施，中标人必须无条件服从。

- 承包方式

  - 施工总承包，包人工、包材料设备、包家具配饰、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包售后服务，进行造价大包干。

- 质量验收及质保

  - 本项目要求必须符合国家现行验收标准以及设计要求，一次验收合格。

  - 项目所用材料、技术与质量按国家有关规范及设计文件规定，施工中应严格执行。质量不合格者，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

  - 项目质保：不少于2年

- 采购人的配合内容

  - 在实施本项目过程中，采购人将根据项目实施的实际需要，提供必要的配合与支持，并根据合同的约定，履行采购人的合同义务。

  - 报价人在编制方案过程中或在合同履行过程中，认为需要采购人提供配合的，应文列明并进行说明，说明内容包括配合的具体内容或工作内容。

  - 采购人仅提供电源接驳点，具体位置以现场为准。

第四部分

合 同 条 款

工程编号：

合同编号：

广东省建设工程

标准施工合同

2009年版

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分  协议书

发包人:（全称）    广州地理研究所

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广州地理研究所办公楼维修改造项目

工程地点：广州市先烈中路100号之一

工程内容：

工程规模：

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：施工总承包，包人工、包材料设备、包家具配饰、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包售后服务，进行造价大包干。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：90天。

拟从　　年　　月　　日开始施工，至　　年　　月　　日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同总价（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　；

（小写））　　　　　　　　　　　　　　　　。

项目单价：√详见承包人的投标报价书（招标工程）

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2016年　　月　　日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于　　　　　　　　　生效。

发包人:（公章）                         承包人:（公章）

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

邮政编码：                              邮政编码：

电子邮箱:                               电子邮箱:

第二部分  通用条款

通用条款按《广东省建设工程标准施工合同》（2009版）执行。

第三部分  专用条款

1．定义

1.53  所采用的书面形式包括：

√ 文书；

2．合同文件及解释

2.2（10）投标文件及其附件

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 适用标准、规范的名称：按设计图纸标准。

5．施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：招标开始时

(2)施工设计图纸提供的数量：施工图纸1套

6．通讯联络

6.2	各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)	各方通讯地址和收件人：

发包人：      通讯地址： 	收件人：	邮政编码：

承包人：      通讯地址： 	收件人：	邮政编码：

监理单位：    通讯地址： 	收件人：	邮政编码：

造价咨询单位：通讯地址： 	收件人：	邮政编码：

(2)  视为送达的其他方式：

7．工程分包

7.5	(1)  指定分包工程：不允许分包

13．交通运输

13.1 道路通行权和场外设施的约定：全部由中标人负责

13.2 场外施工道路的约定：全部由中标人负责

13.4 超大件和超重件运输的约定：全部由中标人负责

14．专项批准事件的签认

14.2  (1)专项批准事件的监理工程师：

具体人选：       印章样式：         签字样式：        授权范围：

(2)专项批准事件的造价工程师

具体人选：       印章样式：         签字样式：        授权范围：

(3)专项批准事件的建造师的：

具体人选：       印章样式：         签字样式：        授权范围：

19．发包人

19.2发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：

(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：

(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：

(4) 提供有关资料的时间：

(5) 办理有关所需证件的约定：

(6) 现场交验的时间：

(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：

(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：

(9)	协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物 保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：

(10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：

委托给承包人负责的部分工作有：

19.3提供施工场地的时间：

19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1)	提供的时间：招标开始时间

(2)	提供的份数：1份

19.5支付期及支付方式的约定

(1)工程价款支付期限

□按合同专用条款规定期限支付。

√ 其他。

1)合同签订生效后7天内，甲方向乙方支付合同价的20％；

2)工程形象进度达到30％时，甲方向乙方支付合同价的20％；

3)工程形象进度达到70%时，甲方向乙方支付合同价的25％；

4)工程验收达到质量要求并结算审核完毕后7天内，甲方向乙方支付结算款，累计支付至结算价的95%；

5)项目从验收之日起进入质保期，免费质保期为两年。自质保期满之日起15个工作日内，扣减质保期内应由乙方承担维保而实际由甲方代为维保或甲方代为支付的维保费用后，向乙方支付项目结算余款。

(2)	工程价款支付方式

□  按协议书所注明的银行帐号转帐。

□  支票支付。

□  其他方式：

20．承包人

20.2承包人完成下列工作的约定

（1）由于是修缮工程，对保留使用的建筑物包括消防设施、门窗、地面、天花等应进行保护，如有损坏须进行修复。

（2）不允许施工人员留宿施工现场。

（3）施工时间按照广州市有关规定执行，尽可能减少对办公场所人员办公的影响。

（4）须遵守先烈中路100号大院的管理规定。

（5）施工单位对施工人员进行严格的管理，保护施工场地的安全和防盗。

（6）建筑淤泥、垃圾等需及时清理。

20.4承包人完成设计的约定

(1) 承包人负责的设计有：

(2) 承包人提交设计图纸的时间：

22．发包人代表

22.1	发包人代表及其权力的限制

(1)  发包人任命（	）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                      邮政编码：

联系电话：                      传真号码：

(2)	发包人对发包人代表权力做如下限制：

23．监理工程师

23.1	负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1)  监理单位：                     法定代表人：

(2)  任命（       ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                     邮政编码：

联系电话：                     传真号码：

23.3	（11）需要发包人批准的其他事项：

24．造价工程师

24.1	负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1)  造价咨询单位：                 法定代表人：

(2)  任命（       ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：                      邮政编码：

联系电话：                      传真号码：

24.3（4）需要发包人批准的其他事项：

25．承包人代表

25.1	承包人任命（       ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                       邮政编码：

联系电话：                       传真号码：

28．工程担保

28.1承包人提供履约担保的约定:

(1)履约担保的金额：（大写）：　　　　　　　（小写：　　　　　　　）

(2)提供履约担保的时间：

√  签订本合同时。

□ 其他时间：

(3)出具履约担保的银行：

28.2履约担保退还时间的约定：

28.4发包人提供支付担保的约定

(1) 支付担保的金额：（大写）：　　　　　　　（小写：　　　　　　　）

(2) 提供支付担保的时间

□签订本合同时。

□其他时间：

(3)出具支付担保的银行：

28.5履约担保退还时间的约定：

28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：见履约保函

31．不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：

32．保险

32.1发包人委托承包人办理保险事项有：

□合同通用条款第 31.1 款的第（1）项；

□合同通用条款第 31.1 款的第（2）项；

□合同通用条款第 31.1 款的第（3）项；

□合同通用条款第 31.1 款的第（4）项。

32.8担保内容和责任等事项的约定：

33．进度计划和报告

33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：

34．开工

34.2监理工程师在本合同签订后的（	）内签发开工令。

□按合同通用条款规定的 42 天。

□其他时间：

35．暂停施工和复工

35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

36．工期及工期延误

36.1合同工程的工期约定为（  ）天。

如遇特殊情况，经招标人书面同意后可适当顺延。由于中标人原因导致工期拖延的，工期每超过1天，扣罚合同总价3‰作为罚金。

38．提前竣工

38.1计划竣工日期：

42．质量目标

42.1工程质量标准：合格

45．安全文明施工与环境保护

45.1安全文明施工的内容：

45.5治安管理的约定：

46．测量放线

46.1施工控制网资料提交的时间：

46.4测量放线误差的约定：

48．发包人供应材料和工程设备

48.1发包人是否供应材料设备

√  发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□  发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：

49．承包人采购材料和工程设备

49.1承包人采购的材料和工程设备：

49.2承包人供货与清点要求：

49.8发包人指定的生产厂家或供应商：

50．材料和工程设备的检验试验

50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点：

51．施工设备和临时设施

51.2发包人提供的施工设备和临时设施：

53．隐蔽工程和中间验收

53.1中间验收部位有：

55．工程试车

55.1是否需要试车

√不需要试车的，本条不适用。

56．工程变更

56.4承包人提出合理建议应得的奖励：

58．竣工验收

58.10单位工程和工程部位的验收

□ 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□ 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

(1)　　　　　　　（工程名称）工程，计划竣工时间为　　　，

其范围包括：

(2)　　　　　　　（工程名称）工程，计划竣工时间为　　　，

其范围包括：

58.11合同工程需在施工期运行的约定：

59．缺陷责任与质量保修

59.6缺陷责任期的约定：

59.8工程质量保修的约定：

63．暂列金额

63.1合同工程的暂列金额为　　　元。

65．暂估价

65.3非招标专业工程的暂估价金额为　　　元。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1	提前竣工奖的约定：

√ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

66.2	误期赔偿费的约定：

(1)	每日历天应赔付额度为    元。

(2)	误期赔偿费最高限额是    元。

67．优质优价奖

67.1优质优价奖的约定：

√ 没约定优质优价奖的，本款不适用；

□ 约定优质优价奖的等级：

68．合同价款的约定与调整

68.2	合同价款的调整因素包括：

□ 工程量的偏差；

□ 工程变更；

□ 物价及后继法律法规的变化；

□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□ 工程造价管理机构发布的造价调整；

□ 其他调整因素：

72．工程变更事件

72.4工程变更，导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：

73．工程量的偏差事件

73.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：

73.3工程量的偏差，导致措施项目费、规费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：

75．现场签证事件

75.3现场签证报告确认约定的时间：

76．物价涨落事件

76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

√合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

78．支付事项

78.2计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□ 其他为                                。

79．预付款

79.1	预付款的约定

□  没约定预付款的，本款不适用。

√  约定预付款的，预付款的金额为合同价款的20%，支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。

79.2预付款支付申请的约定：

(1) 签订合同后7个日历日内支付合同的20%的预付款

80．安全文明施工费

80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1)	安全文明施工的内容和范围

□ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ 合同双方的其他要求：

(2)	安全文明施工费的总金额为　　　元。

80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

□ 按合同通用条款的规定。

□ 其他：

81．进度款

81.1	支付期间

□ 以月为单位。

□ 以季度为单位，具体为：

√ 以形象进度为准，具体为：

1)合同签订生效后7天内，甲方向乙方支付合同价的20％；

2)工程形象进度达到30％时，甲方向乙方支付合同价的20％；

3)工程形象进度达到70%时，甲方向乙方支付合同价的25％；

4)工程验收达到质量要求并结算审核完毕后7天内，甲方向乙方支付结算款，累计支付至结算价的95%；

5)项目从验收之日起进入质保期，免费质保期为两年。自质保期满之日起15个工作日内，扣减质保期内应由乙方承担维保而实际由甲方代为维保或甲方代为支付的维保费用后，向乙方支付项目结算余款。

√ 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

81.2期中付款的最低限额为        元。

82．竣工结算与结算款

82.1	结算的程序和时限：

□ 按合同通用条款的规定办理。

□ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

84．质量保证金

84.2质量保证金的金额及扣留

(1)  质量保证金的金额

□  按合同通用条款的规定，即按合同价款的 3％。

√  其他为：按结算款的 5％。

84.3	质量保证金的返还时间：本项目连续安全使用贰年后

85．最终清算付款

85.1最终结清申请报告

提交份数：1份

提交期限：本项目连续安全使用贰年后

86．合同争议

86.4	争议调解或认定机构

√  按合同通用条款的规定。

□  不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

91．保密要求

91.1	提供保密信息的期限：

94．合同份数

94.1	提供合同文本

√  按合同通用条款的规定，由发包人提供。

94.2	合同副本的份数（陆），其中发包人（叁）份，承包人（叁）份。

第四部分  附件

附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

- 质量保修期

2.1质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

- 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

- 屋面防水工程、由防水要求的卫生间、房建和外墙的防渗漏工程为    年；

- 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    年；

- 供热、供冷系统工程为    个采暖期、供冷期；

- 装饰装修工程为    年；

- 其他项目                      。

- 质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

- 质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84款赋予的规定一致。

- 其他

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3本质量保证书，自双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发包人：（公章）                 承包人：（公章）

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

联系电话：                       联系电话：

年   月   日                        年   月   日

附件二

廉政合同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

- 发包人义务

2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女在安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6发包人及其工作人员（含其配偶子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 承包人义务

3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3承包人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 违约责任

4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1至3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事现任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

- 合同法律效力

本合同作为          （工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

- 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

- 合同份数

本合同一式六份，合同双方当事人各执三份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发包人：（公章）                 承包人：（公章）

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

联系电话：                       联系电话：

年   月   日                        年   月   日

# 第五部分

# 投 标 文 件 格 式

# 法定代表人证明书及授权委托书

（格式自拟）

2、投标单位一般情况表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号： |
| 8 | 主营范围 １、 ２、 ３、 ４、 … … |

3、资格声明

致:广州地理研究所

为响应你方组织的                                 采购项目的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  投标人   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理人的投标人，提供“用户需求书”中全部的服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .

授权代表（签字或盖章）：

4、承诺书

致：广州地理研究所

我方对广东省政府采购  （项目名称）  的服务的招标文件所有的内容完全明了。对招标文件第四部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。

我方在此承诺，如获中标，保证按第四部分《合同书》中的条款与采购人签订合同。

如我方无法满足要求，采购人有权将工作部分或全部划给有能力的第三人予以实施，我方无条件服从。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

# 投标人授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

5、同意采购文件条款声明

致: 广州地理研究所

为响应你方组织的广州地理研究所办公楼维修改造项目采购项目的招标[采购编号为：     ]，我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

特此声明。

投标人（公章）：                       .

授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、投标保函或投标保证金汇款凭证、基本开户许可证

7、拟投入组织机构人员配备表

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 职 称 | 证 号 | 拟在本合同任职 | 人数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8、施工组织设计方案

9、投标报价书

广州地理研究所办公楼维修改造项目

工 程 量 清 单 报 价 表

投标人：                               （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

编制时间：

工程投标总报价表

招标单位：

工程名称：

投标总价（大写）：

（小写）：                          元

其中安全防护、文明施工措施费

（大写）：

（小写）：                           元

本工程“投标总价”由    项单位工程投标报价组成，分别如下：

| 序号 | 单位工程名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 汇 总 |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

日    期：

10、投标人的其他资料（如有）