UDC

中华人民共和国行业标准CJJ

CJJ ×××-201X

P 备案号J ××-201X

桥梁悬臂浇筑施工技术规程

Technical specification for cast-in-place

cantilever method of bridge

（征求意见稿）

201X-××-××发布                   201X-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部发布

前    言

根据住房与城乡建设部《关于印发〈2015年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2014]189号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 挂篮设计与构造；5. 挂篮制作、安装与拆除；6. 挂篮使用；7. 主梁施工；8. 施工监控；9. 质量验收；10. 安全与环境保护。

本规程由住房与城乡建设部负责管理和对标准强制性条文的解释，由上海建工四建集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海建工四建集团有限公司（地址：上海市桂林路928号，邮政编码：201103，Email：sj_kjb@163.com）。

| 本规程主编单位： | 上海建工四建集团有限公司 龙元建设集团股份有限公司 |
| --- | --- |
| 本规程参编单位： | 湖南中铁五新钢模有限责任公司 上海市基础工程集团有限公司 同济大学 上海城建市政工程（集团）有限公司 浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司 上海市建设安全协会 上海市建设机械检测中心有限公司 山东临沂市政工程有限公司 上海市城市建设设计研究总院 中南大学 |
| 本规程主要起草人员： |  |
| 本规程主要审查人员： |  |

目次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  挂篮设计与构造	5

4.1  一般规定	5

4.2  荷载及组合	5

4.3  材料要求	6

4.4  承重系统	7

4.5  锚固悬吊系统	7

4.6  走行系统	8

4.7  模板及作业平台系统	9

5  挂篮制作、安装与拆除	10

5.1  一般规定	10

5.2  挂篮制作	10

5.3  挂篮预拼装	12

5.4  挂篮安装	12

5.5  挂篮拆除	14

6  挂篮使用	16

6.1  一般规定	16

6.2  挂篮检验	16

6.3  荷载试验	16

6.4  挂篮前移	17

6.5  挂篮就位	17

6.6  挂篮维护	18

6.7  改制挂篮的使用	18

7  主梁施工	20

7.1  一般规定	20

7.2  混凝土工程	20

7.3  墩顶梁段施工	21

7.4  悬臂节段施工	22

7.5  边跨现浇段施工	23

7.6  合龙施工	24

8  施工监控	26

8.1  一般规定	26

8.2  实施	26

8.3  控制精度	27

9  质量验收	28

10  安全与环境保护	30

本规程用词说明	31

引用标准名录	32

附：条文说明	33

- 总    则

    - 为在桥梁悬臂浇筑施工中贯彻执行国家安全生产的方针和政策，做到安全生产、技术先进、经济合理、方便适用，制定本规程。

    - 本规程适用于连续梁（刚构）桥悬臂浇筑的施工。

    - 桥梁悬臂浇筑施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术    语

    - 悬臂浇筑法    cast-in-place cantilever method

在以桥墩为中心的顺桥向两侧，采用专用设备平衡地逐段向跨中浇筑混凝土梁体，并逐段施加预应力的施工方法。

    - 挂篮    movable suspended scaffolding

采用悬臂法浇筑混凝土梁体时，用于承受梁体自重及施工荷载，能逐段向前移动、经特殊设计的主要工艺设备。主要组成部分有承重系统、锚固系统、悬吊系统、走行系统、模板及作业平台系统等。

    - 承重系统    bearing system

挂篮的主要受力构件，一般由主桁架、底篮、销轴、竖向平联桁架、前上横梁等部分组成。

    - 锚固系统    anchor system

承重系统的自锚平衡装置，一般由后锚压梁、后锚调整梁、后锚压杆、螺母、垫块等部分组成。

    - 悬吊系统    suspension system

主要用于悬吊挂篮底篮、模板系统并调整其标高。一般由吊杆、吊杆垫梁、吊杆调整梁、内外滑梁和吊具等部分组成。

    - 走行系统    walk system

控制挂篮移动的装置，一般由走行轨道、顶推装置、前支座、反扣轮、轨道压梁、轨道垫梁等部分组成。

    - 托架    corbel

墩顶梁段及附近梁段施工时，利用墩身预埋件与钢构件拼制联结而成的支架。

    - 支架    falsework

墩顶梁段及附近梁段施工时，根据墩（台）高度、承台型式和地形情况分别支承在地面上、承台上的用型钢或万能杆件等拼制的支架。

    - 联体挂篮    conjoined rhombic suspension

因墩顶梁段长度较小，挂篮无法按正常结构拼装时，将两台挂篮主桁通过附加杆件联为一体的拼装方式。

    - 加强背架    reinforced framework

设置于模板背面，用于支撑模板和增加模板刚度的桁架式钢结构。

    - 荷载试验    load test

为确保挂篮受力安全，在挂篮拼装完成后、使用前对其进行预压加载的试验，同时可以消除挂篮制作时残留的非弹性变形。

- 基 本 规 定

    - 悬臂浇筑施工前，施工单位应根据招投标文件、施工合同、设计文件、相关技术标准的要求以及施工组织设计，结合全桥每一墩台的高度及周围地形、地质、水文、交通等条件，编制专项施工方案，并应进行现场技术交底。

    - 挂篮进行结构设计时，构件应按承受最不利荷载的原则对施工中各工况进行强度、刚度和稳定性验算。

    - 挂篮使用前，应对制作及安装质量进行全面检查，并应按照设计要求进行荷载试验，荷载不得小于1.2倍最大施工荷载。

    - 挂篮前移时，应按设计要求完成节段纵向预应力筋张拉。

    - 连续梁悬臂浇筑施工前，应将墩顶梁段与桥墩临时固结。连续刚构应通过计算确定是否采用临时固结措施。

    - 施工中采用的托架、支架及吊架等应经过设计计算，并应具有足够的强度、刚度和稳定性，托架、支架及吊架的长度和宽度等应满足模板安装和施工操作要求。

    - 大桥悬臂浇筑施工过程中，应进行施工监控。

    - 悬臂浇筑施工应平衡地进行，两端悬臂上荷载的实际不平衡偏差不得超过设计规定值。

- 挂篮设计与构造

  - 一 般 规 定

    - 挂篮结构设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定。

    - 挂篮的最大变形（包括吊带变形的总和）应不大于20mm。

    - 挂篮设计计算时各构件容许挠度值不得超过表4.1.3规定。

# 表4.1.3  挂篮构件容许挠度值

| 结构类型 | 容许挠度值 |
| --- | --- |
| 结构表面外露的模板 | L/400 |
| 结构表面隐蔽的模板 | L/250 |
| 承载后挠曲的杆件 | 承载 | L/400 |
|  | 空载 | L/250 |

# 注：L为构件计算跨度。

    - 挂篮在浇筑混凝土状态和行走时的抗倾覆安全系数、自锚固系统的安全系数均不得小于2。

    - 挂篮与最重悬臂梁段混凝土的重量比宜在0.3～0.5之间，且挂篮的总重量应控制在桥梁设计规定的限重之内。

    - 挂篮几何尺寸应考虑施工现场的空间限制，并应满足梁段现场施工作业的需要。纵向应能满足在墩顶梁上放置两台挂篮。

  - 荷载及组合

    - 挂篮设计应考虑下列荷载，并应按表4.2.3的规定进行荷载效应组合。

a — 混凝土自重；

b — 挂篮、模板、作业平台自重；

c — 施工人群机具荷载，取值2.5；

d — 振捣混凝土产生的振动荷载(作用范围在有效压头高度之内)，对水平面模板为2.0；对垂直面模板为4.0；

e — 新浇筑混凝土对模板侧面的压力，取值可按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定计算；

f — 混凝土入模时产生的水平方向冲击荷载2.0；

g — 其它可能产生的荷载，如风荷载等。风载荷计算取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。

    - 挂篮设计计算时荷载系数取值应符合下列规定：

      - 混凝土自重分项系数应取1.2；

      - 挂篮、模板、作业平台自重分项系数应取1.2；

      - 施工人群机具荷载分项系数应取1.4；

      - 振捣混凝土产生的振动荷载分项系数应取1.4；

      - 新浇筑混凝土对模板侧面的压力分项系数应取1.4；

      - 混凝土入模时产生的水平方向冲击荷载分项系数应取1.4；

      - 其它可能产生的荷载，如风荷载、冬季保温设施荷载等分项系数应取1.4；

      - 挂篮刚度验算时，荷载分项系数均应取1.0；

      - 挂篮行走冲击系数取1.3。

    - 挂篮设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载，按照承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，并应取各自的最不利的组合进行设计，其计算荷载效应组合见表4.2.3。

# 表4.2.3  挂篮设计计算荷载效应组合表

| 项目 | 强度、稳定性计算 | 刚度验算 |
| --- | --- | --- |
| 挂篮构件 | 1.2*a+1.2*b+1.4*c+1.4*d+1.4*g | a+b+g |
| 作业平台 | 1.4*c+1.4*g | c+g |
| 侧模板 | 1.4*e+1.4*f | e+f |
| 底模板 | 1.2*a+1.2*b+1.4*c+1.4*d | a+b |
| 挂篮行走 | 1.2*1.3*b+1.4*g | b+g |

  - 材 料 要 求

    - 挂篮各构件钢材宜选用Q235、Q345、Q390和Q420钢，其性能应符合现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699、《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号钢材时，应符合相应标准的规定。

    - 挂篮设计时常用材料的强度设计值应满足现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。钢材选用时应考虑挂篮工作环境温度对钢材性能的影响，并应满足现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定；精轧螺纹钢强度设计值应按表4.3.2取值。

# 表4.3.2  精轧螺纹钢强度设计值（）

| 钢材 | 抗拉 | 抗压、抗弯 | 抗剪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牌号/级别 | 厚度或直径 |  |  |  |
| PSB785 | — | 670 | — | — |
| PSB830 | — | 705 | — | — |
| PSB930 | — | 790 | — | — |

    - 前后吊杆、后锚吊杆、斜拉吊杆均宜采用16锰钢，当采用预应力精轧螺纹钢时，应全部配置锚垫板、套双螺母保险。

  - 承 重 系 统

    - 挂篮承重系统宜由主桁架、底篮、销轴、竖向平联桁架、前上横梁等部分组成，主桁架结构形式应采用菱形或三角形结构。

    - 采用联体挂篮施工首节悬臂梁段时，应对挂篮联体结构强度、刚度及稳定性进行设计计算。

    - 挂篮主桁架前支点与主桁架间、主桁架各杆件间应采用销轴装配，销孔与销轴间隙不宜大于2mm，销轴端部应有防脱落机构。

    - 在施工承载状态下，挂篮主桁架前支点设计位置应位于梁体腹板上方，挂篮主桁架前支点中心距离梁端不宜小于500mm。

    - 底篮横梁上吊点位置宜设置为可调节形式。

  - 锚固悬吊系统

    - 挂篮主要承重吊杆宜采用钢吊带，钢吊带间应采用夹板方式进行连接且连接件应具有防松脱措施（图4.5.1）。

图4.5.1  钢吊带连接节点详图

1—钢吊带；2—夹板；3—连接件；4—紧固件

    - 当采用精轧螺纹钢筋做吊杆或锚杆使用时，应符合下列规定：

      - 其质量应符合现行国家标准《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定；

      - 吊杆应按只承受轴向荷载进行设计计算，使用时不得弯曲受力；

      - 精轧螺纹钢筋安全系数不得小于2.5。

    - 锚固于斜面或曲面位置上的吊杆或锚杆应设置钢制斜垫块保证吊杆或锚杆的垂直受力。

  - 走 行 系 统

    - 挂篮走行系统宜由走行轨道、前滑座、后反扣装置等组成（图4.6.1）。

图4.6.1  挂篮走行系统

1—走行轨道；2—前滑座；3—后反扣装置

    - 挂篮走行轨道应减少分段，宜采用整体式轨道。

    - 位于弯道上的连续梁采用挂篮施工时，其挂篮走行系统设计应满足挂篮横向位置调整需要。

    - 走行轨道的锚固应符合下列规定：

      - 当梁体竖向预应力筋竖直设置时，挂篮走行轨道可采用接长梁体竖向预应力筋的方式进行锚固；

      - 当梁体竖向预应力筋非竖直设置或采用钢绞线时，挂篮走行轨道不能利用竖向预应力筋进行锚固，宜采用预埋件进行轨道锚固；

      - 挂篮走行时，后反扣装置的前后均应设置轨道锚固点，并应保证相邻两锚点间距不得大于1m。

    - 挂篮走行轨道前进方向的前端应设置限位保险装置，防止挂篮走行时滑出轨道。

    - 前滑座与轨道接触部位宜采用滚轮结构，并应设置滚轮止动装置。

    - 后反扣装置与轨道接触部位宜采用滚轮结构，且应满足各个滚轮均衡承载。

    - 挂篮行走时，应设置防倾覆保险、底篮防坠落保险及防滑移保险。

  - 模板及作业平台系统

    - 挂篮模板宜采用钢模板，外侧模、底模应减少分块。

    - 模板结构应经过设计计算，具有足够强度、刚度及稳定性，同时应便于制作、运输、安装及维护。

    - 模板结构形式和几何尺寸应能满足各梁段长度及梁体截面形状变化需要。

    - 模板与已浇梁段混凝土间应搭接紧密，搭接长度不宜小于100mm。

    - 端模与侧模间宜采用侧模夹端模的连接形式。

    - 外侧模加强背架宜采用桁架结构形式，其分节位置与模板分节位置不宜设置于同一断面上。

    - 挂篮模板与挂篮杆件间应连接可靠。

    - 作业平台步行板宽度不应小于600mm，护栏净高度不应低于1100mm。

    - 各作业平台间宜设置专用爬梯或通道进行连通。

- 挂篮制作、安装与拆除

  - 一 般 规 定

    - 挂篮制作、安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755的规定。

    - 挂篮结构设计中要求全熔透的对接和角接焊接质量应满足二级焊缝要求，其他构件焊接质量应满足三级焊缝要求。焊缝质量的检测应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB/T 50205、《钢结构焊接规范》GB 50661及《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB/T 11345的规定。

    - 挂篮安装与拆除作业应对称进行。

    - 遇雷雨、大雾或6级以上大风等恶劣天气时，严禁进行挂篮安装与拆除作业。

    - 挂篮安装与拆除前应编制专项作业指导书，并应对相关作业人员进行交底，操作过程中必须遵循相关安全操作规程。

  - 挂 篮 制 作

    - 挂篮零部件宜在厂内制作，试装合格后出厂。

    - 挂篮承重系统各构件原材料不宜进行拼接，当采用拼接时，母材同一断面上严禁出现两条及以上焊缝接头，接缝错开位置长度不得小于500mm。下列构件严禁进行对焊拼接：

      - 主桁架斜拉杆或斜拉钢带；

      - 吊挂系统钢吊带；

      - 其他承受拉伸荷载的重要构件。

    - 承重钢带下料时，钢带承载方向应与板材轧制方向一致。

    - 承重钢带采用热切割方式下料时，单边预留不应小于1.5mm余量进行刨(铣)边处理，消除热影响区域。

    - 构件加工时不宜采用手工气割。

    - 所有孔眼均应采用钻（镗）孔，不得气割成孔，孔壁及销轴表面粗糙度应按照设计要求执行，设计无要求时不应大于12.5。

    - 孔的同轴度和位置尺寸应符合设计要求，各杆件、节点宜对装后整体钻孔或镗孔成型。

    - 加工螺栓群连接孔时，宜制作标准样板进行配钻或采用数控机床加工。

    - 具有转动特征的装配组件，装配后应检查转动是否顺畅，有润滑要求的组件需加注润滑剂。

    - 承重系统主要结构件的尺寸允许偏差及测量方法应符合表5.2.10的要求。

# 表5.2.10  承重系统主要结构件的尺寸允许偏差及测量方法

| 构件名称 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主桁杆件 | 杆件孔中心距 | ±3.0 | 用钢卷尺测量 |
|  | 孔径 | 直径 | 0～+1.0 | 用游标卡尺测量 |
|  |  | 圆度 | 2.0 | 用游标卡尺测量 |
|  | 全长L | ±10.0 | 用钢卷尺测量 |
|  | 杆件截面对角线 | ≤5.0 | 用钢尺测量 |
|  | 杆件焊接后直线度 | ≤l/1000 | 用拉线和钢尺检查 |
| 主桁节点箱 | 节点箱孔中心距 | ±1.5 | 用钢尺测量 |
|  | 孔径 | 直径 | 0～+1.0 | 用游标卡尺测量 |
|  |  | 圆度 | 2.0 | 用游标卡尺测量 |
|  | 四角不平度（1米范围） | 6.0 | 用1米直尺和塞尺测量 |
| 平联 | 全长L | ±10.0 | 用钢卷尺测量 |
|  | 弯曲变形 | ≤l/1000 | 用拉线和钢尺检查 |

    - 走行系统主要结构件的尺寸允许偏差及测量方法应符合表5.2.11的要求。

# 表5.2.11  走行系统主要结构件的尺寸允许偏差及测量方法

| 构件名称 | 项目 | 允许偏差（mm） | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前支座 | 连接法兰的孔中心距 | ±1.0 | 用钢尺测量 |
| 反扣轮组件 | 反扣轮轮壳之间间距 | ±2 | 钢卷尺 |
| 行走轨道 | 截面宽度b | ±3 | 钢卷尺测量两端、中部宽度 |
|  | 截面高度h | ±2 | 钢卷尺测量两端、中部宽度 |
|  | 腹板中心偏移 | 2 | 每1.5m测一次 |
|  | 弯曲矢高 | L/1000 | 每1.5m测一次 |
|  | 翼缘板垂直度△ | b/100,且不应大于3.0 | 每1.5m测一次 |
|  | 扭曲 | h/250,且不应大于5.0 | 测量两端、中部 |

    - 挂篮模板制作的尺寸允许偏差及测量方法应符合表5.2.12的要求。

# 表5.2.12  挂篮模板制作的允许偏差与检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板高度 | ±3.0 | 卷尺测量 |
| 2 | 模板长度 | -2.0 | 卷尺测量 |
| 3 | 模板板面对角线差 | ≤3.0 | 卷尺测量 |
| 4 | 板面平整度（1米范围） | 2.0 | 1m直尺及塞尺测量 |
| 5 | 相邻面板拼缝高低差 | ≤1.0 | 平尺及塞尺测量 |
| 6 | 相邻面板拼缝间隙 | ≤1.0 | 塞尺测量 |

    - 构件出厂前表面应做防腐涂装处理并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB/T 50205的规定。

  - 挂篮预拼装

    - 挂篮构件在制作完成后，需进行预拼装检验。

    - 预拼装前，单个构件应检查合格；当同类构件较多时，可选择一定数量的代表性构件进行预拼装。

    - 预拼装单元可根据场地条件、起重设备等因素选择合适的几何形态进行预拼装。

    - 构件应在自由状态下进行预拼装。

    - 在工厂制作的挂篮可采用计算机辅助模拟预拼装方法，模拟构件或单元的外形尺寸应与实物几何尺寸相同。

  - 挂 篮 安 装

    - 挂篮安装前应具备下列条件：

      - 墩顶节段纵向预应力管道压浆完毕；

      - 墩顶节段空间尺寸满足挂篮拼装设计需要；

      - 墩顶节段上挂篮安装所需预留孔、预埋件已正确设置；

      - 到场挂篮各构件种类和数量与设计相符；

      - 现场吊装设备满足挂篮各构件、组件吊装需要；

      - 挂篮安装人员已经过上岗前培训及交底；

      - 挂篮安装所需设计图纸资料已准备齐全；

      - 挂篮安装所需其他器具已准备齐全。

    - 挂篮安装应遵循先安装桥面上部构件后安装桥面下部构件的顺序，安装桥面下部构件时应确保桥面上部构件已锚固稳定。

    - 挂篮各构件宜在地面组装后再整体吊装至墩顶进行拼装。

    - 吊装构件前应计算确定构件重心，吊钩和构件理论重心应在同一竖直线上。

    - 整体吊装挂篮组拼构件时，应注意控制各吊点升降的同步性，防止造成构件变形。

    - 挂篮各构件安装过程中螺栓群的拧紧顺序应按照表5.4.6执行。

# 表5.4.6  连接螺栓拧紧顺序

| 节点型式 | 图 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 板式节点 接合部 |  | 从中部螺栓起顺次向两端螺栓紧固 |
| 箱型部件节点接合部 |  | A、B、C、D螺栓群的紧固，沿箭头方向进行 |
| H型钢 紧固顺序 |  | 按下列顺序紧固： 1、腹板连接板 2、上翼连接板 3、下翼连接板 各板按顺序号紧固 |

    - 挂篮承重系统安装应符合下列规定：

      - 各片主桁纵向应平齐，前后误差不应大于1cm；

      - 后锚点应受力均匀，锚固牢靠；

      - 前支点、前吊点应支垫稳固；

      - 前支点的工作平台、安全通道等构件间应紧固牢靠；

      - 防护结构应安装牢固。

    - 挂篮悬吊系统安装应符合下列规定：

      - 底篮前、后吊点应受力均匀，锚固牢靠；

      - 内、外滑梁的吊挂锚固应牢靠；

      - 底篮纵梁应稳定牢固；

      - 底篮人行安全通道各构件应紧固牢靠；

      - 吊杆锚固螺母的外伸量应大于50mm。

    - 精轧螺纹钢作为吊杆或锚杆时，应采用塑料套管或其他绝缘材料对精轧螺纹钢进行包裹，防止精轧螺纹钢在使用过程中因电焊等原因造成损伤。

    - 精轧螺纹钢的接长应使用专用连接器。

    - 精轧螺纹钢作为承重吊杆使用时应只承受轴向拉伸力，同时吊杆两端应采用双螺母锁定。

    - 锚杆、吊杆安装完成后应进行预紧，确保各锚杆、吊杆均衡受力。

    - 挂篮走行轨道安装前应对桥面安装位置进行找平。轨道梁安装应顺直，轨道顶面高差应小于5mm，轨间距误差应小于5mm。

    - 挂篮模板系统安装应下列规定：

      - 内、外模板与梁体的外观尺寸应符合设计要求；

      - 模板拼接缝平整度应小于1mm；

      - 模板支架应支撑牢固；

      - 内模背楞、对拉螺杆等应锚固牢靠。

  - 挂 篮 拆 除

    - 挂篮拆除过程应遵循先装后拆、后装先拆的原则，严禁同时批量拆除构件。

    - 挂篮在最后施工节段位置原地拆除时应遵循以下步骤：

      - 拆除挂篮外模、内模及其承托系统；

      - 采用整体下放或分步拆除的方式拆除底篮；

      - 拆除主桁承重系统；

      - 拆除走行系统。

    - 挂篮从最后浇筑节段位置后退至预定位置再进行拆除前，应确定挂篮在已浇筑节段混凝土上的锚固装置已全部拆除。挂篮后退过程中不得与其他结构相碰。

    - 挂篮各构件拆除过程中应慢拆慢放，并应采取临时稳固措施防止构件失稳。

    - 挂篮各构件拆除过程中，出现卡滞或其他无法正常拆解的情况时，严禁强行拆解，应分析原因后采取措施妥善处理。

    - 多个构件连接时应分步进行拆除，并应在拆除过程中注意观察构件的稳定状态，严禁同步拆除同一构件的所有连接。

    - 构件拆解前应确认已无荷载作用其上。

- 挂 篮 使 用

  - 一 般 规 定

    - 挂篮施工前应编制挂篮安全使用操作规程或作业指导书。

    - 新制挂篮使用前，应有相关材质证明书、质检报告及产品合格证。

    - 挂篮安装完成后，必须对挂篮后锚固装置、支点、吊杆等进行检查，确保其受力符合设计要求。

    - 严禁在挂篮斜拉带、各类吊杆上进行电焊作业或烧伤斜拉带及吊杆。

    - 顶升挂篮的千斤顶、提升挂篮的设备应完好，严禁超负荷工作。

  - 挂 篮 检 验

    - 挂篮安装完成后，应检验各构件安装是否符合设计要求，检查有无漏装、错装。

    - 挂篮构件间采用高强度螺栓连接的，螺栓预紧力应满足设计要求。

    - 挂篮构件间采用现场焊接方式进行连接的，焊缝质量应满足设计要求，不得出现假焊、漏焊等焊接缺陷。

    - 挂篮主桁架安装完成后，相邻主桁架间顶面相对高差不得大于10mm。

    - 挂篮安装完成后，吊杆、锚杆等应均衡预紧，严禁出现松弛现象。

    - 吊杆、锚杆及螺栓等连接锚固件应按要求安装垫板。

    - 采用改制挂篮悬臂浇筑时，应对挂篮主要承重构件的材质进行化学成分分析和物理力学性能检验，确保挂篮所用材料符合设计要求。

  - 荷 载 试 验

    - 挂篮组拼后，应全面检查安装质量，并对挂篮进行荷载试验。

    - 挂篮荷载试验的荷载应取悬臂浇筑最大节段重量的1.2倍，荷载分布宜与节段自重相一致，不得集中堆载。

    - 挂篮加载及卸载应分级进行。

    - 挂篮荷载试验过程中应同步测量挂篮变形。

    - 加载过程中，应详细记录加载时间、吨位及位置，重物应对称加载，并应及时进行观测，未经观测不得进行下一级加载。

    - 加载时应对挂篮进行检查，发现异常情况应立即停止加载，分析原因，采取相应措施。

    - 每级卸载完成后，均应待观察完成并做好记录后再卸至下一级荷载，同时应测量记录挂篮的变形恢复情况。

    - 测量完成后应及时整理挂篮变形数据，绘制挂篮各测点不同荷载下的变形曲线，分析挂篮非弹性变形。

  - 挂 篮 前 移

    - 挂篮在每次行走之前应对其主要构件进行检查，并应符合下列要求：

      - 挂篮后锚孔、吊杆孔的位置和尺寸准确；

      - 挂篮行走千斤顶、手拉葫芦等技术性能良好；

      - 各类保险装置设置完善。

    - 挂篮前后吊杆在调整完毕后，必须将荷载转移至支座上，不得由千斤顶长期受力来承受施工荷载。

    - 挂篮前移应先拆除模板支撑或拉杆，同步放松前后吊杆锚固，使模板脱离梁体。

    - 挂篮前移可采用千斤顶或手拉葫芦牵引，使挂篮结构、模板体系同步前移至下一节段位置，也可先移动挂篮，再移动模板。挂篮前移速度宜控制在每分钟5cm～10cm。

# 不同轨道梁上的挂篮主梁前移应保持同步，其不同步误差应小于挂篮设计规定的允许值。

# 挂篮前移时，测量人员应跟踪观测，及时调整挂篮行走轴线误差。

  - 挂 篮 就 位

# 挂篮前移就位后，应立即将后锚固点锁定，防止倾覆。

# 挂篮纵向定位，由行走机构控制完成，纵向定位误差应小于20mm。

# 挂篮横向调整，可在挂篮主承重桁架与桥面用手拉葫芦予以调整。在挂篮前移时应进行观测，随时纠正挂篮偏位，模板体系轴线偏差应不大于10mm。

# 挂篮就位后应同步均衡收紧吊杆，测量并调整模板位置及标高，并应核准中心位置及高程，校正中线。

# 挂篮施工应严格控制横向偏载，偏载值不宜超过挂篮设计规定的允许值。

# 挂篮就位后，进行悬臂浇筑前，应对挂篮进行检查，并应符合下列要求：

      - 后锚设备应连接牢固；

      - 前后吊杆及横梁应受力正常；

      - 各螺栓应确保拧紧。

  - 挂 篮 维 护

# 挂篮移动用的千斤顶、手拉葫芦、钢丝绳应定期检查，确保其技术性能良好。

# 挂篮各关键部位设置的保险装置、各销轴的保险销应定期检查，确保其处于完好状态。采用焊接连接的，应定期检查焊缝情况。

# 后锚杆应定期检查，发现螺纹受损、拉杆弯曲等情况应及时调换。

# 高强度拉杆在使用过程中应采取防火、防热及防腐蚀措施，避免电火花、电焊等触及。

  - 改制挂篮的使用

    - 挂篮现场改制使用应符合设计规定及本规程第5.2节的要求。挂篮主要承重构件应进行全面外观检查，缺陷部位应重新计算，并应确认使用的安全度。

    - 主要受力焊缝应进行磁粉或渗透检查，确认焊缝质量，避免因受力或疲劳产生焊缝裂纹。

    - 焊缝金属或母材的缺陷超过相应的质量验收标准时，可采用砂轮打磨、碳弧气刨、铲凿或机械等方法彻底清除。采用焊接修复前，应清洁修复区域的表面。

    - 焊缝缺陷修复应符合下列规定：

      - 焊缝焊瘤、凸起或余高过大，应采用砂轮或碳弧气刨清除过量的焊缝金属；

      - 焊缝凹陷、弧坑、咬边或焊缝尺寸不足等缺陷应进行补焊；

      - 焊缝未熔合、焊缝气孔或夹渣等，在完全清理缺陷后应进行补焊；

      - 焊缝或母材上裂纹应采用磁粉、渗透或其它无损检测方法确定裂纹的范围及深度。确认后应用砂轮打磨或碳弧气刨清除裂纹及其两端各50mm长的完好焊缝及母材，再重新进行补焊。

    - 同一部位缺陷的焊接返修次数不宜超过2次，结构受拉部位的返修不得超过2次。

    - 对改制挂篮各构件，应清理干净，重新进行防腐涂装。

    - 当作业环境温度低于-10℃或焊接作业区的相对湿度大于90%时，现场禁止焊接作业。

    - 当作用环境温度低于0℃且不低于-10℃时，应采取加热或防护措施，将焊接接头和焊接表面各方向大于或等于钢板厚度的2倍且不小于100mm范围内的母材，加热到规定的最低预热温度且不低于20℃后再施焊。

    - 如承重构件需通过焊接的方式进行加强、加长处理，焊接作业前应进行焊接工艺评定，并应按评定的焊接工艺参数进行焊接。

- 主 梁 施 工

  - 一 般 规 定

# 主梁施工应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF 50相关要求。

# 墩顶梁段施工前，应对临时固结措施的合理性、安全性以及解除时间进行理论计算与分析，确定合理的施工工序和参数。施工期间应加强对临时固结情况的观察，发现异常时应及时处理。

# 悬臂浇筑过程中，应进行线形监测，发现超出允许偏差应及时调整纠正。

# 合龙应按设计规定的顺序进行施工，并应满足设计要求的受力状态和梁体线形。

  - 混凝土工程

# 钢筋混凝土中的钢筋和预应力混凝土中非预应力钢筋的制作及安装应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB 13013、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499、《冷轧带肋钢筋》GB 13788及《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701的规定。

# 锚头垫板端面应与螺旋钢筋的中轴线垂直焊接并应与预留管道垂直安装，锚头垫板与端模板固定宜采用螺钉代替直钉。

# 内、外模位置应按梁体结构尺寸、高程并考虑施工预拱度进行安装。

# 模板安装精度应高于梁体要求精度。模板间支拉紧固件必须按照模板及支架结构设计要求安装，并应保证在混凝土浇捣过程中模板不移位、不变形、不松动。模板与施工操作平台应分别设置，不得连为一体。

# 梁段混凝土的悬臂浇筑宜采用泵送，塌落度宜控制在140mm~180mm，并应随温度变化及运输和浇筑速度进行调整。

# 梁段混凝土宜采用一次浇筑，混凝土浇筑方法应符合设计要求，当设计无要求时，应从悬臂端开始向桥墩位置方向浇筑，并应按所有梁段全部平面面积等高水平分层，纵、横向对称连续浇筑。

# 梁体混凝土拆模时间及方法应根据不同的养护方式、不同季节及环境变化情况确定。拆模时混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，非承重模板拆模时强度不应小于2.5MPa，承重结构及悬臂梁拆模时应达到100%设计强度。

# 主梁预应力施工、孔道压浆及封锚应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50等的规定。

  - 墩顶梁段施工

# 墩顶梁临时固结应保证在施工过程中发生最不利不平衡荷载时，稳定力矩与倾覆力矩之比大于2。倾覆力矩应按单侧挂篮前移和合龙段浇筑2个最不利工况进行计算。

# 当墩身较高或水较深时，可在墩身上部安装预埋件，通过安装在预埋件上的撑架来形成临时固结。

# 墩顶梁临时固结采用精轧螺纹钢时，应在墩顶梁段达到设计强度后及时张拉，张拉力应经设计验算。

# 后期悬臂浇筑过程中，应根据临时固结设计时的荷载取值控制施工过程中的不平衡荷载。

# 永久支座应在墩顶梁段底模安装前安装。并应符合下列要求：

      - 支座的安装位置和方向应符合设计要求；

      - 支座安装前应进行检查，确认规格、类型和外观质量。

# 桥墩与主梁间宜在永久支座两侧的箱梁腹板处设置临时支座。临时支座应符合下列要求：

      - 临时支座应具有承重能力强、稳定性能好和易拆除的特点；

      - 每一个桥墩上设置临时支座的数量、承载能力以及结构尺寸等，应根据梁底宽度及腹板数量经设计计算确定；

      - 临时支座应在梁顶节段底模安装前完成；

      - 各临时支座顶面高程应符合设计要求，临时支座不得低于永久支座，两者顶面高差不应大于2mm；

      - 临时支座应在边跨合龙后拆除。

# 墩顶梁段可采用落地支架或托架施工，支（托）架形式应结合桥墩高度和断面大小，基础情况及梁体悬臂长度，墩底地形、地质、水文和交通情况，上部结构荷载情况等经综合比选后确定，并应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50第5章的相关要求。

# 墩顶梁段混凝土浇筑过程中应对支架及地基的变形进行量测监控，发现异常时应采取应急措施。

# 墩顶梁段预应力施工除应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50第7章的规定外，尚应符合下列规定：

      - 预应力管道的安装定位应准确，备用管道和长束的管道应采取措施保证其在使用时的有效性；

      - 纵向预应力应采用智能张拉，竖向和横向预应力宜采用智能张拉；

      - 对竖向预应力孔道，压浆时应从下端的压浆孔压入，压力宜为（0.3～0.4），且压入的速度不宜过快。

# 墩顶梁段的侧模宜在预应力张拉前拆除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行；当无具体要求时，应在结构构件建立预应力后拆除。

  - 悬臂节段施工

# 悬臂节段的钢筋制作及安装除应符合本规程第7.2.1条的规定外，尚应符合下列要求：

      - 在进行腹板和底板钢筋安装时，应将底板与腹板的钢筋连接牢固，连接方式宜采用焊接；

      - 底板上、下两层钢筋网应形成一个整体；

      - 顶板底层横向钢筋宜采用通长钢筋；

      - 钢筋与管道相碰时，只能移动，不得切断钢筋。

# 采用预制钢筋网片或骨架安装时，应符合下列要求：

      - 底板、顶板及悬臂板钢筋应分上下层制成网片；

      - 腹板钢筋应制成骨架；

      - 锚头垫板与螺旋钢筋应焊接成整体；

      - 钢筋网片或骨架应有足够的连接强度和刚度，并应保证在吊、运过程中不松脱、不变形。

# 在悬臂节段浇筑施工过程中应跟踪监测已施工及在施工梁段的高程变化情况，并与理论计算值进行比较分析，调整确定下一施工梁段的施工立模高程。

# 立模高程调整时，主要调整待施工梁段前端模板高程，模板后端须与已施工梁段紧密、牢固连接为一体。当已施工梁段前端高程偏差较大时，应分次逐步调整待施工梁段前端模板高程，以保持梁体顶面及底面平顺无明显凹凸变化。

# 底板混凝土浇筑完毕，应及时安装底板混凝土顶面反压模板。

# 当顶板厚度较小，钢筋、管道密集且纵横重叠时，混凝土宜分层入模、振捣。

# 悬臂节段混凝土预应力张拉时混凝土强度应满足设计要求，如设计无明确要求，混凝土龄期不应低于7d，强度不应低于设计强度的90%。

# 悬臂节段预应力筋的张拉除应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50等的规定，尚应符合下列要求：

      - 竖向和横向预应力筋张拉滞后纵向预应力筋不宜大于3个悬臂节段；

      - 纵向预应力筋应两端同步且左右对称张拉，最大不平衡束不得超过1束；

      - 竖向预应力筋应左右对称单端张拉，并宜从已施工端顺序进行；

      - 为减少竖向预应力损失，竖向预应力筋宜采用两次张拉方式；

      - 横向预应力筋应在梁体两侧交替单端张拉，并宜从已施工端顺序进行。每一节段悬臂端的最后1根横向预应力筋，应在下一节段横向预应力筋张拉时进行张拉。

  - 边跨现浇段施工

# 边跨现浇宜采用支架法施工，遇到高墩、深水、深谷及地质不良的环境，无法架设支架，可采用托架等方式。

# 支架应经过设计计算具有足够的强度、刚度和稳定性。支架基础应具有足够的承载力，不得出现不均匀沉降。支架基础类型、面积和厚度应根据支架结构型式、受力情况、地基承载力等条件确定。

# 底模安装完成后应对支架进行静载预压，预压荷载应符合设计要求。预压加载部位及顺序应与边跨梁段施工时支架实际受力状况相匹配。

# 支架拆除时间，应在边跨合龙施工完毕后，根据设计要求的混凝土强度等级、混凝土养护时间和混凝土与环境之间的温差等情况决定。

# 支架拆除应严格按照设计要求进行，当设计无具体要求时，应从梁体挠度最大处的支架节点开始按横桥向同步卸落，然后逐步向两端对称、均匀的卸落相邻支架节点，并应符合下列规定：

      - 在支架开始拆除前，应明确规定落架设备的每一次卸落量；

      - 落架应分级对称循环进行，宜按先跨中后两边的顺序进行循环落架；

      - 拆除吊架时，应先制定拆架专项措施，并严格按其规定进行落、拆架施工作业，确保施工安全；

      - 拆除满堂式支架时，应遵循自上往下、后搭先拆原则进行施工。

# 支架卸落过程中发现集中荷载节点出现异常情况时，应立即停止落架并及时采取加固措施保证安全。

# 边跨非对称梁段在次边跨未合龙工况下进行悬臂浇筑时，应符合下列规定：

      - 应在T构非施工端设置配重，配重可采用水箱加重或砂袋加重等方法，配重重量应符合设计要求，当设计无要求时应与边跨悬臂浇筑梁段施工荷载相同；

      - 配重加载应与边跨悬臂浇筑梁段施工同步进行，T构两端施工荷载的实际不平衡偏差不得大于设计允许数值。

  - 合 龙 施 工

# 合龙前应连续观测合龙段两端桥梁轴线，及合龙段长度变化与温度变化情况、高程情况。并应根据实际观测值进行合龙的施工计算，确定合适的合龙温度及合龙程序。

# 合龙应选择日气温较低、温度变化幅度较小时锁定合龙口并浇注合龙段混凝土。

# 合龙应按设计规定的顺序进行施工。多跨合龙时，应同时均衡对称地合龙。边跨合龙后，中跨合龙前，应拆除墩、梁临时固结约束措施。

# 合龙时所有临时荷载应符合设计要求。

# 合龙段采用挂篮或吊架施工时，应采取换重施工。换重重量及加载位置应由设计或监控单位确定，压重可采用水箱等方法。

# 施加压重时应对称加载，换重卸载量应根据混凝土浇筑速度，分级对称卸载。

# 桥梁体系转换施工应严格按设计文件规定和施工监控指令进行。

# 合龙后应及时解除临时固结，保证主梁自由伸缩。

# 临时固结解除过程中应注意观测各梁段的高程变化，如有异常情况，应立即停止作业，找出原因，以确保施工安全。

# 临时固结解除过程中应注意避免损坏墩身、支座垫石及箱梁混凝土。

- 施 工 监 控

  - 一 般 规 定

# 主跨跨径超过100m的悬臂浇筑桥梁应进行施工监控；主跨跨径超过60m的悬臂浇筑桥梁可重点进行线形的监控。

# 桥梁施工监控应遵循自适应控制的方法。

# 桥梁应通过施工监控确保大桥施工完成后，线形和内力符合设计要求，并应接近设计成桥状态。

# 桥梁成桥线形应考虑施工和使用过程中的各种变形，并应与设计沟通后确定。

  - 实    施

# 施工开始前应收集设计图纸（含变更资料）、施工组织设计和专项方案，并应编制施工监控文件。监控文件应包括下列内容：

      - 施工监控总体思路；

      - 详细施工流程和步骤；

      - 成桥目标状态数据；

      - 施工监控的内容；

      - 施工过程中的理论数据。

# 施工监控应以施工图设计为基础，根据实际施工方案，进行施工过程模拟分析，形成施工全过程的控制目标。

# 施工控制应以控制主梁线形、墩台沉降满足设计要求为目标，对悬臂节段的立模标高进行控制。

# 立模阶段应测量当前节段的梁底标高，并应建立梁底标高与对应梁顶测点的关系。梁顶测点应设置在腹板范围，并应在后续施工过程中注意保护。

# 每次悬臂浇筑循环中，在挂篮移动并且节段浇筑后应对当前及相邻两个已浇筑节段的主梁高程进行量测；预应力施加后（挂篮移动前）应对全部已浇筑节段的主梁高程进行量测。

# 每4个悬臂节段宜进行一次主梁轴线测量和各T构之间的高程联测。

# 墩台沉降观测可选取上部结构荷载变化显著的工况进行，两次观测的时间间隔不宜大于一个月。

# 施工过程中线形实测值与理论值的偏差超过允许偏差时，应及时查找原因并调整。

# 施工中应对悬臂节段的标高数据进行收集，并应对混凝土弹性模型、混凝土自重、预应力效应等进行参数识别，及时调整监控理论目标。

# 施工现场应就日照温差对主梁线形的影响进行监测，掌握温度影响规律，用以修正温度的影响。

# 成桥后应编制施工监控成果报告，报告应包含上述施工过程中的监测数据理论值及实测值。

  - 控 制 精 度

# 桥梁在成桥时的最终误差应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50和《公路工程质量检验评定标准》JTG F801的要求。主梁相邻节段相对高程误差不应大于节段长度的±0.3％，主梁各节段线形与理论线形的误差不应大于±30mm。

# 主梁施工节段挂篮空载立模高程与预设值允许误差不应大于10mm，且不宜低于预设值。

- 质 量 验 收

# 悬臂浇筑结构的钢筋、模板及支架、混凝土、预应力等的验收应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的要求。

# 悬臂浇筑混凝土梁施工质量应符合下列规定：

# 主 控 项 目

      - 悬臂浇筑必须对称进行，桥墩两侧平衡偏差不得大于设计规定，轴线挠度必须在设计规定范围内。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查监控量测记录。

      - 梁体表面不得出现超过设计规定的受力裂缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察或用读数放大镜观测。

      - 悬臂合龙时，两侧梁体的高差必须在设计允许范围内。

检查数量：全数检查。

检验方法：用水准仪测量、检查测量记录。

# 一 般 项 目

      - 悬臂浇筑预应力混凝土梁允许偏差应符合表9.0.2的规定。

表9.0.2  悬臂浇筑预应力混凝土梁允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 （mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 轴线偏位 |  | 10 | 节段 | 2 | 用全站仪/经纬仪测量 |
| 顶面高程 |  | ±20 | 节段 | 2 | 用水准仪测量 |
|  | 相邻节段 高差 | 10 |  | 3～5 | 用钢尺量 |
| 断面尺寸 | 高度 | +5 -10 | 节段 | 一个断面 | 用钢尺量 |
|  | 宽度 | ±30 |  |  |  |
|  | 顶、底、腹板厚 | +10 0 |  |  |  |
| 同跨对称点高差 |  | 20 | 每跨 | 5～7 | 用水准仪测量 |
| 横坡（%） | ±0.15 | 节段 | 1～2 | 用水准仪测量 |
| 平整度（mm） | 8 | 检查竖直、水平两个方向，每侧面每10m梁长 | 1 | 用2m直尺、塞尺量 |

注：L为跨径（mm）

      - 梁体线性平顺，相邻梁段接缝处无明显弯折和错台，梁体表面无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、用读数放大镜观测。

- 安全与环境保护

# 挂篮操作前应制定详细的操作规程，并应对相关人员进行安全技术交底，明确操作岗位和监护人员。挂篮应在设备检查、签字验收后方能开始操作。

# 挂篮安装作业过程中应严格遵守相关操作规范，并应安排专人指挥调度。

# 挂篮安装过程中钢丝绳、倒链葫芦等吊装器具的使用应遵循相关国家标准规范。

# 前后吊带在挂篮调节到位后应采用扳手将螺母拧紧，确保各组吊带均匀受力。

# 施工过程允许风速限制应符合表10.0.4要求：

表10.0.4  施工过程中允许风速表

| 工况 | 允许风速 |
| --- | --- |
| 混凝土浇筑 | 8级 |
| 挂篮前移 | 6级 |

# 挂篮推进全过程应设一名专业监护人监督挂篮操作安全。

# 同一T构两套挂篮推进距离不得相差1m以上，以确保结构安全。T构两侧混凝土布料差距不得超过30t。

# 空中施工作业时应做好安全防护，作业区外缘应挂设密孔安全网，避免各种材料、器材坠落，保障在航船舶、地面和水上作业的安全。

# 如涉及临水施工，采取泥浆运输车外运的排放措施，保证泥浆不泄漏、不污染河道。施工用混凝土应采用泵送混凝土，避免施工材料溢出。

# 如主桥墩身需占用河道，在主墩墩身施工结束后，应及时拆除围堰；主桥箱梁悬臂施工至合龙段，拆除合龙段吊架。

- 本规程用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对执行标准严格程度的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　规程中指定按其他有关标准、规范的规定执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1《建筑结构荷载规范》GB 50009

2《钢结构设计规范》GB 50017

3《钢结构焊接规范》GB 50661

4《钢筋混凝土工程施工规范》GB 50666

5《钢结构工程施工规范》GB 50755

6《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》GB/T 1231

7《涂料产品分类和命名》GB/T 2705

8《液压系统通用技术条件》GB/T 3766

9《液压元件通用技术条件》GB/T 7935

10《钢结构防火涂料》GB 14907

11《液压缸试验方法》GB/T 15622

12《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656

13《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

14《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

15《建筑工程大模板技术规程》JGJ 74

16《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

17《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81

18《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ 82

19《钢框胶合板模板技术规程》JGJ 96

20《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

21《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50

22《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224

23《液压缸技术条件》JB/T 10205

24《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2

25《铁路预应力混凝土连续梁（刚构）悬臂浇筑施工技术指南》TZ 324

26《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10752

- 中华人民共和国行业标准

- 桥梁悬臂浇筑施工技术规程

- JGJXX-201X

- 条文说明

制订说明

《桥梁悬臂浇筑施工技术规程》JGJXX-201X，经住房和城乡建设部201X年X月XX日以第XX号公告批准、发布。

本规程的主编单位是上海建工四建集团有限公司、龙元建设集团股份有限公司，参编单位是上海市基础工程集团有限公司、湖南中铁五新钢模有限责任公司、同济大学、上海城建市政工程（集团）有限公司、中南大学、上海市建设安全协会、上海市建设机械检测中心有限公司、山东临沂市政工程有限公司、上海市城市建设设计研究总院、浙江兴土桥梁临时钢结构工程有限公司。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《桥梁悬臂浇筑施工技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函寄上海建工四建集团有限公司。

目次

3  基本规定	36

4  挂篮设计与构造	37

4.1  一般规定	37

4.4  承重系统	37

4.6  走行系统	38

4.7  模板及作业平台系统	38

6  挂篮使用	39

6.1  一般规定	39

6.3  荷载试验	39

6.4  挂篮前移	39

6.5  挂篮就位	40

7  主梁施工	41

7.1  一般规定	41

7.2  混凝土施工	41

7.3  墩顶梁段施工	42

7.4  悬臂节段施工	42

7.5  边跨现浇段施工	42

7.6  合龙施工	43

- 基 本 规 定

# 进行荷载试验的目的是消除挂篮在加载状态的非弹性变形并测量挂篮的弹性变形值，合理设置悬臂浇筑梁段的立模高程。

# 当设计未规定时，两端悬臂上荷载的实际不平衡偏差不宜超过梁段重的1/4。

- 挂篮设计与构造

  - 一 般 规 定

# 挂篮总重量应包含挂篮自重、模板及作用于挂篮上的其它辅助设施重量；悬臂梁段混凝土的重量是指最大的悬臂梁段重量。

  - 承 重 系 统

# 对于采用菱形或三角形结构的挂篮，其承重系统的组成一般如图4.4.1-1、4.4.1-2所示。

图4.4.1-1 承重系统(菱形主桁架）

图4.4.1-2 承重系统(三角形主桁架）

1—主桁架（菱形）；2—前上横梁；3—底篮；4—锚固吊挂系统

5—主桁架（三角形）；6—主桁架前支点

# 挂篮设计时，前吊杆至前支点距离与前支点至后锚点距离之比宜为0.8～1.2之间，小于0.8时应采用联体挂篮。

  - 走 行 系 统

# 挂篮的走行一般可采用液压千斤顶纵向顶推前行。

# 前支座与轨道之间的相对运动有滑动与滚轮两种形式，钢与钢之间的滑动系数为0.1～0.12（无润滑）、0.05～0.1（有润滑），而滚动摩擦系数不大于0.01，当桥梁纵坡大于1%，挂篮采用滚轮结构的前支座与反扣轮，会有自行滑动的趋势，设计时需充分计算，并设置防滑机构。

  - 模板及作业平台系统

# 作业平台有效行走宽度不应小于600mm，是根据“人体工程学尺寸对照表”工作通道600～900mm确定；根据《公路桥涵设计通用规范》JTG D60要求，栏杆高度不小于1.10m；根据《民用建筑设计通则》GB50352要求，临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于1.10m，本规程采用栏杆高度不应低于1.10m。

- 挂 篮 使 用

  - 一 般 规 定

# 本条包括对斜拉带、钢板吊带、精轧螺纹钢筋吊杆等挂篮的主要受力杆，应采取措施防止损伤。

  - 荷 载 试 验

# 挂篮荷载试验可采用水箱加压法、砂袋法、反拉模拟加载法等。

# 挂篮加载宜分3级进行：空载→10%→50%→100%。卸载宜分3级进行：100%→50%→10%→空载。

# 测量以挂篮初始位置作为基准状态，确定测量基点和初始值；每套挂篮纵向宜设置不少于3个观测断面，并应根据结构截面形式设置测点

# 观测内容应包括挂篮主桁架各杆件应力、后锚杆应力、吊带应力、竖向弹性变形。荷载试验测量及变形值计算可按照以下方法进行：

      - 模板安装、调整后，在预压前，应对各测点进行初始值观测，标高值为；

      - 每级预压完成后6小时，对所有测点进行观测，记录变形数据，确定变形结果，最终荷载预压完成12h后，进行观测，标高值定为，24小时内不再发生变化视为稳定，可进行卸载；

      - 卸载完成后，及时对测点进行末次观测，标高植为；

      - 非弹性变形；

      - 弹性变形。

# 通过模拟荷载试验，可认为挂篮的非弹性变形已经消除。施工时应根据挂篮弹性变形值调整底模标高，以使挂篮变形后梁体线型满足设计要求。

  - 挂 篮 前 移

# 挂篮行走应对称进行，行走时两侧行程应保持一致，轴向正确。

# 挂篮行走时，应确保吊杆、模板等与挂篮分离，并派专人观察确保行走正常，挂篮、模板与箱梁或其他物品应避免发生摩擦、牵挂，发现行走异常应立即停止，查明原因处理后再开始行走。

  - 挂 篮 就 位

# 挂篮纵向定位宜利用行走装置调整，模板就位应利用吊杆和模板系统精确调整，误差应符合设计和规范要求。

# 挂篮就位检查应填写检查报告，如发现问题应及时解决，重要情况及时汇报。

- 主 梁 施 工

  - 一 般 规 定

# 临时固结宜与桥梁结构一同设计、施工。临时固结形式应根据桥梁施工环境、承台尺寸、墩顶梁段形式综合确定，并应具有承重能力强、稳定性好和易拆除的特点。

# 多跨合龙时，应同时均衡对称地合龙。边跨合龙后，中跨合龙前，应拆除墩、梁临时固结约束措施。

  - 混凝土工程

# 确定施工预拱度时应考虑下列因素：

      - 设计预拱度；

      - 在荷载作用下已施工梁段的变形；

      - 挂篮在荷载作用下的弹性变形；

      - 由混凝土预施应力和收缩、徐变引起的挠度；

      - 由施工时温度变化引起的挠度。

# 悬臂浇筑侧模宜采用大块定型模板，底模宜选用胶合板或可拆卸的定型钢模，内模可采用胶合板及木模。内侧模的安装宜在底板、腹板及横隔板钢筋绑扎完毕后进行。模板铺装后应根据监测数据调整模板标高。内模与底模间宜设置拉杆进行定位，防止浇捣混凝土时内模下移或上浮。

# 梁段混凝土宜采用一次浇筑，当采用多次浇筑混凝土时，应符合下列规定：

      - 相邻两次浇筑混凝土的龄期差宜控制在7d以内；

      - 水平施工缝处内模宜按混凝土满模浇筑高度立模，以方便施工缝凿毛和清理。底板浇筑时，混凝土应在底板和腹板交接处下料；

      - 第二次安装内模时，应保持第一次所立模板紧贴混凝土不松动，以防止第二次浇筑混凝土下溢影响混凝土表面质量；第二次所立模板与既有模板应板面平齐、接缝严密；

      - 施工缝应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF 50相关要求。

  - 墩顶梁段施工

# 本条所说的2种最不利情况如下：

      - 单侧挂篮前移的最不利工况是一侧挂篮前端行走到合龙段时，另一侧挂篮未行走；

      - 合龙段浇筑的不平衡力包括：合龙段质量的一半；合龙吊架质量的一半和施工临时荷载等。

# 对纵向预应力长钢束的张拉，宜通过试验确定其张拉程序和各项参数，张拉持荷时间宜增加1倍；当钢束的伸长值不能满足要求时，可采取补张拉或反复张拉的措施，但张拉应力不得超过设计规定的最大控制应力。横向预应力采用一端张拉时，其张拉端宜在梁两侧交错设置。竖向预应力宜采取反复张拉的方式进行，反复张拉的次数应以钢束的伸长值是否达到要求且是否可靠锚固而定。

  - 悬臂节段施工

# 若挂篮下限位器、下锚带、斜拉杆等部位影响下一步操作必须切断钢筋时，应待该工序完工后，将割断的钢筋连接。

# 监测主要可分为挂篮走行前后、混凝土浇筑前后和预应力筋张拉前后六种工况时对已施工及在施工梁段的高程变化情况，与理论计算值进行比较分析，合理调整确定下一施工梁段的施工立模高程。

# 当底板顶面不便设置反压模板时，应采取其他措施，防止隔、腹板混凝土下沉导致底板顶面隆起。

# 混凝土浇筑时，应先将顶板与腹板相连部位的混凝土填满捣实，然后从两侧悬臂段向中间对称浇筑混凝土，并宜采用平板振捣器将顶层混凝土分块振捣密实平整。

  - 边跨现浇段施工

# 为防止支架在连续梁施工过程中产生不均匀沉降、倾斜，宜对支架安装范围的地基进行换填处理，对桥址处原地面进行清理、整平和碾压，经地基检测符合要求后，采用小型夯实机械分层填筑并压实，以达到承载力满足施工要求。地基基础应做好排水处理，基础不得浸水。

# 支架静载预压的目的是检验支架及地基的强度和稳定性，消除支架的非弹性变形和地基的沉降变形，测量出支架的弹性变形。支架预压可采用砂袋加重或水箱加重等方法进行加载。

# 预压加载可按照预压总荷载的60%、100%、110%分三次加载。每级加载完毕1h后进行支架的变形观测，测点布置在边跨段的两端、 、、处（L为跨长），横桥向根据截面的结构形式，宜将测点布置在边跨截面的底、顶板中间位置和腹板中间位置。支架预压荷载全部加载完毕后，宜每6h测量一次每个测点的变形值。

# 支架预压过程中，应对支架及基础进行沉降量观测。支架预压荷载全部加载完毕后，最后两次沉降量观测平均值之差不大于2mm时，即可终止预压。预压荷载卸除时，应按照预压加载时的分级逐步卸载，并在过程中进行沉降量的观测和记录。

  - 合 龙 施 工

# 合龙段混凝土浇筑应尽量选择在温度变化较小的时段进行，宜从每日凌晨（一天中最低气温时）开始，使整个混凝土初凝过程处于升温状态，保证混凝土早期强度较低时不承受拉应力。

# 一般在两侧边跨合龙后，应立即解除墩梁临时固结措施，使梁成简支悬臂体系。

# 混凝土浇筑过程中施工方应安排专人对合龙段两端配重进行对称、同步卸载，使悬臂端在整个合龙段施工过程中处于动态平衡，以防混凝土的开裂。

# 合龙时应特别注意临时刚性连接的焊接、合龙段临时束的张拉及混凝土浇筑的先后顺序及紧凑性。

# 合龙前可利用设计合龙段预应力束对称张拉部分临时预应力，待合龙段混凝土达到设计强度后，再将其对称补拉至设计张拉力。临时刚性连接的锁定是连续梁桥合龙段施工中的重要环节，是结构体系转换的标志。特别在边跨合龙段，由于现浇段是在支架上完成，其相对较为稳定，而悬臂端由于温度变化的影响会产生下挠或上翘并伴有轴向变形，在混凝土早期强度不高未进行张拉前，这些变形容易导致合龙段混凝土开裂，故必须在合龙口设置刚性连接。

# 刚性连接构造可采用在每个合龙段顶板、底板预埋刚性连接构件，待合龙前将构件连接。预埋构件时要考虑避免与竖向预应力筋产生冲突。合龙段临时刚性连接应提前完成一端的焊接工作，并应在一天中最低温度时进行另外一端的焊接以完成锁定。

# 选择合龙段混凝土时，可将合龙段的混凝土强度提高一级，也可采用早强、高强、低收缩或微膨胀的水泥拌制的混凝土，以防止合龙段混凝土出现裂缝。

# 滑动支座和现浇段的约束应及时解除，保证现浇段能随主梁温度变化自由伸缩。解除临时固结后，应采取措施保证活动支座的结构稳定，限制单悬臂梁发生过大纵向水平位移。