附件1

工程造价咨询、招标代理企业问题列表

| 序号 | 受检企业名称 | 受检招标代理 项目名称 | 受检竣工结算项目名称 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉中博瑞工程咨询有限公司 | 勉县翠源小区廉租房E区10#楼 |  | 1.无招标委托合同。 2.招标文件合同主要条款不完整。 3.清单编制人和复核人均无签字，安全文明施工措施费未列清单项。措施清单、其他项目清单没有针招对本工程列项； 4.最高限价无规费和税金计价表。 |
| 2 | 陕西正源工程造价咨询有限责任公司 | 1.榆林市科技馆装修工程 2.榆林市体育局四楼活动中心改造工程 |  | 1.质量控制制度和档案管理制度未落实到位，部分档案资料不完整不齐全。 2.成果文件无封面，无编制人复核人签字，无编制说明，清单组价定额子目使用不准，措施项目清单、其他项目清单未按规定计价。 |
| 3 | 上海文汇工程咨询公司 | 西咸新区消防支队特勤消防站 | 榆林市小鹰路二标段热网工程 | 1.质量控制制度和档案管理制度未落实到位，部分档案资料不齐全，无评价表。 2.成果文件无编制人复核人签字，编制说明混乱，措施项目清单、其他项目清单未按规定编制和计价； 3.审核成果无审定人、审核人、复核人签字，审核依据不明确，无成果对比表 |
| 4 | 延安中信海诚咨询有限公司 | 黄龙县人民医院综合楼工程 | 黄龙县中医医院门诊住院综合楼和石堡镇中心卫生院建设工程 | 1.档案管理制度未落实到位，部分档案资料不规范。 2.成果文件编制人复核人与三级复核人不符，审核依据不完整，材料价格来源不清，无成果对比表。 3.清单编制说明与最高限价说明混为一体，招标文件的合同条款在无工程预付款约定、无支付担保约定、无价款调整约定、无争议解决缺约定。 4.其他项目清单没有按拟建工程实际情况编制。 5.最高限价成果文件无编制人复核人签字，编制说明不规范，无材料价格取定。 |
| 5 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 1.陕商文化传承区一期1号楼项目建设工程 2.西安市公安局强制戒毒所建设项目 | 陕西西咸新区泾河新城科技生态园 二标 | 1.质量管理制度未执行到位 2.招标文件中对投标报价要求部分条款不符合规定，对差价的计算违反强制性规定，招标文件中合同条款约定在承担风险内容无约定、无履约及支付担保约定、无价款调整约定、无争议约定， 3.部分清单项目特征描述不准确，措施项目清单、其他项目清单未按拟建工程实际情况编制， 4.最高限价的编制说明不完整，部分清单综合单价组价不合理，同一材料价格不一致。 5..审查报告不完整，缺审查方法及审查程序，审定表签章不全(缺编制人、复核人签字盖章，缺法定代表人盖章) |
| 6 | 陕西诚信达工程建设咨询有限责任公司 | 渭南市临渭区朝阳大街拆迁安置小区建设项目 |  | 1.招标文件的部分计价条款不符合规定，招标文件的合同对计价方面的条款均未做出约定。措施项目清单未按拟建工程实际情况列项。 2.最高限价成果文件的表格格式不全，缺主要材料及人工价差表，封面编制复核人未签字，编制说明内容不完整，招标文件要求最高限价为含税扣劳保造价但实际未扣。 3.无企业质量控制制度。 |
| 7 | 陕西长信工程造价事务所有限公司 | 杨凌富海工业园A2-1\A2-2综合楼项目（二标段） |  | 1.招标文件的部分条款与合同有关规定不符。 2.招标文件中合同主要条款在合同价款支付不符合规定，无预付款约定，承担风险约定不符合规定，无履约及支付担保约定，结算条款未约定。 3.工程量清单编制封面签字盖章不全，无编制说明，部分专业的分部分项工程量清单特征描述不完整不规范，措施项目清单、其他项目清单未按拟建工程实际情况列项。 |
| 8 | 陕西方宇工程造价咨询监理有限责任公司 | 杨凌示范区火炬创业园法国CBE厂房二期工程 |  | 1.无造价咨询合同。 2.招标文件部分条款不全与有关规定不符，招标文件缺工程量清单。 3.招标文件的合同条款中价款支付不符合规定，无预付款约定，承担风险约定不符合规定，履约及支付担保不对等不符合规定，结算条款未约定，争议未约定。 4.最高限价的成果文件资料不完整，缺人工价差表，编制人专业不全且未签字，复核人未签字，无编制说明。 |
| 9 | 陕西瑞信项目管理有限公司 | 杨陵区第四小学建设项目 |  | 1.招标文件部分条款不全且与合同条款约定不符。 2.招标文件的合同条款与有关规定不符，合同价款支付属垫资项目，无预付款约定，履约及支付担保未约定，结算约定不细化。 3.工程量清单编制封面专业签章不全，无编制说明，部分专业的分部分项工程量清单特征描述不完整不规范，措施项目清单、其他项目清单未按拟建工程实际情况列项。 4.最高限价的成果文件计价不完整、缺人工价差价表，封面专业签章不全，材料价格取值按招标文件要求规定，税金未按招标文件规定计算。 |
| 10 | 陕西华诚工程造价咨询监理有限责任公司 | 杨凌富海工业园五期工程B12\B16厂房建设项目（二标段） |  | 1.招标文件的部分条款不全与有关规定不符。 2.招标文件的合同部分条款未约定，无预付款约定、无履约及支付担保约定、无结算条款约定，合同价款支付违反规定属垫资工程、承担风险约定为无限风险、工期延误奖罚不对等，出现让施工方承担费用等不合理条款。 3.工程量清单编制封面签字盖章不全，无编制说明，部分专业的分部分项工程量清单特征描述不完整不规范，措施项目清单、其他项目清单未按拟建工程实际列项。 4.最高限价的成果文件资料不完整、缺单位工程汇总表、人工价差表，编审人未签字，材料价格未执行当地信息价。 |
| 11 | 陕西中金华项目管理有限公司 | 渭城区风轮初级中学改造项目 |  | - 企业无质量控制制度，部分档案资料不完整不齐全，无评价表。 - 招标文件多项条款不符合规定。合同存在部分条款不符合规定，无工程预付款、无履约及担保约定，风险约定内容和范围不符合规定，价款调整及结算未约定。 - 缺措施项目清单、缺其他项目清单、缺规费税金项目清单，编制说明不完整，部分分部分项工程量清单特征及工程内容描述不完整，缺暂估价材料表。 - 最高限价的成果计价文件格式不完整，缺人工价差表，封面无招标人签章且编审人未签字，编制说明不完整。 |
| 12 | 陕西天合建设项目管理有限公司 | 1.泾阳县城区集中供热管网中心街区段建设项目 2.秦汉新城兰地三路 |  | 1.质量控制制度和档案管理制度未落实到位，部分档案资料不完整不齐全，有评价表但无评价内容。 2.招标文件有多项条款不符合规定。合同部分条款与相关规定不符，且对市场波动引起的风险未作约定，无工程预付款，无履约及支付担保约定。 3.编制说明不完整。清单编制人、复核人与实施人不符，措施项目费、其他项目费未按拟建工程实际情况列项，部分专业的个别分部分项工程量清单特征及工程内容描述不完整不规范。 4.最高限价格式不完整，缺人工价差表、材料价差表。 |