附件

广州市应急抢险工程计价办法

（征求意见稿）

为了完善我市建设工程计价标准，满足广州市应急抢险工程的计价需要，广州市建设工程造价管理站（以下简称市造价站）根据《广州市应急抢险救灾工程管理办法》（穗府办规〔2017〕9号）及广东省现行建设工程计价依据的有关规定，结合应急抢险工程的计价特点及广州市的具体情况，制定本计价办法。

一、适用范围

本办法所称的应急抢险工程包含房屋建筑和市政公共基础设施的抢险修复以及园林绿化、排涝、疏浚的抢险整治工程。应急抢险工程按照《广州市应急抢险救灾工程管理办法》规定的方式确定。

二、计价办法

（一）应急抢险工程计价中发生的项目，若有现行计价定额可以套用的，应执行相应的计价定额，并按以下规定执行。

1．应急抢险项目执行定额时，按以下规定乘以应急抢险费系数（下文称系数）

（1）房屋建筑应急抢险工程，执行《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，相应子目的人工费乘以系数1.5，材料费乘以系数1.3。

房屋修缮定额中未包括的子目，执行《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》，相应子目的人工费乘以系数1.65，材料费乘以系数1.35。

（2）房屋建筑应急抢险工程(危房抢险)中的安装工程，执行《广东省安装工程综合定额（2010）》，相应子目的人工费、机械费乘以系数1.5，材料费乘以系数1.1。

安装综合定额中未包括的子目，执行《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，相应子目的人工费、机械费乘以系数1.25，材料费乘以系数1.05。

（3）市政应急抢险工程，执行《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》及《广州市市政工程补充综合定额（2011）》，相应子目的人工费、机械费乘以系数1.3，材料费乘以系数1.1。

市政综合、安装综合定额中未包括的子目，执行《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，相应子目的人工费、机械费乘以系数1.1，材料费乘以系数1.05。

市政应急抢险工程中的燃气抢修，按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》第三册执行；燃气抢修的修复与给水管道爆漏抢修，执行《广东省市政工程综合定额（2010）》及《广州市市政工程补充综合定额（2011）》，相应子目的人工费、机械费乘以系数1.3，材料费乘以系数1.1。

（4）城市轨道交通应急抢险工程，执行《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广州市地铁工程成本指导价（2001）》，相应子目的人工费、机械费乘以系数1.3，材料费乘以系数1.1。

（5）绿化应急抢险工程，执行《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》，相应子目的人工费、机械费乘以系数 1.3，材料费乘以系数 1.1。

（6）排涝、疏浚应急抢险工程使用建设工程计价定额时，参照市政应急抢险工程计价标准及规定进行计价。

（7）地质灾害的抢险治理工程使用建设工程计价定额时，参照市政应急抢险工程计价标准及规定进行计价。

2.应急抢险费系数已综合考虑赶工措施的因素，不另行计算赶工措施费。

3.管理费、利润率、措施项目费、其他项目费均按现行的计价规定执行。

4.借用其他专业子目计价时，借用子目的应急抢险费系数、管理费、利润率、安全文明措施项目费费率仍按原工程类别的抢险计价规定执行。

（二）应急抢险工程计价中发生的项目，若现行计价定额中没有相应子目可套用时，需对人工、材料和机械消耗量进行签证按实计算的，按以下规定执行。

1．人工：消耗量按实际耗用工日签证，人工单价可按照应急抢险工程日工资市场价格或参考市造价站发布的劳务日工资价格。

2．材料：消耗量按实际耗用量签证，材料单价可参考广市造价站发布的材料税前综合价格或市场税前价格。

3．机械：台班消耗量按实际耗用台班签证；台班单价按照《广东省建设施工机械台班费用（2010）》台班费用构成，调整机上人工单价和燃料动力价格。机上人工单价参考机械工日工资市场价或市造价站发布的劳务机械工日工资价格；燃料动力价格可参考市造价站发布的材料税前综合价格。

4．管理费：人工签证管理费为14.00元/日，机械签证管理费为机械费×12％。

５.利润：按现行计价标准，利润为人工费的18%。

６.完成实体项目工作量签证的人工费、材料费、机械费及管理费与利润计算列入分部分项工程项目费用中，完成措施项目工作量签证的人工费、材料费、机械费及管理费与利润计算列入“措施项目费”中。

（三）应急抢险工程发生备勤费用（抢险现场待命的人员、材料、机械）时，按以下规定对人工、材料、机械消耗量进行签证，按实计算。

1．人工：消耗量按实际耗用工日签证，人工单价可按照应急抢险工程备勤日工资市场价格或参考市造价站发布的劳务日工资价格×80％。

2.材料：数量按实签证，计算材料运输费和运输损耗，运输损耗率可按1%计算。

3. 机械：台班消耗量按实际耗用台班签证；台班单价按照《广东省建设施工机械台班费用（2010）》台班费用构成，调整机上人工单价和燃料动力价格，并按对应系数进行折减。机上人工单价参考机械工日工资市场价或市造价站发布的劳务机械工日工资价格；燃料动力价格可参考市造价站发布的材料税前综合价格。备勤机械台班单价按以下公式计算：

备勤机械台班单价＝机械台班价格－机上人工工日×机上人工单价×20％—燃料动力消耗量×燃料动力价格×95％

4．管理费：人工签证管理费为7.00元/日，机械签证管理费为备勤机械费×6％。

5. 利润：不计算。

6. 备勤签证的人工费、机械费及管理费均列入“其他项目费用”中的“计日工”。

（四）规费、税金等均按现行的计价标准及有关部门规定执行，大型机械进退场费按实际发生的台班签证，计算费用。

三、其它问题

本计价办法自发布之日起施行。

广州市建设工程造价管理站

2017年 月  日