坦洲镇海伦堡综合楼围墙改造工程

（资产公司公建配套）

施工招标文件

建设单位：中山市坦洲镇集体资产经营有限公司

招标代理：广东华联建设投资管理股份有限公司

二0一七年十二月

目      录

第一条 工程概况	3

第二条 招标要求	3

第三条 工程款支付	5

第四条 投标须知	6

第五条 时间安排	9

第六条 有关事项	10

第七条  开标、评标及定标	10

第八条 罚则	12

第九条 合同条款及格式	14

第十条 投标文件格式	15

坦洲镇海伦堡综合楼围墙改造工程（资产公司公建配套）

施工招标文件

# 第一条 工程概况

  - 建设单位：中山市坦洲镇集体资产经营有限公司

  - 招标代理单位：广东华联建设投资管理股份有限公司

  - 项目名称：坦洲镇海伦堡综合楼围墙改造工程（资产公司公建配套）

  - 工程地点：中山市坦洲镇

  - 现场情况：符合施工要求

  - 资金来源：集体自筹

  - 招标方式：邀请招标

  - 工程概况：坦洲镇海伦堡综合楼围墙改造工程（资产公司公建配套）位于中山市坦洲镇七村用地，拆除受台“天鸽”损坏的海伦堡综合楼外旧围墙，然后围墙重建。拆除重建围墙工程总长243.4m（其中重建围墙（1）高度2.2m，总长度为144.67m；重建围墙（2）高度2.1m，长度为93.73m），中介预算为498416.48元，具体内容详见施工图纸和中介预算。

# 第二条 招标要求

2.1资质条件：投标企业须具有有效的市政公用工程施工总承包三级以上资质（含三级），营业执照和安全生产许可证均在有效期内的独立法人企业且同时具备中山市建设行业企业诚信管理评价C级及以上。

2.2拟入本工程的注册建造师：注册建造师为具有市政公用工程专业二级或以上资格(非广东省内企业，所提供的建造师必须是一级资格)且须证企相符，专业不符或证企不符不予受理。（注：以上证件一经报名，至开标前一般不得更换，若要变更须有业主书面同意文件，在施工过程中建造师原则上不得更换，如需更换应按粵建市{2009}8号文件的有关规定执行）。

2.3招标范围：受台风“天鸽”的影响，原有铁栏杆围墙严重受损，要拆除重建围墙工程，具体内容详见招标人提供的施工图纸和中介预算。

2.4承包方式：

2.4.1本工程结算采用固定总价方式，按中标价对施工图纸和中介预算中的工作内容进行大包干，除建设方确认的变更外，结算价不予调整。由中标单位根据现场实际情况对施工图纸和中介预算中的工作内容总承包，按中标价包造价、质量、安全、工期、文明施工以及物价波动、气候异常等风险费用，施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）以及排除影响施工的各类障碍所发生的费用都已包含在中标价中。

2.4.2如因建设单位要求或同意的修改、变更，其承包价的增、减部分按中标单位的分项工程清单项目的综合单价调整结算，如果中标单位的分项工程清单项目的综合单价超出投标控制价上限价（即招标单位中介预算分项工程清单项目的综合单价乘以上限下浮率）时，按中介预算单价乘以中标浮动率（中标浮动率=中标价与中介预算价的比率）得出后的单价调整结算;如中标预算中无该项目单价的,按本施工招标文件的规定做出预算经招标单位审核后结算，结算单价按中标浮动率折算执行。但如果中标单位的分项清单综合单价超高或需扣减的工程内容中标单位清单综合单价超低，经建设单位审核,已严重偏离预算编制原则及市场价格的,则由建设单位按本招标文件的规定做出预算后结算,结算单价按中标价与建设单位编制的预算价相应比例折算执行。

2.5工期要求：施工总工期为： 45  个日历天。具体开工日期你以双方签订的施工合同为准。

2.6工程质量：达到现行有关质量验收规范的合格要求。如工程质量标准达不到合格工程则扣减项目总承包价的2%，并无偿返工至合格标准，工期不顺延。

2.7安全及文明施工

2.7.1  保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达到中山市规定文明工地“合格”标准。切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及建设行政主管部门现行有关安全检查标准执行，保证施工期间杜绝死亡事件发生。

2.7.2  文明施工按中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中有关文明施工的规定、《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法（暂行）的通知（中建委）【2001】12号》、“中山市建设局转发省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法及其补充规定的通知（中建通【2008】6号）”以及建设行政主管部门现行的有关规定执行。

2.8施工合同执行广东省建设厅制的2009版《建设工程施工合同》、本招标文件、答疑书面回复、中标通知书和中标单位投标文件均为合同文件的组成部分，具有同等法律效力。

2.9本工程预算编制详见中介预算。

2.9.1本工程投标最高限价为：中介预算价498416.48元，下浮 5 %，即 473495.65    元，投标报价高于上限价的按废标处理；安全防护、文明施工措施费为：16360.70元（含税），投标报价中的安全防护、文明施工措施费必须大于或等于公布的安全防护、文明施工措施费，否则按废标处理。

2.9.2如因非承包方原因的工程设计修改、变更，其增减部分按中标单价调整结算。变更设计的工程内容投标人不得拒绝承担，若增减工程的工程量不超过中标工程量的10%，中标单位不得提出延长工期的要求。如因规划调整变更等原因，招标人有权调整招标范围和内容，综合单价及措施项目费为固定包干，不因工程变更而调整。

2.10本工程结算采用固定总价方式，原则上中标价即为结算价，中标人按中标价对相关资料中明示和隐含的工作内容进行大包干，除建设方确认的变更外，结算价不予调整。工程量和工程结算价以建设方、监理方、施工方三方最终审定量为准。

# 第三条 工程款支付

3.1 本工程无工程预付款：

3.2工程进度款按当月完成工程价款的80%支付，工程竣工验收合格后付至合同价款的80%。办理工程结算后三个月内支付至结算价的95%，余下5%作为质量保证金，保修期满后第一个月内支付（无利息），各专业工程保修金另有规定的从其规定。

3.3 中标单位在每次收取工程进度款时须向建设单位出具相关税务机构的税务发票。

3.4工程保修：本工程质量保修期为一年（自竣工验收合格之日计起）。以工程款的5%作为本项目的保修金，在质量保修期满后一次性付清，发包人不予支付保修金的利息。

# 第四条 投标须知

4.1本次招标公告在广东华联建设投资管理股份有限公司、中国采购与招标网发布。凡符合条件且有意参加投标者，请于规定时间内参加报名及招标发布会。

4.2 标函内容：

4.2.1基本资料（一式四份，其中正本一份，副本三份，密封在同一个文件袋中）

文本封面：[封面列出：工程名称、“基本资料”字样、投标单位名称（加盖公章并由法定代表人或委托代理人签名）。装订成A4本，封面上标明“正本”或“副本”字样。]

- 有效的法定代表人证明书和法人授权委托书原件应备两份，法定代表授权委托人还应有授权委托书，格式见附件一或采用工商局监制版本。一份装订入基本资料正本中，另一份无须装订密封，但必须与投标文件一同提交。在开标会议上，应核对参加开标会议的法定代表人或授权委托人的身份证与法人代表证明书或授权委托书上的身份证号码，若经核对不符者作废标处理。

- 企业法人营业执照副本复印件，资质证书复印件，安全生产许可证复印件复印件，注册建造师证复印件。[以上复印件须加盖单位公章，外地单位加盖中山分公司章参加投标的，需附分公司营业执照及总公司授权授章证明复印件，否则不作为评审依据。]

- 承诺书必须符合招标文件要求，并由法人代表或委托代理人签字盖公章（格式参照附件二）。

- 拟派本工程的主要人员名单（格式见附件三）。

- 工程进度计划。

注：以上资料需全部加盖投标单位公章。

以上内容装订成册，基本资料的副本内容(除封面外)可采用已按招标文件要求加盖单位公章并由法定代表人（或委托代理人）签字/印鉴的基本资料正本的内容进行复印。

（2）经济标函（一式四份，其中正本一份，副本三份，密封在同一个文件袋中）

经济标函文本封面上必须注明：工程名称、“经济标函”字样、投标单位名称（密封袋封面及密封袋口处均需加盖公章并由法定代表人或委托代理人签名，并在文本封面上注明“正本”或“副本”字样）

①投标报价表由委托人或法人代表签名并加盖公章（按附件四格式填写），投标人报价以投标总价作报价。报价表中如有大写与小写不一致时，以大写为准。

②投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（小写金额与合计价一致的除外）

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2.3 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.2.4投标文件的密封与标记：

①密封：投标文件的基本资料和经济标函应分别单独包装密封。

②标记：在每个密封外包文件袋上应分别写明：工程名称、投标文件的标函名称、招标人名称和投标人全称，并在外包文件袋封面上由法定代表人或法定代表人委托代理人签名并加盖投标人公章。外地单位加盖中山分公司章参加投标的，需附分公司营业执照及总公司授权授章证明复印件。

4.3 投标保证金：各投标人在报名后五个工作日内，缴纳人民币5000元的投标保证金，投标保证金转入以下账户(开户单位：中山市坦洲镇集体资产经营有限公司；开户银行：农业银行坦洲支行  ；开户账号：44321101040005975  )。不接受现金交纳，不缴纳的不接受其报名。凭银行转账回单原件及《开户许可证》复印件（加盖公章）到中山市坦洲镇集体资产经营有限公司财务室开具收据（需经核查到账后方开具收据）。未中标的投标保证金在评标公示后退还，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在工程竣工验收合格后一个月内退还。有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在投标报名后无故不参与投标的；

（2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

4.4投标单位的投标书有下表情况的任何一条，其投标书为无效标不能继续参加评标（即废标）；

| 序号 | 投标文件出现以下情况作无效标处理 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未能在投标截止时间前提交的。 |  |
| 2 | 未能按时提交投标保证金的。 |  |
| 3 | 投标单位的法定代表人（或委托代理人）未按规定准时参加开标、评标及定标会议的或在定标会结束前不在会议现场的。 |  |
| 4 | ①参加开标会议的企业法定代表人未能提供法定代表人证明书原件和身份证原件或提供的身份证原件与法定代表人证明书指定的身份证号码不符的； ②参加开标会议的委托代理人未能提供法定代表人证明书原件、法人授权委托书原件和身份证原件或提供的身份证原件与法人授权委托书填写的身份证号码不符的。 |  |
| 5 | 投标文件的份数、式样和签署要求及密封、标记不符合招标文件4.2项要求的 |  |
| 6 | 开标会议上投标单位未提交拟投入本工程项目负责人的注册建造师证原件或注册建造师证原件与投标报名资料和投标文件中提交的复印件三者不一致、不相符的。（有招标人书面同意更换且经招标办备案并在投标文件中附有相关资料的除外。） |  |
| 7 | 承诺书未能实质性响应招标文件关于工期、质量、安全、文明施工以及人员到位要求的。投标文件中没有承诺书或者承诺书内容或格式不符合招标文件要求。 |  |
| 8 | 基本资料被评标委员会评定为不合格的。 |  |
| 9 | 投标报价书中的投标总报价大于本工程投标上限价的，或安全文明措施费低于本工程安全文明措施费下限价的。 |  |
| 10 | 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |  |
| 11 | 投标单位在提交的投标文件中的“投标单位名称”与投标报名的名称不相符的； 在投标文件加盖中山分公司章的外市企业，未在投标文件中附总公司授权授章委托书复印件并加盖公章的。 |  |
| 12 | 未按招标文件的要求编写投标文件或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格。 |  |
| 13 | 不符合招标文件中规定的其他实质性内容和要求或明显不符合技术规格、基本资料准的要求。 |  |
| 14 | 投标报价表与招标文件附件五格式不一致或没有单独报价的。 |  |
| 15 | 投标提供虚假资料的。 |  |
| 16 | 经济标函被评标委员会评定为不合格 |  |
| 17 | 经评审的其他违反国家有关规定的。 |  |

# 第五条 时间安排

5.1 报名时间2017 年  12   月  25   日 08 时  30 分至2017 年 12 月  27 日 17 时30 分（北京时间），在广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司开标室（中山市五桂山城桂路长命水大街1号领东上筑花园01卡A）进行。

- 承包单位投标报名申请表（盖红公章）

- 公司营业执照副本复印件；

- 法定代表人凭法定代表人证明书原件及本人第二代身份证原件；授权委托人凭法定代表人证明书原件、法人授权委托书原件（委托代理人参加报名的提供）及其本人第二代身份证原件；

- 注册建造师证（专业要求：市政公用工程，非广东省内企业，所提供的建造师必须是一级资质）复印件，安全生产考核合格证B证复印件；

- 外地单位加盖中山分公司公章参加投标的，须提供分公司营业执照复印件及总公司授权授章证明复印件；

注：以上复印件需加盖单位红公章。

5.2 发标时间为2017 年 12月 28 日  9 时 00分至 12时 00分（北京时间），在广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司开标室（中山市五桂山城桂路长命水大街1号领东上筑花园01卡A）召开发标会，届时各投标单位领取发标资料，招标文件资料售价每套300元人民币，售后不退。

5.3 投标人对招标文件有疑问的，应在2018 年  1  月  2   日 17时30分前将盖有单位公章的提疑文件发至招标代理邮箱723618935@qq.com；答疑文件将在2018年 1 月 5   日17时 30 分前以邮件形式发给所有投标单位，但不指明答疑问题的来源。

5.4 开标时间定于2017 年  1 月  18 日 15 时 00分（北京时间），在广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司开标室（中山市五桂山城桂路长命水大街1号领东上筑花园01卡A）进行。各投标单位代表【凭法定代表人证明书原件、授权委托书（委托代理人参加的提供）及其本人第二代身份证原件】携带密封的标函、注册建造师证原件参加开标会议，以上资料必须在投标截止时间前提交，否则按废标处理。

# 第六条 有关事项

6.1招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》内招标代理服务相关收费标准下浮20%收取招标代理费（不含评标专家费），专家服务费及招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。

6.2 中标单位必须在收到中标通知书后一个月内与招标人签订施工承发包合同。由于中标人拒签合同，给招标人造成经济损失的，由中标人负责赔偿，并且招标人有权取消中标单位的中标人资格，另行确定中标人或重新招标。

6.3 本招标文件未尽事宜或修改说明，以建设单位的通知为准。

6.4 中标后，项目班子成员一般不得随意变更，若有特殊情况，必须按照粤建市〔2009〕8号文执行。

6.5 如中标后，中标单位被招标单位发现任何有围标、串标行为的，招标单位有权取消其中标资格，并对该违规单位追究相关责任。如有投标单位出现两次或以上违规行为的，即被列入黑名单位，按相关规定处理。

# 第七条  开标、评标及定标

7.1  开标

开标时间及地点：发包人在规定的开标日期、时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标、评标及定标会议，并在发包人指定的签到表上签名报到以证明其出席。未出席开标、评标及定标会议或在定标会结束前不在会议现场的投标人，则发包人可宣布其已放弃投标。

7.2  评标办法：本次评标按照《关于进一步加强中山市工程建设项目招标投标管理的通知》（中建通〔2016〕117号）文件精神规定的评标办法及适用范围，采用经评审的最低投标价法。

整个评标工作分为四个阶段进行：

（一）第一阶段：先对投标文件进行“一般符合性审查”。审查的主要内容有

1）投标文件是否在投标截止时间前提交；

2）投标单位的法定代表人或委托代理人是否按规定准时参加开标会议，并检查其法定代表人的法人证明书和第二代身份证（授权委托人参加开标会时需检查其法人证明书、授权委托书和第二代身份证）；

3）投标文件的密封和标记是否符合招标文件规定；

4）投标文件的份数、式样和盖章、签署是否符合招标文件规定；

5）需检查投标人的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本及注册建造师证原件，原件需与投标报名时人员一致。

投标文件对应于以上审查内容的任何一项为不符合的则不通过第一阶段的“一般符合性审查”，不可进入第二步的“经济标评审”。符合性审查合格家数不足三家则按规定重新招标。

（二）第二阶段，进行经济标评审：

对通过初步评审的投标单位进行经济标评审：

1、启封各投标单位的经济标函，并当众宣布其投标报价。

2、经济标函必须按照招标文件要求签名、盖章，否则作无效标处理。

3、各投标单位的有效报价中投标报价不得高于本招标文件规定的投标最高限价，高于者为无效标函，不予评审，或不得低于安全文明措施费下限值，低于者为无效标函，不予评审），如评标委员会对投标单位的报价有疑问时，即向投标单位进行询标。如投标单位不能向评标委员会解释投标报价的合理构成时，则评标委员会评定该投标报价为无效报价，作废标处理。有效经济标不足三家则按规定重新招标。

4、将各有效报价由低到高进行排序，排序号为1、2、3...n，序号为1的排名第一，序号为2的排名第二，序号为3的排名第三，以此类推。

（三）第三阶段，进行基本资料评审：

1、评标委员会根据招标文件对第二阶段经济标审查合格的投标单位的基本资料进行合格性评审（基本资料评审结果分合格和不合格，将各评委的评审意见汇总，半数及以上评审合格为合格,少于半数评审合格为不合格），经评审合格有效的单位达到三家或以上时，则按第二阶段经济标排名的先后顺序确定中标候选单位：排名最先的为第一中标候选单位、排名次先的为第二中标候选单位、排名居第三位的为第三中标候选单位。当基本资料合格者不足3家，则评标中止，由招标人重新组织招标。

2、基本资料评审进行合格性审查时，出现下列情况之一者为审查不合格（当合格的基本资料不足三家时，建设单位将重新组织招标）：

1、投标单位营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等不符合招标文件要求；

2、拟投入本工程的注册建造师不符合招标文件要求；

3、承诺书内容不满足招标文件要求；

4、拟投入本工程人员情况不满足招标文件要求和施工需要；

5、工程进度计划不能满足本工程工期要求的。

（四）确定中标单位及中标承包价：

1、中标单位的确定：一般情况下第一中标候选单位为中标单位，若中标单位放弃中标，则第一中标候选单位的中标无效，由第二中标候选单位为正式中标单位，若第二中标候选单位因前款规定同样不能签订合同的，建设单位可以确定第三中标候选单位为中标单位，若第三中标候选单位亦放弃中标，建设单位将重新组织招标。若中标单位无正当理由放弃中标，且其投标报价少于后补中标单位的投标报价时，则该单位须按两次中标报价的差价赔偿给建设单位。

2、中标价的确定：以中标单位的投标报价为中标价。

# 第八条 罚则

1）工期要求：签订施工合同后  45  个日历天，施工完成日以竣工验收合格签字之日计。因中标单位原因超过工期要求而未完工的，每推迟一天罚款1000元，累计罚金总额不超过结算价的10%。

2）工程质量：达到现行有关质量验收规范合格要求。如工程质量标准达不到合格工程则扣减项目总承包价的2%，并免费返工至合格标准，工期不顺延。

3）对无视安全施工和文明施工要求，对建设等方所提的整改意见不见成效，按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》处罚。

4）本工程中标后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的经济损失。同时进场施工管理人员必须与投标书中施工组织设计中的人员相符，其有关规定按广东省住房和城乡建设厅印发的《关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》 (粤建市〔2009〕8号)执行。

5）本工程的项目负责人，必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其它工程项目的管理工作。在建设单位组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性响应的，情节严重的建设单位有权单方解除施工合同，并列入黑名单，承包单位应承担相应的经济责任。

# 第九条 合同条款及格式

1）执行广东省建设厅《广东省建设工程施工合同范本（2009年版）》

2）本招标文件、补充说明、招标答疑、中标通知书和中标人的投标标函均作为合同文件的附件，具同等法律效力。

# 第十条 投标文件格式

正（副）本

（项目名称）         标段施工招标

投 标 文 件

经济标

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样， “经济标”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或其委托的代理人签字、编制人签字。

目  录

一、投标报价汇总表（其中的安全防护、文明施工措施费须在此表中单列）

一、投标报价汇总表

（其中的安全防护、文明施工措施费须在此表中单列）

投标报价汇总表

（适用于纸质标书）

招标人（建设单位）：

工程名称：

投标总价（含税价）：（小写）人民币                             元

（大写）人民币                             元

上述报价已经包含安全防护、文明施工措施费。

（1）安全防护、文明施工措施费（含税）：

（小写）人民币                            元

（大写）人民币                            元

（有效安全防护、文明施工措施费报价大于或等于答疑时公布的招标控制价该部分价格的100%）

（2）本工程“投标总价”由    项分项工程投标价组成，分别如下：

| 序号 | 分项工程名称 | 投标价（元） | 安全防护、文明施工措施费（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（即“投标总价” ） |  |  |

投标单位：（加盖公章）

法定代表人（或委托代理人）签名：

日    期：

正（副）本

（项目名称）         标段施工招标

投 标 文 件

基本资料

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样， “基本资料”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或其委托的代理人签字。

目  录

基本资料

一、有效法定代表人证明书；

二、委托代理人身份证及授权委托书（代理人参加投标的提供）；

三、有效的营业执照副本；

四、资质证书；

五、安全生产许可证；

六、承诺书；

七、组织机构和人员配备表；

一、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           身份证号码：         性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

- 授权委托书

致：（招标人全称）

委托人：

法定代表人：

受托代理人姓名：

身份证号码：

与委托人关系：

现委托上列受委托人在                     中，作为我方代理人。

代理人             的代理权限为：以我单位的名义参与投标、开标、评标活动，参加项目协商、谈判，负责提供、签署、确认与上述一切有关的文书资料以及执行一切有关的事项，相关法律后果由我单位承担。

委托期限：    年  月  日 至     年  月  日（委托期限建议超过投标有效期，以免发生不必要的废标。）

代理人无转委托权。

后附：代理人身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年    月    日

三、有效的营业执照副本

四、资质证书

五、安全生产许可证

六、承诺书（格式）

承 诺 书

中山市坦洲镇集体资产经营有限公司：

本公司全面响应坦洲镇海伦堡综合楼围墙改造工程（资产公司公建配套）招标文件、评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重承诺：

1、工程质量：保证本工程达到 合格 工程等级（不得低于合格等级），我公司在确定承包价时以 合格 等级标准报价。工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》第六章有关规定执行，中标人在向招标人提交工程竣工验收报告时，向建设方出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由施工方全部负责无偿保修。

2、施工工期：保证在  45  个日历天内完工并交付使用。因承包单位责任达不到合同工期扣罚人民币1000元/天，罚款总额不超过合同总价的10%。

3、工程造价：工程量清单报价已包括招标范围内的全部工程内容，我公司承诺，若我公司中标，则按招标文件的规定签订施工承包合同，若存在错误和漏项，一切责任由我公司承担。

4、施工安全：保证施工期间不发生一般或以上安全事故，轻伤事故率控制在3‰的范围内。切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）执行，并按照中山市建设行政主管部门现正执行的相关规定落实。如因我方措施不力而发生安全事故，所造成的一切责任均由我方负责。

5、文明施工：达到中山市规定文明工地“合格”标准。

6、人员到岗：保证本工程的项目负责人在现场实施全过程、全方位的施工管理，不承担其他工程项目的管理工作。在工程施工期间，我单位的项目负责人和技术负责人驻现场保证超过50%的施工工作日，若我单位项目负责人或技术负责人不按要求到位的，我单位自愿接受扣罚中标价的 10 %。且在施工过程中投入本工程的项目负责人原则上不得更换，如需更换我方将严格按粤建市〔2009〕8号文件的有关规定执行，若我单位未经业主同意自行更换项目负责人，则我单位自愿接受扣罚5000元／每次。

若在施工中出现质量问题且我单位项目负责人不按要求到位，经建设方三次提出整改要求而我方没有及时改进或没有实质性响应的，建设方有权单方解除施工合同，由此造成的所有损失由我方自行承担，并由建设方另行选择具备相应资质的承包人进行未完成工程的施工。

7、公示期满后，假如确定我公司中标，我公司承诺本工程拟投入的所有人员、机械设备在开工之日就能全部到位，否则视为违约，甲方有权要求我公司马上退场，同时提交给中山市建设局作不诚信单位予以备案，并承担相应的经济责任。

8、我公司承诺：若我公司中标，在施工过程中保证不对本工程合同进行转让、不对本工程进行转包或分包，否则建设单位有权单方解除施工合同。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字/印鉴：

日  期：

七、拟投入本工程项目主要人员明细表(格式)

组织机构和人员配备表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 专业 | 等级 | 证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |

说明：1、项目组织机构人员必须是投标申请人的员工，社保缴费证明时间为2017年9月至2017年11月。不提供按废标处理。

2、项目负责人应附注册建造师证、安全生产考核合格证B证、第二代身份证和社保证明复印件；其他主要人员应附执业证或上岗证书（培训证和聘书）、第二代身份证和社保证明复印件。

2、上述人员须按要求提供相应证书复印件并加盖公章，否则按废标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：

项目组成员的人员数量要求（见下表）必须满足《中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知》

项目施工现场管理人员

| 工程范围 | 建造师/项目经理 | 安全员 | 技术负责人/项目总工程师 | 施工员 | 质量员 | 资料员 | 机械员 | 劳务员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程（按建筑面积） | 1万平米以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 每个 项目 1名 | 每个 项目 1名 | 每个 项目 1名 | 每个 项目 1名 |
|  | 1万-5万平米 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5万-10万平米 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 10万平米以上 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 市政、设备安装工程（按总造价） | 5000万元以下 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5000万元-1亿元 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 1亿元以上 | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 基坑工程 | 深度＜5米 | 3000万元 以下 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元 以上 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5米≤深度＜8米 | 3000万元 以下 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元 以上 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 深度≥8米 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |