·中山市政府采购

竞争性磋商文件

招标编号：GDHLZSCG17120040

项目编号：中山市南区渡兴东路交通标志、标线完善工程

编制单位：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

二○一八年二月

目  录

第一部分  磋商邀请函	4

磋商邀请函	5

第二部分  用户需求书	8

一、 概述	9

二、 商务要求	10

三、 项目基本要求	12

第三部分  磋商须知	16

一、 总 则	17

二、 磋商文件	17

三、 响应文件的编制	18

四、 响应文件递交	20

五、 磋商及评审	21

六、 质疑和投诉	25

七、 签订合同	25

第四部分  合同书格式	33

第五部分  投标文件格式	43

说   明	44

一、 投标函	46

二、 法定代表人/负责人证明书	48

三、 法定代表人授权委托书	49

四、 关于资格的声明函	50

五、 中小企业声明函	51

六、 残疾人福利性单位声明函	51

七、 其他政策	52

八、 承  诺  书	54

九、 报价一览表	55

十、 分项报价表	56

十一、 响应供应商情况介绍表	57

十二、 响应供应商所获得的各级各类资质和认证	58

十三、 材料说明一览表	59

十四、 2014年以来同类项目业绩	60

十五、 项目负责人简历表	61

十六、 拟投入本项目人员一览表	62

十七、 技术商务条款偏离表	63

十八、 采购人配合条件	64

十九、 实施计划	65

履约进度计划表	65

二十、 成交服务费支付承诺书	66

二十一、 《信用中国》网站“失信被执行人”的带信用中国水印的信用报告（下载打印加盖公章）	67

二十二、 《行贿犯罪档案查询告知函》	67

阅前提示

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以磋商文件为准。）

- 供应商报名成功后应密切关注本项目磋商公告发布的网站媒体（具体网站见“磋商邀请函”），采购代理机构可能会在上述网站上发布项目更正公告或澄清公告。

- 如无另行说明，响应文件应在开标时间之前 30 分钟内递交。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标保证金须按磋商文件要求提前到达广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司账户。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前 2 个工作日转账。

- 响应文件应按顺序编制页码（包括证书复印件、合同复印件等也应编制页码）。

- 请仔细检查响应文件是否已按要求签名、盖章、签署日期。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名而决定不参加本次投标的供应商，请于投标文件递交截止时间的 3 日前，按《磋商邀请函》中的联系方式，以书面形式告知。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中关于“节约能源、保护环境”的规定，建议供应商双面打印投标文件。

# 第一部分  磋商邀请函

## 磋商邀请函

各（潜在）响应供应商：

广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司受中山市南区城乡建设服务中心（以下简称采购人）的委托，对中山市南区渡兴东路交通标志、标线完善工程【项目编号：GDHLZSCG17120040】进行竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

- 采购项目编号：GDHLZSCG17120040

- 采购项目名称：中山市南区渡兴东路交通标志、标线完善工程

- 采购项目预算价（元）：￥832443.12元，其中：安全防护、文明施工措施费为税前24064.15元。（投标上限价为￥832443.12元下浮10%即￥749198.81元，投标总报价不得超过上限价，安全防护、文明施工措施费不得低于24064.15，否则为无效标）

- 采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

      - 项目内容：本项目为中山市南区渡兴东路交通标志、标线完善工程，包括但不限于对渡兴东路的道路车行道标线、人行道标线进行完善，并设置交通标志牌；

      - 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

      - 本项目不允许提交备选方案；

- ★供应商资格条件：

      - 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 供应商为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，且独立于采购人和采购代理机构；

      - 供应商须提供近三年内（即从招标公告发出之日起前三年，响应供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由响应供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具的《行贿犯罪档案查询告知函》原件及复印件；

      - 供应商信用记录查询（查询时间为投标截止时间止，由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关响应供应商信用记录，将查询的响应供应商信用记录提供给评审现场）；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，为无效投标文件；

      - 响应供应商须具备公路工程施工总承包三级以上（含三级）资质或市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质或公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质二级以上（含二级）资质或交通设施类相应的经营范围（投标时提供证明文件原件查验，不提供原件视为无效投标）；

      - 本项目不接受联合体投标。

      - 响应供应商必须在采购代理机构登记购买磋商文件；

- 获取招标文件时间、地点及招标文件售价：

- 符合资格的投标人应当在2018年2月24日起至2018年3月1日止（办公时间内，法定节假日除外）到采购代理机构（中山市五桂山岭东上筑花园商铺1卡2层广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司）获取招标文件。

- 招标文件售价：人民币300元/套（不接受邮寄报名），售后不退。

- 现场报名时向招标代理机构提供以下资料复印件：①有效营业执照、资质证书（如有）复印件；②经办人身份证复印件；

（以上复印件均需盖红色公章，携原件核查，报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰、无原件或未盖红色公章的将不予受理）。

- 本项目的投标保证金为￥10,000.00元（大写：人民币壹万元整），保证金须在2018年3月2日下午5:30前到达以下账号（保证金接收帐号：中国农业银行股份有限公司中山城区支行，4431 0601 0400 0771 8，广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司）

- 投标截止时间、开标时间及地点：

- 投标文件递交时间：2018年3月6日下午2:30～3:00；

- 投标截止时间：2018年3月6日下午3:00；

- 开标评标时间：2018年3月6日下午3:00；

- 投标文件送达地点：中山市五桂山岭东上筑花园商铺1卡2层广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司开标室。

- 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

- 联系事项

- 采购人：中山市南区城乡建设服务中心         地    址：中山市南区

联系人：李先生                              联系电话：0760-88899683

- 采购代理机构：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

地址：中山市五桂山镇岭东上筑花园1卡二楼

联系人：许小姐                    联系电话：0760-88869878

传真：0760-88869878               邮编：528400

- 采购项目联系人：许小姐            联系电话：0760-88869878

附件：1．委托代理协议

2．磋商文件

发布人：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

发布时间：2018年2月23日

（免责声明：本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的，本网站对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。）

# 第二部分  用户需求书

## 概述

- 本项目公告发布网站为：中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/index.html）、中国政府采购网（http:// www.ccgp.gov.cn）、广东华联建设投资管理股份有限公司（http://www.gdhlzj.com/）。

- 采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对服务数量做适量增加或减少。

- 响应供应商必须保证中标之后不以任何方式转包或分包本项目。

- 本项目由成交供应商承包及负责竞争性磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

- 响应供应商必须保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人违约处罚。

- ★参加开标的响应供应商代表应在投标截止时间前完成签到，签到方式有：①使用指纹或身份证签到（相关人员指纹或身份证信息需提前在交易中心综合业务窗口办理系统录入）的，以投标截止时间前完成指纹或身份证签到确认投标文件递交的有效性；②使用企业数字证书签到的，以投标截止时间前完成企业数字证书签到确认投标文件递交的有效性；③如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

- 重要说明：

  - 本招标文件中凡标有星号“★”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。响应供应商要特别加以注意且必须对此作出回答并完全满足这些要求。任何偏离都有可能导致废标。

如响应供应商认为本招标文件中存在“不合理的条件对响应供应商实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其它问题的，应当在招标文件公示期间内或投标截止时间三日前，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购代理机构反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同响应供应商已充分理解并愿意按照本招标文件的所有条款执行。

## 商务要求

- 响应文件有效期：90天

- 磋商保证金有效期：90天

- 响应文件要求：

  - 响应文件必须经法人代表或法人授权代表签署。

  - 响应供应商编制的响应文件中须包含以下资格证明文件：

- 法定代表人证明书或法人代表授权书原件；

- 响应供应商的营业执照副本复印件；

- 响应供应商的税务登记证复印件；

- 响应供应商证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（合同所需的人力、物力、财力及技术能力等）。

- 报价方式：

  - 投标报价为：全包价，报价不得高于本项目的采购预算，否则将导致废标。

  - 本项目报价中包括但不限于标的货物的供货、其他附件、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、验收、资料、质保期等相关的全部费用。如果响应供应商在中标并签署合同后，在实施工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

  - ★本项目中介预算价为￥832443.12元。（投标上限价为￥832443.12元下浮10%即￥749198.81元，投标报价不得超过上限价，否则为无效标）。

  - 报价以人民币报价。

  - 采购人根据全套施工设计图纸，按照采购文件和标准定额有关规定，委托有资质的中介机构编制工程量清单。供应商在规定日期前对采购人提供的工程量清单、施工图纸设计文件等有疑问的，应在答疑前规定时间内用书面形式向采购人提出，采购人答疑后统一书面回复。若供应商对中介工程量无异议的，或明知中介工程量有误而不提出疑问，则认为供应商默认采购文件规定的工程范围、施工内容，中标后按施工图文件执行，工程承包总价不作调整。

- 踏勘现场：采购人、采购代理机构不组织集中踏勘现场，供应商如需认为必要可自行前往。

- 采购人配合条件：

  - 响应供应商在响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

- 成交服务费：

  - 响应供应商须向采购代理机构交纳成交服务费。以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算基数。成交服务费不在报价在单列。收费标准按国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定，采用差额定率累进法计算：

| 中标金额（万元） | 货物招标收费标准 | 服务招标收费标准 | 工程招标 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

例如：某项目服务类招标代理业务中标金额为400万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 0.8% = 2.4万元

计收费 = 1.5万元 + 2.4万元 = 3.9万元

  - 本项目按行业收费标准下浮20%收费。

  - 成交服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或现金的形式支付。

户    名：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司城区支行

账    号：4431 0601 0400 0771 8

  - 成交服务费支付时间：成交服务费必须在成交人领取《成交通知书》时一次性付清，如果成交人未能按时交纳成交服务费，招标代理机构/招标人保留取消其成交资格并追究其法律责任的权利。

## 项目基本要求

- 项目情况介绍

  - 项目名称：  南区渡兴东路交通标线、标志完善工程 ；

  - 项目地点：采购人指定的地点；

  - 建设单位： 中山市南区城乡建设服务中心 ；

  - 项目内容：本项目为 南区渡兴东路交通标志、标线完善项目   ，完善道路交通指示标志、路面标线及隔离护栏等交通设施项目。按本工程设计图纸并结合工程量清单要求进行施工，并最终通过验收且验收合格；详见方案、工程量清单及图纸。

  - 项目质量标准：项目竣工验收达合格。

  - 现场勘查：各响应供应商可自行到施工现场进行勘查，但所产生的一切费用和可能会发生的事故责任由各响应供应商自行承担，采购人和采购代理机构不在责任范围之内，现场勘查须得到招标采购人的同意方可进行。

- 具体要求

- 采购范围之内项目所用之材料，由中标人自行采购。

- 采购人保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利。

- 响应供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。

- 材料价格根据市场材料价综合取定。

- 项目所需各种材料由中标人自行采购和付款。其他材料的暂定品牌，只作为响应供应商报价的参考，响应供应商可以根据工程量清单要求和有关说明，采用同档次（或以上）同规格的产品，但在实际使用前，应将有关资料报采购人，经采购人同意后才能使用。本工程使用的设备及材料其质量不能低于本招标文件的要求。使用的材料必须为省、部优产品。所有材料应符合环保要求。

- 各种零配件的质量、品牌，必须符合国家规定的质量标准。本项目所用材料，应按规定送检测部门检测，检测合格后方可使用。检测费用由中标人负责。

- 竣工资料归档要求：

- 本项目验收之前中标人应向采购人提交一套完整的竣工资料（要求为原件），提供符合GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》的要求规格而编制成册的工程竣工图及有关技术档案资料一式四份，经采购人初步检查合格后方可进行验收。

- 中标人的档案资料必须按要求及时收集、汇总、整理档案。

- 工期：签订合同后50个日历日内完工验收并交付使用。中标人逾期完工，采购人则每日按合同总额1％向中标人收取违约金，但总额不超过合同总额的10％，逾期交付超过10天，采购人有权终止合同。

- 安全文明施工要求：中标人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。

- 保修期（含保修期服务要求）：中标人完工后的工程质量免费保修一年（从项目验收之日起）。

- 质量保修责任：

- 属于保修范围的项目，中标人应在接到发包人通知后的24小时内派人保修。中标人未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，其费用由中标人全部负责。

- 发生紧急抢修事故的，中标人在接到通知后，2小时内立即赶赴现场进行抢修。

- 本项目严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。

- 承包方式：本项目实行固定总价包干，由中标人包造价、人工、材料、施工、质量、工期、安全、文明施工。响应供应商应依照施工图，结合施工图和现场施工条件、工期、文明施工、工程质量、安全及谈判文件等要求进行投标。施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道、交通安全维护设施、物品仓库等）以及影响施工的各类障碍所发生的费用都被认为包含在报价中。响应供应商应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文等情况的变化及其他意外困难等。

- 工程量增减调整方法：本项目的工程款结算实行合同总价包干（中标人最终报价为包干价）。除采购人因故提出对项目进行设计修改并经审核通过的情况外，采购人不再增加本项目费用。项目变更的调整办法规定如下：

- 合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格进行调整；

- 合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格进行调整；

- 合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由中标人依据变更工程资料、计量规则和计价办法，工程造价管理机构发布的参考价格和中标人报价浮动率提出变更工程单价或总价。

- 施工要求

- 工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延：

（a）不可抗力因素；

（b）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

- 施工条件及管理要求

- 采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人自行解决，其费用由中标人自理。

- 施工用水、用电：采购人不提供施工用水、用电接口，项目相关用水、用电由中标人自行解决。

- 施工时间安排：以采购人的书面或项目监理签发开工令为准。

- 进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受检查。

- 中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

- 中标人在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，中标人必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

- 中标人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

- 招标文件中承诺并选定的项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，中标人不得擅自撤离。

- 中标人在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

- 中标人在项目施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准，提交监理单位备案。

- 中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

- 验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由中标人负责。

- 设备保管期：中标人由本项目工程进场施工起，直到整个工程竣工验收合格后2个月内。设备保管内容包括：本项目设备，相关电缆、电线等。

- 项目移交时间在项目完成并通过验收后10天内进行（具体时间以采购人要求为准）。

- 付款方式

  - 本项目不设预付款。工程进度款按当月完成工程量价款的70%支付，工程竣工验收后付至合同价的70%，工程结算后一年内付至工程结算价的95%，余下5%作为质量保有证金，保修期满后一个月内支付。

  - 由于本项目属于政府采购项目，所有的费用均需报财政部门拨付，故上述约定的付款时间应视为采购人向财政部门申请付款的时间。

- 其他说明

- 中标人不得转包、分包。不得随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，应事前征得采购方同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

- 在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

- 响应供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 响应供应商中标后，如因采购人的原因取消建设的，中标人应无条件服从，不得因此向采购人提出任何索赔。

- 若中标人须进行分包的，必须经采购人同意，并签订安全责任协议，明确分包安全责任，但分包人不能对其被分包的项再对外分包。中标人对整个项目负连带责任。

- 若项目中涉及消防安装等专业安装，如果中标人没有相应安装资格的，必须分包给具有相关资质的单位负责，经采购人同意，并签订安全责任协议，明确分包安全责任，但分包人不能对其被分包的项再对外分包。中标人对整个项目负连带责任。

- 中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由中标人负责。

- 中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 中标人必须完全响应满足下列所述的国家施工标准，如果中标人被发现违反或没有按照下列所述的国家施工标准进行施工，采购人保留取消其中标资格和追究其法律责任的权利。

- 质量保证及售后服务

- 响应供应商必须具有科学的质量管理体系，在报价时提交描述施工（要求做到施工时不影响正常供电）、验收等各个阶段的质量保证标准及措施的资料。

- 本项目质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求中标人停工和返工，返工费用由中标人承担，工期不予顺延。

- 该项目在施工过程中，中标人同时应接受交警部门的监督和指导；工程竣工时，采购人将会同市交警部门同时参与验收。

- 工程量清单及图纸

详见图纸及工程量清单

(六）样品要求：

提供符合要求的护栏产品样品(按照设计图纸的要求，在开标时提供)。

# 第三部分  磋商须知

## 总 则

- 适用范围

  - 本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

- 定义

  - “采购人”是指：获得资金／贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本磋商文件的采购人特指：中山市南区城乡建设服务中心。

  - “监管部门”是指：中山市南区财政分局。

  - “政府采购代理机构”是指：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司。

  - “招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

  - “合格的供应商”是指：符合磋商文件规定的资格要求。

- 合格的货物、服务、工程

  - 货物：指所有的由响应供应商为满足磋商文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、软件、图纸和其它材料。

  - 服务：指响应供应商提供的货物供应、安装、调试、验收、保障服务、技术支持及与货物有关的运输和保险以及其他伴随服务。

  - “合格的工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

- 磋商费用

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，具体内容详见用户需求书商务要求。

## 磋商文件

- 磋商文件的构成

  - 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

      - 磋商邀请函；

      - 用户需求书；

      - 磋商须知；

      - 合同书格式；

      - 竞争性磋商响应文件格式；

      - 在磋商过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等。

  - 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 磋商文件的澄清

  - 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的对磋商文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买磋商文件的响应供应商（答复中包括相关问题，但不包括问题的来源）。该澄清文件也是磋商文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力。

  - 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，（采购代理机构）将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

- 磋商文件的修改

  - 在报价截止时间前，无论出于何种原因，根据项目的需要，政府采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对磋商文件进行修改和变更。

  - 磋商文件的修改将以书面的形式于响应文件递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。供应商应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

  - 考虑到该修改和变更的影响，采购人和政府采购代理机构可酌情推迟响应文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的供应商。

  - 在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束

## 响应文件的编制

- 响应文件编制基本要求

  - 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

  - 供应商提交的响应文件及其与（采购人）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

  - 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件按无效响应处理。

  - 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求

  - 响应供应商应以人民币报价。

- 响应文件的构成

  - 响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

  - 报价标人应按本磋商文件规定的内容和格式编制并提交响应文件，响应文件应参照磋商文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

- 供应商报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，供应商都应按附件的格式如实填写与用户需求差异表和合同条款响应表；

- 供应商应按响应文件格式的要求提交资格证明文件，并对这些资格文件的真实性负责；

- 供应商认为需加以说明的其他内容。

- 报价要求

  - 供应商所提供服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

  - 供应商应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

  - 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

  - 成交供应商负责本项目所需服务等全部工作。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《采购邀请函》的规定提交磋商保证金。未按规定交纳磋商保证金的，其响应文件为无效响应文件。

  - 磋商保证金作为磋商文件的组成部分。供应商与交款人名称必须一致，非供应商缴纳的磋商保证金无效。

  - 磋商保证金交纳形式：银行转账。

  - 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

  - 成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

- 响应文件的样式和签署

  - 响应供应商应按用户需求书商务要求中规定的数量准备响应文件，文件的副本可采用正本的复印件。响应供应商应将响应文件正本（1份）和副本（3份）分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中，否则将被视为无效报价而予以废标。

  - 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

## 响应文件递交

- 响应文件的密封和标记

  - 信封或外包装正面应当注明项目名称、项目编号和“在（磋商文件中规定的磋商日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖公章。

封套均应按以下格式标记：

“递交：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

项目名称：（项目名称）         项目编号：（项目编号）

在（磋商截止时间）前不得启封”的字样。

如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

- 响应文件的递交和退回

  - 所有响应文件应于《采购邀请函》中规定的截止时点前递交到开标地点。

  - 未按要求密封的，或迟交或未送达指定地点的响应文件，按《政府采购法》的规定，政府采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

  - 本次采购不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

  - 供应商在提交响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。在首次响应文件递交截止时间之后，除非在磋商期间应磋商小组的要求，否则供应商不可以修改其响应文件内容。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

  - 磋商期间应磋商小组要求所作的澄清、说明、更正和最终报价应在磋商小组规定的时间内递交。

  - 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

  - 提交响应文件的截止时间为《采购邀请函》规定的时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的响应文件，为无效响应文件，政府采购代理机构将拒收。

  - 从提交响应文件的截止日起，报价有效期为《磋商须知前附表》规定的天数。在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收，同意延期的供应商在原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

## 磋商及评审

- 评审方法

  - 本次磋商项目的评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 磋商评审分四阶段进行：

- 第一阶段：磋商小组审查响应文件是否对磋商文件作出实质性响应。只有对“供应商资格条件”所列各项作出实质性响应的供应商才能获得参加磋商的权利，对未作出实质性响应的供应商实行现场告知，以让其核证、澄清事实。

- 第二阶段：磋商小组与符合资格的供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露其技术、价格和其他重要信息；磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致意见，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。磋商小组要求所有磋商供应商在规定的时间内集中进行最后磋商报价，除非在磋商时磋商小组根据用户需求书内容作了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次响应报价的最后磋商报价，最后磋商报价内容现场公布。

- 第三阶段：磋商小组在磋商和最终报价结束后，按照《初步审查表》（见附表1）内容对供应商的最终响应文件进行符合性检查。不通过初步审查的最终响应文件不能进入技术、商务及价格的详细评审。

- 第四阶段：进行技术、商务及价格的详细评审。磋商小组各成员按照评标程序、评分标准以及权重（分值）分配的规定，就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分（评审内容见附表4《技术商务评分表》），各评委技术商务评分的算术平均值即为该供应商的技术商务得分。然后，算出各供应商的价格得分。将各供应商的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。磋商小组出具评审报告，并推荐成交候选人名单。本项目推荐1名成交候选人和1名成交备选人。将综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）评审价格（由低到高）；（2）技术商务得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。排名第一的供应商为成交候选人，排名第二的供应商为成交备选人。成交人放弃成交或成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他成交备选人中确定成交人，没有其他成交备选人的，重新组织采购活动。

  - 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×100×价格评分权重

  - 权重分配：综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 40% | 30% | 30% |

  - 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法人代表或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

  - 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

  - 最后磋商报价的核实：磋商小组对各供应商的最后磋商报价进行核实，如存在报价的算术错误、漏项、缺项等，磋商小组按下述原则对供应商的最终报价进行修正，并以此作为评审价格。如果供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 对主要服务，供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

- 对非主要服务，供应商报价漏项的，评审时将要求漏项的供应商予以澄清，但该澄清不作为评审的依据；磋商小组将以其他供应商对应项的最高报价补充计入其评审价格；

- 对非主要、非主要服务的费用，如果供应商是另行单独报价的，报价时也相应另行计入其评审价；

- 对数量的评审，以《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由磋商小组以其专业知识判断。

  - 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）

- 投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价×(1－C1）；

- 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；（本条款不适用）

- 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务；

- 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；（本条款不适用）

- 投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

- 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

- 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3位专家组成，包括采购人代表1人和专家2人。磋商小组责全部的评审工作，任何人不得干预磋商小组的工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由磋商小组负责完成。磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件、澄清和最终报价等内容进行评审；实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应文件。

  - 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

  - 磋商小组依法根据磋商文件的规定与供应商进行磋商及对响应文件和最终磋商结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

  - 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

  - 代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

- 法律责任

  - 接受报价后，直至成交人与采购人签订合同止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向磋商双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

  - 从报价递交截止时间起到确定成交人日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交人方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

- 权利

  - 政府采购代理机构和采购人通过法定或规定的程序，保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 磋商小组经评审，认为所有报价都不符合磋商文件要求的，可以否决所有报价。

- 确定成交供应商

  - 磋商小组将出具评审报告。对提供产品质量、服务均能满足磋商文件规定最低要求的报价供应商归列为推荐成交的候选对象。

  - 成交人确定后，广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

  - 如果成交供应商不能按照磋商文件要求及响应文件的承诺签订合同或成交供应商的响应文件与事实不符，采购人可以取消该成交供应商的资格并将合同授予另一成交候选人，或者依法重新采购及采取其它采购方式。采购人对受影响的供应商不承担任何责任。

- 拒绝任何或所有报价的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有响应文件都不符合磋商文件要求的，可以否决所有响应供应商。

  - 采购人通过法定或规定的程序，有权在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何响应供应商，以及宣布本次磋商无效，对受影响的响应供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的响应供应商解释采取这一行动的理由。

- 成交结果公告

  - 采购代理机构将中标结果在①中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/index.html）；②中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；③采购代理机构网站（http://www.gdhlzj.com/）等相关媒体公告。

## 质疑和投诉

- 供应商在磋商结果公示期间内，对磋商过程或成交结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，并提供相关证明材料。无论是质疑还是投诉，供应商均须对质疑或投诉内容及相关证明材料的真实性承担法律责任。

  - 供应商对磋商结果持有异议的，应在公示期内向采购人或采购代理机构书面提出质疑，采购人或采购代理机构在收到质疑后7个工作日内将书面作出回复。

  - 供应商对采购人或采购代理机构的质疑回复不满意的或他们未在规定时间内给予回复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内，向本次采购的监督管理机构投诉。

## 签订合同

- 成交通知书

  - 成交结果公告发布的同时，采购代理机构向成交供应商发出依法确认的《成交通知书》，成交供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

  - 成交供应商应当在成交结果公布后3个工作日内前往采购代理机构领取《成交通知书》，否则如因成交供应商逾期领取通知书导致合同未能签署、项目工期延误等，成交供应商须承担中标资格被取消、磋商保证金被没收、赔偿损失等一切后果。

  - 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。除不可抗力等因素外，《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

  - 采购代理机构在向成交供应商发出《成交通知书》的同时，将向所有未成交供应商发出《采购结果通知书》，但中标与未中标原因不作任何解释。

- 成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同。

- 成交供应商须在《成交通知书》发出之日起30日内与采购单位签订合同，成交供应商不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如成交供应商没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为该成交供应商放弃成交资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求且报价次低的供应商为成交供应商。

- 竞争性磋商文件的解释权

- 本磋商文件解释权归广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司所有。

附表1：

初步审查表

项目名称：                                                                  招标编号：

| 序号 | 响应供应商 | 已在采购代理机构购买招标文件 | 投标保证金已递交 | 投标文件签署合格 | 投标有效期符合要求 | 投标文件主要资料齐全 | 响应供应商符合合格响应供应商的条件 | 商务无重大保留或偏差 | 投标文件是否满足《用户需求书》及“★”的要求 | 投标价格是唯一固定价 | 投标报价不高于本次招标项目的采购预算 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | 实质性响应招标文件 | 是否合格进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“×”的原因详细说明： |

注：1、符合审查表的打“○”，不符合审查表的打“×”。全部打“○”的结论填写合格，出现一个“×”的结论填写不合格。

2、结论为合格的供应商可以进入下一阶段的评审。

评委成员签名：                                                  日期：

附表2：

价格评审表

项目名称：                                                      招标编号：

| 序号 | 响应供应商 | 第二次报价无重大漏项或重大不合理 | 第二次报价未超过第一次报价及投标控制价 | 是否合格进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：1、符合审查表的打“○”，不符合审查表的打“×”。全部打“○”的结论填写合格，出现一个“×”的结论填写不合格。

2、结论为合格的供应商可以进入下一阶段的评审。

评委签名：                                                   日期：

附表3：

第    轮报价及承诺一览表

项目名称：                                                         招标编号：

| 磋商项目名称 | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ | 大写： |
| 相关承诺 |  |

注：谈判评审原则为符合采购需求，质量、服务相等且报价满足采购人要求。

供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

报价日期：

注意：响应供应商参加报价谈判时自备两张或以上《第   轮报价及承诺一览表》（详见附表3），并加盖报价单位公章。《第   轮报价及承诺一览表》为磋商评审小组与供应商谈判结束后作最终报价而用。

附表4：

商务评分表

项目名称：                                                                         招标编号：

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容及评审分项 | 投标人 … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资质 | 15 | 投标人是否具有交通运输部科学研究院交通工程检测中心或交通部交通工程监理检测中心出具的道路交通标志、标线《交通工程产品施工工程检验合格证书》；由评标委员会横向对比打分（投标时提供原件供评委核查，没有原件的不计分） 优：15≥评分＞12； 良：12≥评分＞9；中：9≥评分＞6；差：6≥评分＞0 |  |
| 2 | 公司实力与服务评价 | 10 | 综合资质及社会信誉度评价：有效的质量管理体系认证，有效的环境管理体系认证，有效的职业健康安全管理体系认证，每个认证证书2分，共6分；获得工商行政管理颁发的“守合同重信用”企业荣誉证书连续五年以上的得4分；（提供证书复印件并加盖公章，投标时提供原件核查，未提供原件） |  |
| 3 | 企业信用 | 5 | 响应供应商的企业信用评定等级在A级及以上的得5分，在A级以下的不得分，没有企业信用等级的不得分。（投标文件中须附由合法第三方信用服务机构出具的信用记录或信用报告复印件及提供信用机构相关备案证明资料，投标时提供相关证明文件原件核查，没有原件的不得分）。 |  |
| 4 | 投入本项目的人员实力 | 20 | 根据拟投入本项目服务人员资质、经验的优劣，配备人数进行横向比较：（注：提供2017年11、12月及2018年1月响应供应商为其购买的社保证明及其他证明资料复印件，投标时提供原件供评委核查，未提供原件的不得分。） 优：20≥评分＞16； 良：16≥评分＞12；中：12≥评分＞8；差：8≥评分＞0 |  |
| 5 | 履约能力 | 20 | 根据本项目情况，公司配备的装备情况及是否符合项目需要确定，必须提供货车、工程专用车辆、刻绘机证明，（车辆需要公司名下行驶证或其他行驶证加租用合同，装备需要发票等证明，投标时提供原件供评委核查，未提供原件的不得分）。 优：20≥评分＞16； 良：16≥评分＞12；中：12≥评分＞8；差：8≥评分＞0 |  |
| 6 | 公司经营状况 | 15 | 投标人经营状况对比，3年盈利的得15分，2年盈利的得10分， 1年盈利的得5分，其他不得分（根据提供2014年至2016的经会计师事务所出具的审计报告情况，开标当天且在投标截止前提供原件核查，未提供原件不得分）。 |  |
| 7 | 同类业绩经验 | 20 | 2014年以来完成过的同类工程项目的业绩，横向比较各投标人情况进行评分（同时提供中标通知书、合同、验收报告复印件加盖公章，开标时原件核查，未按要求提供的不得分）优：10≥评分＞8； 良：8≥评分＞6；中：6≥评分＞4；差：4≥评分＞0 |  |
| 合计 | 100 | 得分总计 |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应打分，评分低于60分者，请书面说明原因。

评委签名：                                                                                                 日    期： 年 月 日

附表5：

技术评分表

项目名称：                                                            招标编号：

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容及评审分项 | 投标人（一） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏技术要求 | 产品质量 | 15 | 1、提供由公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的道路交通隔离护栏耐侯性能单项测试报告； 2、提供国家涂料质量监督检验中心出具的用于表面喷涂的白色热固性粉末涂料检验报告； 3、提供国家涂料质量监督检验中心出具的护栏人工气候老化和人工辐射暴露测试检验报告； 优：10≥评分＞8，提供的检测报告性能优（例如：包括护栏耐侯性能大于等于500小时，涂料耐老化、耐湿热及耐盐雾不少于2000小时，人工气候老化和人工辐射暴露测试不小于4000小时）。 良：8≥评分＞6，提供的检测报告性能次优。 中：6≥评分＞4，提供的检测报告性能一般。 差：4≥评分＞0，检测报告性能表述不清或差，或者提供上述全部检测报告不全。 （投标时须提供原件核查，不提供原件不得分） |  |
|  |  | 样品 | 15 | 是否全部满足设计图纸要求，并参照各投标人提交的样品对比，根据外形尺寸、底座重量、材质、喷涂效果、焊接工艺等方面横向比较（不提供或只提供部分样品不得分）。 优：15≥评分＞12； 良：12≥评分＞9；中：9≥评分＞6；差：6≥评分＞0 |  |
|  |  | 产品质量保障能力 | 10 | 1、制造商提供钢护栏发明专利（不含实用专利或外观专利）得2分。 2、投标人拥有全套护栏静电喷涂生产线的，得3分【提供投标人护栏静电喷涂生产线设备发票影印件及涂装生产线在主管部门的备案证明、图片等证明材料】。 3、投标人提供安全生产标准化三级企业证书及环保局出具的排放污染物许可证的得3分。 4、投标人提供省级高新技术企业认定证书的得2分。 （投标文件中须提供相关证书复印件并加盖公章，投标时须提供原件核查，不提供原件不得分）。 |  |
| 2 | 技术先进性 | 15 | 提供制造商授权函及技术资料，证明用于本项目的材料的技术水平，根据是否能够提供优于本项目要求的技术、提供更好的实施技术方案建议（同时从质量和效率两方面），并且提供国家相关部门的检测报告予以支持证明，未提供相关证明的不得分。 优：15≥评分＞12； 良：12≥评分＞9；中：9≥评分＞6；差：9≥评分＞0 |  |
| 3 | 维护组织方案 | 10 | 针对本项目有提供是否具体可行、详细的保养服务方案及完全满足项目的要求 优：10≥评分＞8； 良：8≥评分＞6；中：6≥评分＞4；差：4≥评分＞0 |  |
| 4 | 应急方案 | 10 | 优：10≥评分＞8，针对本项目的管理方案，提出合理、可行的方案，突发事件的处理措施和应急预案详细得当。 良：8≥评分＞6，针对本项目的管理方案，突发事件的处理措施和应急预案一般。 中：6≥评分＞4，针对本项目的管理方案，突发事件的处理措施和应急预案基本满足要求。 差：4≥评分＞0，针对本项目的管理方案，突发事件的处理措施和应急预案较差。 |  |
| 5 | 维护备件 | 15 | 要求根据用户需求书中内容提供相关维护备件： 提供符合设计文件要求的反光膜（依据GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》标准）、不锈钢扎带的制造商授权函及省级或以上检测报告；杆件的制造商授权函，全部满足得10分，缺一项扣5分，扣完为止； 提供施工安全现场安全维护方案使用的安全设施样品（按照设计图纸的要求），优：5分；良：4分；中：3分；差：0-2分。 |  |
| 6 | 维护能力 | 10 | 根据投标人售后维护服务能力进行评分： 投标人售后服务机构设置及维护人员是否满足30分钟内到达维护现场（提供相关证明），满足得5分，不提供不得分； 是否有备件仓库方便及时将备件投入维护的能力（提供相关证明），满足得5分，不提供不得分； （投标时须提供以上证明文件原件供评审专家核查，不提供原件不得分） |  |
| 合计 | 100 | 得分总计 |  |

备注：注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应打分，评分低于60分者，请书面说明原因。

评委签名：                                                                                                   日    期

# 第四部分  合同书格式

中山市政府采购

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签订地点：

2018年  月  日

合 同 书 格 式

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

项目名称：__________________________________

项目编号：__________________________________

采购人（甲方）：____________________________

中标人（乙方）：____________________________

2018年    月    日

合 同 书

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依照《合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：             ，具体工程见乙方图纸工程量清单（图纸工程量清单为预计工程量，应按实际工程量进行施工）

资金来源：中山市财政拨款

二、工程承包范围

承包范围：　按照图纸、招投标文件内容

三、合同工期

计划开工日期：　    年  月  日

计划竣工日期：　    年  月  日

合同工期总日历天数30个日历天。

实际开工日期指本工程总监理工程师向乙方人发布工程开工令后第二天起计；

四、质量标准

工程质量标准：严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，工程质量等级为合格。

五、合同价款

中标金额：￥      元（大写：人民币                元整）

按实际工程量结算，如工程量增加在总造价10%以内，经双方协商，仍按本合同价款金额结算。

六、付款方式

1.正常情况下付款方式的处理：

（1）本项目不设预付款。工程进度款按当月完成工程量价款的70%支付，工程竣工验收后付至合同价的70%，工程结算后一年内付至工程结算价的95%，余下5%作为质量保有证金，保修期满后一个月内支付。

（2）由于本项目属于政府采购项目，所有的费用均需报财政部门拨付，故上述约定的付款时间应视为采购人向财政部门申请付款的时间。

2. 出现变更工程时按下列计价方式处理：

（1）本工程量清单以外的新增工程项目，如该项目在工程量清单中已有同类项目；

① 工程量改变时，只调整相应项目工程量，其项目的单价沿用原工程量清单单价；

② 项目用料（包括规格）改变时，只调整相应项目的主材单价，其项目的工程量及计费原则不变；

③ 当项目的工程量及主材同时改变时，同时调整相应项目的工程量及主材单价，其计费原则不变；

（2）如该项目在工程量中无同类项目：

乙方在收到该变更后30天内向监理工程师和甲方提交报价。由监理、业主确认并经财局审核。

主材价格以双方协商为准，如协商不成，则委托有资质的中介机构核价并报财政局审核。

七、质量保证及售后服务

1.质量保证期为：工程质量免费保修一年（从项目验收之日起）1年

2.服务热线：               24小时/天、7天/周（包括节假日）；

3．响应时间：乙方要保证2小时内到达甲方指定的现场，并在3小时内开始施工。

八、工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）

1．甲方派驻的项目负责人

姓名：                      职务： 甲方现场代表

联系电话:

职权： 行使甲方的权力，监督检查工程施工进度及质量，负责现场有关经济和技术方面的签证，与本工程相关的文件、资料须由甲方盖章确认后方可生效。

2.乙方项目经理

姓名：               职务： 项目经理

联系电话:

3.甲方委托有资质的工程监理公司进行监理，成交单位要严格按照监理公司的程序完成工程，否则视违约。若在监理过程中有任何疑问，可以向甲方提出。甲方将协同设计、监理讨论解决并由甲方向乙方答复（或根据授权由监理或设计答复）。非重大问题工期不顺延。

本工程甲方委托              作为本工程的监理公司

监理单位委派的工程师

姓名：               联系电话:

甲方委托的职权： 按监理合同

需要取得甲方批准才能行使的职权： 按监理合同及监理规范

九、甲方工作

1.甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 进场前具备开工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 按现有条件提供，若未能提供水电的路段，由乙方自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 按有关规定执行。

（4）图纸会审时间： 开工前1天内完成。

（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 及时与有关方面联系，协调处理。

（6）双方约定甲方应做的其他工作： 无。

2.甲方委托乙方办理的工作：

（1）办理施工许可证和规划验收等相关手续；

（2）准备工程验收和结算所需的工程竣工档案资料。

十、乙方工作

1.乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间： 开工前提交施工组织计划报审，每周向监理、甲方报送施工周报，内容包括工程质量、工程量报表、工程进度报表、存在的问题及处理情况及下周进度计划等。如发生因施工导致的严重交通堵塞、质量事故、安全事故随时快报。（如甲方有特殊要求，则乙方须按要求报送）。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承担施工安全、保卫、消防、文明施工工作责任，根据工程需要提供和维护夜间使用照明、围栏等。严格按照国家标准设置施工现场的安全维护措施，如因施工现场维护不完善而导致事故造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

（3）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护、迁移树木绿化等要求及费用承担： 由乙方负责，含在总承包价内。

（4）施工场地清洁卫生的要求： 施工期间按有关行政主管部门的规定及文明施工要求。竣工后接到甲方书面退场通知7天内按甲方指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的的清洁，并以通过甲方验收为标准。如逾期不拆，甲方有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。

（5）甲方约定乙方应做的其他工作。

十一、施工组织设计和工期

1.进度计划

（1）乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前5天内完成。

（2）监理工程师确认的时间： 收件后5天内。

2.工期延误

（1）双方约定工期顺延的其他情况： 若非乙方原因而拖延，按监理工程师、甲方签证顺延。

（2）工期奖罚：乙方逾期完工，甲方则每日按合同总额1％向乙方收取违约金，但总额不超过合同总额的10％，逾期交付超过10天，甲方有权终止合同。

十二、工程验收

1.验收流程:

（1）进度验收；

（2）工程总验收阶段；

（3）质量保证期终止验收阶段。

2.进度验收

在工程施工过程中，每完成一条道路或一定工程量时对工程进度进行验收。

3..工程总验收阶段

（1）工程完工后3天内通知甲方，与甲方协商验收时间。

（2）验收时必须由监理公司的代表和甲方代表签名后才视为验收合格。

4. 质量保证期终止验收：

质量保证期满前一个月，要求乙方报请监理人作质量保证期终止验收工作，并服从监理人安排。

十三、产权与风险转移

合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

1.工程验收交付使用前，工程的产权，损坏、灭失的风险由乙方承担；

2.工程的产权，损坏、灭失的风险，在工程通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方；

3.成交工程产权与风险转移前，经济损失由乙方承担，而乙方应当在成交价内完成该项工程。

十四、违约责任

1.由于乙方原因导致未按合同约定期限提交验收并验收合格的，则按逾期天数每日按合同总价5‰向甲方偿付违约金，逾期超过20日历天，因乙方履行工程能力存在问题，乙方1年内不得参与甲方发标项目竞标（从确定违约之日起计算）。甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。对乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权从合同价款中自行扣除。

2.乙方建设的项目、提供的货物和服务出现质量问题（因质量问题造成交通事故的由乙方承担相应责任，如：施划标线过程中玻璃珠未及时清除干净引发交通事故的，由乙方承担相应责任。）或不符合本合同约定的，又未能根据甲方要求进行重做、修理、更换并达到本合同要求的，除应继续履行本合同外，还应向甲方支付合同总价10％的违约金。该违约金甲方有权从合同价款中自行扣除。

3. 因乙方的原因，导致合同无法履行的，则乙方必须支付总工程款的10％给甲方作为违约金，或由于乙方原因，部分施工项目无法按图纸及国家有关技术规范要求进行制作及安装的，甲方除扣减合同价款质量中该部分项目的工程款项外，并将扣留乙方中工程款的10％作违约罚金。

4.乙方使用不符合约定的材料进行施工的，或工程通过自检而抽检不合格，不合格的原因是由于乙方偷工减料或采取欺骗手段所致，除须更换及重新施工外，每次对乙方罚款20000元。

5.经甲方或监理公司书面通知3天内仍未改正的，甲方即可在无须征得乙方同意的前提下解除合同，并另行委托施工队施工，因此而增加的费用或造成损失由乙方承担。

6.要求返工的工程未在规定时间内进行返工或要求清除出施工现场的材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天罚款800元。

7.乙方承担施工期间的施工路段交通疏导责任，施工前应当告知甲方及项目监理，并避免在交通高峰期施工，如出现因施工引起的严重交通堵塞被媒体报道或其他影响的，乙方应立即停工清场，每发生一次罚款3000元。

8.甲方逾期付款，则每日按应付未付款项的5‰向对方偿付滞纳金。

9.乙方承担因其违约而导致甲方主张权利的费用（含差旅费、律师费、税收等）。

十五、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等.

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电话、电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十六、合同构成

组成本合同的文件包括：

1．本合同书

2．中标通知书

3．投标文件

4．图纸

5．工程量清单及价单

6．施工组织方案

7. 培训方案及培训手册

十七、补充条款

1. 全部工程竣工后，须由乙方提出书面工程验收申请，甲方在接获验收申请的3个工作日内，会同乙方、监理公司等有关部门进行验收，经验收工程项目达到合格的，由验收部门签发竣工验收合格证明文件，工程完工日期即为乙方的书面验收申请日期。全若不符合验收条件或验收不合格，乙方需在完成整改后，重新提交验收申请。如果工程项目是分阶段或分工序完成的，只有前一个阶段或工序的工作通过验收，乙方才能进行下一阶段或工序的工作。甲方保留随时抽查施工质量和要求返工的权利。质量保修期满前一个月，要求乙方报请监理人作最终验收工作，并服从监理人安排。

2．全部工程验收完成后，乙方应当在1个月内（以财政局审核办公室受理时间为准）完成结算资料的整理工作，并应当及时按照结算审核意见修改资料直至通过结算审核。如乙方未能在上述时间内完成结算资料的整理工作，每延误一天罚款800元。

3．本工程未尽事宜，经甲乙双方协商可另行签订补充协议。

本合同一式  份，甲方  份，乙方  份， 招标代理执壹份。

本合同合计 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的效力。

合同订立时间：　   年 月  日

合同订立地点：　　中山市

本合同自双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：528400

电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

开户银行：

开户账号

合同附件（合同编号：      ）

1．中标通知书…………………………………………………………………

2．招标文件及其澄清、修改及补充文件……………………………………

3．中标人投标文件及其澄清、修改及补充文件……………………………

备注：

1．本合同附件均在签订合同时编制，依据是招标文件及中标人的投标文件的相应内容；

2．合同附件的具体条目及内容由双方在签订合同时商定。

# 第五部分  投标文件格式

## 说   明

- 请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 投标文件请尽量使用双面打印。

- 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 投标函

- 开标一览表

- 法定代表人授权委托书

中山市政府采购项目

投标文件

（正本/副本）

招标编号：

项目名称：

包    组：

响应供应商名称：

日期：             年      月      日

## 投标函

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

为响应你方组织的  中山市南区渡兴东路交通标志、标线完善工程  项目的招标[采购项目编号为：  GDHLZSCG17120040  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  中山市南区渡兴东路交通标志、标线完善工程   招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)作为投标供应商正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《成交服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目投标。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

投 标 人：

地    址：

传    真：

电    话：

电子邮件：

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 法定代表人/负责人证明书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照/民办非企业单位/社会团体法人登记号码：                   性质：

经营/业务范围：

(为避免废标，请响应供应商务必提供本附件。)

、

响应供应商（公章）：

地        址：

日        期：

## 法定代表人授权委托书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

兹授权             同志，为我方参加投标及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

附：

代理人性别：                                    身份证号码：

联系电话：

营业执照/民办非企业单位/社会团体法人证书登记号码：                性质：

经营/业务范围：

响应供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

职        务：

日        期：

## 关于资格的声明函

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

关于贵方采购项目名称:         ，招标编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 营业执照

- 税务登记证（三证合一除外）

- 组织机构代码证（三证合一除外）

- 安全生产许可证

- ……

（以上相关证明文件复印件加盖公章附后）

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 中小企业声明函

（响应供应商为小微企业时适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加           单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他               （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 其他政策

- 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2018】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。

- 中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。

- 采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。

- 中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》（格式见附表1），确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。

- 财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。

## 承  诺  书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

我方对    （项目名称）     的招标文件（招标编号：              ）所有的内容完全明了。

我方在此承诺，如我方中标，被确认为中山市南区渡兴东路交通标志、标线完善工程的中标供应商，我方保证：

- 提供满足“用户需求书”要求的货物和服务；

- 按照“用户需求书”的要求提供报价；

- 保证按上所述与用户方签订合同，并严格执行招标文件及合同的有关规定。

特此承诺！

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 报价一览表

项目名称：                              招标编号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |

注：1、投标总价是所有需采购人支付的本项目采购的金额总数。

2、报价必需但招标文件没有包含的所有材料、施工等一切费用，如果响应供应商在中标并签署合同后，在实施工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 分项报价表

项目名称                            招标编号：

| 序号 | 名称 | 性能说明及规格 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |
| … |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 运费、检验费 |  |
|  | 技术服务（售后服务） |  |
|  | 税金 |  |
|  | 其他 |  |
| 合计： |

注：如本表格式内容不能满足需要，响应供应商可根据本表格格式自行划表填写或根据本项目工程量清单格式自行填写。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 响应供应商情况介绍表

| 响应供应商情况 |
| --- |
| 响应供应商全称 |  | 经营场所面积 |  |
| 地 址 |  | 法人代表 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金 |  |
| 业务范围 |  |
| 近三年的获奖、认证情况 |  |
| 近三年是否有违法、违约、合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录 |  |
| 近三年所承担的项目是否出现过重大事故 |  |
| 响应供应商近3年财务简况表 |
| 序号 | 年份 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| 1 | 2014 |  |  |  |  |
| 2 | 2015 |  |  |  |  |
| 3 | 2016 |  |  |  |  |

注：1、响应供应商所述奖励、认证情况须提供相应证明文件（加盖单位公章）的复印件。

2、响应供应商须提供近三年（2014-2016三年）的财务状况表（营业额，纳税情况等，以税务部门或第三方会计审计部门提供年度证明为准）

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 响应供应商所获得的各级各类资质和认证

项目名称：                         招标编号：

| 序号 | 资质或认证项目名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：须后附相关资格和认证证明文件加盖单位公章的复印件。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 材料说明一览表

采购项目名称：                          招标编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

            - 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

            - 货物说明表包括所投产品详细参数、品牌、性能及所属备品备件详细参数、规格、品牌等。

            - 如本表格式内容不能满足需要，报价供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

            - 供应商必须将所投品牌及所投产品详细参数明细于本表。禁止将本招标文件技术要求参数复制后作为所投项目详细参数。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 2014年以来同类项目业绩

| 序号 | 起讫时间 | 项目概况 | 项目金额 | 完成情况 | 项目 负责人 | 业主单位 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成的项目。响应供应商应在投标文件中提供该业绩项目的合同复印件或中标通知书复印件并加盖单位公章，并提供项目业主单位的名称、地点、联系人及联系电话。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 项目负责人简历表

项目名称：                          项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目管理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成项目情况 |
| 用户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 完成日期 | 项目完成质量 |

注：项目负责人获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 拟投入本项目人员一览表

项目名称                             招标编号

| 职责分工 | 姓名 | 拟任职务 | 资质证书 | 从事服务年限 | 现从事工作 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须提供上述人员资质证书复印件以及开标时间前近3个月（2017年11、12月及2018年1月）在投标单位购买社保的证明文件。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 技术商务条款偏离表

项目名称                         招标编号：

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

注：

- 响应供应商如对招标文件的项目基本要求有偏离（包括正偏离和负偏离），须填写此表，没有偏离就写明“无偏离，完全响应”。

- 响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期：

## 采购人配合条件

项目名称：                          项目编号                            分包：

为配合本项目工作的顺利进展，响应供应商必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求

## 实施计划

响应供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标供应商履约能力不足或响应不全。

组织实施方案的内容应包括：

- 对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）

- 针对本项目的组织实施方案

- 进度计划和保证项目完成的具体措施

- 项目整体验收计划

- 培训计划

- 投标供应商认为必要说明的其它内容。

售后服务方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

请响应供应商自行编写，方案及相关承诺必须详细可行，并加盖公章。

## 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

响应供应商名称（并加盖公章）：

被授权代表签名：

日  期

## 成交服务费支付承诺书

致：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

如果我方在贵单位组织的中山市南区渡兴东路交通标志、标线完善工程（招标编号：GDHLZSCG17120040）招标中被确立为中标供应商，我方保证在收到《中标通知书》后，按照招标文件的有关规定向贵单位交纳中标服务费。我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及采购人根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付。

户名：广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司城区支行

账号：4431 0601 0400 0771 8

联系人：陈小姐

联系电话：0760-88869878

地址：中山市五桂山岭东上筑花园1卡商铺二层广东华联建设投资管理股份有限公司中山分公司

特此承诺！

响应供应商名称（加盖法人公章）：

响应供应商法定地址：

响应供应商被授权代表（签字并盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：            年    月    日

## 《信用中国》网站“失信被执行人”的带信用中国水印的信用报告（下载打印加盖公章）

## 《行贿犯罪档案查询告知函》

- 响应供应商必须提供由响应供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具行贿犯罪档案查询结果告知函的原件（复印件无效）。

- 响应供应商如需了解查询行贿犯罪记录所需手续资料的请登录中山市预防职务犯罪工作网（网址：http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy）“行贿犯罪档案查询指引”栏目进行查询。

- 《行贿犯罪档案查询告知函》的原件须装订在响应供应商提交的投标文件的正本中。

提供相关评审资料原件附表

由于项目评审时须供应商提供相关评审资料原件，请各供应商按以下表格填写并提供相关原件以方便评审，此表不用装订在响应文件中，随原件在评审前递交：

| 评审资料原件目录 |
| --- |
| 序号 | 资料名称 | 件数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 供应商名称（加盖公章）: |  |  |

投标报名及采购文件发售登记表

| 日 期 | 年 月 日 | 报名序号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  | 所投包组 | 包/组 | 售价（元/套） | 300元/套 |
| 报名单位名称（盖章） |  |
| 报名单位地址 |  |
| 报名单位经办人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司常用邮箱(很重要) |  | 联系电话 |  |
| 其他 | 投标报名时请填好此表，附营业执照复印件、资质证书复印件(如有)及报名人身份证复印件，复印件均需加盖公章。 |

备注：1、以上内容请真实填写；

2、复印件均需加盖公章。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件